OBJETIVOS PARA REDMINE v01r00
1. Ser el Gestor de tareas de la Dirección General de Política Digital, tanto para gestión interna, como con proveedores.
2. Ayudar a una Gestión por objetivos.
3. Ayudar a tener contabilidad analítica de los Sistemas de información, pudiendo llegar al detalle de coste por producto.
4. Tener referenciada, aunque no alojada, toda la documentación asociada a los Sistemas de información y proyectos.

ESTRUCTURA DE “CONTENEDORES” DEFINIDA
(notas importantes: 1) deben aparecer en Redmine este orden, y 2) los de nivel 1, se resaltarán añadiendo repedidamente el carácter “-”, para así mejor la visibilidad en el desplegable de redmine)
1. “# NORMAS”
  notas:
  - En la wiki de la versión correspondiente, se incluirá los objetivos antes descritos para la versión, la estructura definida de “contenedores”, y las normas de uso que están en el siguiente apartado. Además, siempre se debe indicar: la fecha de aprobación, y la relación de coordinadores y jefes de servicio que la aprobaron.
  - Además, la versión concreta en vigor, se resaltará cambiando su nombre por “# <<v99r99>> - EN VIGOR”
  1. <<v99r99>>
  2. …
2. “DGPD” (nota: las distintas unidades en los subcontenedores, deben aparecer por orden alfabético).
  1. <<siglas de la Unidad Orgánica: coordinación, servicio, etc.>>
    1. “GENERAL”
    2. “PROYECTOS”
      notas:
      - Son proyectos no asociados a ningún SISTEMAS DE INFORMACIÓN, y en el ámbito de esa Unidad Orgánica.
      - En caso de terminar siéndolo, se pasaría todo a “SISTEMAS DE INFORMACIÓN”.
      - Todo ticket asociado a un SISTEMAS DE INFORMACIÓN, debe estar en el Sistema correspondiente, y no aquí.
      1. <<nombre PROYECTO 1>>
      2. …
  2. …
3. “SI-”<< nombre SISTEMA 1>> (nota: el nombre debe ser corto. Ej.- AGATA).
  1. “DESARROLLO”
      1. “GI”-<< nombre SISTEMA 1>>
        notas:
        - Gestión interna. Tiene por objeto, alojar tickets no accesible al proveedor, privados a la dirección del proyecto.
        - Si existe oficina técnica, y queremos separar los propios, de lo gestionado a través de la propia oficina técnica, crearesmos dos subcontenedores, con las correspondientes visibilidades: INTERNO y OFICINA TÉCNICA.

      1. “PRODUCTOS”
        1. “GENERAL”-<< nombre SISTEMA 1>>
        notas:
        - incluirá todo aquello del Sistema de información, no asociado a ningún producto en particular. Por ejemplo, el soporte que se presta al usuario final.
        1. <<nombre PRODUCTO 1>>-<< nombre SISTEMA 1>>
        2. …

      1. “PROYECTOS”
        1. <<nombre PROYECTO1>>-<< nombre SISTEMA 1>>
        2. …

  1. “PRODUCCIÓN”
2. ...
3. “SI-”<< nombre SISTEMA n>>

NORMAS DE USO

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TICKETS
NORMA 1. Tipos de ticket definidos:
  “[OE]-objetivo estratégico”,
  “[OO]-objetivo operativo”,
  “[TR]-tarea”,
  “[EV]-evolutivo”,
  “[DF]-defectos”,
  “[OT]-orden de trabajo”.
Todos, a excepción de [OT], tendrán los siguientes estados: “Nuevo”, “En curso”, “En espera”, “Cancelado”, “Resuelto”, “Cerrado”, siguiendo flujo definido (ver anexo).

NORMA 2. Los [OE], se crearán siempre en:
    /DGPD/<<nombre de la Unidad Orgánica>>/GENERAL/
asociada a su ámbito.
Los [OO], se podrán crear en cualquier contenedor asociado a su ámbito funcional, pero debiendo tener siempre relacionado un [OE].

(nota aclaratoria: la gestión por objetivos, se obtendrá en base a consultas en Redmine, con el detalle de todas las OT's que contribuyen a cada objetivo. Pero la evaluación no será automática, sino del gestor, que en base a esa información, y los indicadores que tuviera definidos, concretará sus resultados).

NORMA 3. Las [TR], se podrán crear en cuaquier contenedor asociado a su ámbito funcional. Además, en el caso de tener coste asociado, debe tener siempre como padre, la [OT] correspondiente.

NORMA 4. Las [EV] se usarán para los desarrollos evolutivos, y los [DF] para los correctivos. la [DF] será el único tipo que podrá crear la Oficina de Calidad, dentro del producto correspondiente, asociado a los informes de certificación emitidos.

NORMA 5. Las [OT] se crearán y seguiran el flujo definido (ver anexo), que regula su aprobación. Y, se podrán crear en:
    1. para aquellas asociadas a un Sistema de información:
      1. en relación a los trabajos de desarrollos:
        1. Para el mantenimiento de un Sistema de información, se crearán dentro del producto correspondiente, asociado a la versión (categoría correspondiente). Pudiendo haber varias [OT] por versión.
        2. Cuando para el Sistema de información, se cree un proyecto, es decir un trabajo de cierta entidad, asociada a un único producto o a varios, se creará un contenedor dentro de:
          /SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/PROYECTOS/
No obstante, las [OT] correspondiente a los cambios en un producto se crearán siempre en el propio producto. Es decir, en:
      /SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/PRODUCTOS/<<nombre PRODUCTO n>>
Aunque siendo recomendable que en su descripción refiera que surge a raíz de tal proyecto, y siendo siempre disjunta respecto a otras [OT] que puedan referir otros trabajos, también incluidos en esa misma versión.
Estando por tanto, este nuevo contenedor para el proyecto, en relación a [OT], dedicado únicamente a alojar aquellas dedicadas a la gestión del propio proyecto. Y con independencia que tengamos referencia de las ubicadas en los productos.
        1. Aquellas tareas generales, como por ejemplo el soporte al Sistema de información, no asociadas a ningún producto en concreto, se crearán en:
      /SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/GENERAL/
      1. y, para los trabajos asociados a la producción y explotación:
        Se crearán siempre dentro de:
/SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/PRODUCCION
Pudiendo crearse y alojarse en subcontenedores, si así se entiende necesario.
    1. para los proyectos generales, no asociados a ningún Sistemas de información. Se crearán alojados en:
  1. /DGPD/<<nombre de la Unidad Orgánica>>/GENERAL/ , o
    /DGPD/<<nombre de la Unidad Orgánica>>/PROYECTOS/<<nombre proyecto>>
    asociado al ámbito de la unidad orgánica que lo promueve.

(nota aclaratoria: la contabilidad analítica por sistema de información, producto y proyecto, se obtendrá en base a hojas de cálculo, con apoyo de consultas en Redmine de las [OT]).

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL

NORMA 6. Cada SISTEMA DE INFORMACIÓN (/SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/), debe mantener actualizado en wiki, una ficha básica del mismo, donde incluya, al menos:
  1. Denominación del Sistema de información.
  2. Breve descripción funcional del Sistema de Información.
  3. Director técnico para desarrollo.
  4. Director técnico para producción.
  5. Entorno tecnológico.
  6. Entorno de desarrollo.
  7. Soporte a usuarios finales.

NORMA 7. Con carácter general, la documentación nunca se alojará en Redmine, sólo se referenciará mediente enlaces.

NORMA 8. Se dispondrá de tres repositorios en Redmine accesibles en sólo lectura, de documentación:
  1. Red local, con una estructura idéntica a la existe en Redmine, dentro del directorio “/SCI/_DGPD/”. Se usuará principalmente para alojar toda la documentación interna a la Dirección General de Política Digital.
  2. Alfresco. Se usará principalmente para alojar entregas de documentación del proveedor, debiendo existir un espacio por Sistema de información.
  3. Subversion. Se usará principalmente para alojar los fuentes, incluidas las entregas de los fuentes por parte del proveedor.
Al crear todo nueva unidad orgánica (/DGPD/<<nombre>>), o sistema de información (/”SI-”<<nombre>>/), se deberá detallar aquellos repositorios que serán visibles, indicando el usuario/clave por respositorio con el que se realizará el acceso, para esa unidad o sistema de información en particular.

(nota aclaratoria: la documentación se creará en esos repositorios, no a través de Redmine, sino a través las terceras herramientas correspondientes: red local, Alfresco y subversion).

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PERMISOS

NORMA 9. En relación a la gestión de perminos, con carácter general:
  1. Todo personal interno tendrá acceso de lectura y escritura a todo, a excepción de “#NORMAS”, que tendrá acceso sólo de lectura.
  2. Todo proveedor accederá con permisos de lectura y escritura SÓLO a los productos y proyectos que tenga contratado.
  3. Si se requiere privacidad por algún motivo concreto, se creará un “CONTENEDOR”, y se limitará el acceso que corresponda a él.
    Por ejemplo, el referido para la Oficina técnica dentro de:
/SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/GESTIÓN INTERNA/
Por lo tanto, se identifican a priori, los siguientes roles:
  1. Administrador, Acceso completo a todo, con permisos de administración en Redmine.
  2. Personal interno a la Dirección General de Política Digital. Acceso completo a todo, a excepción de “#NORMAS”, donde tendrá únicamente permiso de lectura.
  3. Proveedor por sistema de información, para desarrollo. Acceso completo únicamente a los proyectos y proyectos que gestiona, dentro del Sistema de información concreto. Es decir, acceso a:
/SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/PRODUCTOS/GENERAL/
/SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/PRODUCTOS/<<PRODUCTO n>>/
/SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/PROYECTOS/<<PROYECTO n>>/
  1. Oficina técnica, como apoyo en la gestión y control del proyectos. Igual al proveedor, añadiendo:
    /SISTEMAS DE INFORMACION/<<nombre SISTEMA n>>/DESARROLLO/GESTIÓN INTERNA/OFICINA TÉCNICA/
  2. Oficina de calidad, para certificación de entregas. Igual al proveedor, pero sólo en lectura. Y con la posibilidad de crear ticket [DF].

Para crear una nueva unidad orgánica (/DGPD/<<nombre>>), o sistema de información (/”SI-”<<nombre>>/), se deberá cursar petición al administrador de Redmine, quién la creará acorde con la estructura de contenedores definida, y con permisos para crear subcontenedores.

RELACIONADAS CON LA NOMENCLATURA DE NOMBRE DE FICHEROS

NORMA 10. De forma genérica, los documentos seguirán la siguiente nomenclatura:

[FechaCreacción] _[TipoDocumento]_[Sistema de información-Proyecto]_[Version]

Ejemplos:
“20131218_ACT_RedProfesional-IntegraciónCJI_v01r00”
“20140102_INF_PropuestaObjetivos2014_1.0.0.0”

donde :
Fecha de Creación, en formato AAAAMMDD: Fecha de creación del documento. Hay que tener en cuenta que las actualizaciones de un documento, no refrescan el nombre con el que fue subido la primera vez.
Sistema de información-Proyecto: Identificará el Sistema de información y proyecto dentro del mismo, o proyecto en si mismo, si no está asociado a ningún Sistema de información.
En cualquier caso, debe coincidir con los o el definido en Redmine.
Versión: Versión del documento (v), incluyendo sus posibles revisiones (r), siguiendo la siguiente nomenclatura: v99.r99 (nota: v00 cuando el estado del documento sea borrador).
[TipoDocumento]: Siglas del tipo de documento, atendiendo a la siguientes relación:
ACT: Acta o notas de reunión
INF: Informe genérico
DOC: Documento genérico.
ISP: Informe de Seguimiento
INF: Informe genérico
NG: Normas de Gestión del proyecto
ASI: Análisis del Sistema
IRQ: Requisitos del Sistema
DSI: Diseño del Sistema
FUN: Pruebas Funcionales del Sistema
USU: Manual de Usuario del Sistema
ADM: Manual de Administrador del Sistema
INS: Manual de Instalación del proyecto
INT: Manual de Integración del Proyecto
ANEXO:
  FLUJO GENÉRICO
  <<falta>>
FLUJO DE LA PETICIÓN TIPO “[OT]–Orden de trabajo”

  NUEVA

  PROPUESTA

  CANCELADO
  APROBADA

  RESUELTO

  CERRADO

EXPLICACIÓN DEL FLUJO

1. En base a la planificación de trabajos acordados con el Director Técnico de la DGPD, inicia la [OT] el proveedor en estado NUEVA.
  Se rellenarán obligatoriamente los siguientes campos:
  1. tema dándole un título,
  2. IMPORTE ESTIMADO(*) (importe final estimado que irá a factura, con todo incluido: IVA, etc.),
    (nota: debe coincidir con el total de horas base estimadas total, que se calcula automáticamente en base a los tickes hijos).
  3. y, una breve descripción.
  4. Además, para el caso de Desarrollo, se debe categorizarla en una versión.
  Y se pondrán como tickets hijos, todos tickets [TR]-tareas, [EV]-evolutivo y [DF]-defectos, que componen la OT propuesta.
  Si la OT se descarta por el propio proveedor, puede borrarla, o pasarla a CANCELADO.

Cuando el proveedor considere que la OT está completa, la pasa a fase de PROPUESTA.

1. El Director técnico de la DGPD, o en su defecto la persona en el que éste delegue, tras evaluarla:
  1. Si se acepta, se pasa a la fase APROBADA, tras la cual el proveedor podrá comenzar los trabajos, pero NO ANTES.
    Por seguridad, se recomienda que se añada como comentario, el total de horas base e importe estimados, que han sido aprobados.
    Además, añadirá como tickets relacionados los [OO] a los que contribuyen.
  1. Si no se acepta, se pasa a la fase CANCELADO, debiendo rellenar añadir un comentatario indicando el motivo de desestimación para conocimiento del proveedor, tras lo cual el proveedor puede revisarla pasándola nuevamente al estado NUEVA para su subsanación.

Tras terminar los trabajos, el proveedor la pasará a RESUELTO, debiendo rellenar el campo IMPORTE FINAL(*) (igualmente, será el importe a facturar, con todo incluido), y el campo JUSTIFICACIÓN DESVÍO(*) si procede.

El Director Técnico, comprobará si es correcto que los trabajos están finalizados, y si es así la pasará a CERRADO, tras lo cual la OT podrá pasar a facturación.
  Por seguridad, se recomienda que se añada como comentario, el total de horas base e importe estimados, que han sido aprobados.
Notas:
- (*) corresponde con campos nuevos que, desde la administración de Redmine, se crearan para este tipo de ticket.
- En cualquier momento se podrá dar marcha atrás a cualquier estado o cambiar algún dato, quedando reflejo de los cambios. No obstante, debe respetarse el modificar acorde con el estado en el que se encuentre la OT.
- Los cambios de estado en color rojo sólo los podrá hacer el Director técnico de la DGPD, o personas en las que éste delegue, según permisos que deben estás sí establecido.
- El plazo de finalización de los trabajos vendrá asociado a la versión donde esté categorizada la OT.
- Todos los trabajadores, imputarán siempre en horas base (haciendo cada perfil la regla de tres correspondiente, sabiendo que 1 hora base serán lo equivante a un perfil cuyo coste es 10€, incluido todos sus costes asociados: IVA, etc.). Preferiblemente al terminar su jornada laboral, sobre los tickets que han trabajado: [TR] o [DF].
- Se recomienda que el Director técnico mantenga una hoja de cálculo, donde tenga inventariada todas las [OT] que aprueba, y con las columnas necesarias, para tener el control económico de cada contrato. Esto con independencia de las hojas de cálculo que entienda necesarias para tener contabilidad analítica de los Sistemas de información.