Plan de Backup y Restauración

TEO - Gestor Integral de Proyectos

29 de abril de 2014

Hoja de Control del Documento

Información del Documento
Título	Plan de Backup y Restauración
Asunto	TEO - Gestor Integral de Proyectos
Nombre del fichero	TEO_Plan de Backup y Restauración_v0.1.odt
Versión	1.0
Elaborado por	José Antonio Alonso Romero (SANDETEL)	Fecha Elaboración	29/04/2014
Aprobado por		Fecha Aprobación
Confidencialidad

Control de Versiones
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha Elaboración
1.0	Elaboración inicial del documento	José Antonio Alonso Romero (SANDETEL)	29/04/2014

Lista de Distribución
Apellidos, Nombre	Cargo / Función
Rodríguez Saez, Manuel	Director de Proyecto, Servicio de Innovación y Prospectiva
Sánchez, Jorge	Director de Proyecto, Servicio de Coordinación de Desarrollo de Sistemas Horizontales

ÍNDICE

# Introducción y Objetivos
## Objeto y Alcance del Plan
Este plan establece los elementos de TEO que requieren respaldo, dicho procedimiento de respaldo, el de restauración y la propuesta de programa o planificación de las actividades de respaldo. Los procedimientos no pretender ser instrucciones técnicas precisas (las cuales dependerán de las herramientas y técnicas utilizadas por los equipos de producción) sino más bien consideraciones en cuanto a la información mantenida por el sistema.
## Objetivos del Plan de Backup y Restauración
El objetivo del plan es contar con los medios necesarios para la restauración total del sistema en caso de fallo y/o pérdida de información. Dicha restauración sería total, sin contar con un despliegue previo del software. Por tanto, el backup será de la información y del software.
Actualmente no existe control de versiones del software de TEO y de sus componentes (tema gráficos, plugins, etc.). Cuando este se defina y ponga en funcionamiento se actualizará este plan para hacerlo relativo sólo al backup y restauración de la información.
# Elementos de Configuracións
## Identificación de Elementos de Configuración

Código	Tipo	Descripción
SW-1-REDMINE	Software	Software de Redmine (con adaptaciones y/o plugins) y sus dependencias.
INF-1-BASEDATOS	Información	Base de datos utilizada por Redmine. Contiene el 95% de la información de TEO.
INF-2-FICHEROS	Información	Ficheros anexados en los elementos de TEO. Alojados en disco, no en base de datos.

Tabla 1 – Elementos de configuración de TEO

SW-1-REDMINE
- Ubicación: Host de sistema - /opt/redmine (salvo /opt/redmine/files y /opt/redmine/log)
- Naturaleza: Sistema de ficheros
- Tamaño aproximado: 20Mb
- Variación del tamaño: 20-40Mb

INF-1-BASEDATOS
- Ubicación: Host DB - Esquema redmine_11
- Naturaleza: Base de datos
- Tamaño aproximado: 5Mb
- Variación del tamaño: 5-100Mb (estimación poco rigurosa)

INF-2-FICHEROS
- Ubicación: Host de sistema - /opt/redmine/files y /opt/redmine/log
- Naturaleza: Sistema de ficheros
- Tamaño aproximado: 20Mb
- Variación de tamaño: 20-2Gb (estimación poco rigurosa)

Estrictamente el elemento SW-1-REDMINE se podría descomponer en el sistema Redmine base y los elementos añadidos o modificaciones. Pero su reducido tamaño no justifica la gestión separada de estas partes.
## Variabilidad Temporal de los Elementos de Configuración

SW-1-REDMINE
- Desencadenantes de cambio:
  - Cambio de versión de Redmine.
  - Instalación de plugins o cambio de los mismos.
  - Cambios en el tema gráfico.
  - Cambios de configuración: base de datos, integración con correo, etc...
- Frecuencia de cambio: se espera, por tanto, poca variación de este elemento. Además, se conocería a priori en qué momentos se van a realizar tales cambios y se podrían realizar backups bajo demanda.

INF-1-BASEDATOS
- Desencadenantes de cambio:
  - Uso de la aplicación.
- Frecuencia de cambio: diaria, constante.

INF-2-FICHEROS
- Desencadenantes de cambio:
  - Uso de la aplicación.
- Frecuencia de cambio: diaria, constante.

# Procedimientos de Backup
## Backup de SW-1-REDMINE
El backup del software consiste en la copia recursiva de la carpeta /opt/redmine del host del sistema excluyendo /opt/redmine/log y /opt/redmine/files incluyendo permisos.

Observaciones/recomendaciones:
- No es necesario parar el sistema. Sí podría ser recomendable realizar la copia en momento de poca carga (durante la noche).
- Crear un paquete .tar con los permisos (o .tgz o .tar.gz).
- Nombrar el paquete de backup con la fecha y hora del copiado en formato TEO-SW-1-REDMINE-AAAAMMDD-HHMMSS
## Backup de INF-1-BASEDATOS
El backup de la base de datos consisten el el volcado completo del esquema redmine_11 del host de base de datos.

Observaciones/recomendaciones:
- No es necesario parar el sistema. Es muy recomendable realizar la copia en momentos de poca carga (durante la noche).
- Asegurarse de que el volcado se realiza en formato UTF-8.
- Nombrar el volcado con la fecha y hora del copiado en formato TEO-INF-1-BASEDATOS-AAAAMMDD-HHMMSS
## Backup de INF-2-FICHEROS
El backup de los ficheros de información consiste en la copia recursiva de las carpetas /opt/redmine/log y /opt/redmine/files incluyendo permisos.

Observaciones/recomendaciones:
- No es necesario parar el sistema. Es muy recomendable realizar la copia en momentos de poca carga (durante la noche).
- Crear un paquete .tar con los permisos (o .tgz o .tar.gz).
- Nombrar el paquete de backup con la fecha y hora del copiado en formato TEO-INF-2-FICHEROS-AAAAMMDD-HHMMSS
- Dado el volumen de este elemento se podrían plantear sistema de backup incrementales según el criterio de los equipos de producción.
# Procecimientos de Restauración
## Requisitos Previos
La restauración del sistema parte de un host de sistema y otro de base de datos operativos. Con las mismas características y software base que los host actuales.
## Restauración del Sistema
La restauración completa del sistema incluye a los tres elementos: SW-1-REDMINE, INF-1-BASEDATOS e INF-2-FICHEROS. Aunque en caso de fallo exclusiva del host de sistema se podría mantener la base de datos en su estado actual, sin restaruar.

- Paso 1. Asegurar la parada del sistema - Debería bastar con detener el demonio httpd. Es recomendable comprobar que no exista ninguno de los siguientes procesos:
  - httpd - suelen ser varios
  - PassengerWatchdog
  - PassengerHelperAgent
  - PassengerLoggingAgent
  - Passenger RackApp: /opt/redmine
- Paso 2. Borrar el contenido actual - Se borraría el contenido de /opt/redmine
- Paso 3. Restaurar SW-1-REDMINE - Se copia o descomprime el paquete de backup en /opt/redmine. Comprobar que todo el contenido es propiedad del usuario redmine y el grupo redmine.
- Paso 4. Restaurar INF-2-FICHEROS - Se copia o descomprime el paquete de backup en /opt/redmine/log y /opt/redmine/files. Comprobar que todo el contenido es propiedad del usuario redmine y el grupo redmine.
- Paso 5. Si es necesaria la restauración de los datos continuar con 4.3. Restauración de la Información, sólo de la parte INF-1-BASEDATOS. En caso contrario reiniciar el sistema levantando el demonio httpd.
## Restauración de la Información
La restauración de la información incluye dos elementos: INF-1-BASEDATOS e INF-2-FICHEROS. El orden es indiferente mientras que la operación se realice con el sistema detenido.
Cuando la restauración de la información se realice como parte de una restauración completa del sistema se realizarán sólo los pasos marcados con el signo +.

- Paso 1. Asegurar la parada del sistema - Debería bastar con detener el demonio httpd. Es recomendable comprobar que no exista ninguno de los siguientes procesos:
  - httpd - suelen ser varios
  - PassengerWatchdog
  - PassengerHelperAgent
  - PassengerLoggingAgent
  - Passenger RackApp: /opt/redmine
- +Paso 2. Restauración de INF-1-BASEDATOS - Se restaura el paquete de volcado de la base de datos según se indica en MySQL o recomienden los equipos de producción.
- Paso 3. Restauración de INF-2-FICHEROS (varios subpasos)
  - Paso 3.1. Borrado de la información actual - Se borra el contenido de /opt/redmine/log y /opt/redmine/files
  - Paso 3.2. Se copia o descomprime el paquete de backup en /opt/redmine/log y /opt/redmine/files. Comprobar que todo el contenido es propiedad del usuario redmine y el grupo redmine.
- +Paso 4. Reiniciar el sistema - Levantar el demonio httpd.

# Programa de Backup
En función de la variabilidad de cada elemento se propone el siguiente programa de backup.

SW-1-REDMINE
- Programa mínimo:
  - Backup completo inicial - Sería como V1. Custodia permanente
  - Backup completo a demanda del equipo de desarrollo tras actuaciones sobre el sistema. Custodia permanente
- Programa recomendado:
  - Programa mínimo +
  - Backup completo bi-mensual. Custodia del último año (6 copias)

INF-1-BASEDATOS
La estrategia de backup de la base de datos dependerá de si contamos o no con la posibilidad de backup incrementales que proporciona MySQL Enterprise Backup. Si tenemos esta posibilidad se cambiaría el programa propuesta para realizar backup incrementales diarios o cada 6 horas y mantener menos copiar completas.

- Programa mínimo:
  - Backup completo - Diario - Custodia:
    - Los últimos días 1 de los últimos 6 meses (6 copias)
    - Los últimos 30 días (30 copias)

- Programa recomendado (sólo con la posibilidad de backup incrementales y/o transacionales)
  - Programa mínimo +
  - Backup incremental cada 6 horas.

INF-2-FICHEROS
- Programa mínimo:
  - Backup completo inicial - Sería como V1. Custodia permanente
  - Backup completo mensual. Custodia de los últimos 6 meses (6 copias).
  - Backup incremental diario. Custoria de los últimos 32 días (32 copias).
- Programa recomendado (el mínimo es suficiente).