CMTIC
Propuestas para reenfoque del proyecto CMTIC

Versión: 0100
Fecha: 31/07/2014

[Versión del Producto]
Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

HOJA DE CONTROL

Organismo	Consejería de Hacienda y Administración Pública / D.G. de Política Digital
Proyecto	CMTIC
Entregable	Propuestas para reenfoque del proyecto CMTIC
Autor	SANDETEL
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	31/07/14
Aprobado por		Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Laura Martínez Atienza	31/07/14

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Juan Sebastián Ojeda Pérez
Jorge Sánchez
Laura Martínez Atienza
Remedios Martínez de Marigorta

# INTRODUCCION
Tras haber estado parado un tiempo, en Noviembre de 2013 se produjo un “renacimiento” del proyecto CMTIC; se reservó una cierta cantidad del presupuesto al mismo y por tanto fue posible asignar dedicación por parte de algunos recursos de la Oficina Técnica de SANDETEL para que pudieran dar continuidad al proyecto.
Una vez transcurridos 8 meses desde entonces, y coincidiendo con la finalización de un hito estratégico (emisión de informe CMTIC para la coordinadora), pensamos que procede realizar una reflexión estructurada y exponer un conjunto de propuestas, en base a la experiencia adquirida, que permita tomar decisiones sobre el enfoque que debe darse al proyecto CMTIC para la próxima etapa.

# DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS INICIALES Y TRABAJOS REALIZADOS

Objetivos y situación de partida para nuevo arranque de CMTIC
Para el nuevo arranque del proyecto CMTIC que se produjo en torno a Noviembre de 2013 se designó la participación de los siguientes recursos con el siguiente porcentaje de dedicación objetivo:
- Laura Martínez – 50%
- Maribel Villar - 50%
El objetivo marcado principal fue la realización de los ajustes necesarios para poder realizar un aprovechamiento y puesta en valor de los trabajos y resultados previos existentes en CMTIC.
Estos trabajos previos básicamente consistían en la existencia de dos “plataformas” de distinta tecnología donde se habían implementado un conjunto de cuadros de mando y gráficas basadas en distintos sistemas operacionales:
- CMTIC. Proyecto ejecutado en 2011-2012 consistente en el diseño, desarrollo y despliegue de Pentaho con cuadros de mando basados en las fuentes de origen principales siguientes: INFOCOR, CRIHJA y CATÁLOGO DE SW. Fue desarrollado por una empresa externa (SADIEL) a través del convenio de reinversión de Telefónica.
- Metáforas Visuales. Aplicación java desarrollada internamente en la Oficina Técnica de SANDETEL, en principio como piloto donde se representaron un conjunto de gráficas que hacían uso del API de google charts y basadas en la información de los sistemas de información y proyectos INFOCOR y CRIHJA.

Descripción de ejecución de trabajos
Debido a que el equipo de trabajo del proyecto era completamente nuevo, incluido el director de proyecto por parte de CHAP, hubo que afrontar un periodo de aprendizaje y análisis de la información y productos de partida con los que se contaba. La primera etapa del proyecto fue dedicada además a la solicitud, instalación y puesta en marcha de entornos de desarrollo tanto para CMTIC-Pentaho como CMTIC-Metáforas Visuales.
Se determinó como prioritario para poder poner en valor los trabajos existentes la actualización de la carga de datos en estos dos sistemas, de forma que los cuadros de mando pudieran mostrar la última información actualizada con datos hasta 2014.
En una primera etapa se trabajó dando prioridad a la plataforma de Pentaho. La cualificación y conocimiento necesario para poder llevar a cabo estos trabajos, junto una limitada documentación existente del proyecto, provocó un cierto retraso en la disponibilidad de resultados visibles.
En la línea de Metáforas Visuales se fueron completando hitos intermedios, por lo que se priorizaron estos trabajos y la línea de trabajo con CMTIC-Pentaho se acordó dejarla detenida momentáneamente.
En Metáforas Visuales se llevó a cabo la carga de datos correctamente y se comenzó una etapa de análisis de interpretación de cada gráfica, así como una fase de testing para identificación de correctivos y evolutivos que se fueron implementando.
Como resultado de los avances en esta línea, a finales de Julio finalmente se ha emitido un informe CMTIC de análisis de información estadística de INFOCOR para la coordinadora de la DGPD, principalmente basado en consultas y gráficas de la aplicación Metáforas Visuales pero incluyendo nuevas representaciones de la información que se han considerado útiles y necesarias.
Los trabajos para la elaboración de este informe han realizado una revisión a nivel de negocio de la representación de la información más adecuada para poder obtener información útil para el análisis de indicadores y la toma de decisiones. Se han reaprovechado algunas representaciones y se han ido corrigiendo defectos en la aplicación Metáforas Visuales, pero no se han centrado tanto en la evolución de una herramienta tecnológica de las existentes.

Relación de Hitos y Entregables obtenidos
- Hitos completados:
  - General
    - Presentación quick-win para la coordinadora (Feb 2014)
    - Remisión de informe CTMIC para análisis estadístico de INFOCOR
  - CMTIC-Metáforas Visuales
    - Solicitud de máquinas, despliegue y configuración de entorno de desarrollo de la aplicación CMTIC-Metáforas Visuales
    - Testing exhaustivo sobre la aplicación Metáforas Visuales. Identificación de defectos y mejoras (tiques TEO)
    - Implementación de correctivos y mejoras en la aplicación Metáforas Visuales (código subido en SVN, aplicación desplegada en entorno desarrollo)
  - CMTIC-Pentaho
    - Solicitud de máquinas, despliegue y configuración de entorno de desarrollo de CMTIC-Pentaho
    - Testing sobre los cuadros de mando basados en INFOCOR. Identificación de defectos.

- Desarrollo de documentación entregable:
  - CMTIC-Metáforas Visuales
    - Consultas_Metaforas_Visuales. Documento técnico que recopila el conjunto de SQL que se utilizan para cada una de las gráficas de la aplicación Metáforas Visuales. No ha sido tarea trivial ya que ha habido que adentrarse en el código de la aplicación para obtenerlas y poder documentarlas convenientemente.
    - Interpretacion_Metaforas_visuales. Documento que describe la correcta interpretación de negocio que debe darse a cada una de las gráficas de la aplicación Metáforas Visuales.
    - Manual Instalación Metáforas Visuales. En base a la experiencia adquirida desplegando la aplicación en el entorno de desarrollo, se ha revisado y desarrollado un manual con los pasos para la instalación.
    - Plan de carga Metáforas Visuales. Documento que describe el procedimiento que se debe ejecutar para realizar una actualización/nueva carga de datos en la aplicación Metáforas Visuales.
  - CMTIC-Pentaho
    - Descripción de informes. Descripción detallada de la interpretación de negocio para los cuadros de mando de Pentaho basados en INFOCOR.
    - Informe de querys y errores detectados. Informe resultante de la ejecución de testing sobre los cuadros de mando de Pentaho basados en INFOCOR. En este documento se identifican las consultas SQL de cada cuadro de mando, y se describen pasos y resultados de las pruebas realizadas. Como es un documento más bien interno, a raíz de este documento se han extraído los defectos encontrados en el doc siguiente
    - Fallos detectados CMTIC. Relación de defectos encontrados sobre los cuadros de mando de Pentaho basados en INFOCOR.
  - Entregables Dirección:
    - Presentación estratégica del proyecto CMTIC
    - Informe CMTIC de estadísticas INFOCOR

Análisis de dedicación real de recursos

RECURSO: Laura Martínez
MES	PORCENTAJE DEDICACIÓN	TOTAL HORAS
Enero 2014	29,94%	37,5
Febrero 2014	51,12%	56,75
Marzo 2014	22,75%	29,85
Abril 2014	27,44%	37,25
Mayo 2014	36,80%	36,25
Junio 2014	21,61%	29,5
MEDIA MENSUAL	31,61%	37,85

RECURSO: Maribel Villar
MES	PORCENTAJE DEDICACIÓN	TOTAL HORAS
Enero 2014	87,97%	106
Febrero 2014	48,42%	69
Marzo 2014	68,36%	94
Abril 2014	92,41%	140
Mayo 2014	90,04%	104
Junio 2014	62,06%	87,5
MEDIA MENSUAL	74,88%	100

Como se puede ver, no se ha cumplido el porcentaje teórico de 2 recursos al 50% aunque se ha compensado la mayor dedicación de Maribel con la menor dedicación de Laura y en total entre los dos suman 106,5% (cerca del 100%).
# REVISION DE LA ESTRATEGIA Y OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto CMTIC originalmente surgió a partir del desarrollo del proyecto de concepción de una plataforma Pentaho-CMTIC con cuadros de mandos basados en Infocor, Crihja y Catálogo de SW. No obstante, progresivamente se ha ido ampliando el objetivo del proyecto y se ha incorporado la línea de trabajo de Metáforas Visuales como parte del mismo.
De forma natural, también se ve una cierta relación con el proyecto CMTIC en los trabajos realizados en NAOS Intelligence.

La pregunta a responder sería:

¿Qué queremos conseguir con el proyecto CMTIC?

Poco a poco se va madurando de facto la idea de CMTIC como un equipo de trabajo especializado en el desarrollo de cuadros de mando y estadísticas sobre cualquier área de negocio TI que se vaya necesitando.
No necesariamente debe estar ligado a una única herramienta o plataforma tecnológica sino que las herramientas deben verse como medio para el objetivo principal que es la obtención de información estratégica para la toma de decisiones.
Es incluso de mayor valor la aplicación de conocimientos sobre metodologías y productos extendidos en el ámbito de BI que el centrar los únicos esfuerzos en el desarrollo de una única herramienta con cuadros de mandos fijos.
CMTIC debería centrarse en dar valor a conseguir una alta cualificación y especialización del equipo de trabajo para que de forma ágil este equipo sea capaz de utilizar las herramientas y aplicar las metodologías que necesite para analizar adecuadamente la información y poder dar respuesta a las necesidades que van surgiendo.
Adicionalmente, podría ser el objetivo de CMTIC la definición de un marco de desarrollo de cuadros de mando para que cualquier línea de trabajo en cualquier proyecto en torno a tratamientos estadísticos se realice con unas pautas homogéneas.
Desde este enfoque de equipo especializado que da respuesta a preguntas estratégicas, resulta fundamental para el éxito del proyecto una alta implicación de la Dirección en la detección de necesidades y definición de líneas de trabajo.
Esto nos lleva a esta otra pregunta:

¿Cómo podemos lograr involucrar a la dirección en la definición de los requisitos?

Habrá que analizar distintos medios para obtener dicho objetivo, por ejemplo:
- Siendo proactivos en la propuesta de “áreas problemáticas”, presentando pilotos y un posible enfoque de trabajo desde CMTIC
- Realizando reuniones periódicas donde se de prioridad a demandar este tipo de información
Según lo expuesto, hay que concluir que las herramientas tecnológicas no son el FIN sino el MEDIO. No obstante, hay que tomar decisiones sobre las herramientas actuales para conseguir que ayuden lo máximo posible al tratamiento y análisis de la información que es necesario realizar para poder proporcionar información a la dirección. Se analizará en apartados más adelante.

# PROPUESTA DE NUEVAS LINEAS DE TRABAJO Y REENFOQUE DEL PROYECTO
## Propuesta de nuevas líneas de trabajo y evolución de las herramientas tecnológicas
Metáforas Visuales
La aplicación metáforas visuales contiene un conjunto de gráficas agrupadas por determinados bloques de negocio pero, en general, se ha visto que dichas gráficas no tienen un orden lógico de análisis, sino que están presentadas como ejercicios individuales de representación.
En su día no se hizo el ejercicio de cruzar datos entre distintas gráficas y de ahí se han identificado bastantes defectos en la aplicación de inconsistencias en los datos entre gráficas.
En el informe CMTIC enviado en Julio se ha realizado una propuesta ordenada de gráficas, convenientemente relacionadas entre sí y se han definido representaciones nuevas que se han visto necesarias para el orden lógico de análisis y exposición de resultados.
A corto plazo podría realizarse una reordenación de gráficas de la aplicación Metáforas Visuales, descartando las que no aportan, para que las gráficas del informe definido para la dirección se puedan obtener de forma automática de la aplicación, sin necesidad de realizar tratamientos manuales de los datos y representaciones en hojas de cálculo.
CMTIC-Pentaho
La aplicación CMTIC-Pentaho tiene cuadros de mando que tienen su origen en las siguientes fuentes:
    - Principales: INFOCOR, CRIHJA, y CATÁLOGO DE SOFTWARE
    - Secundarias: OVCTIC, CATÁLOGO DE BIENES HOMOLOGADOS (CBH) y REPOSITORIO SOFTWARE LIBRE (RSL)
En el análisis que se ha realizado, se ha visto que no resulta trivial descartar fuentes de datos obsoletas (CATALOGO DE SW por ejemplo), para quedarse únicamente con cuadros de mando de fuentes fiables, ya que la implementación de la solución en muchos casos tiene interdependencias entre todos los sistemas integrados. Por ejemplo el proceso de ejecución de ETL para carga de datos.
Por otro lado, la versión de Pentaho se encuentra actualmente desactualizada (tenemos la 3.5.0 cuando en el mercado hay una community 5.1) y las posibilidades de representación de la versión que tenemos son más limitadas.

Para poder continuar la línea de Pentaho sería recomendable realizar una instalación limpia con una versión actualizada de Pentaho e ir migrando los cuadros de mando y partes de la solución que se puedan reaprovechar, al mismo tiempo que ir desarrollando las nuevas representaciones que se han identificado durante la redacción del informe CMTIC para la dirección.
El inconveniente para abordar esta línea es que estos trabajos requieren de un equipo altamente cualificado en la tecnología Pentaho para poder analizar e interpretar los desarrollos previos implementados por SADIEL.

Propuestas de líneas de trabajo
En base a lo expuesto anteriormente, se establecen las siguientes propuestas:
- Esperar feedback de la coordinadora al respecto del informe emitido. Identificar de ahí nuevas líneas de trabajo que interesen a la dirección (problemáticas TI para las que se quiera información o respuestas, nuevas fuentes de información a explotar, etc.)
- Mientras tanto:
  - A corto plazo:
    - Reordenar, descartar y desarrollar nuevas gráficas en metáforas visuales en base a la estructura del informe (ver apartado “4.2 Detalle de roadmap de evolución de cuadros de mando y gráficas“ para más detalle).
      Terminar de implementar los correctivos que sean necesarios.
    - Implementar mejoras en el sistema estadístico identificadas en el informe (ej: filtrar solo por expedientes TERMINADOS)
    - Trabajar con los responsables de INFOCOR:
      - Para corregir los errores de calidad en los datos detectados y que afectan a los resultados estadísticos.
      - Para avanzar en el piloto planteado en el informe sobre clasificación de línea estratégica de los informes vinculantes.
    - Opcionalmente, se podría continuar la línea de trabajo consistente en continuar el mantenimiento y la explotación de lo que resulte aprovechable en la instancia actual de Pentaho, descartando aquellos cuadros de mandos obsoletos y analizando la ETL de carga de datos para discriminar únicamente las fuentes actualizadas.
      Para esta línea de trabajo resulta necesario disponer de al menos un recurso especializado en Pentaho que pueda llevar a cabo ese trabajo de ingeniería inversa en los desarrollos realizados por SADIEL y que pueda garantizar que el sistema no se queda inconsistente con los trabajos de “limpieza”.
  - A medio-largo plazo:
    - Invertir en formación BI y Pentaho para los recursos del equipo
    - Realizar un despliegue limpio de versión actualizada de Pentaho (CMTIC 2.0), ir reaprovechando lo que sirva de la versión anterior y de los avances en metáforas visuales. En una primera fase únicamente desarrollar cuadros de mando del sistema operacional INFOCOR.
Sería necesario también que alguno de los recursos de CMTIC estuviera implicado en el desarrollo de NAOS Intelligence para poder aportar su conocimiento y que esta línea de trabajo también vaya coordinada en torno a un marco homogéneo de desarrollo de cuadros de mando.

Sistemas operacionales
Los cuadros de mando existentes están definidos principalmente a partir de la información de INFOCOR, CRIHJA y CATÁLOGO DE SW.
Se ha visto que mientras las gráficas basadas en INFOCOR están bastante controladas, por tener en el mismo equipo personal que controla los requisitos y desarrollo del proyecto, existen mayores dificultades a la hora de interpretar correctamente las estadísticas de CRIHJA ya que es un proyecto fuera de nuestro control. Para poder evolucionar en el análisis de la información de CRIHJA se necesitaría mayor implicación con el proyecto CRIHJA y su equipo para poder conocer el negocio con todo detalle. De momento en esta primera fase se ha restringido el alcance exclusivamente a INFOCOR.
Por otro lado, se tendrían que descartar aquellos cuadros de mando que tomen información del CATALOGO DE SW ya que esta aplicación no ofrece información de calidad.
Adicionalmente a estas fuentes de información históricas, hay que estar pendiente de si podría identificarse otra fuente nueva estratégica que pueda comenzar a explotarse (ej: plataforma de contratación, G3, etc.)

## Detalle de roadmap de evolución de cuadros de mando y gráficas
A continuación se realiza un análisis detallado de las gráficas y cuadros de mando actualmente disponibles en la aplicación Metáforas Visuales y se incluye una propuesta sobre cómo debería abordarse una evolución de los mismos para su alineamiento con la propuesta de enfoque del informe elaborado para la dirección[1].
[1] Sería necesario completar esta visión con los cuadros de mando de pentaho. Actualmente el entorno no está disponible por error de conexión al OVD.
La FASE 1 corresponde a la del informe y sería la que se abordase a corto plazo; la FASE 2 sería una fase posterior que quedaría pendiente.

## Sobre el equipo de trabajo
Actualmente existe la posibilidad de que el recurso Maribel Villar sea sustituido. Esto impacta en la estrategia y línea de trabajo que se defina.
Si esta circunstancia (altamente probable) se da, se ha previsto que exista un tiempo de solape de ambos recursos como máximo de 1 mes.
Con el cambio de recurso habrá que asumir un periodo de aprendizaje, que estará más acotado que antes debido a que durante esta fase se han generado entregables documentales que aportan mayor información de la que inicialmente se disponía y adicionalmente, ahora se va a disponer de una transferencia de conocimiento directa entre recursos.
Resultaría deseable que el nuevo recurso dispusiera de conocimientos en Business Intelligence y/o Pentaho, para poder tener resultados ágiles y de calidad. Si no es este el caso, sí sería necesario invertir en formación y cualificación del equipo de trabajo y, mientras tanto, se podría ir abordando la línea de evolución de metáforas visuales.
Para poder abordar la línea de trabajo sobre Pentaho sí sería necesario contar con al menos un recurso cualificado. Si no puede obtenerse en Oficina Técnica podría pensarse en el equipo de Alfonso Moreno o bien incluso plantear alguna contratación externa.
Se tendrían también que revisar los porcentajes de dedicación reales ejecutados por cada uno de los perfiles para determinar si, de acuerdo a la prioridad actual del proyecto CMTIC respecto al resto de proyectos del servicio, siguen siendo adecuados o deben revisarse.

## Redefinición de Órdenes de Trabajo
En este periodo de 8 meses, los trabajos han sido englobados principalmente bajo las 2 OT principales siguientes:
- OT-339: Ajuste y explotación de CMTIC 1.0
- OT-338: Seguimiento de Proyecto y Proveedores 2014
Adicionalmente, se definieron:
- OT-336: Apoyo a la DTP 2014
- OT-337: Apoyo a la comunicación y formación 2014
- OT-340: Desarrollo CMTIC 1.1

Ciertamente se requiere redefinir las OT del proyecto para poder tener hitos más concretos y con un alcance definido.
Suponiendo que la propuesta de líneas de trabajo del apartado 4.1 se aprobase, la propuesta de OT podría ser como sigue:
- OT Generales:
  - Seguimiento de Proyecto y Proveedores 2014
  - Apoyo a la DTP 2014
- OT Corto plazo
  - Ajuste y explotación de CMTIC-Metáforas Visuales (FASE 1 INFOCOR). Su alcance incluye:
    - Alineamiento MV con nuevo enfoque del informe (ver apartado “4.2 Detalle de roadmap de evolución de cuadros de mando y gráficas“ para más detalle).
    - Implementación de correctivos pendientes (tiques TEO registrados)
    - Implementación de mejoras en el sistema estadístico identificadas en el informe (las que no dependen de la calidad de los datos)
    - Definición de procedimiento de explotación FASE 1 (periodicidad de emisión de informe para la dirección, procedimiento y periodicidad de ejecución de nueva carga de datos, etc.)

  - Ajuste y explotación de CMTIC-Pentaho (FASE 1 INFOCOR). Su alcance incluye:
    - Discriminar la parte aprovechable en la instancia actual de Pentaho, descartando aquellos cuadros de mandos obsoletos
    - Ejecutar carga de datos 2014. Analizar y ejecutar la ETL de carga de datos para discriminar únicamente las fuentes actualizadas (FASE 1 INFOCOR)
    - Definición de procedimiento de explotación FASE 1 (documentar procedimiento para ejecutar carga y periodicidad)
  - Apoyo en calidad de datos de INFOCOR. Su alcance incluye:
    - Apoyo en corrección de errores de calidad en los datos de INFOCOR identificados durante la elaboración del informe
    - Apoyo en implementación de mecanismos para garantizar la calidad de los datos
  - Desarrollo piloto clasificación INFOCOR por línea estratégica
    - Desarrollo del piloto planteado en el informe sobre clasificación de línea estratégica de los informes vinculantes.
  - Elaborar propuesta de alineamiento Pentaho-MV
    - Realizar una propuesta unificada de gráficas y cuadros de mando, eliminando representaciones que puedan ser redundantes entre ambos sistemas Pentaho y MV. Identificar donde deben quedar alojados, priorizando que se migre a Pentaho lo máximo posible.
- OT Medio-largo plazo
  - Nuevo despliegue Pentaho y migración de cuadros de mando. Su alcance incluye:
    - Instalación nuevo Pentaho última versión
    - Ejecutar migración de gŕaficas de acuerdo a la OT “elaborar propuesta de alineamiento Pentaho-MV” (eliminar de Metáforas Visuales las gráficas migradas a pentaho)