CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Política Digital

Reunión Seguimiento del Proyecto Soporte Corporativo Oracle
Informe de Progreso del 01/11/2014 al 24/11/2014

24 de noviembre de 2014

Hoja de Control del Documento

Información del Documento
Título		Reunión Seguimiento del Proyecto Soporte Corporativo Oracle / Informe de Progreso del 01/11/2014 al 24/11/2014
Nombre del fichero		DGPD IP-20141124-Seguimiento_ORACLE.odt
Versión		<1.0>
Elaborado por		Lorenzo Varela Pairet y Laura Martínez Atienza		Fecha Elaboración			03/09/13
Aprobado por				Fecha Aprobación
Confidencialidad
Control de Versiones
Versión	Descripción de los cambios				Elaborado por	Fecha Elaboración
1.0	Elaboración inicial del documento				Lorenzo Varela / Laura Martínez/José Mª Gómez	03/09/13

Lista de Distribución
Apellidos, Nombre			Cargo / Función

Índice

# Objetivos
El objeto de este documento es el informar del avance del proyecto del Contrato de Servicios y Licencias Oracle para la Junta de Andalucía 2012-2014.
En el punto 2 Situación del proyecto. se tratan las estadísticas más destacadas del los meses que van desde la migración a NAOS 3.1 hasta la fecha.
En el apartado 3 Revisión de tique se tratan los datos detallados de algunas de las estadísitcas, que destacan por sus valores y sobre los que se tendría que discutir para mejorar la información que nos proporcionan.

# Situación del proyecto.
## Efectividad
## Tiques Abiertos - Naturaleza de Asistencia

## Tiques Abiertos - Motivo de Apertura
## Tiques abiertos - por flujo

## Tiques Cerrados en el Periodo - Por flujo

# Revisión de tique
## Naturaleza de Asistencia
Tiques que tienen el valor de Tipo/Naturaleza de Asistencia a OTROS.
Al ser un 32%, parece excesivo, vamos a estudiar esta división, si es o no correcta o hay que introducir un nuevo valor.

#	Descripción	ORGANISMO INFORMES
200044	Se ha comprobado que genera uan traza cada vez que guarda un snapshot AWR. La traza tiene este contenido: *** 2014-09-15 05:40:29.818 *** SESSION ID:(529.809) 2014-09-15 05:40:29.818 *** CLIENT ID:() 2014-09-15 05:40:29.818 *** SERVICE NAME:(SYS$BACKGROUND) 2014-09-15 05:40:29.818 *** MODULE NAME:(MMON_SLAVE) 2014-09-15 05:40:29.818 *** ACTION NAME:(Auto-Flush Slave Action) 2014-09-15 05:40:29.818 *** KEWROCISTMTEXEC - encountered error: (ORA-00001: restricción única (SYS.WRH$_MUTEX_SLEEP_PK) violada ) *** SQLSTR: total-len=276, dump-len=240, STR={insert into WRH$_MUTEX_SLEEP (snap_id, dbid, instance_number, mutex_type, location, sleeps, wait_time) select :snap_id, :dbid, :instance_number, mutex_type, location, sleeps, wait_time from v$mutex_sleep where sleeps } *** KEWRAFM1: Error=13509 encountered by kewrfteh Tras analizar las trazas se ven estas opciones: ¿ Patch 10122454: KEWROCISTMTEXEC - ORA-00001: UNIQUE CONSTRAINT (SYS.WRH$_MUTEX_SLEEP_PK) ¿ Error:((Sys.Wrh$_undostat_pk) Violated) Ora-00001 (Doc ID 397284.1) ¿ ofrece 2 soluciones: reiniciar la instancia o hacer un reset de undo stats Se abre ticket por que se va a tratar en el Comité de BD.	SSPA
200092	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20140915. Atentamente	SSPA
200095	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200096	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200097	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200098	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200099	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200115	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200120	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200129	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200134	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200140	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200149	Estamos migrando el esquema de portafirmas a otra bbdd por lo que al contener segmentos de lob pensamos que al realizar el expdp - impdp con un remap de esquema y remap de tablespaces, se liberaria el espacio no ocupado de los datafiles ya que desde enterprise manager nos aconsejaba un shrink de los segmentos, como se indica en la imagen adjunta. No se libera espacio alguno al realizara el import por lo que hemos realizado el shrink a mano de ambas tablas sin obtener resultados tampoco, a continuación se indican los comandos usados para el shrink de ambas tablas. alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS enable row movement; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS deallocate unused; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS shrink space compact; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS shrink space; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS modify lob(B_FIRMA) (deallocate unused); alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS modify lob(B_FIRMA) (shrink space compact cascade); alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS modify lob(B_FIRMA) (shrink space cascade); alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS enable row movement; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS deallocate unused; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS shrink space compact; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS shrink space; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS modify lob(B_ARCHIVO) (deallocate unused); alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS modify lob(B_ARCHIVO) (shrink space compact cascade); alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS modify lob(B_ARCHIVO) (shrink space cascade); Solicitamos asistencia técnica ya que según enterprise mánager la ganancia seria de unos 200gb de los 300gb que ocupa actualmente.	CISPS
200161	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200168	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200169	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200176	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200177	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200180	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA
200191	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA
200193	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA
200196	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA

## Actuaciones debida a la migración en Octubre
Relación de tiques que tienen que ver con la migración en el mes de Octubre (13)
#	Descripción	ORGANISMO INFORMES
200040	Buenas tardes Paola, te envío el presente correo para realizar una consulta sobre una duda que tenemos en CTC. Según la estrategia de despliegue y migración Oracle 10gR2 a 11gR2, que me está planteando la Jefatura Adjunta al Servicio de Informática CTC, consiste en la siguiente: 1.- El entorno de Producción estaría compuesto por 2 nodos, para este supuesto los llamaremos A y B. 2.- Como los nodos del entorno de Producción en 10gR2 va a ser el mismo que para 11gR2, desde dicha Jefatura Adjunta proponen que; - Romper el cluster en 10gR2, dejando los esquemas de BBDD en un solo nodo por ejemplo el A. - Instalar Grid Infrastructure 11gR2 en el nodo B. - Migrar los esquemas de BBDD del nodo A (10gR2) al nodo B (11gR2). Estaríamos interesados en saber cual es vuestro punto de vista de la estrategia planteada, así como, si es posible que dicha valoración incluya los pros y contra de acometerla como te la he planteado. Pensamos desde el Departamento de Sistemas CTC que puede ser que los procesos de validación que realiza el instalador de Grid Infrastructure 11gR2 (11.2.0.4) NO dejen avanzar al intentar chequear conectividad, componentes del cluster a nivel de nodos, etc. Sin otro particular y quedando a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.	CTC
200046	Buenos días, tenemos una base de datos Oracle 11g R2 ( 11.2.0.3 , en breve 11.2.0.4.2). El Sistema Operativo es Red Hat Enterprise Linux Server release 6.3 (Santiago). Queremos saber como afectaría la actualización del S.O a la versión 6.5 ( última estable ). Si habría que hacer algo a nivel de sotfware de base de datos y a nivel de ficheros . Gracias	AGAPA
200052	Cuando arrancamos Weblogic nos aparece este error: weblogic.security.SecurityInitializationException: Authentication for user denied	EXTENDA
200053	Para el proyecto Sicata v2.0 se ha montado un servidor Forms/Reports versión 11gR2 (instalación limpia). Al acceder a la URL http://SE41VRP702DYREG:9002/reports/rwservlet , se produce un error 500. He revisado las siguientes notas en MOS: - Call to RWSERVLET Fails with "Error 500--Internal Server Error" for New Instance (Doc ID 1053674.1) - "500 Internal Server Error" Returned When Calling the Reports Servlet (rwservlet) (Doc ID 374406.1) Tras realizar diversas modificaciones en los ficheros de configuración, el problema persiste.	SSPA
200062	Buenos días, Vamos a empezar a planificar la migración de Oracle 10g a 11g. Tal y como nos habéis comentado, estamos planificando montar un equipo de prueba con Oracle 11.2 y crear una BBDD en blanco. Después realizar un export de la BBDD actual y un import en la nueva BBDD y sobre esta realizar las pruebas de las aplicaciones. Es posible que nos enviéis el enlace para descargar Oracle 11.2 para una distribución Linux RedHat 5? Gracias	AAC
200063	Buenos días, Estamos trabajando en la migración de nuestra versión de Oracle 10g a 11g. Actualmente tenemos instalado en el Servidor el siguiente Red Hat Linux Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1 (Tikanga) Linux version 2.6.18-53.el5PAE Leyendo la Note:169706.1, veo que la especificación para Linux-x64 es: RHEL5,OEL5 - 5.2 or greater Me podéis confirmar que debemos actualizar el sistema operativo para poder instalar 11g en dicho servidor?	AAC
200065	Tenemos un problema con las secuencias después de la migración	RTVA
200067	Saludos Paola, Se nos ha planteado la necesidad de hacer un dblink entre la base de datos IAPHPROD y un base de datos MySQL localizada en otro servidor. Hemos encontrado un tutorial que indicaba el proceso usando Heterogeneus Service (HS) junto a Oracle Database Gateway for ODBC (hs4odbc): http://tecnoquia.blogspot.com.es/2012/04/dblinks-desde-oracle-hacia-mysql.html ¿Sería ésta la manera recomendable de realizar la conexión o hay otra forma mejor? Muchas gracias.	IAPH
200081	Oracle Forms - Version 10.1.2.3.0 When calling a stored package function with composite type parameter on Oracle AS 10.1.2.0.2 / 10.1.2.2 / 10.1.2.3 on HP-UX PA-RISC or Itanium (64-bit) or Linux Itanium . ORA-04067: not executed, stored procedure "PUBLIC" does not exist. Paola, ahí va la descripción del problema (el informe de AGAPA) y la nota de Oracle.	CAPDER
200083	(1) El conector genérico de OIM, ¿tiene un licenciamiento aparte como un conector específico (ej: conector de Active Directory) o forma parte del propio licenciamiento de OIM? Entiendo que es lo segundo, pues no existe un conector genérico que se descargue, sino que es parte del funcionamiento del OIM. De hecho no hay una guia de instalación del conector genérico, sino que el manual que se sigue es el de la Consola de Administración de OIM. (2) Me comentaste que el conector específico de WS es nuevo y está disponible a partir de la versión 11.1 de OIM. ¿Esto significa que al actualizar OIM a 11g tendríamos disponible ese conector, o los nuevos conectores que vayan con esa versión tiene licencia aparte? (3) Encontré por internet que los conectores genéricos (GTC) en 11g se reemplazan por conectores "Identity Connector Framework". Aunque he visto que en la guía para desarrolladores de OIM 11g siguen apareciendo los GTC, supongo que por compatibilidad con antiguos conectores basados en GTC que se tengan, ¿o es que OIM seguirá en futuras versiones con las 2 opciones para personalizar conectores (GTC e ICF)? Entiendo que ambos casos se incluyen dentro del propio licenciamiento de OIM, que no tienen un licenciamiento aparte como los conectores específicos, es así, no? ¿Qué sería mejor en caso de necesitar desarrollar nuevos conectores, personalizar un conector GTC o hacer un conector ICF?	CHAP
200100	SIRHUS se ha migrado a versión Forms10g, tras una semana de convivencia de la versión Forms6i y la versión Forms 10g, se ha parado la versión Forms 6i, funcionando solamente SIRHUS con Forms10g; desde ese momento, la granja de servidores de Forms10g han asumido todas las conexiones. Se ha detectado que cuando el número de conexiones (procesos frmweb) al Forms Servlet supera 50-60 procesos, los usuarios pierden la conexión con SIRHUS, recibiendo el error FRM-92101, y en el fichero application.log aparece el siguiente error. 14/10/20 13:15:07 formsweb: Forms session <227> exception stack trace: oracle.forms.engine.RunformException: Se ha producido un fallo en la sesión de Forms <227> durante el inicio: No se ha obtenido una respuesta del proceso de tiempo de ejecución at oracle.forms.servlet.RunformProcess.connect(Unknown Source) at oracle.forms.servlet.RunformProcess.dataToRunform(Unknown Source) at oracle.forms.servlet.RunformSession.dataToRunform(Unknown Source) at oracle.forms.servlet.ListenerServlet.doPost(Unknown Source) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:760) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853) at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.3.0)].server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:835) at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.3.0)].server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:341) at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.3.0)].server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:816) at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.3.0)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:231) at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.3.0)].server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:136) at com.evermind[Oracle Application Server Containers for J2EE 10g (10.1.2.3.0)].util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:186) at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)	CHAP
200106	Consulta sobre fecha prevista de Oracle Database 12cR2	VEIA
200139	Revisión de las bases de datos en StandBy CMA11STB y TERRA11STB del servidor GORM, tras UPGRADE (11.2.0.3 a 11.2.0.4) de bases de datos primarias CMAS11 y TERRA11 en servidor VICKY.	CMAOT

## Motivo de Apertura = Otros
Con motivo de Apertura = Otros, se han detectado un 18%, nos parece exesivo, por lo que se recomienda revisar la clasificación.

#	Descripción	ORGANISMO INFORMES
71058	Buenas, Tenemos un problema con una función pl/sql en la que hacemos una lectura en una tabla de BBDD y en base a los datos obtenidos hacemos un update del registro o insert en caso de no encontrar ninguno, esto provoca en determinados casos el problema de la actualización perdida y lo que queremos es cuando hagamos el primer select, poder definir una transacción y bloquear las tablas contra lectura/escritura y al finalizar la inserción o actualización de la tabla, liberar la tabla. El problema lo hemos intentado arreglar indicando en la función PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION y al comienzo del bloque que provoca conflictos SET TRANSACTION READ WRITE terminando el bloque con COMMIT, la pregunta es si esta solución resuelve el problema o no, ya que el caso que comentamos ha ocurrido de manera aislada varias veces, pero es difícil de reproducir ya que depende de cómo el SGBD de Oracle asigne los recursos. ¿Es necesario incluir la sentencia ROLLBACK en el tratamiento de errores? Saludos.	SSPA
76030	Ruego confirmación de la siguiente información. Ante la consulta de si Centos esta certificado para Oracle,personal de Oracle comenta lo siguiente: CentOS is not a certified and supported operating system for Oracle RDBMS software and there are no plans to add support for CentOS saludos	IECA
81146	Buenos días, se ha detectado que si ponemos la url completa de un servicio publicado en OSB en un navegador cualquiera, en lugar de mostrar por ejemplo las operaciones del wsdl o un enlace para visualizar el wsdl ... realiza una invocación directa al servicio, evidentemente sin resultados óptimos ya que no se le pasa ningún mensaje de entrada. Por ejemplo, si se abre en el navegador la siguiente url, podéis observar que el OSB incluso devuelve respuesta síncrona. http://integracion.esb.pre.sas.junta-andalucia.es/CircuitoAsistencial/ServicesIn/NotificacionResultadoPruebaPS Gracias. Saludos.	SSPA
91859	Durante una actuación programada sobre el sistema opratativo en los servidores de RAC (olvera/Gador), al arrancar se ha producido un error al levantar las instancias de base de datos en el Servidor Olvera: rac10205.olvera bash # srvctl enable instance -d CEH0G3 -i CEH0G31 PRKP-1017 : Instance CEH0G31 already enabled. rac10205.olvera bash # srvctl start instance -d CEH0G3 -i CEH0G31 PRKP-1001 : Error starting instance CEH0G31 on node OLVERA CRS-0215: No se ha podido iniciar el recurso 'ora.CEH0G3.CEH0G31.inst'. Las instancias en el nnodo gador se levantaron sin problemas Tras varios intentos y revisión de los logs, finalmente hemos procedido de la siguiente manera para levantar los bases de datos: - Disbale de todas las instancias en el nodo olvera - parada y arranque del CRS en el nodo olvera - una por una, se levanta cada instancia haciendo un enable y un start con srvctl Por favor solicitamos la asistencia para comprobación del estado de los nodos y las instancias de RAC, así como su configuración	CHAP
91931	Recomendaciones y/o buenas prácticas para el uso de Oracle Database Resource Manager, o su versión en sistema operativo, de modo que podamos gestionar y compartir adecuadamente los recursos de las distintas instancias de Oracle para SAP en un mismo servidor. Conocer el estado de la licencia de uso del producto dentro del Acuerdo Marco. Un saludo	CHAP
93873	Hola Juan Carlos, Te remito la documentación utilizada durante el día de hoy en la Charla de Oracle Very Large Database. Para que la tengas y puedas compartirla con los asistentes. He creado un documento con un resumen somero de los puntos principales a tener en cuenta (Resumen_Charla_Oracle_VLDB.pdf) Espero os haya sido de interés y de utilidad. Atentamente Marisol Segade	CHAP
99853	Buenos días, Trabajando con OWB 10.2.0.2, se pierde la configuración de los destinos de un proyecto cuando se accede al centro de diseño. Al perder esa configuración, cuando entramos en elcentro de control no se pueden ver los mappings. En muchas ocasiones, es necesario reiniciar la herramienta para que vuelva a cargar la configuración (es un problema aleatorio) En conocimiento de este problema, Indra se ve obligada a incluir las siguientes sentencias en todos sus cambios: OMBALTER ORACLE_MODULE 'DW_MTI_CITAS' ADD REFERENCE LOCATION 'DESTINO_MACMTI10G' SET AS DEFAULT OMBALTER ORACLE_MODULE 'DW_MTI_CITAS' SET REFERENCE METADATA_LOCATION 'DESTINO_MACMTI10G' OMBCOMMIT OMBALTER ORACLE_MODULE 'DW_MTI_CITAS' SET PROPERTIES (DB_LOCATION) VALUES ('DESTINO_MACMTI10G') OMBALTER ORACLE_MODULE 'DW_MTI_CITAS' SET PROPERTIES (STREAMS_ADMINISTRATOR_LOCATION) VALUES ('DESTINO_MACMTI10G')	SSPA
100417	Buenos días, hemos tenido, por dos días consecutivos, una incidencia en los discos de la segunda instancia de CHCUS (base de datos RAC), en la que el sistema operativo detecta un error en uno de los volúmenes y desmonta el disco. Desde los logs de la instancia no hemos detectado errores asociados a la instancia como causantes del problema. Solicitamos asistencia para anáisis de los logs, revisión de la instalación y las medidas de actuación y contingencia que llevamos a cabo cuando en la base de datos cuando se produce el incidente. Un saludo	CHAP
200064	Buenas, En nuestro entorno PDPCC con dos nodos con JBOSS 4.2.3 GA y JAVA 1.6 HOT SPOT, jboss se cae a los 15 minutos de arrancar generando un threadump: # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # SIGSEGV (0xb) at pc=0x00000034892899bb, pid=2131, tid=140398997300992 # # JRE version: 6.0_14-b08 # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (14.0-b16 mixed mode linux-amd64 ) # Problematic frame: # C [libc.so.6+0x899bb] memcpy+0x15b Todo parece indicar que se trata de un bug JDK-6366468 : SIGSEGV from memcpy. Adjunto threadumps y logs. Gracias de antemano.	SSPA
200066	Buenas, En nuestro entorno PDPCC con JAVA 1.6 HOT SPOT, el servidor de aplicaciones se cae a los 15 minutos de arrancar generando un coredump: # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # SIGSEGV (0xb) at pc=0x00000034892899bb, pid=2131, tid=140398997300992 # # JRE version: 6.0_14-b08 # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (14.0-b16 mixed mode linux-amd64 ) # Problematic frame: # C [libc.so.6+0x899bb] memcpy+0x15b Todo parece indicar que se trata de un bug JDK-6366468 : SIGSEGV from memcpy. Adjunto threadumps y logs. Gracias de antemano.	SSPA
200085	Buenas, he revisado el ASH de CAPOCCI para intentar ofreceros más información respecto a la incidencia de ayer, para ver si os facilita la búsqueda del caso de uso. Os facilito la info por mail. Ya que no hay espacio en este campo. Saludos.	SSPA
200086	Solicitamos información sobre la generación de informes en OER, es decir, que tipos de informes podemos obtener, de que se pueden obtener informes, y que tenemos que hacer o tener para poder generar esos informes. El tipo de informes que nos interesa obtener son complejos, es decir con 2 niveles de detalle. Cualquier duda consultarnos. Saludos.	SSPA
200122	Se ha procedido a borrar el servicio HSMINI de DIRAYA (11.1). Tras ejecutar el alter system sobre el services_names y ejecutar execute dbms_service.delete_service('HSMINI'); Las salidas son correctas y el servicio HSMINI no aparece en DBA_SERVICES, pero si sigue apareciendo en v$services ¿Puede ser un problema? ¿Cómo puede borrarse de la v$services?	SSPA
200152	El cluster en crss0030/crss031 no está operativo tras fallo de discos que afectan al OCR y voting disks.	EPES

## Solicitar asistencia especializada.
Nos resulta extraño que se haya cambiado de forma tan drástica la tendencia de que los tiques con mayor porcentaje fueran las
incidencias y ahora sean las asistencias técnicas.
#	Descripción	ORGANISMO INFORMES
62328	Se solicita asistencia de Oracle para que revise los scripts del paquete Gestor Archivo 1.3.11 (regeneración en CAPOCCI y CAPORI de las tablas de HSC e IT).	SSPA
71210	Se le proporciona información para la implementación de una politica de B&R a traves de RMAN. Creación de repositorio, usuarios, politicas de backup&recover full vs incrementales, scripts de backup, recover, metodos de restauración, clonado para entornos de pre, formación y validación.	CECD-EDU
72545	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda la realización de un piloto de migración a RDBMS 11gR2.	CITANDALUCIA
72548	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda el soporte a la implementación de Oracle Data Guard si se decide instalar por parte del Organismo	CITANDALUCIA
72559	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda el soporte a la implementación de Oracle Data Guard. Tras la migración a RDBMS 11gR2. Pendiente de valorar por parte de AAIICC. De forma coordinada con CCD	AAIICC
72560	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda la revisión de seguridad de la base de datos de producción tras su migración a RDBMS 11gR2	AAIICC
72561	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda el soporte a la configuración de Webcaché	AAIICC
73259	Revisión de rendimiento BBDD CHARE	SSPA
73260	Revisión de rendimiento BBDD aplicativo.	SSPA
73263	Soporte a la aplicación de las recomendaciones de las revisiones de rendimiento	SSPA
73336	Revisión de rendimiento BBDD HCD	SSPA
73337	Soporte a la aplicación de las recomendaciones de la revisión de rendimiento	SSPA
73339	Soporte a la implementación de Dataguard en el centro de Guadix	SSPA
73546	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda la revisión de configuración de la nueva base de datos para la gestión integral de la dependencia	ASSDA
73547	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda el soporte a la migración a RDBMS 11gR2. Como primer paso se hará un piloto de migración	ASSDA
73549	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda el soporte a la migración a RDBMS 11gR2. Como primer paso se hará un piloto de migración a RDBMS 11gR2.	CAA
73592	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda la revisión de rendimiento de la BBDD O11PRD	RTVA
79995	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda la realización de pruebas de Restauración y Recuperación de base de datos con RMAN.	EXTENDA
80473	Con vistas a implantar ECO en producción (base de datos admele) se planifica una revisión de rendimiento del entorno de pruebas (base de datos admelepr) durante el curso que se impartirá en Diciembre.	CAA
88681	Soporte a la migración del entorno WLS para applicaciones departamentales a una nueva maquina para liberar las máquinas de DAE.	SSPA
89759	CFV. Configuración SelfUpdate y despliegue agentes cloud Control12c	CFV
91603	Proyecto de Particionamiento tablas Séneca	CECD-EDU
91604	Proyecto de implantación de RMAN en las bases de datos de CED	CECD-EDU
92439	Buenos días, solicitamos la asistencia del soporte avanzado de Oracle para la migración de Ias 10.1.2.3 a Weblogic. Para comenzar, se instalará Weblogic en un entorno de desarrollo y en otro de pre-producción en dos máquinas distintas. El uso que se hace de este servidor de aplicaciones es Oracle forms&reports. Un saludo.	ASSDA
96623	En la CFV estamos revisando, a nivel lógico, la nueva arquitectura de información en los sistemas de nuevo desarrollo y migración tecnológica de la Consejería. Solicitamos el asesoramiento de Oracle Soporte Avanzado para la materialización de la capa de persistencia en base a dicho modelo. Para explicaros la iniciativa y exponeros nuestras necesidades nos gustaría contar con vosotros en una reunión presencial en nuestra sede Av. Diego Martínez Barrio a ser posible en el plazo de 7-10 días. Por favor, proponednos fechas y hora. Gracias y saludos.	CFV
97110	Plan de Soporte 2014 (SDP 2014). Soporte a migración de Forms y Reports a 11gR2 (11.1.2.2.0)	EXTENDA
97973	Revisión de política de backup y pruebas de recuperación tras migración a las nuevas maquinas.	AMAYA
98040	Se solicita Soporte Oracle para movimiento de discos de booting en RAC a una nueva cabina de almacenamiento en el Hospital Virgen del Rocío. La persona de contacto para la actuación en el Hospital es Luis Santiago Sánchez (luissantiago.sanchez.sspa@juntadeandalucia.es) en el teléfono 740389. Saludos.	SSPA
99640	Se realizan pruebas funcionales / carga para validar el comportamiento del entorno virtualizado de DAE con el entorno fisico de PREDAE.	SSPA
99642	Durante las pruebas de validación del entorno virtualizado se han encontrado numeros errores asociados a configuración y a la aplicacion. Oracle Soporte se ofrece para apoyar en la resolución de dichos errores.	SSPA
100776	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda la realización de pruebas de Restauración y Recuperación con RMAN.	VEIA
101997	Revisión rendimiento / comparativa base de datos explo, tras migrar a Superdome ( HP-UX Itanium )	CAPDER
102005	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda el envío de documentación sobre Oracle Data Guard	CALRI
102006	En la reunión de planificación mantenida con el organismo se acuerda el envío de documentación sobre particionamiento de Bases de Datos	CALRI
102050	Relacionado con tique de NAOS 102005. Envío de documentación sobre Oracle Data Guard. Se proporcionará además informe con best practices de sistemas en entornos Oracle Data Guard.	CALRI
200009	En el desarrollo de la nueva aplicación de nóminas nos encontramos con la necesidad de utilizar la instrucción EXECUTE IMMEDIATE. En el documento "InfV5_JASAS_NormasDesarrollo_RDBMS_V420.pdf" de la STIC se indica lo siguiente: "34. No se permitirá el uso de SQL literal ejecutado a través de EXECUTE IMMEDIATE. Se restringirá el uso del paquete DBMS_SQL con la misma función." A continuación adjuntamos una breve explicación del uso para el que se requiere la instrucción EXECUTE IMMEDIATE: 1.- Los empleados tienen asignados, en función de su categoría de nóminas, una serie de devengos. La asignación de estos devengos a la nómina es dinámica y para cada empleado se calcularán los devengos que le correspondan. 2.- Cada devengo tendrá asociada una función de cálculo en la tabla de Devengos, de manera, que si queremos sustituir la fórmula del cálculo del devengo por otra, sólo tenemos que modificar un registro de la tabla indicando el nombre de la nueva función de cálculo. Es decir, se están parametrizando las funciones de cálculo para hacer el sistema flexible. Si en un mes concreto de la Nómina hay que activar una determinada forma de calcular los devengos, sólo habría que lanzar un script de BBDD sin necesidad de tocar código fuente. 3.- El uso del EXECUTE IMMEDIATE, según los puntos anteriores, sería el siguiente: -- Se obtienen los devengos por categoría FOR R_CON IN CU_OBTEN_DEV_CAT (V_ID_CATEGORIA) LOOP V_ID_CONCEPTO := R_CON.ID_CONCEPTO; V_V_CONCEPTO := R_CON.V_CONCEPTO; V_D_FUNCION := R_CON.D_FUNCION; IF V_D_FUNCION IS NOT NULL THEN -- Obtenemos el importe del Concepto V_BLOQUE := 'BEGIN ' || V_D_FUNCION || '(:CONCEPTO, :FECHA, :IMP); END;'; EXECUTE IMMEDIATE V_BLOQUE USING V_ID_CONCEPTO, V_F_FECHA, OUT V_IMPORTE; END IF; END LOOP; 4.- Nos surge la duda de si la recomendación de la STIC se limita expresamente a la ejecución de "SQL literal", dejando la posibilidad del uso de la instrucción EXECUTE IMMEDIATE para ejecución de procedimientos de forma dinámica.	SSPA
200014	Desde RTVA solicitan a Oracle ACS la migración de la BBDD de Producción ¿O11PRD¿ que está en el servidor mulhacen2 hacia el nuevo servidor mulhacen3 (Blade Fujitsu Primergy BX 920 S4). Se cambia de plataforma, de Solaris SPARC a Oracle Linux 6 x86-64 (kernel compatible).	RTVA
200021	Tarea Proactiva - Revisión de Configuración BBDD CSTV	RTVA
200023	Servicio/Aplicación RUFO OAS 10.1.2.0.2 Linux 64 bits	IFAPA
200026	OAS 10.1.2.3 Linux 64 bits	AGAPA
200027	Soporte Instalación Cloud Control 12C	CMAOT
200028	Soporte particionamiento en base de datos RPA	IECA
200034	Reunion para definir colaboracion del proyecto de migracion FMW en Superdome	CAPDER
200035	Reunion de tareas de los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Reunion realizada el 02-oct-2014	CAPDER
200043	Analisis de rendimiento de las bases de datos tras la migracion de infraestrutura Prime Power 2500 a M6.	SSPA
200044	Se ha comprobado que genera uan traza cada vez que guarda un snapshot AWR. La traza tiene este contenido: *** 2014-09-15 05:40:29.818 *** SESSION ID:(529.809) 2014-09-15 05:40:29.818 *** CLIENT ID:() 2014-09-15 05:40:29.818 *** SERVICE NAME:(SYS$BACKGROUND) 2014-09-15 05:40:29.818 *** MODULE NAME:(MMON_SLAVE) 2014-09-15 05:40:29.818 *** ACTION NAME:(Auto-Flush Slave Action) 2014-09-15 05:40:29.818 *** KEWROCISTMTEXEC - encountered error: (ORA-00001: restricción única (SYS.WRH$_MUTEX_SLEEP_PK) violada ) *** SQLSTR: total-len=276, dump-len=240, STR={insert into WRH$_MUTEX_SLEEP (snap_id, dbid, instance_number, mutex_type, location, sleeps, wait_time) select :snap_id, :dbid, :instance_number, mutex_type, location, sleeps, wait_time from v$mutex_sleep where sleeps } *** KEWRAFM1: Error=13509 encountered by kewrfteh Tras analizar las trazas se ven estas opciones: ¿ Patch 10122454: KEWROCISTMTEXEC - ORA-00001: UNIQUE CONSTRAINT (SYS.WRH$_MUTEX_SLEEP_PK) ¿ Error:((Sys.Wrh$_undostat_pk) Violated) Ora-00001 (Doc ID 397284.1) ¿ ofrece 2 soluciones: reiniciar la instancia o hacer un reset de undo stats Se abre ticket por que se va a tratar en el Comité de BD.	SSPA
200049	Solicitud instalación del software de Base de Datos versión 11.2.0.4 en los servidores intranet, svrpruebas, svrpruint, svradmele y svrintran por parte de Oracle ACS.	CAA
200080	Los responsables de informática de CAPDER se ponen en contacto con Oracle Soporte debido al escalado del mal rendimiento de FAGA	CAPDER
200091	El día 14/10/2014 ACS se desplaza a El Ejido para diagnosticar y buscar solución a los problemas de rendimiento en aplicación Farmacia bbdd CPRO.	SSPA
200092	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20140915. Atentamente	SSPA
200095	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200096	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200097	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200098	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200099	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20140930. Atentamente	SSPA
200110	Buenos días Paola. Ya hemos recibido el software de OAS 10.1.2.3 para linux 32 bits. Pero comienzo con la instalación me indica lo siguiente: [oracle@sscc-svrpprod20 Installer_10.1.2.0.2]$ sh runInstaller ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The OUI Screen may take around 5 to 30 seconds to come up depending upon system performance. Please Wait ....... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iniciando Oracle Universal Installer... Comprobando requisitos de Installer... Comprobando la versiÃ³n del sistema operativo: debe ser redhat-2.1, redhat-3, redhat-4, SuSE-8, SuSE-9 or UnitedLinux-1.0 Fallo <<<< Saliendo de Oracle Universal Installer, no se ha encontrado el log de esta sesiÃ³n en /tmp/OraInstall2014-10-23_09-15-54AM/installActions2014-10-23_09-15-54AM.log [oracle@sscc-svrpprod20 Installer_10.1.2.0.2]$ [oracle@sscc-svrpprod20 Installer_10.1.2.0.2]$ [oracle@sscc-svrpprod20 Installer_10.1.2.0.2]$ [oracle@sscc-svrpprod20 Installer_10.1.2.0.2]$ uname -a Linux sscc-svrpprod20.ifapa.junta-andalucia.es 2.6.18-398.el5xen #1 SMP Tue Aug 12 06:35:30 EDT 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux [oracle@sscc-svrpprod20 Installer_10.1.2.0.2]$ [oracle@sscc-svrpprod20 Installer_10.1.2.0.2]$ cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Server release 5.11 (Tikanga) Comenta Lorenzo que el dia de la reunión ya hablamos que esta version OAS si es compatible con redhat 5. No se que podemos hacer o si existe otra pero me han enviado esta. Saludos.	IFAPA
200113	Desde CICA se solicita a Oracle ACS visita in-situ para realización de switchover el Lunes día 27 de Octubre de 2014 a las 9:00.	CEICE
200114	Este fin de semana se han migrado las bases de datos a 11gR2 y ha surgido un problema de rendimiento de una consulta que fue reportado al Servicio de Emergencia (BEEPER) de Oracle ACS para Intervenciones Críticas fuera del horario laboral que dio un workaround. Desde Extenda se solicita a Oracle ACS soporte presencial el Lunes 27 de Octubre de 2014 para seguir analizando el problema y proponer una solución definitiva.	EXTENDA
200115	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200120	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200121	Tras los últimos cambios realizados en la plataforma y parametrización. Los responsables de la STI solicitan una revisión de configuración del entorno de Preproducción de SOA a Oracle Soporte.	SSPA
200129	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200130	Al instalar el Patch 11868640 sobre OEBET (11.1.0.7.9) nos ha aparecido un warning al linkar porque el símbolo "_start" tiene diferentes tipos (se adjunta log). Hemos revisado la Nota 1446945.1, donde se indica que el mensaje puede ignorarse. Necesitamos que nos confirméis durante la mañana que sigamos la Nota 1446945.1 e ignoremos el warning, para así poder planificar la actulización del parche en BET para el sábado, aprovechando el corte de bolsa.	SSPA
200134	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200140	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20141015. Atentamente	SSPA
200142	Análisis a nivel de CRS tras corrupciones de datos (día 2014-08-08) por importación de zpool en 2 nodos. SR de Systems 3-9459316601 Bug 19498105 ZFS SHOULD BE AWARE THAT AN IMPORT IS IN PROGRESS Finalmente, desde el SR de Systems y desarrollo de ZFS se ha concluído que ZFS se ha comportado como se esperaba, dejando que un mismo zpool fuera importado a la vez por dos nodos. Se requiere análisis a nivel de GI-Clusterware (CRS) para evitar esta situación. Un saludo,	CALRI
200143	Tenemos que realizar un upgrade de los Weblogic de PACS de 10.3.5 con jrockit 28.2.5-20-152429-1.6.0_37 a la versión WLS 10.3.6 y están dando producción. Tras estudiar el upgrade hemos visto constaría de 3 fases 1.- Aplicar el upgrade installer (Patch 13529623: PLACEHOLDER BUG FOR WEBLOGIC SERVER 11GR1 (10.3.6) UPGRADE INSTALLER) Hemos seguido la documentación http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/web.1111/e13754/toc.htm y creemos que el procedimiento correcto sería seguir capítulo 5 Upgrading a WebLogic Domain (http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/web.1111/e13754/upgrade_dom.htm#g1095706) 2.- Aplicar último psu Patch 19182814: SU Patch [FSR2]: WLS PATCH SET UPDATE 10.3.6.0.9 3.- Subir la version de jrockit R28.2.5-20-152429-1.6.0_37-20120927-1915-linux-x86_64 a la versión jrockit-jdk1.6.0_71-R28.3.1-4.1.0 ¿Sería este el procedimiento correcto?	SSPA
200149	Estamos migrando el esquema de portafirmas a otra bbdd por lo que al contener segmentos de lob pensamos que al realizar el expdp - impdp con un remap de esquema y remap de tablespaces, se liberaria el espacio no ocupado de los datafiles ya que desde enterprise manager nos aconsejaba un shrink de los segmentos, como se indica en la imagen adjunta. No se libera espacio alguno al realizara el import por lo que hemos realizado el shrink a mano de ambas tablas sin obtener resultados tampoco, a continuación se indican los comandos usados para el shrink de ambas tablas. alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS enable row movement; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS deallocate unused; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS shrink space compact; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS shrink space; alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS modify lob(B_FIRMA) (deallocate unused); alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS modify lob(B_FIRMA) (shrink space compact cascade); alter table PFIRMAMGTMP.PF_FIRMAS modify lob(B_FIRMA) (shrink space cascade); alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS enable row movement; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS deallocate unused; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS shrink space compact; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS shrink space; alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS modify lob(B_ARCHIVO) (deallocate unused); alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS modify lob(B_ARCHIVO) (shrink space compact cascade); alter table PFIRMAMGTMP.PF_ARCHIVOS modify lob(B_ARCHIVO) (shrink space cascade); Solicitamos asistencia técnica ya que según enterprise mánager la ganancia seria de unos 200gb de los 300gb que ocupa actualmente.	CISPS
200157	Este problema ya ha sido atendido por Jonathan. En el nodo 4 se produce java.lang.StackOverflowError el 11/10/2014 a las 18:06. Se procede a sacar el nodo del balanceador. Se adjunta el log del managed server. A partir de este momento en el nodo1 se han ido acumulando hogging threads hasta hoy a las 8:00 ha llegado a 400 y se ha producido denegacion de servicio.Se procede a sacar el nodo 1 del balanceador. En estas horas no hay grabaciones. Se adjunta log del Managed Server. A partir de las 6:20 de hoy se han empezado a acumular hogging treads en el nodo 2 (89 hilos). Estos 89 hilos coinciden con el siguiente: ACTIVE] ExecuteThread: '56' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" id=7571 idx=0x194 tid=47392 prio=5 alive, in native, daemon at jrockit/net/SocketNativeIO.writeBytesPinned(Ljava/io/FileDescriptor;[BII)V(Native Method) at jrockit/net/SocketNativeIO.socketWrite(SocketNativeIO.java:46)[inlined] at java/net/SocketOutputStream.socketWrite0(Ljava/io/FileDescriptor;[BII)V(SocketOutputStream.java)[inlined] at java/net/SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:92)[inlined] at java/net/SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:136)[optimized] at weblogic/utils/io/ChunkedOutputStream.writeTo(ChunkedOutputStream.java:284)[optimized] at weblogic/cluster/messaging/internal/ConnectionImpl.send(ConnectionImpl.java:83)[optimized] at weblogic/cluster/messaging/internal/GroupMemberImpl.sendMessage(GroupMemberImpl.java:87)[optimized] at weblogic/cluster/messaging/internal/GroupMemberImpl.send(GroupMemberImpl.java:66) at weblogic/cluster/messaging/internal/GroupImpl.forward(GroupImpl.java:349)[optimized] at weblogic/cluster/messaging/internal/GroupMemberImpl.receive(GroupMemberImpl.java:117)[inlined] at weblogic/cluster/messaging/internal/GroupManagerImpl.handleMessage(GroupManagerImpl.java:184)[inlined] at weblogic/cluster/messaging/internal/ConnectionImpl$1.run(ConnectionImpl.java:139)[optimized] at weblogic/work/SelfTuningWorkManagerImpl$WorkAdapterImpl.run(SelfTuningWorkManagerImpl.java:545)[optimized] at weblogic/work/ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:256)[inlined] at weblogic/work/ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:221)[optimized] at jrockit/vm/RNI.c2java(JJJJJ)V(Native Method) -- end of trace Se adjuntan grabaciones y threads dump.	SSPA
200161	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200165	Buenos días, ante la necesidad de aplicar "el oneoff disponible en 11.2.0.4 para el bug 17564992" para resolver el problema con las subquerys que no devuelven el valor correcto, hemos decidido aplicar el último conjuto de parches disponibles para la versión 11.2.0.4. Con el objetivo de instarlos en todos los sistemas que utilizan diche versión. Para ello os solicitamos qúe conjutno de parches debemos instalar. Entendomos que el último PSU, pero queremos estar seguros si se requieren o es recomendable aplicar otros adicionales. Así mismo os colicitamos un posible plan de acción, teniendo en cuenta que contamos con varios entonos (desallo, prexplotación, explotación y un entorno de test). Gracias Un saludo	CHAP
200168	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200169	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200173	Se ha realizado un flashback en una standby. Al hacer la marcha atrás ha dado errores.	CMAOT
200176	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200177	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPMAEST para la Semana 20141031. Atentamente	SSPA
200180	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos DIRAYA para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA
200191	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos OPDISPE para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA
200193	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPOCCI para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA
200196	Hola, Os remito anexado, el Informe de Revisión de Consultas SQL de la base de datos CAPORI para la Semana 20141115. Atentamente	SSPA