GUIA
Gestión de Identidades en la Junta de Andalucía
Situación del proyecto
abril de 2.014
[Speaker Notes: El Sistema GUIA (Gestión Unificada de las Identidades de Andalucía) se impulsa para dotar a la Junta de Andalucía de una gestión de identidades completa, no sólo una gestión de usuarios. Se trata de un proyecto ambicioso que no persigue la implantación de una o varias herramientas que solucionan problemas parciales y que a la larga se acaban suplantando al fin mismo del sistema, dejando de ser los medios para lograr un verdadero sistema de gestión de identidades, con los beneficios a medio y largo plazo que estos sistemas aportan. La gestión de identidades debe considerarse como un sistema de infraestructura de apoyo al resto de los procesos. La consideración holística del conjunto de los componentes del sistema de gestión de identidades redunda en ventajas para la organización como conjunto, proporcionando servicios a las personas que trabajan en ella, participando como un componente de infraestructura en el resto de sistemas de información y gestión que, a su vez, aportará información útil e indicadores que alimentarán a otros procesos de la organización como los de gestión del conocimiento o de trazabilidad de los mismos. Gracias a una correcta y completa gestión de las identidades digitales, se puede conseguir una visión centralizada, veraz y actualizada de cada persona que hace uso de los sistemas de información, conociendo desde los datos básicos (nombre, apellidos, ubicación, teléfono, etc.) a información más avanzada gracias a la integración con otros sistemas (inventario de equipo que utiliza, controles de acceso a instalaciones o sistemas de información, etc.). Una vez que un Sistema de Gestión de Identidades se consolida en el núcleo de los sistemas de la organización, permite su uso en formas difíciles de anticipar, facilitando mayor eficiencia interna e innovación. Si reciben el impulso necesario, se convierten en sistemas que aportan un alto valor añadido a la organización.]

---
Índice
- Funcionalidad
  - Ciclo de vida de la identidad
  - Directorio Corporativo
  - Integración
  - Acceso al puesto
- Mejoras evolutivas
  - Evolución de la gestión de autorizaciones de acceso
  - Conectores adicionales
  - Evolución de la plataforma base
  - Otras líneas de evolución
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional
- Dependencia con otros sistemas (NAOS)

---
Funcionalidad
- GUIA es un sistema muy complejo que se estructura en cuatro áreas funcionales
  - Gestión del Ciclo de Vida de la Identidad
  - Directorio Corporativo
  - Integración
  - Acceso al puesto
[Speaker Notes: El modelo unificado de gobierno electrónico sin saber qué usuarios hay, cuántos, con qué permisos, sin dar de baja usuarios, etc. es imposible. He dejado al margen la letra f) que hace referencia a la dirección, administración y gestión integral de los sistemas corporativos de hacienda, pero también hay que mencionarlos puesto que requieren de la gestión de identidades como veremos en la siguiente transparencia GUIA sería un sistema de infraestructura TIC de carácter corporativo Ofrecer a la ciudadanía de forma transversal toda su información requiere, para hacerlo de forma avanzada, la Gestión de Identidades. La trazabilidad requiere integración de sistemas o al menos un hilo conductor que debe ser la identidad GUIA en el PDS La atención a la ciudadanía con acceso a sus datos es clave La perspectiva de género puede verse muy soportado por GUIA, puesto que almacena ese dato]

---
Funcionalidad – Ciclo de vida de la identidad
- Áreas usuarias:
  - Personal/RR.HH.
  - Responsables de Unidades (Jefaturas de servicio)
  - Cada persona usuaria final
- Eventos del Ciclo de Vida:
  - Alta
    - Internos
    - Externos
  - Traslados
  - Bajas
  - Gestión de Autorizaciones
- Gestión de Autorizaciones:
  - Delimitación de responsabilidades
  - Traza, auditoría e histórico
  - Cumplimiento de normativa: LOPD
  - Caducidad de autorizaciones: Anulación de cuentas

---
Funcionalidad – Ciclo de vida de la identidad

---
Funcionalidad – Directorio Corporativo
- Directorio centralizado:
  - Diseñado para ser consumido por el resto de sistemas de información de la Junta de Andalucía
  - Robusto y seguro
  - Garantía de calidad en el dato (SIRhUS y Certificados digitales)
- Refleja la estructura organizativa a nivel funcional del organismo (distinta a la orgánica formal)
- Fuente de información estadística y de uso real de los sistemas: Dimensionamiento
- Incorpora información de género

---
Funcionalidad – Integración (1 de 3)
- Catálogo de servicios basados en estándares seguros
  - LDAPS (LDAP Seguro)
  - Servicios Web
  - API
- Pautas para la integración publicadas en MADEJA
- Varios entornos disponibles para todo el ciclo de vida del desarrollo de la integración
- Funcionalidad de virtual de directorio:
  - Oracle Virtual Directory (OVD)
  - Mostrar como propios datos de terceras fuentes
  - Enmascarar OpenLDAP – Active Directory

---
Funcionalidad – Integración (2 de 3)
- Ya implementadas:
  - SIRhUS: Fuente autoritativa de datos para personal interno.
  - @firma: Autenticación y cambio de contraseñas
  - Correo corporativo:
    - Alta de usuario desde GUIA (generación de uid por correo corporativo)
    - Sincronización bidireccional de contraseñas
    - Movimiento de cuentas entre organismos controlado por GUIA
  - NAOS: Datos de las identidades
  - AGATA: Gestión de grupos
  - SSOWeb
- Probadas
  - Controlador de dominio
    - Samba + OpenLDAP
    - Active Directory (sólo como prueba de concepto)
  - Acceso a datos de Séneca (Educación) mediante LDAP a través de virtualización de directorio con OVD
- Iniciadas (estado desconocido por el proyecto)
  - CRONO (Control horario)

---
Funcionalidad – Integración (3 de 3)
- Oracle Identity Manager (OIM) como núcleo de GUIA
  - Dispone de conectores nativos para sistemas específicos: SAP, Active Directory, RAC-F, ..
  - Dispone de conector genérico que permite hacer conectores a medida
  - Conectores sujetos a licencia
  - GUIA dispone de conectores para: Base de datos, RAC-F (sin usar) y LDAP (adaptado también para Active Directory)
- Otras integraciones a abordar
  - Active Directory de la CHAP: realizándose pruebas. Se requiere soporte para GUIA
  - SUR y Datamart SUR
  - GIRO: Múltiples limitaciones y decisiones de diseño hacen recomendable integrar la gestión de identidades con GIRO
    - Identificados varios escenarios posibles
      - Gestión de autorizaciones de acceso: Automatismo de la tramitación con alta final en SAP a mano
      - Login único: Buscando además resolver la limitación del tamaño del nombre de usuario
      - Aprovisionamiento: Requiere conector y es compatible con los dos anteriores. Es la evolución natural del sistema
    - Riesgos importantes:
      - Inexperiencia por parte del personal de la UTE de GIRO
      - Plazos: Son decisiones de arquitectura y diseño y ya se está en fases avanzadas.
  - GREHONTE: De forma muy similar a SIRhUS como fuente autoritativa de datos de RR.HH.

---
Funcionalidad – Acceso al puesto
- Login con tarjeta: opción de requerir PIN
  - IdOne para ordenadores Windows (requiere licencia adicional)
  - PasswordBank para ordenadores Linux
- Single Sign-on de escritorio: introduce las credenciales en las ventanas de login automáticamente
  - Oracle Enterprise Single Sign-on para windows
  - PasswordBank para linux
- Single Sign-on vía web: Basado en estándar SAMLv2
  - Se integra con el login de las aplicaciones
  - Las aplicaciones requieren sencilla adaptación
  - Escenarios de federación de identidades aportando seguridad
  - Integrados: Red profesional, Reserva de salas, Moodle, Redmine, Catálogo de Platina. Correo Corporativo está en proceso.
  - Opción en estudio para GIRO (SAP soporta SAMLv2)

---
Índice
- Funcionalidad
  - Ciclo de vida de la identidad
  - Directorio Corporativo
  - Integración
  - Acceso al puesto
- Mejoras evolutivas
  - Evolución de la gestión de autorizaciones de acceso
  - Conectores adicionales
  - Evolución de la plataforma base
  - Otras líneas de evolución
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional
- Dependencia con otros sistemas (NAOS)

---
Mejoras evolutivas
- Conectores adicionales
  - SAP para GIRO
  - Active Directory en entorno multidominio para la Consejería, el SAS y otros organismos
  - Se debe pedir presupuesto a Oracle
    - Expediente GUIA (2006) 312,74€ cada conector
- Evolución de plataforma de base
  - Productos instalados desde 2.011 que requieren actualización para seguir soportados
  - Requiere soporte de sistemas, de Oracle y del proveedor de GUIA
- Otras líneas de evolución
  - Administración delegada para Delegaciones Provinciales y Territoriales
  - Desacople entre el sistema de tramitación (NAOS-GUIA) y el aplicativo de GUIA (Aplicación de Gestión Operativa)

---
Mejoras evolutivas – Plataforma base
- Se requiere para poder sustituir al actual sistema de Júpiter:
  - GIRO
  - SUR
  - Datamart Sur
  - Carpetas de red de la Consejería (Active Directory)
- El flujo actual es muy sencillo y limitado
- No es imprescindible para la entrada en producción de GIRO
- Estimación aprox. 310.000 €

---
Índice
- Funcionalidad
  - Ciclo de vida de la identidad
  - Directorio Corporativo
  - Integración
  - Acceso al puesto
- Mejoras evolutivas
  - Evolución de la gestión de autorizaciones de acceso
  - Conectores adicionales
  - Evolución de la plataforma base
  - Otras líneas de evolución
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional
- Dependencia con otros sistemas (NAOS)

---
Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
- Carga completa
  - Disponible procedimiento, manuales, material para formación, etc.
  - Poblado del directorio
    1. Presentación del sistema a la Secretaría General Técnica y el Servicio de Personal
    2. Presentación al Servicio de Personal de la Aplicación de Gestión Operativa
    3. Carga de la estructura definida por la S.G.T.
    4. Presentación a las personas responsables de unidad (jefatura de servicio)
    5. Formación a la persona responsable técnico del organismo
    6. Asignación de personas a unidades
- Carga mínima:
  - Creación de una UO por cada responsable de usuarios actual en el organismo
    - Asignación del rol de administrador de UO a esa persona
    - Asignación a su UO de las identidades a las que deba gestionar acceso a GIRO
  - Requiere que la DGPD desempeñe el resto de roles
- Transición desde carga mínima a carga completa
  - De forma gradual
  - Comienza con la transferencia de los roles de administración de identidades, de unidades y responsable técnico
  - De forma autónoma por el organismo, con apoyo en seguimiento y formación por parte de la DGPD

---
Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento

---
Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
- Gestión de autorizaciones de acceso
  - Implantado a posteriori gradualmente
- Incorporación de personas externas
  - Solicitud de autorregistro con certificado digital
  - Responsable de UO acepta/rechaza la solicitud
- Administración funcional
  - Durante fase de carga mínima: Completa
  - Posteriormente: Como acompañamiento
    - Soporte y asesoramiento
  - Englobada en la “Administración de Sistemas Corporativos de la Dirección General de Política Digital” de manera análoga a la función realizada por el Servicio de Administración SIRhUS

---
Índice
- Funcionalidad
  - Ciclo de vida de la identidad
  - Directorio Corporativo
  - Integración
  - Acceso al puesto
- Mejoras evolutivas
  - Evolución de la gestión de autorizaciones de acceso
  - Conectores adicionales
  - Evolución de la plataforma base
  - Otras líneas de evolución
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional
- Dependencia con otros sistemas (NAOS)

---
Dependencia con otros sistemas (NAOS)
- GUIA se compone de múltiples sistemas:
  - No es un conjunto de herramientas
  - Todas son GUIA
- Dependencia de proveedores externos
  - Oracle
    - Oracle Identity Manager
    - Oracle Internet Directory
    - Oracle Virtual Directory
- Dependencia de sistemas propios de la Junta de Andalucía
  - NAOS
    - Es el tramitador de flujos de ciclo de vida de identidad, incluido autorizaciones de acceso
    - Es una instancia de NAOS 2.4 diferenciada del resto
    - NAOS-GUIA
    - Identificada la necesidad de desacople: Objetivo posible sustitución por herramienta de cada organismo
      - Realizado el análisis (trabajos detenidos)

---
Dependencia con otros sistemas (NAOS)
Licencias disponibles
Producto	Modalidad	Proveedor
Directory Services	Ciudadano Perpetua	Oracle
Identity Federation	Ciudadano Perpetua	Oracle
Identity Manager	Ciudadano Perpetua	Oracle
Identity Manager Connector – Database Applications Table	Ciudadano Perpetua	Oracle
Identity Manager Connector - Database User Management	Ciudadano Perpetua	Oracle
Identity Manager Connector - IBM RACF	Ciudadano Perpetua	Oracle
Oracle Enterprise Single Sign-On Suite	Ciudadano Perpetua	Oracle
idOne	Por puestos	SmartAccess