Interoperabilidad
Normas de Gestión del Soporte

Versión: 0101
Fecha: 15/diciembre/2014

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

HOJA DE CONTROL

Organismo	Consejería de Hacienda y Administración Pública
Proyecto	Interoperabilidad
Entregable	Normas de Gestión del Soporte
Autor	CHAP
Versión/Edición	0101	Fecha Versión	15/12/2014
Aprobado por		Fecha Aprobación	15/12/2014
		Nº Total de Páginas

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Francisco Rodríguez Corredor	04/07/2014
0101	Eliminación de las referencias a la Bolsa de Horas de GFI al no existir en el vigente contrato. Simplificación del flujo de soporte eliminando la hasta entonces necesaria “tarea padre”	Francisco Rodríguez Corredor	15/12/2014

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

# INTRODUCCIÓN
## Objeto
Este documento pretende sentar las bases para la gestión, control, planificación y seguimiento del Soporte Oficial al Desarrollo de la suite de Interoperabilidad WSO2 contratado por parte de la Junta de Andalucía.
Se definen los principales mecanismos de gestión y uso del servicio de soporte, las responsabilidades y roles de cada uno de los involucrados
Una vez aprobado tras la reunión de arranque, se convierte en el documento oficial del trabajo a realizar en el proyecto.

## Alcance
Todas las Consejerías, Organismos, Empresas Públicas y entes en general que componen la Junta de Andalucía.
# HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL SOPORTE Y APROVISIONAMIENTO DE USUARIOS
Todas las peticiones de soporte se canalizarán a través de la herramienta Redmine, cuya instancia actual es: http://redmine.i-administracion.junta-andalucia.es/redmine/
Se utilizará el proyecto Platina-Proveedor para gestionar las peticiones. Para solicitar el alta en dicho proyecto, realizar la petición con los datos del usuario y organismo a la siguiente dirección de correo: l-dir.pci@juntadeandalucia.es
# GESTIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL PROYECTO
## Gestión de la Bolsa de Horas de WSO2
Para modelar en Redmine las peticiones trasladadas al Soporte Oficial de WSO2 utilizaremos el tipo de ticket llamado “Consulta”. A continuación se detallarán los estados, roles y transiciones posibles de dicho ticket.
### Estados de la petición

Nombre	Descripción	Observaciones
Nueva	Estado inicial de una consulta
En curso	La consulta ha sido revisada por el Gestor de Soporte y puede ser remitida al Soporte Oficial de WSO2
Resuelta	El Proveedor de Soporte aporta la solución ofrecida por el Soporte Oficial de WSO2 y da por resuelto el ticket.
Cerrada por resuelta	El Gestor de Soporte da por buena la solución aportada y da por cerrado el ticket.
Reabierta	El Gestor de Soporte no da por buena la solución ofrecida y reabre el ticket para que continué los trabajos.

### Flujo de la petición
A continuación se muestran las transiciones posibles que se podrán realizar en este tipo de petición, así como el rol responsable de realizarlas.

Nombre Rol	Abreviado	Descripción
Usuario Técnico	UT	Usuario técnico de cada Consejería u Organismo que procede a realizar el alta de la petición
Gestor Soporte	GS	Rol que realiza la intermediación entre el organismo demandante de soporte y el Proveedor de Soporte.
Proveedor Soporte	PS	Rol que ejecuta las peticiones de soporte.

 Los roles indicados no son los roles de la herramienta, por limitaciones sobre operativa en la misma. El rol dentro de la herramienta será “Gestor de Proyecto” y podrá realizar cualquier transición posible, aunque debería limitarse a las indicadas en la siguiente tabla:

Act/Trans	Nueva	En curso	Resuelta	CR*	Reabierta
Nueva	UT	GS
En curso			PS
Resuelta				UT	UT
CR*
Reabierta		GS

*CR = Cerrada por Resuelta

En amarillo se indican los estados finales del flujo, considerándose el ticket como cerrado.
### Campos de la petición
Nombre	Descripción	Observaciones
Estado	Indica el estado actual en el que se encuentra el ticket, así como las posibles transiciones, que dependerán del rol que tenga el usuario.
Prioridad	Prioridad asignada al ticket. En caso de no poder asumir más de N tareas de forma simultanea, se utilizará este campo para priorizar.	0-Inmediata / 1-Urgente / 2-Alta / 3-Normal (Por defecto) / 5-Baja
Asignado a	Indica la persona que tiene asignada actualmente el ticket.	Dependiendo del estado en el que se encuentre, el ticket deberá estar asignado al actor interviniente en dicho estado, según las tabla de transiciones.
Versión Prevista	Indicar valor: SO WSO2
Fecha Inicio	Fecha en la que el Proveedor de Soporte traslada la petición a Soporte Oficial WSO2	Lo deberá cambiar el Proveedor de Soporte deberá cuando derive la petición a Soporte Oficial WSO2
Fecha Fin	Fecha en la que finaliza la consulta.
Tiempo Estimado	Tiempo que el soporte WSO2 ha empleado para la realización de la tarea.
% Realizado	Porcentaje de completitud de la tarea.
ORGANISMO	Organismo que demanda la petición de soporte.

### Secuencia de Estados
A continuación se detalla con una secuencia, las acciones que realiza cada rol a lo largo del ciclo de vida de una solicitud de consulta.
- El Usuario Técnico da de alta la petición de tipo “Consulta”
- El Gestor de Soporte, la transiciona a “En Curso”. Mediante esta transición se autoriza al Proveedor de Soporte a trasladar la consulta al Soporte Oficial de WSO2
- Proveedor de soporte transiciona el estado a “Resuelta” cuando considera que la petición puede darse como tal, al haber recibido respuesta del soporte oficial y considerar que se ajusta a lo solicitado.
- El Usuario Técnico transicionará el estado a “Cerrada por Resuelta” si está de acuerdo y considera que la petición puede cerrarse
- El Usuario Técnico transicionará el estado a “Reabierta” si no está de acuerdo en el cierre por algún motivo, expresando la causa del desacuerdo.
- Gestor de Soporte transicionará el estado a “En Curso” para que el Gestor de Soporte pueda continuar trabajando en el mismo.
- Proveedor de Soporte actualizará a final de cada semana el campo “Tiempo Empleado” en cada Consulta trasladada al SO WSO2 para que podamos tener información actualizada sobre el consumo de la bolsa de horas SO WSO2

# GLOSARIO

Término	Descripción

# BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
En este punto se incluirán las referencias a la documentación utilizada para la elaboración de dicho documento.

Referencia	Título