Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014

Plan de Comunicación y Gestión del Cambio

Sevilla, enero de 2013
Dirección General de Política Digital

# INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su artículo 9, corresponde a la Dirección General de Política Digital, adscrita a la misma, la competencia para realizar la gestión de las contrataciones de bienes y servicios informáticos de carácter general.
La comunicación es el vehículo esencial mediante el cual existen y se desenvuelven las relaciones humanas, por lo que debe ser entendida como un elemento más de gestión que contribuye, por un lado a fomentar la integración, motivación y desarrollo personal de los profesionales TIC implicados en la gestión de servicios TIC (comunicación interna); y por otro, a generar conocimiento, credibilidad del servicio y buenas prácticas entre todos los agentes implicados en la gestión TIC en la Junta de Andalucía para dar mejor servicio y satisfacción al ciudadano (comunicación externa).
Un Plan de Comunicación aborda las siguientes cuestiones:
- Identificación de roles de interacción
- Identificación de responsabilidades aplicables a cada rol
- Asignación de roles y responsabilidades a los actores participantes
- Definición de los mensajes a trasladar
- Identificación de los canales a utilizar
El reto actual de la comunicación interna en la Administración Publica, consiste en dar a conocer los servicios prestados con suficiente detalle para impulsar la colaboración entre los actores implicados, medir y evaluar el servicio prestado en aras de mejorar la confianza en el mismo, y en definitiva, obtener la credibilidad a partir de las evidencias extraídas del servicio que se proporciona.
Las personas beneficiarias de este servicio se caracterizan por ser profesionales altamente cualificados, cada vez más conscientes de sus derechos y funciones en la organización y por tanto mas exigentes a la hora de evaluar la satisfacción de sus necesidades.
La implantación de un Plan de comunicación interno en la organización tiene como principales objetivos:
- Mejorar la gestión integral de la Organización
- Dar a conocer los servicios y logros de la Institución Pública.
- Mejora de la Imagen publica.
- Mejora en la gestión de los Recursos Públicos.
- Implicación y motivación del capital humano.
Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los resultados en la gestión pública, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su Organización, así como en la gestión de los acuerdos globales que en ella se establezcan para la prestación de los servicios públicos y, esto sólo es posible, si los empleados públicos implicados en su definición y desarrollo están informados, conocen los diferentes acuerdos a los que se ha llegado, cuál es su visión que inspira la prestación del servicio, la misión del servicio respecto a las líneas estratégicas definidas por la Organización y los valores que la articulan; logrando que se sientan parte de ella y, por consiguiente, que estén dispuestos a implicarse y a perseguir su cumplimiento.
En este documento se definen los canales de comunicación aplicables, los mensajes a difundir, los soportes de archivo, custodia y difusión de la información, el publico objetivo y los responsables implicados para que la comunicación se convierta en un pilar básico del funcionamiento del servicio contratado por la Junta de Andalucía con la Empresa Oracle Ibérica, S.R.L.
Además, se hace necesario realizar un proceso de gestión de la transformación, comúnmente conocido como Gestión del Cambio, que equilibre la perspectiva tecnológica, de las personas y de los objetivos de la organización. Sobre esta base, se establecerán las correspondientes líneas de actuación necesarias para garantizar con éxito la gestión del cambio adecuada al Proyecto y su vinculación con las cuatro líneas estratégicas sobre las que pivota la Dirección General de Política Digital:
1. Planificación
2. Gestión del Conocimiento
3. Gestión de Usuarios
4. Gestión de la Infraestructura
Asimismo, en el Plan Maestro elaborado como marco de actuación se aborda un aspecto crítico que es, la implicación real y la movilización organizativa de todos los Organismos dentro del ámbito de implantación de este proyecto, es decir, la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales, con objeto de obtener el máximo beneficio de la inversión realizada y trabajar en un contexto altamente cooperativo.
Para rentabilizar un servicio de estas características, la mayoría de los analistas coinciden en que el apoyo de “la dirección” es un factor crítico y que, en muchos casos, marca la diferencia entre el éxito o el fracaso del Proyecto, ya que aunque la solución tecnológica es una parte importante, lo es más la implicación del personal en el uso de la misma.
En este sentido, es fundamental que, desde el inicio del Proyecto y durante todo el desarrollo del mismo se cuente con el apoyo de la más alta dirección de cada Organismo donde se lleve a cabo la implantación, que deberá ser un actor profundamente activo y participativo en la toma de decisiones, en la validación de las soluciones propuestas y en la divulgación de los resultados obtenidos.
Es muy importante que dentro de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Dirección General de Política Digital, articule los mecanismos oportunos para que exista una relación fluida entre el equipo de Proyecto y los interlocutores y responsables de implantación designados para cada Organismo bajo el alcance de la prestación de este servicio, tanto al nivel de responsables de la toma de decisiones como de los integrantes de equipos de trabajo concretos que se establezcan para dar solución a determinados problemas durante la ejecución del Proyecto.
El objetivo primordial de la Gestión del Cambio es lograr alinear a la Organización con los nuevos procesos operativos. Se trata de asegurar que todos los directivos y centros gestores de la Junta de Andalucía hayan interiorizado totalmente las nuevas operativas que se definirán, y asegurado su alineamiento con los objetivos estratégicos superiores.
De acuerdo a los Factores Críticos de Éxito identificados en el Plan Maestro del Proyecto, surge la necesidad de vertebrar una acertada difusión que facilite la adecuada gestión del cambio que aseguren la consecución de los objetivos (resultados pretendidos). Este es el objetivo de este documento “Plan de Comunicación y Gestión del Cambio”.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
## Principales objetivos del Proyecto
Podemos distinguir tres grandes objetivos del Proyecto:
1. Dotar a la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales de las Licencias de Uso de determinados productos Oracle, altamente consolidados, y que suponen la base de sistemas de información críticos para la prestación de un número muy elevado de Servicios Públicos.
2. Asegurar que la infraestructura desplegada de estos productos dispone de un adecuado mantenimiento, garantizando la actualización de versiones, parches, solución a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
3. Disponer de servicios avanzados de atención y soporte especializado y personalizado remoto e in situ que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.
  Dibujo 1: Diagrama de relación entre el Contrato, Proyecto y Servicio Corporativo Oracle
  Entidad
  Instrumental
  Entidad
  Instrumental
  Entidad
  Instrumental
  Consejería
  Consejería
  Consejería

  Servicio Corporativo Oracle
  Contrato Oracle 2012-2014
  Proyecto Oracle 2012-2014
  Acuerdos de Nivel de Servicio
  Condiciones Contractuales

## Características esenciales del Contrato
Para ello la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Política Digital adscrita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha suscrito con la empresa Oracle Ibérica, S.R.L. Un contrato por dos años prorrogables a dos más, que se estructura en los siguientes bloques:
Dibujo 2: Estructura Contrato Soporte Corporativo Productos Oracle 2012-2014
CONTRATO CORPORATIVO ORACLE
Licencias
Soporte Avanzado
Soporte Básico
De forma breve, el detalle de cada uno de estos bloques presenta las siguientes características

- Adquisición de nuevas Licencias de Uso: Se permitirá incrementar el despliegue de de los productos siguientes en un número ilimitado de procesadores durante el periodo de duración del contrato (modelo de licenciamiento ULA – Unlimited Licence Agreement)
  - SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Base de Datos Relacionales)
  - Sv. Aplicaciones: Servidor de aplicaciones[1] de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite
    [1] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
  - Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle).
    Quedan fuera del contrato en el bloque de nuevas licencias otros productos de la empresa Oracle y que están siendo empleados por diferentes Entidades de la Junta de Andalucía, a destacar los siguientes:
  - Oracle RAC
  - Oracle Siebel
  - Oracle Tuxedo
  - Oracle People Soft
  - Oracle Financials
  - Oracle Business Intelligence

- Soporte Básico (Oracle Premier Support): Garantiza la actualización de versiones, parches, soluciones a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
  Quedan incluidos en el contrato en el bloque de soporte básico el mantenimiento de todas las licencias, nuevas y antiguas, desplegadas en la Junta de Andalucía al amparo de contratos corporativos anteriores y de aquellos celebrados por las Entidades Instrumentales de forma particular para el mantenimiento de sus licencias de software Oracle respecto a los productos siguientes:
  - Base de datos: Oracle Data Base Enterprise Edition
  - Software de Particionamiento: Oracle Partitioning
  - Sv. Aplicaciones1: Servidor de Aplicaciones de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite.
  - Software de Bases de Datos para soluciones de alta disponibilidad: Oracle Real Applicacion Cluster - RAC
  - IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle.
    Además de las licencias de los productos ya indicados, tanto nuevas como antiguas, que la Junta de Andalucía está autorizada a emplear y cuyo mantenimiento se aborda en este bloque, queda incluido en el contrato el mantenimiento de una lista adicional de licencias de productos Oracle en número limitado que fueron previamente adquiridas por Consejerías y Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía. Dado su carácter LIMITADO estamos obligados a controlar este grupo de licencias, para realizar, al igual que con todas las demás, el mejor uso de las mismas. El listado detallado de los productos y el número de licencias incluido puede consultarse en el apartado 11.3 Listado de licencias limitadas
- Soporte Avanzado (Advanced Customer Support): Pone a disposición de la Junta de Andalucía Servicios Avanzados de atención y soporte especializado y personalizado, remoto e in situ, que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.
  Quedan incluidos en el contrato, en el bloque de soporte avanzado, la atención personalizada y conocimiento experto sobre las instancias de los mismos productos incluidos en el bloque de soporte básico, a partir de los principios de proactividad, prevención y optimización de la infraestructura software.
  Quedan excluidas en el contrato la contratación de perfiles de Administradores de Bases de Datos (DBA), los servicios de monitorización respecto a dichas instancias y las tareas de instalación de los productos Oracle que sean necesarios.

## Alcance Organizativo
El actual proyecto es el más ambicioso de los abordados en esta materia hasta la fecha. En concreto, en lo referido al alcance organizativo, los tres bloques: Licencias de Uso (nuevas y antiguas), Mantenimiento de las mismas, y Soporte Avanzado se extienden de forma idéntica al mismo conjunto de Consejerías y Entidades Instrumentales. Que son:

- Las once Consejerías que en la actualidad conforman la Junta de Andalucía
- La totalidad de los Entes Instrumentales, de la Junta de Andalucía, en sus distintas variedades respecto a su forma jurídica y que en su día declararon disponer de productos Oracle desplegados en sus instalaciones.
  Para ver con mayor detalle los organismos que se encuentran dentro del actual contrato corporativo, ver el apartado 11.1 Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados., del presente documento.

En la figura siguiente puede observarse la evolución histórica de los contratos con Oracle, con un breve detalle de los productos afectados y del alcance organizativo establecido en cada caso.

Ilustración 1: Evolución de los Contratos con Oracle
## Características principales del Servicio Corporativo Oracle
Cada uno de los bloques del contrato se constituye en un componente del Servicio Corporativo Oracle.
Este se diseña por medio de la ejecución del Proyecto para sacar el máximo partido del contrato suscrito y ponerlo a disposición de todos los beneficiarios que se identifican con el alcance organizativo ya descrito.
En la fase de diseño del servicio se establece la operativa de acceso a cada componente, el equilibrio entre la oferta y la demanda, o lo que es lo mismo, el uso proporcional y adecuado a cada situación concreta en aplicación de los recursos disponibles.
A continuación, se describe de forma somera cada componente:
- Licencias de Uso:
  - Este componente se ocupa de todo lo relativo con el correcto despliegue de los productos Oracle incluidos en el contrato, tanto desde el punto de vista técnico, por su adecuación a los requisitos de negocio que se identifiquen en cada caso, como por su conformidad con las condiciones contractuales, realizando un control y seguimiento pormenorizado del parque de licencias propiedad de la Junta de Andalucía.
  - Así mismo se ocupa de las posibles reasignaciones del uso de las licencias que tengan carácter limitado para sacar el mayor provecho del patrimonio, en este concepto, de la Junta de Andalucía.
  - Por último será el componente de servicio que incluirá entre sus objetivos la detección de necesidades a nivel corporativo sobre los productos Oracle y forma de licenciamiento más ventajoso para la Junta de Andalucía.
- Soporte Básico:
  - Este componente se ocupa de que el mantenimiento de las licencias software que se utilicen bajo el amparo del contrato Corporativo con Oracle respete escrupulosamente las condiciones contractuales manteniendo el parque de licencias dentro de la legalidad.
  - Se ocupa también de minimizar los riesgos que supondría la obsolescencia de estos productos, haciendo un correcto uso de las posibilidad de actualizar versiones, aplicar parches, corregir agujeros de seguridad, etc.
  - Sacar el máximo provecho de la base de conocimientos de la compañía Oracle Corporation que se pone a disposición de los beneficiarios del servicio.
- Soporte Avanzado:
  - Este componente se ocupa de poner a disposición de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales del conocimiento técnico experto, altamente especializado, sobre las características técnicas de los productos Oracle afectados y el uso más adecuado de los mismos de acuerdo a las características personalizadas de cada Entidad beneficiaria para el mejor ejercicio de sus competencias en la prestación de los Servicios Públicos que tiene encomendados, permitiendo realizar revisiones de configuración, rendimiento, optimización,etc.
  - Como consecuencia de la prestación de este componente del servicio se obtiene un conocimiento experto sobre las particularidades de la infraestructura de estos productos Oracle en su uso eficaz y eficiente en el ámbito de la Junta de Andalucía. Este conocimiento es, contractualmente, propiedad intelectual de la Junta de Andalucía, por lo que debe registrarse, ponerse a disposición y fomentar su reutilización para el máximo beneficio de los Servicios Públicos que se apoyan en esta infraestructura.
  - Al disponer de un equipo de trabajo, específicamente asignado a cada Entidad beneficiaria, y participar en la planificación estratégica sobre la evolución de la infraestructura de estos productos Oracle, el componente de Servicio Avanzado representa un elemento vertebrador, de primer orden para la consecución de los objetivos establecidos por el Proyecto.
  - Dado que este componente se comporta como consultor tecnológico altamente especializado, aportará criterios de racionalidad, mejor aprovechamiento y oportunidad para el uso equilibrado de los productos disponibles, indicando las alternativas y proponiendo actuaciones preventivas y proactivas, de forma particularizada a cada Entidad pero siempre orientadas al bien general.
  - En aquellos casos que se requiera, este componente de servicio dispone de los mecanismos necesarios para actuar de forma reactiva ayudando a recuperar los sistemas Oracle frente a situaciones sobrevenidas que ocasionen merma de los sistemas que soportan los Servicios Públicos.
## Obligación de uso
Al tratarse de un proyecto corporativo, siempre que se obtenga un beneficio para la Junta de Andalucía en el uso de los componentes del servicio ya descritos, será obligatorio utilizar este Servicio, no permitiéndose la contratación individualizada de los mismos productos y servicios.
Sin perjuicio, por supuesto, de que en cada caso concreto, habrá de estudiarse detenidamente los costes y beneficios que se obtienen utilizando el Servicio Corporativo Oracle frente a otras soluciones tecnológicas que también sean satisfactorias.
Así por ejemplo, no es exigible que todos los sistemas de bases de datos relacionales migren al producto Oracle. En casos concretos, puede ser más ventajoso utilizar otros productos funcionalmente equivalentes (por ejemplo porque la migración tuviera como consecuencia la adaptación de los sistemas de información ya existentes).
Lo que debe regir siempre en la toma de decisiones es obtener el máximo beneficio para la Junta de Andalucía bajo criterios de proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.

## Ventajas e inconvenientes de un contrato corporativo
Con respecto a las ventajas que representa la contratación de los contratos corporativos podemos destacas:
Economía de escala
En la situación de crisis en la que nos estamos desenvolviendo en estos años y ante la necesidad de optimizar los recursos que los ciudadanos nos confian vía impuestos, estamos en la obligación de hacer un mejor uso de cada uno de los euros de que disponemos. En esta tesitura, es evidente que se puede obtener mejores precios de los productos, cuando la compra de los mismos se realiza de una forma centralizada e intentando hacer grandes volúmenes de compra. En este marco se encuentra el actual contrato corporativo con la empresa Oracle.
Por citar algunos datos, dentro del contrato firmado, existe una lista de precios mantenidos, en la que se produce una rebaja considerable de los precios de los productos. Si se tuviera que contratar ahora las aproximadamente 500 licencias de RAC que dispone la Junta de Andalucía, la diferencia sería la siguiente:
Producto	Unidades	Precio Licencia con contrato corporativo	Coste	Precio Licencia sin contrato corporativo	Coste	Ahorro
RAC	500	182$	91.000$	460$	230.000$	39,50%

Mejor posición de negociación ante la empresa
Dentro del mercado global en el que vivimos, las grandes multinacionales, tiene una gran fuerza a la hora de negociar. Para poder negociar con una postura de mayor fuerza ante la gran empresa, se necesario que las organizaciones, como la Junta de Andalucía, realicen operación desde un punto único y centralizado, a pesar de que las decisiones que se lleguen a adoptar sean colectivas, ante la empresa sólo se puede dar una cara.

Propiedad colectiva.
Tal y como se ha comentado con anterioridad, estamos en la obligación de hacer el mejor uso de los presupuesto que se nos han confiado y de los recursos de los que nos hemos dotado. Con esta obligación como respaldo, es evidente que si la compra de los producto se realiza como una única Organización y la propiedad de los mismos son del colectivo, no se deben atar los recursos a los organismos, con lo que en caso de ser necesario, siempre será más fácil el mover estos productos/licencias de un Ente a otro sin necesidad de contratación y de entrar en problemas de índole Jurídico.

Al igual que los contratos corporativos conllevan grandes ventajas, el mal uso o el abuso de ellos pueden suponer un gran inconveniente:
Confundir el ULA con la “Barra Libre”
Las ventajas de contrato corporativos dentro de organizaciones del tamaño de la Junta de Andalucía, implican un beneficio, tanto en costes, por la aplicación de la economía de escala, como por la gestión, no teniendo que dedicar recursos para ella en cada uno de los organismos.
El disponer dentro del contrato de un ULA, presenta como gran ventaja que la organización, siempre que se actúe de forma responsable, no verá coartado sus necesidades de crecimiento por la falta de licencias para los mismo.
Teniendo en cuenta que cuando se contrata el Soporte Básico de Oracle, para el mantenimiento de las licencias desplegadas en la Junta de Andalucía, Oracle calcula el valor de este soporte en función al precio de las licencias que la organización tiene desplegada, concretamente un 22% del precio de las licencias.
La ventaja indicada anteriormente tiene como mayor incoveniente, que si se produce un crecimiento incontrolado, ya que los técnicos entiendan el ULA con el concepto de “barra libre”, este crecimiento incontrolado tiene como consecuencia el sobrecoste que va implicar al mantenimiento de licencias en el futuro y que la empresa Oracle obliga a mantener.
Propiedad colectiva frente a la falta de responsable
Es habitual el confundir la propiedad colecta con la fata de responsabilidad. Este es un concepto con el que se tiene que saber comunicar. Que la propiedad de no sea de una persona en concreto, no implica que la persona que está haciendo uso de las herramientas no tenga que responsabilizarse de la explotación de lo que está usando.
# FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Una vez descrito el Proyecto, las características del Contrato y del diseño del Servicio Corporativo Oracle, se introduce, a continuación, aquellos factores que se han identificado como críticos para el éxito de esta iniciativa.

Ejes de la gestión del cambio

- Generar actitudes positivas ante el cambio, tanto en su alcance organizativo, como respecto a los distintos bloques de trabajos que componen el objeto del contrato.
- Construir una idea conocida y compartida sobre el fin del cambio (visión del cambio).
- Tener el compromiso de la Dirección.
- Equilibrar los aspectos técnicos y los aspectos humanos para afrontar la implantación del cambio, definiendo los perfiles de todos y cada uno de los actores que participarán como beneficiarios de la prestación del Servicio Corporativo Oracle.
- Implicar a las personas que han de soportar el cambio en el proceso.
- Comunicar y formar, de modo intensivo, a los integrantes del equipo y personas afectadas.
- Generar y recompensar pequeños éxitos inmediatos. Por ejemplo, un primer éxito sería atender con mayor índice de proactividad aquellas Consejerías y Entidades Instrumentales que tengan perfectamente designados los roles que les corresponden.

Abordar el control y seguimiento de las actuaciones realizadas en los Organismos beneficiarios del servicio de acuerdo a marcos de referencia comúnmente aceptados que garanticen la correcta gestión del servicio:

- Definir y formar a los actores afectados sobre los canales de soporte asociados a la prestación del servicio, abordando cuantas acciones formativas sean precisas.
- Registro y clasificación de las actuaciones realizadas, contando con la colaboración de todas las partes implicadas.
- Comunicación permanente, participación y evaluación continua de los niveles de servicio alcanzados.

Vincular las actuaciones del Plan de Comunicación y Gestión del Cambio con el Plan Maestro del Proyecto.

- Los cambios significativos sólo se producirán si se incorporan adecuadamente los elementos esenciales. Todo proyecto de esta naturaleza evoluciona normalmente por una serie de fases que pueden desembocar en:
- La tendencia hacia el fracaso y el abandono (pesimismo derivado de las dificultades y obstáculos), o bien
- La superación de obstáculos y la consecución del éxito.

Desde el inicio, los integrantes de los equipos deben ser conscientes y estar formados sobre estas fases (previsibles en la evolución del Proyecto). La creación de equipos de trabajo integrados y cohesionados, mediante la utilización de técnicas adecuadas, es clave para alcanzar una evolución exitosa.

En este sentido es importante que se defina un conjunto de acciones de comunicación que aseguren la fidelidad y homogeneidad de los mensajes transmitidos, su adecuación a los objetivos establecidos y, en definitiva, el logro de un proceso coordinado, participativo, integrador y que promueva la asunción de compromisos.

Estas acciones de comunicación tendrán voluntad de orientación, información y divulgación del interés del Proyecto y del grado de avance del mismo, y se han de diseñar en torno a los siguientes ejes:

- Mensajes: contenido de la información a suministrar en cada momento.
- Destinatarios: identificación de los colectivos a los que dirigir los mensajes así como su tipología (opositores al Proyecto, defensores tecnófilos, indiferentes, reactivos, etc.).
- Medios: selección del soporte para la distribución de los mensajes (presentaciones digitales, escritos corporativos, conferencias, seminarios, mesas redondas).
- Calendario: establecimiento de las fechas en las que transmitir la información.

- Los mensajes principales a transmitir tienen como objetivo:
- Difundir el alcance del nuevo contrato Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014, sus objetivos y la planificación de los principales hitos y componentes del servicio.
- Mantener a cada uno de los actores intervinientes, adecuadamente informados de acuerdo a los perfiles identificados más adelante, concienciados e implicados en el diseño, operativa y evaluación del servicio.
- Reducir la incertidumbre sobre el alcance organizativo y componentes del servicio disponibles entre todos los beneficiarios, especialmente para aquellas Entidades Instrumentales que se suman por vez primera al a este Servicio Corporativo.
- Gestionar y poner en valor, dentro de la Junta de Andalucía, el conocimiento experto generado como consecuencia de la prestación del Servicio Corporativo Oracle, tanto proveniente de proyectos anteriores, como en el del desarrollo Proyecto actual.
- Contribuir, por medio de la sensibilización y concienciación, a la satisfacción equilibrada de la demanda para el sostén de los Servicios Públicos
- Servir como elemento facilitador para el adecuado funcionamiento del servicio, actuando como un instrumento clave para alcanzar eficientemente sus objetivos; lo que, en definitiva, repercutirá en la mejora en la prestación de los Servicios Públicos ofrecidos por la Junta de Andalucía a la Ciudadanía por medio de un soporte altamente especializado de la infraestructura Oracle.

# PAUTAS PARA COMUNICAR Y GESTIONAR EL CAMBIO
## Pautas relacionadas con la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales
El objetivo primordial de la Gestión del Cambio que se afronta en este Proyecto es lograr alinear a la Organización con los nuevos procesos operativos vinculados con el servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014. Se trata de asegurar que todos los directivos y centros gestores de la Junta de Andalucía hayan interiorizado totalmente las nuevas operativas que se definirán, y asegurado su alineamiento con los objetivos estratégicos superiores.
Dicho objetivo, desde un punto de vista más operativo, se concreta en los siguientes:
- Identificar los principios de cambio aplicables a la organización. Minimizar los posibles impactos, resistencias e influencias internas y externas negativas asociadas a la introducción de estas nuevas operativas, y sacar el máximo provecho de las actuaciones y experiencias relacionadas con la prestación del servicio en los distintos centros gestores dentro del alcance organizativo del contrato en todas las componentes del servicio.
- Comprender la mejor forma de aplicarlos. Otorgar agilidad y comodidad a la operativa de las personas para que éstas incrementen su eficiencia y proporcione mayor valor añadido a los órganos de la Junta de Andalucía.
- Favorecer la comunicación para su aceptación. Realizar un cambio de la cultura de la organización a diferentes niveles, facilitando que las Consejerías adquieran la capacidad de responder con mayor rapidez y flexibilidad a los retos que planea el uso de la infraestructura Oracle.
- El grado de satisfacción con el servicio, a implantar, está directamente relacionado con la medida en que éste satisfaga las necesidades y expectativas que los usuarios hayan depositado en él. Por ello, resulta especialmente crítico incorporar en una primera fase la monitorización y evaluación de las actuaciones técnicas más demandadas y necesitadas por los usuarios, siendo la principal de ella, la resolución de incidencias técnicas sobre la infraestructura Oracle ya desplegada (que tienen carácter reactivo) pero sin desmerecer las actividades de carácter planificador y proactivo que son las que pueden producir mejores resultados con un consumo de recursos más acotado.
- Alineamiento estratégico mediante la incorporación de este servicio al catálogo de servicios de la Dirección General de Política Digital, ha de estar, en todo momento, alineado con la estrategia de proporcionar un servicio corporativo de la máxima calidad, para lo cual es preciso una constante actualización del mismo. Ha de entenderse siempre este tipo de actuaciones como un todo integrado y no la creación de servicios inconexos.
- Fijar objetivos concretos en aplicación de la estrategia digital y establecer su vinculación con el servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 que puedan utilizarse como puntos de referencia durante el proceso de implantación y despliegue del servicio.
- Marcar objetivos realistas, aunque el alcance sea menor. Es preciso considerar todos los aspectos que condicionan la capacidad de la Consejería a la hora de afrontar un proyecto como el de implantación de este servicio. Para que los objetivos sean realistas se debe tener en cuenta el modelo de procesos, la dimensión organizativa, la cualificación del personal, las decisiones estratégicas sobre uso racional de las tecnologías Oracle, etc.
- Involucrar a todas las unidades afectadas. La distribución de información sobre la actividad del servicio de Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014, de forma desigual, podría provocar desconfianza entre las distintas unidades, por lo que la necesidad de “hacer suyo” el Proyecto es un factor determinante (participación).
- Utilizar a los mejores empleados públicos. Es conveniente utilizar los mejores empleados públicos, como expertos y “propietarios” de los distintos procesos, que deben ayudar a definirlos y configurarlos, en colaboración con el equipo técnico responsable del Proyecto y en una dirección clara y compartida: primero es la función y después el soporte. Deben, por tanto, colaborar en la evaluación y mejora progresiva de los resultados obtenidos en la prestación del servicio, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, aportando su experiencia y proponiendo las actuaciones de mejora que consideren adecuadas. Para ello se habilitarán encuestas, y los canales de quejas, sugerencias y propuestas de mejora.
## Pautas relacionadas con la propia gestión del Proyecto
Un Proyecto de esta naturaleza, de soporte a una infraestructura software de carácter básico, que tiene que atender a todas las Consejerías y Entidades Instrumentales incluidas en el alcance organizativo establecido debe:
- Gestionar el cambio en los Organismos implicados: Cada Organismo presenta sus propias particularidades, tanto en necesidades de los elementos de infraestructura Oracle, como en cuanto a los recursos humanos y técnicos de los que dispone. Hay que tener en cuenta que las personas pueden provocar una resistencia que haga que el beneficio de la implantación pueda quedar significativamente reducido o bien por desconocimiento de las características del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 o bien porque son reacias a compartir la información. Este proyecto aboga por la transparencia y compartición de experiencias.
- Conseguir una amplia participación en el Proyecto: desde el comienzo del Proyecto es necesario implicar no sólo a los propietarios de los procesos, sino también a otros ámbitos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales. Lo cual puede conseguirse mediante su participación en distintas formas: grupos de contactos técnicos, reuniones tanto de carácter general como particularizadas por centro gestor, sesiones para la transferencia de conocimientos, u otras acciones con igual finalidad.
- Coordinar el Proyecto con otras iniciativas de los Organismos: el Proyecto ha de integrarse en las iniciativas que ya funcionan en las Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio y abrir camino proactivo respecto de la nueva gestión de la relación con los gestores y ciudadanos, puesto que el software Oracle objeto del servicio de soporte contratado sirve de cimiento de la mayoría de los sistemas de información implantados para la prestación de los Servicios Públicos.
- Seguir detenidamente la evolución del Proyecto: uno de los aspectos más importantes a la hora de abordar el Proyecto es la elaboración de un detallado Plan Maestro del mismo, que permite tener en esta fase de planificación de la gestión del cambio y comunicación, una visión de conjunto del Proyecto. En el Plan Maestro se han identificado las principales tareas a realizar, que sirvan para realizar el seguimiento de su avance y permitan identificar y corregir desviaciones. El Plan Maestro de este proyecto para la prestación del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 contiene los principales hitos, así como los tiempos estimados y los recursos asignados a los mismos.
- Aprender del benchmarking/mejores prácticas: conocer la experiencia que Organizaciones similares (Otras Comunidades Autónomas, las que ejercen algún tipo de liderazgo, experiencias europeas e internacionales) han tenido en la implantación de experiencias similares es siempre una buena manera de planificar y afrontar el Proyecto. El conocimiento del estado del arte en el ámbito nacional es una referencia inexcusable a la hora de justificar este tipo de proyectos, aprovechando las experiencias con resultados positivos y evitando los errores que se hayan detectado en experiencias similares.
## Pautas relacionadas con la gestión del cambio
Impulsar de forma adecuada la gestión del cambio para atender de forma personalizada a todos los Organismos beneficiarios del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 aconseja seguir las siguientes pautas:
- Comunicar los avances del Proyecto, es de vital importancia mantener informados de la marcha del Proyecto, tanto en lo referido al parque de licencias instaladas, las asignaciones vigentes para estas licencias, las variaciones sobre el personal adscrito, tanto en la prestación como en la percepción del servicio y sobre las principales experiencias obtenidas.
- Disponer de un “patrocinador” interno: el proyecto necesitará en cada centro gestor, beneficiario del servicio, de uno o varios patrocinadores en el ámbito directivo y cuyos objetivos estén directamente involucrados con el éxito del Proyecto. Esta figura será clave en la gestión del cambio y sus conocimientos en materia de la mejora de la prestación de los Servicios Públicos que utilizan como elemento de software base los productos Oracle objeto del contrato serán muy útiles para el desarrollo del Proyecto identificando problemas y aportando recursos adecuados.
- Gestionar adecuadamente las expectativas: la experiencia muestra que un proyecto de estas características atraviesa distintas etapas que es preciso controlar. Inicialmente las expectativas son muy altas y el ambiente es optimista, momento en el cual es importante ser realistas con los objetivos y controlar las expectativas. A medida que el Proyecto avanza, las personas van siendo conscientes del esfuerzo que se les exige y los resultados todavía no son tangibles. Los prestadores del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 son conscientes de la importancia que supone mantener perfectamente identificado el despliegue de los productos Oracle, pero también reconocen el esfuerzo compartido que ello supone. Por lo que habilitarán los mecanismos técnicos y humanos necesarios para facilitar estas y otras tareas. Al final del Proyecto las expectativas subirán en la medida en que se vaya viendo la utilidad y rentabilidad del esfuerzo acometido. No obstante, las actividades de gestión del cambio permiten minimizar y allanar los altibajos que sufre el Proyecto.
- No ahorrar en enseñanza y formación: formar a las personas involucradas en el Proyecto y a los propios usuarios es un requisito imprescindible para tener éxito en el proyecto. La formación es una buena oportunidad para involucrar a los trabajadores de los distintos órganos destino de la implantación del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014, haciéndoles partícipes del Proyecto. Las sesiones de transferencia de conocimiento que se programarán durante la ejecución del proyecto irán orientadas a la compartición de experiencias, internas y externas que pongan de manifiesto un conjunto de buenas prácticas para sacar el máximo provecho a la infraestructura de productos Oracle de la Junta de Andalucía.
## Pautas relacionadas con la planificación y estrategia de implantación
Como idea central de este Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014, y enfocada a la generación de confianza, se parte de los principios siguientes:
1. Transparencia, en la información proporcionada con un estricto seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio definidos.
2. Claridad, en los mensajes transmitidos y los canales de comunicación utilizados, garantizando el adecuado acceso a cada actor interviniente, de acuerdo a su rol.
3. Continuidad, en la ejecución de este servicio de Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 durante el periodo completo de ejecución del contrato.
Por medio de estos principios, se pretende fomentar la responsabilidad compartida en el uso eficaz y eficiente del servicio contratado, y contrastar sus resultados con la calidad acordada y exigible contractualmente, identificando adecuadamente las necesidades de servicio, la prioridad de cada solicitud de servicio, los recursos disponibles y primando siempre el interés global y de acuerdo a criterios de proporcionalidad y equidad.
Para ello, resulta imprescindible la generación de un conjunto de buenas prácticas, tanto en el uso del servicio, como en su prestación, que velen por el mejor aprovechamiento posible de los Recursos Públicos y la racionalidad en el gasto.
La utilización de un marco de referencia como el descrito en ITIL, sirve de cauce para que, de acuerdo a un modelo de procesos de gestión del servicio, adaptados a las características de este servicio en concreto proporcionen las evidencias necesarias para la evaluación de los servicios prestados y permitan acometer el ciclo virtuoso de mejora continua.
Como consecuencia de este planteamiento, se podrán detectar puntos de mejora, minimizar factores de riesgo, potenciar la generación de conocimiento y su reutilización en el seno de la Junta de Andalucía.
Es también destacable la detección de necesidades adicionales que sugieran la conveniencia de extender el acuerdo a otros productos y servicios, acometer actividades de formación y concienciación específicas, mejorar el aprovechamiento de la infraestructura técnica relacionada con este servicio, y de forma muy relevante, potenciar el desarrollo de las capacidades profesionales del personal TIC al servicio de la Administración Pública Andaluza.
Las pautas que se desprenden de estos principios son:
- Buscar la rentabilidad de la implantación: la rentabilidad del presente proyecto es inherente al mismo, dado que nace de las ventajas que presenta la economía de escala a la hora de negociar con grandes corporaciones, como es el caso de Oracle. Teniendo en cuenta la amplia implantación que presenta el software base contratado, con el fin de obtener los mejores resultados a cambio de la prestación económica comprometida.
- Configurar el Plan de Soporte Oracle particularizado para cada centro gestor beneficiario del servicio indicando las fases a abordar en el periodo de planificación, las actividades del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 requeridas, los recursos previstos para abordarlas y su orden y calendario previsto de ejecución, indicando caminos críticos para hacer operativo el plan de presentación en sociedad del Proyecto.
- Orientarse a beneficios rápidos: los beneficios al principio del proyecto son un buen argumento interno para mantener el buen ambiente del proyecto e involucrar a todo el personal, haciéndolo más atractivo. En este caso, hay un beneficio inicial muy apreciable que es la disponibilidad de nuevas licencias de aquellos productos Oracle más demandados, en concreto, el Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) el software de particionamiento (partitioning) y la suite de productos del Servidor de aplicaciones (Web Logic Suite).
- Apoyarse, en su caso, en expertos externos a la Organización: Los ingenieros especializados de Oracle aportan con su experiencia metodología de trabajo, planificación de riesgos y tareas, objetividad, y en definitiva, todos los recursos necesarios para que el proyecto tenga una duración óptima y su desarrollo sea lo más fluido posible. Es imprescindible que las empresas externas, como los desarrolladores de sistemas de información o integradores de software que utilicen el software base Oracle, que colaboren en la implantación de proyectos afectados por la tecnología Oracle, sean capaces de contribuir en la generación del conocimiento que es patrimonio relevante de la Junta de Andalucía. De este modo, durante el desarrollo del Proyecto, el conocimiento experto aportado por todos los actores, cada uno en su rol, que se deriva del uso de estos productos y de la operativa del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 permita la continuidad y mejora progresiva del servicio.
- En cualquier caso, al finalizar este periodo de prestación del servicio, los Organismos y Entidades Instrumentales, beneficiarios del servicio en su modalidad actual deben ostentar la dirección institucional y técnica de los Proyectos hasta que se pueda realizar el adecuado relevo, proyectando el nuevo contrato administrativo hacia el cumplimiento de los Compromisos Contractuales (CC), que permitan sustentar los correspondientes Acuerdos de Requerimientos Operativos (ARO) para que los sistemas de información que dan soporte los Servicios Públicos puedan ofertar los pertinentes Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

# ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Es indiscutible que parte esencial del arranque de una iniciativa innovadora es que se dé a conocer. En primer lugar, a las personas que se van a ver directamente involucradas en su desarrollo, y posteriormente, al entorno más inmediato y a la sociedad en general.
La no información tiene como consecuencia la estimulación de temores y falsas presunciones, posicionando a los afectados en una postura negativa y bloqueante. Con el Plan de Comunicación se consigue reducir resistencias, motivando e implicando a los usuarios en la Gestión del Cambio.
Para ello resulta imprescindible el diseño y ejecución de un conjunto de acciones para su difusión, con un objetivo definido que va a trabajar tres variables:
- La información que se quiera transmitir.
- El objetivo que se quiere cumplir con esa transmisión de datos
- La etapa a lo largo de la vida del Proyecto en que es más efectivo realizar cada una de las acciones previstas.
Por este motivo, se definen una serie de acciones adaptadas a estos tres parámetros y que conseguirán difundir lo máximo posible la nueva iniciativa y alcance del servicio de Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 de acuerdo a las líneas estratégicas principales sobre las que se apoya la Política Digital para la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales.
Por ello, para elaborar un Plan de Comunicación y Gestión del Cambio eficaz hay que comenzar por plantear y dar respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Qué información necesitan realmente los perceptores del servicio?
- ¿Cuáles son sus fuentes de información preferidas?
- ¿Cuáles son sus fuentes reales?
- ¿Cómo es el estado actual de la comunicación interna?
- ¿Cómo podemos mejorar la comunicación?
- ¿Qué imagen tienen los perceptores del servicio de la dirección?
- ¿Qué importancia da la dirección a los perceptores del servicio?
- Si es posible innovar en materia de comunicación
- ¿Cómo se puede influir acertadamente en esta etapa?
Para lograr una efectiva comunicación estratégica no se debe trabajar de forma aislada ante esta Gestión de Cambio, sino que es necesaria la colaboración de la cúpula directiva, así como de equipos de trabajo formados expresamente para estudiar la mejor forma de implementar las nuevas acciones.
La comunicación estratégica funciona siempre y cuando se consiga:
- Reducir el nivel de reticencia a la transparencia informativa por parte de la cúpula directiva.
- Influir en la formación de los miembros de los equipos de trabajo que se constituyan.
- Persuadir a los perceptores del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 de las necesidades de cambio.
- Motivar a través de una gestión participativa.
Para una efectiva comunicación estratégica debemos considerar a su vez las preguntas que pudieran estarse formulando los perceptores del servicio:
- ¿Qué esta sucediendo realmente?
- ¿Qué se trata de lograr?
- ¿Por qué hemos de cambiar?
- ¿Cuáles son los aspectos críticos?
- ¿Qué urgencia impone el cambio?
- ¿Cuáles serán las prioridades?
- ¿Qué significarán a mi nivel?
Tras ello, y una vez implementada la estrategia, los perceptores del servicio se podrían formular las siguientes preguntas
- ¿La estrategia adoptada es la adecuada?
- ¿Cómo se está respondiendo a los retos que plante el cambio?
- ¿Qué planteamientos siguen vigentes?
- ¿Cuanto tiempo durará esta transición?
- ¿Cuales son los obstáculos que presentan?
- ¿Cómo se pueden superar?
La unificación de todas estas respuestas viene dadas en el diseño, implantación y control de una serie de acciones que tienen la intención de agrupar las necesidades de tres grupos bien diferenciados: Dirección, Perceptores del Servicio y los responsables de los Servicios Públicos que hacen uso de este Servicio de Infraestructura.
Aunque se entrará en detalle sobre todo ello más adelante, se plantean una serie de líneas maestras que acompañarán a dos grupos de los anteriores citados: Dirección y Perceptores del Servicio. Las acciones de gestión del cambio y de comunicación dirigidas hacia la los responsables de los Servicios Públicos que hacen uso de la infraestructura Oracle, corresponden también a este servicio de Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 comportándose como facilitadoras de las acciones de las acciones de comunicación que afecten al Público en General y que se emitirán de acuerdo a las necesidades de cada Servicio Público.

## Acciones de comunicación para la Dirección.
### Implicación de la alta dirección en el Proyecto.
Es indispensable, para el buen funcionamiento de un plan de difusión o comunicación interno, que la alta dirección de la organización que va a asumirlo crea y defienda el proyecto de cara a sus colaboradores, subordinados y agentes sociales.
Para mostrar de una manera clara el apoyo de la dirección al proceso de cambio, es recomendable que en las etapas tempranas del proyecto, se realice alguna comunicación de la dirección a todos los implicados explicando el cambio que se va a realizar y cuáles son sus motivos, mediante un correo electrónico de invitación al cambio, animando desde la dirección a abordar los cambios que se van a establecer, ofreciendo los canales alternativos como pudiera ser la lista de distribución de novedades como forma de obtener acceso a mayor información, así como el uso de servicios web 2.0 a disposición de la misma. En el resto de comunicaciones, es también aconsejable que el interlocutor directo pertenezca a la dirección, o a responsables de la organización en el ámbito funcional del sistema y con competencia en la materia.
Asimismo es importante que la dirección esté permanentemente informada de la evolución del proyecto.
A tales efectos, se ha considerado apropiado la constitución de una Comisión de Implantación y Seguimiento del Contrato Oracle
### Presentación a la alta dirección
Para que la alta dirección pueda tener siempre presente las cuestiones que se han mencionado con anterioridad, se diseñará material específico para este cometido, con la organización de jornadas para su exposición y discusión.
La idea es exponer la información que necesitan para desarrollar su trabajo con relación al Proyecto y dejarles bien claro cómo y dónde pueden acceder a ella.
Entre los materiales específicos, se elaboraría un pequeño Manual con un ‘ideario’ que contenga la filosofía principal del proyecto, el desarrollo del servicio y el alcance, con referencias explícitas a casos prácticos.
### Información de enlace
Al igual que el proyecto de implantación del servicio de Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 la comunicación interna tiene algo de ‘modular’. De hecho, se podría considerar que el grupo directivo es un módulo, que contiene una determinada información, y el grupo de subordinados, en este caso técnicos especialistas en la explotación y desarrollo de sistemas que operan con los productos Oracle incluidos en el objeto del contrato, que van a poseer otra información diferente o la misma información, pero a distinto nivel. La mejor forma de conectar estos módulos sería la inclusión de un servicio o un grupo de personas que actuaran como ‘enlace’. Es decir, que los integrantes de este grupo dispongan de la misma información que los directivos y actúen como referencia para el resto de los grupos.
En muchos Centros Gestores, el perfil de las personas que precisan el acceso al servicio, aún siendo éste de marcado carácter técnico, se distribuyen entre distintos roles. Con frecuencia, el conocimiento detallado de las características de los servicios prestados, con todas las particularidades aplicables a cada caso concretos, es difícil que se difunda a la totalidad de los contactos técnicos, de ahí la conveniencia de disponer de un contacto privilegiado, principal, en cada uno de los Centros que sea conocedor en mayor profundidad de este servicio. Se podría concretar esta figura con el rol de “dinamizador” para la gestión del cambio y concienciación sobre el buen uso del servicio en la estructura organizativa correspondiente.
El proyecto Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 se dota de un instrumento de vital importancia para mantener correctamente registrada y actualizada esta información de enlace. Dicho instrumento se denomina “Guía de Contactos y Escaladas” que se describe más adelante.
## Acciones de comunicación para usuarios.
### Los Usuarios ante el Proyecto.
Para iniciar la comunicación a los usuarios del proyecto, la alta dirección deberá emitir un comunicado con información general y básica del nuevo Proyecto, invitando al conocimiento y la colaboración en el mismo, dirigido a todo el colectivo que se va a ver afectado.
Se organizará una serie de sesiones informativas con una doble función, por un lado como introducción a la formación sobre el acceso al servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014, y por otro para dar comienzo con la difusión del Proyecto, donde se va a exponer éste de manera clara y concisa, resolver dudas y explicar de qué herramientas se van a poner a su disposición, aportando toda la información necesaria para su acceso y buen uso y rentabilizar al máximo las opciones que presenta el servicio.
En dicha jornada presencial, se distribuirá material editado y específico con la presentación del Proyecto, aclarando la participación de cada usuario dentro del mismo, la persona que va a funcionar como su ‘enlace’ y la labor de ésta, y las respuestas a las preguntas más frecuentes que se generen durante la implantación del mismo.
### Formación a usuarios.
Con posterioridad a las acciones de comunicación inicial hacia los beneficiarios finales del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 se abordarán las acciones de comunicación, concienciación y transferencia de conocimiento, cuyo contenido y formato concreto se detallan más adelante en este mismo documento, y donde la dirección del proyecto y los miembros del equipo de trabajo de Oracle, como conocedores globales y en profundidad del servicio, podrán tener una participación relevante en las actividades de difusión. Se proporcionarán guías y documentos de recomendaciones aplicables para contribuir e impulsar el autoabastecimiento de conocimiento apoyándose en la base de conocimientos que se irá generando a lo largo del periodo de prestación del servicio.
### Recursos de información para usuarios.
Entre los materiales de los que dispondrán los usuarios para acceder a la información sobre el servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 se encuentran, además de la información publicada en la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC (OVCTIC), los documentos de las presentaciones, la documentación utilizada en las sesiones de Transferencias de Conocimiento, las guías de buenas prácticas sobre el uso de determinados productos y servicios, etc.
Cabe mencionar de forma específica tres recursos esenciales para la correcta prestación del servicio:
- La Guía de Contactos y Escaladas: es el documento que se utiliza como instrumento para recoger la información de todos y cada uno de los Enlaces Dinamizadores y de los Técnicos, en base a la preceptiva designación por parte de cada Centro Directivo. La responsabilidad de su correcta actualización es compartida entre el prestatario del servicio y la Junta de Andalucía contando para ello con la colaboración esencial de las personas que desempeñen el rol de enlace dinamizador. A esta información se le añaden los datos de contacto de los prinpales roles asociados a la Dirección del Proyecto, al Equipo de Técnicos Especialistas Oracle y a los miembros participantes en los instrumentos de Gestión asociados.
- La Guía de Configuración de Entornos: es el instrumento que registra de forma estructurada, la información correspondiente a los despliegues de los productos Oracle afectados por el servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014, sus características técnicas, entornos de despliegue y datos de configuración correspondientes. La información que contiene es especialmente sensible a los cambios que se vayan produciendo sobre la infraestructura del software Oracle y que está, forzosamente, sujeta a la gestión de cambios. Por esta razón, el mantenimiento actualizado de esta información es de vital importancia para obtener el máximo partido del servicio. La responsabilidad sobre dicha información es compartida entre Oracle, como prestatario del servicio, y de la Junta de Andalucía.
- El Plan de Soporte: Es el documento que, a partir de un modelo general de Plan de Soporte, establece con carácter temporal las actuaciones previstas durante un determinado periodo sobre la infraestructura de software Oracle atendida con este servicio para cada Organismo incluido en el alcance organizativo del contrato. La responsabilidad de mantener este plan de soporte correctamente actualizado es de Oracle, partiendo del principio de que la iniciativa sobre las actuaciones que se habrán realizar sobre dicha infraestructura parte de cada uno de los Organismos.

Para facilitar el acceso a esta información se habilitará un espacio virtual en el que se irán poniendo a disposición de los usuarios las novedades relativas a la prestación de servicio, y su posterior evolución. Este mismo espacio contará también con un apartado reservado para preguntas más frecuentes (FAQ). Los contenidos recogidos en dicho espacio se confeccionarán a partir de una selección de los casos de uso principales y de mayor interés para el usuario, del trabajo periódico de análisis de las incidencias y peticiones de información del Centro de Información y Servicios que llevará a cabo la atención de usuarios, así como de otros que de forma antecedente se puedan detectar como de interés para los usuarios a partir de la recepción y análisis de cuestionarios y encuestas de satisfacción.
Aquellos recursos cuya naturaleza lo permita podrán llegar referenciados a los usuarios vía correo electrónico, mediante suscripción previa y voluntaria a una o varias listas de distribución confeccionadas para este fin expreso.
### Atención a usuarios.
El Centro de Información y Servicios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública canalizará la peticiones de servicio, prestando asistencia multicanal para la gestión y solución de dudas o incidencias relativas a la prestación del servicio en sus múltiples facetas, con el objetivo de centralizar y normalizar el servicio de atención para generar la necesaria confianza en los resultados del cambio, mediante un equipo de expertos estructurados en diferentes niveles de atención especializada.
### Retroalimentación de información por parte de los usuarios.
Con el fin explícito y expreso de tomar el pulso constante a la percepción y satisfacción de los usuarios finales del sistema, se contempla proporcionar vías telemáticas para que éstos aporten sugerencias organizativas, funcionales y técnicas, mediante la confección de formularios de sugerencias en línea o incluso dirección de correo al efecto. También la creación de una Página de Noticias (Newsletter) que se publicará en el espacio dedicado al Proyecto en la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC.
Asimismo, el envío periódico de encuestas de satisfacción que permitan comprobar el grado de aceptación, adecuación de los resultados a los objetivos previstos, asunción de nuevas capacidades, permitirá profundizar en la percepción de los usuarios perceptores del servicio acerca de la implantación real y efectiva del Proyecto.
# ACCIONES DE GESTIÓN DEL CAMBIO
El proceso de gestión del cambio en cualquier organización tiene unos pilares fundamentales sobre los que se sustenta su éxito, de manera que las líneas de trabajo para abordar dicho proceso deben ir encaminadas a reforzar dichos pilares. Concretamente son:

- La conciencia del cambio, que permite articular los mecanismos por los que a través de la organización se expande la necesidad de abordar el cambio.
- La voluntad de cambio, que permite que se consiga reforzar la imprescindible participación y apoyo de los implicados.
- El conocimiento para el cambio, que permite obtener y trasmitir la información necesaria de todos los puntos de la organización que son necesarios para abordar el proceso de cambio.
- La capacidad para el cambio, que permite cuantificar y obtener los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que precisa el cambio planteado como objetivo.
- La constancia para el cambio, que permite obtener y mantener en el tiempo el necesario empuje organizativo, y los esfuerzos necesarios durante todo el proceso de cambio, implicando de forma continua a todas las personas de la organización.

Todas las acciones enmarcadas en estas líneas de actuación contribuirán de forma esencial al éxito del Proyecto, en cuanto a la implantación en todos y cada uno de los ámbitos definidos para ello.
## Perfiles para la implantación en los Organismos.
En un ámbito de implantación tan amplio como es el del presente Proyecto, donde la prestación del servicio se ha de hacer efectiva en una multiplicidad de Organismos, con una casuística muy diferente para cada uno de ellos, se hace indispensable para coordinar las labores dentro de las líneas anteriormente enunciadas, la figura de un Enlace Dinamizador del Servicio Corporativo Oracle. También se ha de identificar, a un grupo de Técnicos de contacto dentro de cada centro gestor, que atienden de forma especializada la infraestructura de productos Oracle que puede beneficiarse de este servicio corporativo.
### Representante.
Representa al interlocutor al máximo nivel TIC (equivalente al Jefe de Servicio). Este rol se utilizaría para mantenenr constantemente informado, al máximo nivel con competencias TIC, del desarrollo de las actividades del Servicio Corporativo Oracle respecto de cada Organismo.
### Enlace Dinamizador de la Implantación del Servicio Corporativo Oracle.
Como se ha recogido en el epígrafe anterior, cada Organismo objetivo de implantación y beneficiaria del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 habrá de designar a la persona que actúe como Enlace Dinamizador de la Implantación del Servicio Corporativo Oracle, para lo cual será requerido formalmente través de los medios oficiales al efecto en la Administración.
Esta figura será la responsable de coordinar el acceso a los canales de prestación del servicio a los técnicos que determine y que operen en los Centros directivos dependientes de su Organismo, para lo cuál realizará tareas de interlocución, coordinación, difusión y organización.
Para ello, se requerirá que su perfil de competencias corresponda con una persona con conocimiento de la estructura, organización y funciones de su Organismo, así como conocimiento detallado de las características de este servicio, sus componentes, compromisos de calidad y principios de responsabilidad compartida, convalidando la información que corresponda al Órgano por el que ha sido designado y que esté incluida en la Guía de Contactos y Escaladas, en la Guía de Configuración de Entornos y el Plan de Soporte particularizado para el mismo.
No es necesario que coincida con el Representanta.
### Técnicos
Complementando la figura anterior, en cada centro gestor, se relaciona con las personas que tienen asignadas responsabilidades concretas en el despliegue y mantenimiento de la infraestructura de productos Oracle que son el sustrato de este servicio. Denominaremos a este rol Técnicos y son quienes tienen la función de instalar, configurar y realizar la explotación y mantenimiento de estos productos software. Además, se les atribuye la función de colaborar con el Enlace Dinamizador para el correcto uso del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014, lo que afectará al mantenimiento, buen funcionamiento y despliegue ordenado de las instancias de productos Oracle en las centros gestores, su registro en la Guía de Configuración de Entornos y la planificación necesaria para abordar proactivamente el soporte especializado que requiere a paritr de cada uno de los Planes de Soporte.
Estos técnicos tendrían un cualificador, dentro del actual contrato, en función del producto sobre el que desarrolle sus funciones. Así se proponen los siguiente cualificadores:
- Técnico de Base de Datos.
- Técnico de Servidor de Aplicaciones.
- Otros Técnicos
También se ha de estipula si estas personas tienen o no acceso a My Oracle Support.
## Inicio de la implantación.
### Sesión de presentación oficial del contrato.
Es necesario revestir de un carácter formal el comienzo de la implantación en la Junta de Andalucía del nuevo contrato, de cara a conseguir un nivel de implicación adecuado, por lo cual se convocará una sesión de inicio en la que participarán: la Comisión de Implantación y Seguimiento del Contrato Oracle, la Dirección del Proyecto, Los representantes de la empresa Adjudicataria, Oracle Ibérica, S.R.L. y a la que se invitarán a los enlaces dinamizadores del Servicio Corporativo Oracle y a los técnicos que ellos designen en los Organismos cubiertos por el alcance del contrato.
En esta sesión de trasladará de forma oficial a los representantes designados por los Organismos amparados por el contrato corporativo las principales características del servicio contratado, los recursos de información disponibles, los canales de acceso al servicio, y en particular, los principios que inspiran este servicio, traducido en términos de indicadores de calidad, compromiso de transparencia, claridad y continuidad.
Es recomendable, dada la amplia distribución del público objetivo que presenta el actual contrato y su distribución por toda la geografía de Andalucía, que esta sesión y las que se vayan produciendo con características de dispersión similares sean grabadas y publicadas mediante herramientas de webminars.
### Entrevista con el Enlace Dinamizador del Servicio Corporativo Oracle
En cada Órgano se celebrará una entrevista con la persona que se haya designado para desempeñar este rol, que se podrá acompañar por aquellas personas que haya designado bajo el rol “técnico”. El siguiente paso requiere recopilar la información necesaria para la prestación del servicio en ese Organismo que permita llevar a cabo todos los pasos de la implantación con garantías de éxito. Dentro de este conjunto de información necesaria está:

- Actualizar y confirmar la información recopilada en la Guía de Contactos y Escaldas en lo referido a la prestación del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 en dicho Organismo.
- Actualizar y confirmar la información existente en la Guía de Configuración de Entornos, delimitando de forma precisa, los mecanismos para la gestión del cambio asociados a la infraestructura de productos Oracle.
- Proponer y recoger las necesidades que el Órgano prevé para la correcta prestación del servicio y que se recogerán en el Plan de Soporte, informando de los periodicidad mínima para su actualización y de los mecanismos de control y seguimiento.
- Recogida de cualquier otra información que el Órgano considere relevante para el correcto desempeño del servicio.
## Acciones de divulgativas y de compartición de experiencias.
La mayor parte del éxito de una implantación depende del nivel de aprendizaje obtenido por los usuarios. Capacitar es otro de los ejes que sustenta la Gestión del Cambio, ya que cuando los usuarios consiguen dominar técnicamente el nuevo entorno de trabajo, en clave virtual, desaparecen todas las resistencias derivadas de esta carencia.
La prestación del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 incluye como un elemento específico del componente de Soporte Avanzado la celebración de Sesiones de Transferencia de Conocimientos para trasladar al conjunto de perceptores del servicio aquellas cuestiones que sean más relevantes, ya sean de naturaleza organizativa y de gestión, o bien debido a su alto interés técnico.
Dichas sesiones tienen la característica esencial de estar orientadas a la puesta a disposición del conjunto de beneficiarios de los conocimientos obtenidos de forma específica por medio de la prestación del servicio, orientándose a las particularidades que se vayan consolidando en la Junta de Andalucía y que la caractericen frente a otros contextos y con un fuerte acoplamiento al conjunto de necesidades recogidas.
Es recomendable, dada la amplia distribución del público objetivo que presenta el actual contrato y su distribución por toda la geografía de Andalucía, que estas sesiones sean grabadas y publicadas mediante herramientas de webminars.
## Acciones para impulsar el uso adecuado del servicio.
La Comisión de Implantación y Seguimiento del Contrato Oracle, se reunirá con carácter periódico para evaluar el nivel de implantación y realizar el control y seguimiento del proyecto.
Cualquier vicisitud relevante para la correcta prestación del servicio será elevada a la Comisión por parte de la Dirección del Proyecto, para promover las acciones correctoras correspondientes.
La evaluación del servicio se realizará de forma continuada durante todo el periodo de prestación contratado, informando y aportando las evidencias que permitan contrastar los resultados del servicio con los objetivos previstos.
Se dará traslado de forma periódica a los Enlaces Dinamizadores del Servicio Corporativo Oracle, sobre los hitos más relevantes en la implantación del servicio y de la información de alcance sobre su prestación, y con carácter anual, quedarán recogidas en la memoria del ejercicio sobre los resultados del Servicio Corporativo Oracle.
## Finalización de la prestación.
### Memoria final sobre la prestación del servicio.
A la finalización del contrato, se emitirá una memoria final y resumen sobre los principales resultados obtenidos en la prestación del servicio.
En particular, formarán parte de dicha memoria, la recogida y confirmación del parque de licencias de los productos contratados que finalmente han resultado desplegadas y que deberán quedar recogidas en la versión final de la Guía de Configuración de Entornos.

# PLAN DE SEGUIMIENTO.

El cambio es un proceso dinámico, complejo y en el que interaccionan factores de muchos ámbitos diferentes. Por muy bien que se haya diagnosticado la situación de partida, diseñado contramedidas para vencer resistencias y previsto una evolución, es fundamental comprobar a lo largo del proceso si están surgiendo desviaciones para poder corregirlas.
Se debe revisar en esta etapa el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para ser realizados en etapas anteriores, información sobre las actividades abordadas en el servicio, e informaicón de estado sobre los resultados operativos obtenidos frente a los previstos.
Esta información dará medidas que dirán cómo está siendo la evolución y si se están cumpliendo los objetivos que se marcaron, elaborando un Plan de acción específico o de choque, si fuera necesario, cuando la situación así lo requiera.
## Acciones de seguimiento.
Una acción adecuada a esta etapa es una encuesta realizada mediante entrevistas a un muestreo objetivo de usuarios, que puede realizarse de forma presencial, telefónica, via e-mail, o a través del portal o de la intranet, cuyos resultados nos indicarán si el proceso se ha desarrollado de una forma adecuada o es necesario realizar alguna acción correctiva en alguno de los factores incidentes.
Esta acción se debe repetir en dos o tres fechas determinadas con anterioridad, a intervalos que se consideren adecuados, como pueden ser, uno, tres y seis meses tras la implantación.
Una opción muy interesante para obtener el feed-back de cómo está evolucionando el proceso de cambio, consiste en establecer en la organización una red de Agentes de Cambio, que se encargarán de recibir de una manera más o menos formal cómo se está aceptando el mismo, cómo están evolucionando las resistencias. En nuestro caso esta red estaría formada por el conjunto de personas que desempeñan el rol de Enlace Dinamizador para el Servicio Corporativo Oracle designados en cada Órgano.
## Satisfacción y proceso de mejora continua.
La mejor forma de conocer si las acciones de difusión son correctas y efectivas, es mantener un sistema de seguimiento y retroalimentación entre todas las partes implicadas en la implantación del servicio.
La recogida de encuestas tras las sesiones de difusión junto con los mecanismos para recoger la percepción individualizada sobre los resultados en la prestación del servicio Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 permitirán constatar si los canales de comunicación desarrollados en el Plan de comunicación son realmente los más efectivos o si, por el contrario, habría que rediseñarlos y tomar medidas correctoras. Además, este tipo de cuestionarios, que se distribuirían también con carácter anual, servirían para sumar las novedades que se vayan derivando del Proyecto, para que los propios agentes implicados tengan presente el mismo y para que los nuevos trabajadores que se incorporen vayan asimilando los conceptos y poniéndose al día sobre el Proyecto.

# Destinatarios de este Plan de Comunicación y Gestión del Cambio
Actores intervinientes, de acuerdo a la revisión actualizada, que quedará reflejada en la Guía de Contactos y Escaladas[2].
[2] Enlace a la Guía de Contactos y Escaladas: http://ovctic.i-administracion.junta-andalucia.es/node/3665/download/Gu%C3%ADa%20de%20Contactos%20y%20Escaladas

Organización	Rol	Descripción / Cargo	Apellidos, Nombre
Junta de Andalucía	Órgano Contratante	Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la persona titular de la Dirección General de Política Digital	Cobeña Fernández, José Antonio
	Comisión de Implantación y Seguimiento	Representantes por designar de Consejerías, Agencias Administrativas, Agencias Públicas Empresariales y Entidades de Régimen Especial	Representantes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública / Representante de la Consejería de Educación / Representante de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente / Representante del Servicio Andaluz de Salud / Representante de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía / Representante de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias / Representante del Servicio Andaluz de Empleo / Cobeña Fernández, José Antonio / Gallego Gutiérrez, Luis / Ojeda Pérez, Juan Sebastián / Ruiz de Infante González, Javier
	Representantes de Consejerías y resto de Entidades	Responsables de TI en Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio	De acuerdo a la Guía de Contactos y Escaladas
	Contactos Técnicos	Contactos Técnicos en las Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio	Los Contactos Técnicos designados por los Representantes de las Consejerías y resto de Entidades, de acuerdo a la Guía de Contactos y Escaladas
	Dirección del Proyecto	Gabinete de Planificación y Relaciones con los Usuarios / (Pendiente de confirmación)	Ruiz de Infante González, Javier / (Pendiente de confirmación)
	Equipo interno del Proyecto	Grupo Técnico de Apoyo / Oficina Técnica / (Pendiente de confirmación)	Personas pertenecientes al Grupo Técnico de Apoyo / Lorenzo Varela Pairet / (Pendiente de confirmación)
Oracle	Representante en España de Oracle Corporation	Oracle Iberica, S.R.L.	Persona por designar
	Responsable Bloque Licencias de Uso	Representante del departamento de ventas de licencias de Oracle	Abraira Fernández, Pedro
	Responsable Bloque de Soporte Básico	Representante del departamento de Soporte Básico – Premier Support / Mantenimiento de licencias	Sánchez Burgos, Fernando
	Responsable Bloque de Soporte Avanzado	Representante del departamento de Soporte Avanzado – Advanced Customer Support	Nebrera Ramiro, Luis
	Jefatura de Proyecto	Jefe del proyecto por parte de Oracle	Gómez Mera, José María
	Gestor de Cuenta	Coordinador de todos los componentes del servicio objeto del contrato	Gómez Mera, José María
	Grupo Técnico Especialistas de Oracle	Técnicos especialistas de tecnologías y productos Oracle miembros del Equipo del Proyecto	Conjunto de técnicos especialistas en tecnologías y productos Oracle, asignados a cada Consejería y Entidad beneficiaria del Contrato.

# Formatos y Canales de Comunicación y Concienciación

#	Tipo de Actividad	Periodicidad	Formato	Canal de Comunicación y Herramientas
1	Presentación institucional / resultados del contrato	Inicial - Única / Periódicas - Anuales	Presentación inicial a los Representantes de Consejerías y resto de Entidades. / Pequeño bloque bimestral con resumen de resultados en las reuniones periódica con los Jefes de Informática.	Reunión presencial con invitación previa a los Responsables TIC de Consejerías y resto de Entidades. / Documentos utilizados en la presentación, publicados en OVCTIC. / Envío a lista de distribución de correo electrónico.
2	Reuniones de la Comisión de Implantación y Seguimiento	Mensual	Reunión Presencial	Memoria bimestral de prestación del servicio.
3	Reuniones de control y seguimiento	Mensual	Reunión Presencial	Informe de seguimiento.
4	Actualización de la Guía de Contactos Escaladas, Presentación de Sugerencias Generales y Quejas sobre la prestación del Servicio	A demanda / La Guía de Contactos y Escaladas al menos una anual	Petición de Servicio	Centro de Información y Servicios (CEIS) – Si es posible, con actualización del formulario de peticiones de Servicios actual y con acceso para los actores autorizados, en caso contrario está disponible el módulo de ticketing de NAOS.
5	Actualización de la Guía de Configuración y Entornos	A demanda / La Guía de Configuración y Entornos al menos una anual	Documento Guía de Configuración y Entornos	Solicitudes de actualización de la Guía de Configuración y Entornos - Módulo CMDB NAOS. / Documento actualizado en el Gestor documental de la Junta de Andalucía
6	Actualización del Plan de Soporte particularizado por Consejería y Entidad Instrumental	Anual	Documento de Plan de Soporte	Solicitudes de actualización del Plan de Soporte a través del Centro de Información y Servicios - Módulo Ticketing NAOS. / Reuniones técnicas cuando sean precisas. / Documento actualizado en el Gestor documental de la Junta de Andalucía
7	Memoria particularizada por Consejería y Entidad Instrumental sobre la prestación del servicio	Anual	Documento de Memoria Particularizada sobre la prestación del Servicio	Encuestas realizadas a través Centro de Información y Servicios (CEIS) – Módulo de encuestas de NAOS. / Gestor documental de la Junta de Andalucía
8	Seminarios de Transferencia de Conocimiento	Trimestral	Presencial	Convocatorias expresas publicadas en la OVCTIC. Posibilidad de sindicación. / Refuerzo mediante envío de lista de distribución por correo electrónico. / Distribución adicional vía telemática (webminars): grabación en streaming audio/video, para su difusión on-line y offline.
9	Reuniones Técnicas entre Consejerías y Entidades Instrumentales con Personal Técnico de Oracle	A demanda	Petición de Servicio / Reunión Presencial	Centro de Información y Servicios (CEIS) utilizando el módulo de ticketing de NAOS.
10	Alertas proactivas, de seguridad, etc.	A demanda	Contenido publicado en web	OVCTIC. Posibilidad de sindicación. / Envío a lista de distribución de correo electrónico.
11	Código de Buenas Prácticas en el uso de la infraestructura Oracle de los productos objeto del contrato	A demanda	Contenido publicado en web	OVCTIC. Posibilidad de sindicación.
12	Acceso a la información particularizada por Consejería y Entidad Instrumental sobre las evidencias en la prestación del servicio	A demanda	Contenido publica en web	Portal del Catálogo de Servicios Digitales
13	Newsletter	Trimestral	Contenido publicado en web	OVCTIC. Posibilidad de sindicación. / Envío a lista de distribución de correo electrónico
14	Solicitudes de Servicio de Soporte Básico	A demanda	Petición de Servicio	Petición de Servicio vía Herramienta My Oracle Support - MOS
15	Solicitudes de Servicio de Soporte Avanzado	A demanda	Petición de Servicio	Centro de Información y Servicios (CEIS) - utilizando el módulo de ticketing de NAOS.

# PLAN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN
## Catálogo de acciones de comunicación y concienciación

LANZAMIENTO DEL PROYECTO
Código	101
Descripción/Objetivos	Presentación institucional del Contrato. Refrendo de la Dirección.
#	Tipo de Actividad
1	Presentación institucional / resultados del contrato
2	Reuniones de la Comisión de Implantación y Seguimiento
3	Reuniones de control y seguimiento
4	Actualización de la Guía de Contactos Escaladas, Presentación de Sugerencias Generales y Quejas sobre la prestación del Servicio
5	Actualización de la Guía de Configuración y Entornos
6	Actualización del Plan de Soporte particularizado por Consejería y Entidad Instrumental
7	Memoria particularizada por Consejería y Entidad Instrumental sobre la prestación del servicio
8	Seminarios de Transferencia de Conocimiento
9	Reuniones Técnicas entre Consejerías y Entidades Instrumentales con Personal Técnico de Oracle
10	Alertas proactivas, de seguridad, etc.
11	Código de Buenas Prácticas en el uso de la infraestructura Oracle de los productos objeto del contrato
12	Acceso a la información particularizada por Consejería y Entidad Instrumental sobre las evidencias en la prestación del servicio
13	Newsletter
14	Solicitudes de Servicio de Soporte Básico
15	Solicitudes de Servicio de Soporte Avanzado

PUBLICACIONES EN LA OVCTIC
Código	102
Descripción/Objetivos	Dotar a los destinatarios del plan de una Información actualizada y accesible en relación al Desarrollo del Marco del Acuerdo y su puesta en producción. Información Institucional / Publicación Institucional de Noticias y Anuncio de Eventos.
Autores	Oficina Técnica
Audiencia objetivo	Personal TIC
Dependencias/Condicionantes	Aprobación por la Dirección del Proyecto
Recursos humanos y materiales	Oficina Técnica
Canales de comunicación	OVCTIC / ECT
Observaciones	N/A

CONTENIDOS DISTRIBUIDOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y DE INTERACCIÓN COLABORATIVAS 2.0
Código	103
Descripción/Objetivos	Dinamización del Conocimiento Experto / Diseño de un Plan de Dinamización para el mejor aprovechamiento de dicho Conocimiento.
Autores	Proveedor y Dirección del Proyecto.
Audiencia objetivo	Personal TIC
Dependencias/Condicionantes	Aprobación por la Dirección del Proyecto
Recursos humanos y materiales	A determinar
Canales de comunicación	OVCTIC / NAOS / ECT
Observaciones	N/A

NEWSLETTER – CORREOS CORPORATIVOS
Código	104
Descripción/Objetivos	Este recurso facilita al publico destinatario información periódica y compilada de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) del desarrollo del Contrato.
Autores	Proveedor y Dirección del Proyecto.
Audiencia objetivo	Personal TIC
Dependencias/Condicionantes	Aprobación por la Comisión de Implantación y Seguimiento
Recursos humanos y materiales	A determinar
Canales de comunicación	OVCTIC / Sindicación de contenidos / Listas de correo.
Observaciones	N/A

GUIAS DE BUENAS PRACTICAS PARA RESPONSABLES Y RESTO DEL PERSONAL
Código	105
Descripción/Objetivos	Documento a facilitar al publico destinatario para que tenga un marco de referencia de actuación global y sostenible / Evidencia de los criterios de evaluación del proyecto. Publicidad de Indicadores y modelos de gestión. / Estas guías pueden realizar en formato dinámico (Flash, SVG, etc.) y colgarse en las WEB de referencia.
Autores	Proveedor y Dirección del Proyecto.
Audiencia objetivo	Personal TIC
Dependencias/Condicionantes	Visto Bueno de la Dirección del proyecto y Aprobación de la Comisión de Implantación y Seguimiento.
Recursos humanos y materiales	Oficina Técnica / Proveedor
Canales de comunicación	OVCTIC / ECT
Observaciones

## Planificación inicial de las acciones de comunicación y concienciación

Código Acción	Descripción	Responsable(s)	Fecha Inicio	Fecha Fin
N/A	Las acciones de comunicación y concienciación de periodicidad pre establecida que no son a demanda, estarían representadas en la planificación que se propone a continuación.	DGPD	–	--
N/A	Las acciones de comunicación y concienciación de tracto sucesivo, a demanda, como la publicación de contenidos web, estadísticas personalizadas y documentación producida durante la ejecución del contrato estarán disponibles en el momento de su aprobación y accesibles por medio de los canales establecidos.	DGPD	–	–

# ANEXOS
## Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados.
Consejerías
• Consejería de la Presidencia e Igualdad
• Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
• Consejería de Justicia e Interior
• Consejería de Educación
• Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
• Consejería de Hacienda y Administración Pública
• Consejería de Fomento y Vivienda
• Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
• Consejería de Salud y Bienestar Social
• Consejería de Turismo y Comercio
• Consejería de Cultura y Deporte

Agencias Administrativas y Entidades Instrumentales
• Consejo Audiovisual de Andalucía
• Consejo Consultivo de Andalucía
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
• Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
• Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
• Instituto Andaluz de Administraciones Públicas
• Instituto Andaluz de la Juventud
• Instituto Andaluz de la Mujer
• Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
• Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
• Patronato de la Alhambra y Generalife
• Servicio Andaluz de Empleo
• Servicio Andaluz de Salud
• Agencia Andaluza de la Energía
• Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
• Agencia de Medio Ambiente y Agua
• Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir
• Agencia Sanitaria del Bajo Guadalquivir
• Agencia Pública Sanitaria del Poniente
• Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
• Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
• Empresa Pública de Puertos de Andalucía
• Empresa Pública del Suelo de Andalucía
• Agencia Andaluza de Promoción Exterior
• Fundación Progreso y Salud
• Fundación Pública de Andalucía, Andalucía Emprende
• Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
• Radio Televisión de Andalucía
• Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
• Verificaciones Industriales de Andalucía
• Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

## Lista de productos Afectados
En el Bloque de Licencias de Uso, los productos contratados son
- SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Bases de Datos Relacionales) – Licencia Ilimitada.
- Sv. Aplicaciones[3]: Servidor de aplicaciones – Licencia Ilimitada.
  [3] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
- Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle) – Licencia Ilimitadas
En los Bloques de Soporte Básico y Soporte Avanzado, los productos afectados son:
- SGBD
- Partitioning
- Sv. Aplicaciones1 :Servidor de aplicaciones
- RAC: Oracle Real Application Clusters (Software de Base de Datos para soluciones de alta disponibilidad)
- IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle, en concreto: Enterprise Single Sign-On Suite Plus, Identity Manager Connector, Identity Federation, Identity Manager y Directory Services.
## Listado de licencias limitadas

Organismo	CSI	Producto	Nº. Us. / Proc.
SAS	16251591	Real Application Clusters - Processor Perpetual	460
CICE	14696588	JDeveloper - Named User Perpetual	1
CICE	14696588	Discoverer Desktop Edition - Named User Perpetual	90
CICE	14696588	Programmer - Named User Perpetual	53
CICE	14696588	Internet Developer Suite - Named User Perpetual	13
CICE	14696588	Tuning Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Developer Server - Named User	164
CICE	14696588	Designer - Nonstandard User	57
CICE	14696588	Tuning Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Change Management Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14651112	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Tuning Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual	7
CICE	16124791	Real Application Clusters - Processor Perpetual	92
Consejería de Economía	15614855	Enterprise Single Sign-On Suite Plus - Named User Plus Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Sun Solaris - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RedHat Linux - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - UNIX - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RSA Authentication Manager - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Microsoft Active Directory - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Siebel Enterprise Applications - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database Applications Table - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database User Management - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - IBM RACF - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Federation - Processor Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager - Employee User Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Directory Services - Named User Plus Perpetual	**
HOSPITAL DE PONIENTE-SAS.(JUAND)	77782	OEM PERF PACK V7.3	50
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	18148136	Real Application Clusters - Processor Perpetual	2

** Los productos señalados anteriormente fueron contratados como una suite bajo la modalidad de licencia Ciudadano Perpetual (definido como “cada una de las personas que constituyen la población de la Comunidad Autónoma de Andalucía”) lo que implica un número ilimitado de usuarios
# GLOSARIO

Término	Descripción
Bloque Licencia de Uso	Capacidad de utilizar determinado Software de Oracle. Las licencias de uso se aplican sobre la lista de productos contratados en el bloque del contrato.
Bloque Soporte Avanzado	Bloque del contrato que proporciona servicios de alto valor añadido, al ofrecer conocimiento experto de los productos Oracle y conocimiento detallado de su uso por parte de la Junta de Andalucía.
Bloque Soporte Básico	Bloque del contrato que proporciona el servicio de mantenimiento y actualización de las licencias de uso contratadas.
CEIS	Centro de Información y Servicios. Punto central de acceso a cualquier información sobre el contrato.
Contacto Técnico en Organismo de la Junta de Andalucía beneficiario del Servicio	Persona al servicio de la Junta de Andalucía que actúa como contacto técnico específico para una Consejería o Entidad Instrumental y que dispone de conocimiento detallado sobre la infraestructura de los productos Oracle incluidos en los distintos bloques del contrato.
ECT	Acrónimo para el término “Entorno Colaborativo de Trabajo”, se utiliza para referirse a la herramienta que implementa este paradigma en lo relativo a este contrato.
My Oracle Support (MOS)	Herramienta de Oracle habilitada para las solicitudes relativas a Soporte Básico.
NAOS	Herramienta especializada en el seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio y utilizada en este contrato para el control y seguimiento de los mismos.
OVCTIC	Portal de la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC que alberga información detallada sobre el contrato, la planificación y ejecución del contrato y los eventos relacionados.
Soporte Especializado	Habitualmente se utiliza como término para referirse al conjunto de personas que intervienen en el nivel más especializado. En el ámbito de este Soporte Corporativo de productos Oracle 2012-2014 se refiere a los técnicos de Oracle, tanto dedicados al Soporte Básico como al Soporte Avanzado.
Técnico Especialista Oracle	Persona al servicio de la empresa Oracle que colabora en la prestación del servicio contratado.
ULA	Acrónimo del término Unlimited License Agreement (Licencia de Uso Ilimitado).

## ECT
La red profesional es una integración de varias herramientas libres (Elgg, Etherpad Lite y BigBlueButton, principalmente) que ofrece toda una serie de funcionalidades de Red Social Empresarial y herramientas de colaboración en grupos, ya sean estos formales o simples grupos de interés.
Haciendo una enumeración no exhaustiva, provee:
- blogs
- mensajes cortos
- foros o discusiones
- brainstormings (aportación y valoración de ideas)
- encuestas
- wiki
- editor colaborativo on-line (edición simultánea de documentos)
- área de ficheros
- enlaces compartidos
- web conference (vídeo, audio, pizarra, documentos y escritorio compartidos, chat)
- informe de actividad
- etc
salvo los mensajes cortos, los demás servicios están asociados a grupos.

Los grupos pueden ser abiertos o cerrados (por invitación o por solicitud). Los contenidos pueden ser públicos, para toda la RCJA sin necesidad de autenticación o para usuarios autenticados, o solo para miembros del grupo.

Para la comunicación de un proyecto permite desde la simple publicación de contenidos a la comunicación bidireccional con los interesados. Se puede diferenciar entre publicadores (un subgrupo) y usuarios en general, el resto.

La utilidad de web conference puede emplearse para webinars con plenas capacidades de moderación por parte del ponente.

La Red Profesional funciona en cualquier navegador razonablemente moderno y en dispositivos móviles, el requisito más delicado es disponer de una versión reciente del player de flash para poder usar web conference.
# BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia	Título
Ref. 1	Página del proyecto en la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC, / http://ovctic.i-administracion.junta-andalucia.es/proyectos/oracle
Ref. 2	Guía de Contactos y Escaladas / http://ovctic.i-administracion.junta-andalucia.es/node/3665/download/Gu%C3%ADa%20de%20Contactos%20y%20Escaladas
Ref. 3	Guía de Configuración de Entornos (enlace) / (pendiente)