Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014

Plan de Maestro

Sevilla, enero de 2013
Dirección General de Política Digital
Hoja de Control del Documento

Información del Documento
Título	Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014 / Plan de Maestro
Nombre del fichero	DGPD_Plan Maestro Servicio Corporativo Oracle - BORRADOR.odt
Versión	1.0
Elaborado por	Lorenzo Varela Pairet	Fecha Elaboración	28/01/13
Aprobado por		Fecha Aprobación
Confidencialidad

Control de Versiones
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha Elaboración
1.0	Elaboración inicial del documento	José María Gómez - Oracle	28/01/13

Lista de Distribución
Apellidos, Nombre	Cargo / Función
Cobeña Fernandez, José Antonio	Director General de Política Digital
Gallego Gutiérrez, Luis Miguel	Coordinador de Tecnologías y Comunicaciones Consejería de Hacienda y Administración Pública
Ojeda Pérez, Juan Sebastián	Jefe de Servicio de Coordinación de Sistemas Horizontales / Dirección General de Política Digital / Consejería de Hacienda y Administración Pública
Ruiz de Infante González, Javier	Gabinete de Planificación y Relaciones con los Usuarios / Dirección General de Política Digital / Consejería de Hacienda y Administración Pública
Zabala Silva, Julio Ángel	Representante de la Consejería de Educación
Márquez Arbizu, Antonio	Representante de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Adarve, Juan Antonio	Representante de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Retamar, Juan Lucas	Representante del Servicio Andaluz de Salud
Román Piña, Cristóbal	Representante de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Pendiente designación	Representante del Servicio Andaluz de Empleo
Gómez Mera, José María	Gestor de Cuenta Junta de Andalucía, Oracle Ibérica, S.R.L.

Índice

# Introducción
De acuerdo al Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su artículo 9, corresponde a la Dirección General de Política Digital, adscrita a la misma, la competencia para realizar la gestión de las contrataciones de bienes y servicios informáticos de carácter general.
Dentro de este marco legislativo, se incluyen los Proyecto de Carácter Corporativos. Reciben esta consideración aquellos proyectos cuyo alcance organizativo incluye a la gran mayoría de la administración de la Junta de Andalucía. Este es el caso del contrato de servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014.
La Dirección General de Política Digital ha establecido como líneas estratégicas, sobre las que pivotan todos sus actuaciones y proyectos, que son:
1. Planificación
2. Gestión del Conocimiento
3. Gestión de Usuarios
4. Gestión de la Infraestructura
Que hace necesario realizar un proceso de gestión de la transformación, comúnmente conocido como Gestión del Cambio, que equilibre la perspectiva tecnológica, de las personas y de los objetivos de la organización.
Asimismo, el Plan Maestro se elabora como marco de actuación, aborda un aspecto crítico que es, la implicación real y la movilización organizativa de todos los Organismos dentro del ámbito de implantación de los proyectos, es decir, la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales, con objeto de obtener el máximo beneficio de la inversión realizada y trabajar en un contexto altamente cooperativo.
Para rentabilizar un servicio de estas características, la mayoría de los analistas coinciden en que el apoyo de “la dirección” es un factor crítico y que, en muchos casos, marca la diferencia entre el éxito o el fracaso del Proyecto, ya que aunque la solución tecnológica es una parte importante, lo es más la implicación del personal en el uso de la misma.
En este sentido, es fundamental que, desde el inicio del Proyecto y durante todo el desarrollo del mismo se cuente con el apoyo de la más alta dirección de cada Organismo donde se lleve a cabo la implantación, que deberá ser un actor profundamente activo y participativo en la toma de decisiones, en la validación de las soluciones propuestas y en la divulgación de los resultados obtenidos.
Es muy importante que dentro de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Dirección General de Política Digital, articule los mecanismos oportunos para que exista una relación fluida entre el equipo de Proyecto y los interlocutores y responsables de implantación designados para cada Organismo bajo el alcance de la prestación de este servicio, tanto al nivel de responsables de la toma de decisiones como de los integrantes de equipos de trabajo concretos que se establezcan para dar solución a determinados problemas durante la ejecución del Proyecto.
El objetivo primordial de la Gestión del Cambio es lograr alinear a la Organización con los nuevos procesos operativos. Se trata de asegurar que todos los directivos y centros gestores de la Junta de Andalucía hayan interiorizado totalmente las nuevas operativas que se definirán, y asegurado su alineamiento con los objetivos estratégicos superiores. Para lo cual es necesaria una adecuada Gestión del Conocimiento, dentro del cual surge la necesidad de vertebrar una acertada difusión que facilite la adecuada gestión del cambio que aseguren la consecución de los objetivos (resultados pretendidos). Este es el objetivo del documento “Plan de Comunicación y Gestión del Cambio”.
La comunicación es el vehículo esencial mediante el cual existen y se desenvuelven las relaciones humanas, por lo que debe ser entendida como un elemento más de gestión que contribuye, por un lado a fomentar la integración, motivación y desarrollo personal de los profesionales TIC implicados en la gestión de servicios TIC (comunicación interna); y por otro, a generar conocimiento, credibilidad del servicio y buenas prácticas entre todos los agentes implicados en la gestión TIC en la Junta de Andalucía para dar mejor servicio y satisfacción al ciudadano (comunicación externa).
Un Plan de Comunicación aborda las siguientes cuestiones:
- Identificación de roles de interacción
- Identificación de responsabilidades aplicables a cada rol
- Asignación de roles y responsabilidades a los actores participantes
- Definición de los mensajes a trasladar
- Identificación de los canales a utilizar
El reto actual de la comunicación interna en la Administración Publica, consiste en dar a conocer los servicios prestados con suficiente detalle para impulsar la colaboración entre los actores implicados, medir y evaluar el servicio prestado en aras de mejorar la confianza en el mismo, y en definitiva, obtener la credibilidad a partir de las evidencias extraídas del servicio que se proporciona.
Las personas beneficiarias de este servicio se caracterizan por ser profesionales altamente cualificados, cada vez más conscientes de sus derechos y funciones en la organización y por tanto mas exigentes a la hora de evaluar la satisfacción de sus necesidades.
La implantación de un Plan de comunicación interno en la organización tiene como principales objetivos:
- Mejorar la gestión integral de la Organización
- Dar a conocer los servicios y logros de la Institución Pública.
- Mejora de la Imagen publica.
- Mejora en la gestión de los Recursos Públicos.
- Implicación y motivación del capital humano.
Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los resultados en la gestión pública, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su Organización, así como en la gestión de los acuerdos globales que en ella se establezcan para la prestación de los servicios públicos y, esto sólo es posible, si los empleados públicos implicados en su definición y desarrollo están informados, conocen los diferentes acuerdos a los que se ha llegado, cuál es su visión que inspira la prestación del servicio, la misión del servicio respecto a las líneas estratégicas definidas por la Organización y los valores que la articulan; logrando que se sientan parte de ella y, por consiguiente, que estén dispuestos a implicarse y a perseguir su cumplimiento.
En este documento se definen los canales de comunicación aplicables, los mensajes a difundir, los soportes de archivo, custodia y difusión de la información, el publico objetivo y los responsables implicados para que la comunicación se convierta en un pilar básico del funcionamiento del servicio contratado por la Junta de Andalucía con la Empresa Oracle Ibérica, S.R.L.
# Contrato Corporativo Oracle
## Necesidad de un Contrato Corporativo de Productos Oracle
La gran mayoría de los sistemas de información de la Junta de Andalucía y en concreto todos los sistemas críticos, salvo contadas excepciones, utilizan para el control y gestión de los datos en ellos almacenados una infraestructura software, el Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional (SGBDR) ORACLE. Por decirlo en términos cuantitativos, más del 95 % de los datos que la Junta posee son gestionados por este SGBDR.
Si a esto unimos que desde hace algunos años se ha producido un incremento exponencial de los servicios que la Junta de Andalucía ofrece a los ciudadanos a través de Internet, que muchos de estos servicios también se apoyan en dicho gestor de bases de datos, y que muchos de los sistemas de información citados están construidos o utilizan para su explotación software ORACLE, queda claro la criticidad e importancia de dicho software.
A modo de ejemplo, este software es utilizado por sistemas como Diraya, Séneca o Adriano, que cubren servicios de Sanidad, Educación y Justicia y se consideran críticos en sus organismos y dentro de la Junta de Andalucía. Es por tanto de gran importancia contar con la capacidad de actualización de la infraestructura y con unos servicios que permitan garantizar el funcionamiento de los sistemas de información y servicios digitales a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. De lo contrario, una incidencia grave que afectara a algunos de los productos no soportados podría suponer el riesgo de paralización de sistemas de información y servicios digitales a la ciudadanía en todos los ámbitos de la administración de la Junta de Andalucía.
Adicionalmente, el cada vez mayor volumen de información que utilizan las entidades hace necesario de soluciones que ayuden al acceso rápido y eficaz a la información.
## Resumen histórico
En el año 2005 la Junta de Andalucía y Oracle firman un contrato por 3 años que incluye un acuerdo ilimitado de licencias (ULA – Unlimited Licence Agreement) de RDBMS y Servidor de aplicaciones, soporte básico sobre los mismos y soporte avanzado.
Posteriormente en el año 2008 se prorroga el acuerdo por otros 3 años incluyendo licencias de RAC y el nuevo servidor de aplicaciones, Weblogic Server. Adicionalmente se amplía el alcance a los hospitales adscritos al SAS y se incluye un servicio de Asesoría Técnica Oracle (ATO) para el propio SAS.
Al inicio del 2011, se inician las negociaciones entre Junta de Andalucía y Oracle para definir el alcance de un nuevo acuerdo que se firmaría en Noviembre del mismo año al finalizar el acuerdo de 2008-2011.
Durante estos meses, son elementos de la negociación la ampliación del alcance a todos los organismos de la Junta de Andalucía, inclusión de nuevos productos en el ULA y añadir nuevos servicios de soporte avanzado como la ampliación de la asesoría técnica Oracle a todos los organismos o soporte sobre otros productos utilizados en algunos organismos de la Junta de Andalucía, como OBI.
A pesar de lo mucho y bien que se trabaja para alcanzar un acuerdo durante estos meses por parte de ambas partes, la situación coyuntural impide que el acuerdo se celebre en los términos que en los que se venía trabajando. La crisis económica que afecta al país, y especialmente a la administración pública, con la consecuente falta de presupuesto, las elecciones andaluzas previstas para Mayo y la posterior reordenación del Sector Público Andaluz con cambios de competencias de los organismos hace que durante el año 2012 se firme un contrato de “mínimos” por tiempo y alcance de manera que se pueda garantizar el soporte de las BBDD y servidores aplicaciones Oracle de la Junta de Andalucía.
Este contrato de mínimos que Junta de Andalucía plantea a la finalización el 27 Noviembre de 2011, es mantener el soporte premier (premier support) y soporte avanzado por unos meses hasta después de las elecciones andaluzas. El 23 Enero 2012 se firma un contrato por 4 meses y medio. Oracle mantiene el soporte y soporte avanzado hasta la fecha de esta firma. Tras las elecciones, y debido a los cambios internos en Junta de Andalucía, se propone una nueva prorroga por un mes que se firma en Junio. Y por último, en Julio, tras recibir las competencia de coordinación informática de la Junta de Andalucía por parte de la DGPD de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se firma una nueva prórroga por 3 meses más para dar tiempo a preparar y adjudicar el pliego con el alcance definitivo del acuerdo. Esto se hace finalmente el 30 de Noviembre de 2012 en el que se firma un nuevo contrato entre Junta de Andalucía y Oracle por 2 años.
En la figura siguiente puede observarse la evolución histórica de los contratos con Oracle, con un breve detalle de los productos afectados y del alcance organizativo establecido en cada caso.

Ilustración 1: Evolución de los Contratos con Oracle
## Características principales del Servicio Corporativo Oracle
Cada uno de los bloques del contrato se constituye en un componente del Servicio Corporativo Oracle.
Este se diseña por medio de la ejecución del Proyecto para sacar el máximo partido del contrato suscrito y ponerlo a disposición de todos los beneficiarios que se identifican con el alcance organizativo ya descrito.
En la fase de diseño del servicio se establece la operativa de acceso a cada componente, el equilibrio entre la oferta y la demanda, o lo que es lo mismo, el uso proporcional y adecuado a cada situación concreta en aplicación de los recursos disponibles.
A continuación, se describe de forma somera cada componente:
- Licencias de Uso:
  - Este componente se ocupa de todo lo relativo con el correcto despliegue de los productos Oracle incluidos en el contrato, tanto desde el punto de vista técnico, por su adecuación a los requisitos de negocio que se identifiquen en cada caso, como por su conformidad con las condiciones contractuales, realizando un control y seguimiento pormenorizado del parque de licencias propiedad de la Junta de Andalucía.
  - Así mismo se ocupa de las posibles reasignaciones del uso de las licencias que tengan carácter limitado para sacar el mayor provecho del patrimonio, en este concepto, de la Junta de Andalucía.
  - Por último será el componente de servicio que incluirá entre sus objetivos la detección de necesidades a nivel corporativo sobre los productos Oracle y forma de licenciamiento más ventajoso para la Junta de Andalucía.
- Soporte Básico:
  - Este componente se ocupa de que el mantenimiento de las licencias software que se utilicen bajo el amparo del contrato Corporativo con Oracle respete escrupulosamente las condiciones contractuales manteniendo el parque de licencias dentro de la legalidad.
  - Se ocupa también de minimizar los riesgos que supondría la obsolescencia de estos productos, haciendo un correcto uso de las posibilidad de actualizar versiones, aplicar parches, corregir agujeros de seguridad, etc.
  - Sacar el máximo provecho de la base de conocimientos de la compañía Oracle Corporation que se pone a disposición de los beneficiarios del servicio.
- Soporte Avanzado:
  - Este componente se ocupa de poner a disposición de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales del conocimiento técnico experto, altamente especializado, sobre las características técnicas de los productos Oracle afectados y el uso más adecuado de los mismos de acuerdo a las características personalizadas de cada Entidad beneficiaria para el mejor ejercicio de sus competencias en la prestación de los Servicios Públicos que tiene encomendados, permitiendo realizar revisiones de configuración, rendimiento, optimización,etc.
  - Como consecuencia de la prestación de este componente del servicio se obtiene un conocimiento experto sobre las particularidades de la infraestructura de estos productos Oracle en su uso eficaz y eficiente en el ámbito de la Junta de Andalucía. Este conocimiento es, contractualmente, propiedad intelectual de la Junta de Andalucía, por lo que debe registrarse, ponerse a disposición y fomentar su reutilización para el máximo beneficio de los Servicios Públicos que se apoyan en esta infraestructura.
  - Al disponer de un equipo de trabajo, específicamente asignado a cada Entidad beneficiaria, y participar en la planificación estratégica sobre la evolución de la infraestructura de estos productos Oracle, el componente de Servicio Avanzado representa un elemento vertebrador, de primer orden para la consecución de los objetivos establecidos por el Proyecto.
  - Dado que este componente se comporta como consultor tecnológico altamente especializado, aportará criterios de racionalidad, mejor aprovechamiento y oportunidad para el uso equilibrado de los productos disponibles, indicando las alternativas y proponiendo actuaciones preventivas y proactivas, de forma particularizada a cada Entidad pero siempre orientadas al bien general.
  - En aquellos casos que se requiera, este componente de servicio dispone de los mecanismos necesarios para actuar de forma reactiva ayudando a recuperar los sistemas Oracle frente a situaciones sobrevenidas que ocasionen merma de los sistemas que soportan los Servicios Públicos.
## Principales objetivos del Proyecto
Podemos distinguir tres grandes objetivos del Proyecto:
1. Dotar a la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales de las Licencias de Uso de determinados productos Oracle, altamente consolidados, y que suponen la base de sistemas de información críticos para la prestación de un número muy elevado de Servicios Públicos.
2. Asegurar que la infraestructura desplegada de estos productos dispone de un adecuado mantenimiento, garantizando la actualización de versiones, parches, solución a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
3. Disponer de servicios avanzados de atención y soporte especializado y personalizado remoto e in situ que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.
  Dibujo 1: Diagrama de relación entre el Contrato, Proyecto y Servicio Corporativo Oracle
  Entidad
  Instrumental
  Entidad
  Instrumental
  Entidad
  Instrumental
  Consejería
  Consejería
  Consejería

  Servicio Corporativo Oracle
  Contrato Oracle 2012-2014
  Proyecto Oracle 2012-2014
  Acuerdos de Nivel de Servicio
  Condiciones Contractuales

## Características esenciales del Contrato
Para ello la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Política Digital adscrita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha suscrito con la empresa Oracle Ibérica, S.R.L. Un contrato por dos años prorrogables a dos más, que se estructura en los siguientes bloques:
Dibujo 2: Estructura Contrato Soporte Corporativo Productos Oracle 2012-2014
CONTRATO CORPORATIVO ORACLE
Licencias
Soporte Avanzado
Soporte Básico
De forma breve, el detalle de cada uno de estos bloques presenta las siguientes características

- Adquisición de nuevas Licencias de Uso: Se permitirá incrementar el despliegue de de los productos siguientes en un número ilimitado de procesadores durante el periodo de duración del contrato (modelo de licenciamiento ULA – Unlimited Licence Agreement)
  - SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Base de Datos Relacionales)
  - Sv. Aplicaciones: Servidor de aplicaciones[1] de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite
    [1] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
  - Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle).
    Quedan fuera del contrato en el bloque de nuevas licencias otros productos de la empresa Oracle y que están siendo empleados por diferentes Entidades de la Junta de Andalucía, a destacar los siguientes:
  - Oracle RAC
  - Oracle Siebel
  - Oracle Tuxedo
  - Oracle People Soft
  - Oracle Financials
  - Oracle Business Intelligence

- Soporte Básico (Oracle Premier Support): Garantiza la actualización de versiones, parches, soluciones a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
  Quedan incluidos en el contrato en el bloque de soporte básico el mantenimiento de todas las licencias, nuevas y antiguas, desplegadas en la Junta de Andalucía al amparo de contratos corporativos anteriores y de aquellos celebrados por las Entidades Instrumentales de forma particular para el mantenimiento de sus licencias de software Oracle respecto a los productos siguientes:
  - Base de datos: Oracle Data Base Enterprise Edition
  - Software de Particionamiento: Oracle Partitioning
  - Sv. Aplicaciones1: Servidor de Aplicaciones de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite.
  - Software de Bases de Datos para soluciones de alta disponibilidad: Oracle Real Applicacion Cluster - RAC
  - IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle.
    Además de las licencias de los productos ya indicados, tanto nuevas como antiguas, que la Junta de Andalucía está autorizada a emplear y cuyo mantenimiento se aborda en este bloque, queda incluido en el contrato el mantenimiento de una lista adicional de licencias de productos Oracle en número limitado que fueron previamente adquiridas por Consejerías y Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía. Dado su carácter LIMITADO estamos obligados a controlar este grupo de licencias, para realizar, al igual que con todas las demás, el mejor uso de las mismas. El listado detallado de los productos y el número de licencias incluido puede consultarse en el apartado 8.3 Listado de licencias limitadas
- Soporte Avanzado (Advanced Customer Support): Pone a disposición de la Junta de Andalucía Servicios Avanzados de atención y soporte especializado y personalizado, remoto e in situ, que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.
  Quedan incluidos en el contrato, en el bloque de soporte avanzado, la atención personalizada y conocimiento experto sobre las instancias de los mismos productos incluidos en el bloque de soporte básico, a partir de los principios de proactividad, prevención y optimización de la infraestructura software.
  Quedan excluidas en el contrato la contratación de perfiles de Administradores de Bases de Datos (DBA), los servicios de monitorización respecto a dichas instancias y las tareas de instalación de los productos Oracle que sean necesarios.

## Alcance Organizativo
El actual proyecto es el más ambicioso de los abordados en esta materia hasta la fecha. En concreto, en lo referido al alcance organizativo, los tres bloques: Licencias de Uso (nuevas y antiguas), Mantenimiento de las mismas, y Soporte Avanzado se extienden de forma idéntica al mismo conjunto de Consejerías y Entidades Instrumentales. Que son:
- Las once Consejerías que en la actualidad conforman la Junta de Andalucía
- La totalidad de los Entes Instrumentales, de la Junta de Andalucía, en sus distintas variedades respecto a su forma jurídica y que en su día declararon disponer de productos Oracle desplegados en sus instalaciones.
  Para ver con mayor detalle los organismos que se encuentran dentro del actual contrato corporativo, ver el apartado 8.1 Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados., del presente documento.

## Características principales del Servicio Corporativo Oracle
Cada uno de los bloques del contrato se constituye en un componente del Servicio Corporativo Oracle.
Este se diseña por medio de la ejecución del Proyecto para sacar el máximo partido del contrato suscrito y ponerlo a disposición de todos los beneficiarios que se identifican con el alcance organizativo ya descrito.
En la fase de diseño del servicio se establece la operativa de acceso a cada componente, el equilibrio entre la oferta y la demanda, o lo que es lo mismo, el uso proporcional y adecuado a cada situación concreta en aplicación de los recursos disponibles.
A continuación, se describe de forma somera cada componente:
- Licencias de Uso:
  - Este componente se ocupa de todo lo relativo con el correcto despliegue de los productos Oracle incluidos en el contrato, tanto desde el punto de vista técnico, por su adecuación a los requisitos de negocio que se identifiquen en cada caso, como por su conformidad con las condiciones contractuales, realizando un control y seguimiento pormenorizado del parque de licencias propiedad de la Junta de Andalucía.
  - Así mismo se ocupa de las posibles reasignaciones del uso de las licencias que tengan carácter limitado para sacar el mayor provecho del patrimonio, en este concepto, de la Junta de Andalucía.
  - Por último será el componente de servicio que incluirá entre sus objetivos la detección de necesidades a nivel corporativo sobre los productos Oracle y forma de licenciamiento más ventajoso para la Junta de Andalucía.
- Soporte Básico:
  - Este componente se ocupa de que el mantenimiento de las licencias software que se utilicen bajo el amparo del contrato Corporativo con Oracle respete escrupulosamente las condiciones contractuales manteniendo el parque de licencias dentro de la legalidad.
  - Se ocupa también de minimizar los riesgos que supondría la obsolescencia de estos productos, haciendo un correcto uso de las posibilidad de actualizar versiones, aplicar parches, corregir agujeros de seguridad, etc.
  - Sacar el máximo provecho de la base de conocimientos de la compañía Oracle Corporation que se pone a disposición de los beneficiarios del servicio.
- Soporte Avanzado:
  - Este componente se ocupa de poner a disposición de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales del conocimiento técnico experto, altamente especializado, sobre las características técnicas de los productos Oracle afectados y el uso más adecuado de los mismos de acuerdo a las características personalizadas de cada Entidad beneficiaria para el mejor ejercicio de sus competencias en la prestación de los Servicios Públicos que tiene encomendados, permitiendo realizar revisiones de configuración, rendimiento, optimización,etc.
  - Como consecuencia de la prestación de este componente del servicio se obtiene un conocimiento experto sobre las particularidades de la infraestructura de estos productos Oracle en su uso eficaz y eficiente en el ámbito de la Junta de Andalucía. Este conocimiento es, contractualmente, propiedad intelectual de la Junta de Andalucía, por lo que debe registrarse, ponerse a disposición y fomentar su reutilización para el máximo beneficio de los Servicios Públicos que se apoyan en esta infraestructura.
  - Al disponer de un equipo de trabajo, específicamente asignado a cada Entidad beneficiaria, y participar en la planificación estratégica sobre la evolución de la infraestructura de estos productos Oracle, el componente de Servicio Avanzado representa un elemento vertebrador, de primer orden para la consecución de los objetivos establecidos por el Proyecto.
  - Dado que este componente se comporta como consultor tecnológico altamente especializado, aportará criterios de racionalidad, mejor aprovechamiento y oportunidad para el uso equilibrado de los productos disponibles, indicando las alternativas y proponiendo actuaciones preventivas y proactivas, de forma particularizada a cada Entidad pero siempre orientadas al bien general.
  - En aquellos casos que se requiera, este componente de servicio dispone de los mecanismos necesarios para actuar de forma reactiva ayudando a recuperar los sistemas Oracle frente a situaciones sobrevenidas que ocasionen merma de los sistemas que soportan los Servicios Públicos.
## Obligación de uso
Al tratarse de un proyecto corporativo, siempre que se obtenga un beneficio para la Junta de Andalucía en el uso de los componentes del servicio ya descritos, será obligatorio utilizar este Servicio, no permitiéndose la contratación individualizada de los mismos productos y servicios.
Sin perjuicio, por supuesto, de que en cada caso concreto, habrá de estudiarse detenidamente los costes y beneficios que se obtienen utilizando el Servicio Corporativo Oracle frente a otras soluciones tecnológicas que también sean satisfactorias.
Así por ejemplo, no es exigible que todos los sistemas de bases de datos relacionales migren al producto Oracle. En casos concretos, puede ser más ventajoso utilizar otros productos funcionalmente equivalentes (por ejemplo porque la migración tuviera como consecuencia la adaptación de los sistemas de información ya existentes).
Lo que debe regir siempre en la toma de decisiones es obtener el máximo beneficio para la Junta de Andalucía bajo criterios de proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.

# Factores Críticos de Éxito
## Riesgos y Condicionantes.
Si analizamos el modelo de Contrato Corporativo, podemos observar cuales son sus ventajas en inconvenientes. Para hace este análisis vamos a emplear una tabla DAFO.
Fortalezas	Debilidades
Mayor posición de fuerza frente a grandes organizaciones / Economía de escala, mejorar los precios de los productos por grandes compras.	Confundir la “barra libre” con el “gratis total” / Confundir la “propiedad colectiva” con “falta de responsabilidad”
Oportunidades	Amenazas
Aumentar el control de los despliegues de productos Oralce / Mayor racionalización del gasto y el consumo. / Mejorar el nivel de corresponsabilidad de los organismos en el proyecto Oracle	Burocratización del servicio. / Empeoramiento de la calidad del servicio / Empeoramiento de la percepción del servico prestado

## Factores claves del éxito

Una vez descrito el Proyecto, las características del Contrato y del diseño del Servicio Corporativo Oracle, se introduce, a continuación, aquellos factores que se han identificado como críticos para el éxito de esta iniciativa.

- Ejes de la gestión del cambio
  - Generar actitudes positivas ante el cambio, tanto en su alcance organizativo, como respecto a los distintos bloques de trabajos que componen el objeto del contrato.
  - Construir una idea conocida y compartida sobre el fin del cambio (visión del cambio).
  - Tener el compromiso de la Dirección.
  - Equilibrar los aspectos técnicos y los aspectos humanos para afrontar la implantación del cambio, definiendo los perfiles de todos y cada uno de los actores que participarán como beneficiarios de la prestación del Servicio Corporativo Oracle.
  - Implicar a las personas que han de soportar el cambio en el proceso.
  - Comunicar y formar, de modo intensivo, a los integrantes del equipo y personas afectadas.
  - Generar y recompensar pequeños éxitos inmediatos. Por ejemplo, un primer éxito sería atender con mayor índice de proactividad aquellas Consejerías y Entidades Instrumentales que tengan perfectamente designados los roles que les corresponden.
- Abordar el control y seguimiento de las actuaciones realizadas en los Organismos beneficiarios del servicio de acuerdo a marcos de referencia comúnmente aceptados que garanticen la correcta gestión del servicio:
  - Definir y formar a los actores afectados sobre los canales de soporte asociados a la prestación del servicio, abordando cuantas acciones formativas sean precisas.
  - Registro y clasificación de las actuaciones realizadas, contando con la colaboración de todas las partes implicadas.
  - Comunicación permanente, participación y evaluación continua de los niveles de servicio alcanzados.
- Vincular las actuaciones del Plan de Comunicación y Gestión del Cambio con el Plan Maestro del Proyecto.
  - Los cambios significativos sólo se producirán si se incorporan adecuadamente los elementos esenciales. Todo proyecto de esta naturaleza evoluciona normalmente por una serie de fases que pueden desembocar en:
    - La tendencia hacia el fracaso y el abandono (pesimismo derivado de las dificultades y obstáculos), o bien.
    - La superación de obstáculos y la consecución del éxito.
  - Desde el inicio, los integrantes de los equipos deben ser conscientes y estar formados sobre estas fases (previsibles en la evolución del Proyecto). La creación de equipos de trabajo integrados y cohesionados, mediante la utilización de técnicas adecuadas, es clave para alcanzar una evolución exitosa.
- En este sentido es importante que se defina un conjunto de acciones de comunicación que aseguren la fidelidad y homogeneidad de los mensajes transmitidos, su adecuación a los objetivos establecidos y, en definitiva, el logro de un proceso coordinado, participativo, integrador y que promueva la asunción de compromisos.
  - Estas acciones de comunicación tendrán voluntad de orientación, información y divulgación del interés del Proyecto y del grado de avance del mismo, y se han de diseñar en torno a los siguientes ejes:
    - Mensajes: contenido de la información a suministrar en cada momento.
    - Destinatarios: identificación de los colectivos a los que dirigir los mensajes así como su tipología (opositores al Proyecto, defensores tecnófilos, indiferentes, reactivos, etc.).
    - Medios: selección del soporte para la distribución de los mensajes (presentaciones digitales, escritos corporativos, conferencias, seminarios, mesas redondas).
    - Calendario: establecimiento de las fechas en las que transmitir la información.
  - Los mensajes principales a transmitir tienen como objetivo:
    - Difundir el alcance del nuevo contrato Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, sus objetivos y la planificación de los principales hitos y componentes del servicio.
    - Mantener a cada uno de los actores intervinientes, adecuadamente informados de acuerdo a los perfiles identificados más adelante, concienciados e implicados en el diseño, operativa y evaluación del servicio.
    - Reducir la incertidumbre sobre el alcance organizativo y componentes del servicio disponibles entre todos los beneficiarios, especialmente para aquellas Entidades Instrumentales que se suman por vez primera al a este Servicio Corporativo.
    - Gestionar y poner en valor, dentro de la Junta de Andalucía, el conocimiento experto generado como consecuencia de la prestación del Servicio Corporativo Oracle, tanto proveniente de proyectos anteriores, como en el del desarrollo Proyecto actual.
    - Contribuir, por medio de la sensibilización y concienciación, a la satisfacción equilibrada de la demanda para el sostén de los Servicios Públicos
    - Servir como elemento facilitador para el adecuado funcionamiento del servicio, actuando como un instrumento clave para alcanzar eficientemente sus objetivos; lo que, en definitiva, repercutirá en la mejora en la prestación de los Servicios Públicos ofrecidos por la Junta de Andalucía a la Ciudadanía por medio de un soporte altamente especializado de la infraestructura Oracle.

# Programa de Trabajo
El actual proyecto de Servicio deSoporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, tiene una ciclo de vida en tres fases:
- Inicio del Servicio
- Ejecución del Servicio
- Devolución del Servicio
En cada una de estas fases se han de ver involucrados una serie de actores, que comentamos a continuación.
## Roles que intervienen en el contrato
En un ámbito de implantación tan amplio como es el del presente Proyecto, donde la prestación del servicio se ha de hacer efectiva en una multiplicidad de Organismos, con una casuística muy diferente para cada uno de ellos, se hace indispensable para coordinar las labores dentro de las líneas anteriormente enunciadas, la figura de un Enlace Dinamizador del Servicio Corporativo Oracle. También se ha de identificar, a un grupo de Técnicos de contacto dentro de cada centro gestor, que atienden de forma especializada la infraestructura de productos Oracle que puede beneficiarse de este servicio corporativo.
### Comisión de Implantación y Seguimiento
Órgano ejecutivo y de decisión del proyecto, compuesto por los representantes de diferentes Organismos y entidades instrumentales de la Junta de Andalucía y con capacidad de decir sobre la marcha del proyecto.
En la actualidad este órgano se encuentra compuesto por los representantes de:
- Consejería de Educación
- Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
- Consejería de Hacienda y Administración pública. Dirección General de Política Digital
  - Coordinación de Tecnologías y Comunicaciones
  - Servicio de Coordinación de Sistemas Horizontales
  - Dirección del proyecto
- Servicio Andaluz de Salud
- Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia
- Empresa Pública de Emergencias Sanitatias
- Servicio Andaluz de Empleo
- Empresa adjudicataria
### Dirección del proyecto
La persona responsable del Contrato es una figura aportada por la Junta de Andalucía. Se constituye como interlocutor e intermediario entre los distintos organismos públicos y Oracle Ibérica S.R.L. Sus funciones y responsabilidades especificas serán:
- Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
- Aprobar el Programa de realización de los trabajos
- Velar por el nivel de calidad de los trabajos
- Coordinar las entrevistas entre usuarios y el personal técnico involucrado en el proyecto.
- Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por la Jefatura de Proyecto a lo largo del desarrollo de los trabajos.
- Asegurar el seguimiento del Programa de realización de los trabajos.
- Gestión de la peticiones por parte de cualquier Entidad u Organismo de los integrantes, verificando su efectivo cumplimiento.
- Aprobar la revisión de los planes de soporte y de las actividades descritas en el soporte avanzado.
- Aprobar la participación en el servicio contratado de las personas del Equipo de Trabajo aportado por Oracle S.R.L., así como solicitar la sustitución de alguna o algunas de las personas miembro del equipo, si a su juicio su participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o la realización de los trabajos.
- Estar informado de cualquier cambio en el equipo de trabajo.
### Responsables del Soporte en los Organismos (Responsables)
Representa al interlocutor al máximo nivel TIC (equivalente al Jefe de Servicio). Este rol se utilizaría para mantener constantemente informado, al máximo nivel con competencias TIC, del desarrollo de las actividades del Servicio Corporativo Oracle respecto de cada Organismo.
### Enlace Dinamizador de la Implantación del Servicio Corporativo Oracle
Como se ha recogido en el epígrafe anterior, cada Organismo objetivo de implantación y beneficiaria del servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014 habrá de designar a la persona que actúe como Enlace Dinamizador de la Implantación del Servicio Corporativo Oracle, para lo cual será requerido formalmente través de los medios oficiales al efecto en la Administración.
Esta figura será la responsable de coordinar el acceso a los canales de prestación del servicio a los técnicos que determine y que operen en los Centros directivos dependientes de su Organismo, para lo cuál realizará tareas de interlocución, coordinación, difusión y organización.
Para ello, se requerirá que su perfil de competencias corresponda con una persona con conocimiento de la estructura, organización y funciones de su Organismo, así como conocimiento detallado de las características de este servicio, sus componentes, compromisos de calidad y principios de responsabilidad compartida, convalidando la información que corresponda al Órgano por el que ha sido designado y que esté incluida en la Guía de Contactos y Escaladas, en la Guía de Configuración de Entornos y el Plan de Soporte particularizado para el mismo.
No es necesario que coincida con el Representanta.
### Técnicos
Complementando la figura anterior, en cada centro gestor, se relaciona con las personas que tienen asignadas responsabilidades concretas en el despliegue y mantenimiento de la infraestructura de productos Oracle que son el sustrato de este servicio. Denominaremos a este rol Técnicos y son quienes tienen la función de instalar, configurar y realizar la explotación y mantenimiento de estos productos software. Además, se les atribuye la función de colaborar con el Enlace Dinamizador para el correcto uso del servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, lo que afectará al mantenimiento, buen funcionamiento y despliegue ordenado de las instancias de productos Oracle en las centros gestores, su registro en la Guía de Configuración de Entornos y la planificación necesaria para abordar proactivamente el soporte especializado que requiere a paritr de cada uno de los Planes de Soporte.
Estos técnicos tendrían un cualificador, dentro del actual contrato, en función del producto sobre el que desarrolle sus funciones. Así se proponen los siguiente cualificadores:
- Técnico de Base de Datos.
- Técnico de Servidor de Aplicaciones.
- Otros Técnicos
También se ha de estipula si estas personas tienen o no acceso a My Oracle Support.
### Gerente de Cuenta Oracle.
Los componentes del servicio son coordinados por un Gerente de Cuenta que es el contacto directo y responsable del servicio.
Como responsable del servicio se encarga de la supervisión y de la correcta ejecución de todo el servicio, así como toda relación entre Oracle Soporte y el Cliente.
El Gerente de Cuenta desarrolla un claro entendimiento de los procesos de la actividad del servicio público y de la infraestructura del Cliente. Conocimiento que pone a disposición de Oracle para dar un soporte más personalizado .
El Gerente de Cuenta permite que el Cliente tenga una relación mucho más cercana con los servicios de Oracle Soporte.
Las responsabilidades principales del Gerente de Cuenta son:
- Facilitar el correcto desarrollo del servicio a través de la ejecución de todos los componentes del mismo.
- Ser el punto de contacto en Oracle cuando el Cliente requiera una respuesta ante una situación crítica y que no pueda ser solucionada mediante el grupo de Soporte a Producto.
- Gestionar dentro de Soporte Oracle la escalada de incidencias de Prioridad 1 y aquellas de Prioridad 2 que se acuerden mutuamente.
- Ser el enlace entre el Cliente y Oracle Soporte para servir de apoyo en la resolución de incidencias críticas (en Prioridad 1 y aquellas de Prioridad 2 que se acuerden mutuamente) relacionadas con problemas de producto.
- Facilitar la elaboración y mantenimiento de la documentación correspondiente al servicio:
  - Guía de Configuración de Entornos
  - Guía de Contactos y Escaladas
  - Plan de Soporte
- Monitorizar de forma continuada los avances de los trabajos relacionados con el Cliente, y la oportuna comunicación entre los diversos grupos responsables del servicio.
- Coordinar todas las visitas de Oracle Soporte al Cliente y del Cliente a Oracle.
- Solicitar información al Cliente relativa a la satisfacción en la prestación del servicio, poniéndola en conocimiento de Oracle.
- Ser el encargado de poner en marcha todas las iniciativas de mejora de servicio que provengan de la anterior iniciativa.
En general ser el punto de contacto ante cualquier duda por parte del Cliente en cuanto a quien dirigirse dentro de Oracle.
Ante una ausencia por parte del Gerente de Cuenta (vacaciones, formación, etc.) será proporcionado al Cliente un contacto alternativo.
### Ingenieros Especializados Oracle.
Son los responsables de la realización de los componentes técnicos del servicio. El grupo de analistas está formado por un equipo local con posibilidad de dar soporte onsite y un equipo remoto. Entre otras, sus funciones son las de ser:
- Gestores técnicos de el cliente
- Asesores expertos en cuestiones técnicas
- Canalizadores de las inquietudes técnicas
- Conocedores del entorno técnico del cliente
También se les denomina a los ingenieros especializados Oracle como Analistas Oracle.

## Inicio del Servicio
El contrato de servicio de Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, a pesar de ser un servicio que se ha venido prestando, hasta la fecha, por la misma empresa que ha sido adjudicataria de este contrato, ha de tomarse, por su envergadura y cambios en los requerimientos como un nuevo servicio. Tenemos que tener en cuenta que también se han incorporado, como novedad en este expediente, un número de Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía muy elevado.
Son esto nuevos beneficiarios los que hacen obligatoria esta primera fase de Inicio del Servicio. En esta etapa se tendrá que conseguir los siguientes hitos fundamentales del proyecto:
- Sesión inicial de presentación del contrato
- Guía de Contactos y Escaladas – Campaña CEIS
- Guía de Configuración de Entornos – Disposición de una CMDB
- Publicación de los ANS del Servicio
### Sesión inicial de presentación del contrato
Como se recogerá en el Plan de Comunicación y así figura en el contrato, como elemento Facilitador del Servicio, al inicio del mismo se mantendrá una sesión de Orientación y Formación sobre el Servicio.
En esta sesión ha de dejarse claro a los representantes de los organismos:
- Condiciones del actual contrato
- Ventajas e inconvenientes que presenta el contrato de Servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014
- Modo de Acceso al Servicio
- Alcance Organizativo
- Alcance contractual.
- Compromisos que se adquieren al hacer uso del presente contrato.
Para facilitar el acceso esta información, teniendo en cuenta la amplia dispersión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presenta el contrato, se propone que esta sesión se grave mediante herramientas de webinars previa autorización de los ponentes. Por parte de la Dirección General de Política Digital, se cuenta con un sistema como la Red Profesional y Entorno Colaborativo de Trabajo, que ya dispone de módulos que nos pueden proporcionar estas herramientas, por lo que desde el proyecto de Soporte Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, proponemos esta herramienta, como mecanismos para la difusión de la Sesión Inicial de presentación del contrato.
### Guía de Contactos y Escaladas
Como ya se indicará en el Plan de Comunicación y Gestión del Cambio esta guía es el documento que se utiliza como instrumento para recoger la información de todos y cada uno de los Responsables del Servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014 en los organismos, Enlaces Dinamizadores y de los Técnicos, en base a la preceptiva designación por parte de cada Centro Directivo. La responsabilidad de su correcta actualización es compartida entre el prestatario del servicio y la Junta de Andalucía contando para ello con la colaboración esencial de las personas que desempeñen el rol de enlace dinamizador. A esta información se le añaden los datos de contacto de los principales roles asociados a la Dirección del Proyecto, al Equipo de Técnicos Especialistas Oracle y a los miembros participantes en los instrumentos de Gestión asociados.
Para la recogida inicial de esta información y para su posterior mantenimiento la Consejería de Hacienda y Administración Pública cuenta con un herramienta muy valiosa como es el CEIS (Centro de Información y Servicios) a la que ya se le ha solicitado el diseño de una campaña proactiva para la captación de la información de los Organismo y Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía con respecto al Contrato Corporativo Oralce. En una segunda fase el CEIS ha de trabajar para mantener esta información de forma actualizada, en esta ocasión de forma reactiva y bajo demanda de los Responsables de los Organismos y Entidades Instrumentales y de los Dimanizadores.
### Guía de Configuración de Entornos
Es el instrumento que registra de forma estructurada, la información correspondiente a los despliegues de los productos Oracle afectados por el servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, sus características técnicas, entornos de despliegue y datos de configuración correspondientes. La información que contiene es especialmente sensible a los cambios que se vayan produciendo sobre la infraestructura del software Oracle y que está, forzosamente, sujeta a la gestión de cambios. Por esta razón, el mantenimiento actualizado de esta información es de vital importancia para obtener el máximo partido del servicio. La responsabilidad sobre dicha información es compartida entre Oracle, como prestatario del servicio, y de la Junta de Andalucía.
Esta información estructurada ha de tener su reflejo en una CMDB y relacionar la información de los despliegues que en ella se recoge enfrentada con las incidencias que cada uno se han producido a lo largo del contrato, lo que permitirá a la organización el:
- Conocer la penetración de los productos Oracle en la misma
- Coste de determinados despliegues de los productos y la configuración tecnológica que los soporta
- Generar el conocimiento necesario para que se puedan extraer las mejores prácticas para la organización, de forma que se reduzcan los coste del mantenimiento.
- Ayudar en la fase de Devolución del Servicio, a la certificación de los despliegues que en la Administración Autonómica Andaluza, se ha realizado de los productos.
- Conocer el verdadero uso que se están haciendo de las licencias limitadas que están recogidos en este contrato y que a fecha de hoy no se tienen controladas.
En definitiva todo esta información generado por la Junta de Andalucía ha de convertirse en conocimiento, para la mejora del servicio público que tenemos encomendados, mejorando el valor del mismo.
La dirección del proyecto está especialmente interesada en intervenir en la elaboración de las Guías de Configuración de Entornos de los organismos con un mayor peso en el contrato, ya sea por la relevancia de los servicios que prestan al ciudadano o por el peso que la misma tiene en el contrato corporativo por sus despliegues.
Se estima que el plazo para tener terminadas estas Guías es de unos tres meses.
### Publicación de los ANS
Según la definición que hace ITIL de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS – service level agreement SLA):Acuerdo entre un proveedor de servicios TI y un cliente. El ANS describe el servicio de TI, documenta los objetivos de nivel de servicio y especifica las responsabilidades del proveedor de servicio de TI y del cliente. Un único ANS puede cubrir varios servicios TI y/o varios clientes. Véase también acuerdo de nivel operacional.
Es este acuerdo el que debe marcar las relaciones entre los clientes del servicio (Organismos de la Junta de Andalucía) y el proveedor del servicio. En virtud a lo acordado en este documento se debe entender el grado de satisfacción de los Organismos con el proveedor. Por lo cual, para un mayor entendimiento entre las partes es imprescindible que este acuerdo se haga público.
## Ejecución del Servicio
La ejecución del servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, se realizará durante todo el periodo de tiempo durante el que transcurre el contrato (desde el 30 de noviembre de 2012 hasta el 29 de noviembre del 2014).
Como se ha visto con anterioridad el presente servicio presenta dos modalidades de componentes muy diferencias
- Componentes proactiva, a esta primera modalidad se acogen actividades como la creación de un Plan de Soporte para cada uno de los organismos. Las sesiones de transferencia de conocimiento, revisiones trimestrales de configuración y rendimientos de los entornos, etc … La finalidad última de todos estos componentes.
- Componentes reactivos, estos componentes están dedicados a la resolución de incidencias y el prestar apoyo a los técnicos de los distintos organismos en la resolución de las mismas.
### Plan de soporte
Este documento que, a partir de un modelo general de Plan de Soporte, establece con carácter temporal las actuaciones previstas durante un determinado periodo sobre la infraestructura de software Oracle atendida con este servicio para cada Organismo incluido en el alcance organizativo del contrato. La responsabilidad de mantener este plan de soporte correctamente actualizado es de Oracle, partiendo del principio de que la iniciativa sobre las actuaciones que se habrán realizar sobre dicha infraestructura parte de cada uno de los Organismos.
En este nuevo contrato se han de realizar un total de 46 planes de soporte personalizados para cada uno de los organismo. Teniendo en cuenta que de los 46 Organismos y Entidades Instrumentales que se encuentran acogidos al actual contrato ya existe un grupo que ya posee planes de soporte del anterior contrato, por lo que tan sólo se tendrían que adaptar sus planes al nuevo periodo. Para los organismos de nueva incorporación si se tendrían que redactar los planes de soporte completos.
Estas tareas se han
La dirección del proyecto está especialmente interesada en intervenir en la elaboración de los Planes de Soporte de los organismos con un mayor peso en el contrato, ya sea por la relevancia de los servicios que prestan al ciudadano o por el peso que la misma tiene en el contrato corporativo por sus despliegues.
Se estima que el plazo de elaboración de estos planes de soporte será de unos tres meses.
### Sesiones de Transferencia de Conocimiento
Dentro de contrato firmado entre la Administración Andaluza y la empresa Oracle Ibérica S.L.R. Se establece la celebración de sesiones de transferencia de conocimiento en orden a 4 al año (una cada tres meses aproximadamente).
Para la celebración de estas Sesiones de Transferencia de Conocimiento la empresa dispone de un catálogo de charlas técnicas genéricas relacionadas con el Soporte a la Producción que está a disposición de la Junta de Andalucía. Dichas charlas se organizan indistintamente bajo petición del Cliente o por iniciativa del Gerente de Cuenta, pero en cualquier caso de mutuo acuerdo y teniendo siempre en cuenta los mejor para la buena marcha del servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014.
Existe también la posibilidad de que el Equipo de Analistas de Oracle investigue un tema técnico, siempre relacionado con el soporte a producción, a elección de la Junta de Andalucía y de acuerdo a sus necesidades. A partir de este requerimiento, el Equipo de Analistas de Oracle realizará las oportunas investigaciones, y preparará una transferencia de conocimiento específica para el grupo de técnicos de al servicio de la Junta de Andalucía.
Definición del Entregable
Una vez completada, la presentación de la transferencia de conocimiento estará disponible para los técnicos de la Junta de Andalucía.
Está transferencia será presentada en una sesión donde asistirá el personal técnico de los organismos . Se ha propuesta la grabación de estas sesiones, para que estén disponibles, para los técnicos al servicio de la Administración Andaluza, no sólo la documentación sino lo que se comenta en la sesión. Para ello se cuenta con la herramienta Red Profesional y Entorno Colaborativo de Trabajo (ECT). De esta forma se maximizará el alcance de la información.
Por parte de la Comisión de Implantación y Seguimiento, se ha solicitado que estas actividades puedan ser homologadas por el IAAP. Esto obliga a su definición con el suficiente tiempo de antelación para poder presentar toda la documentación que hace falta para conseguir esta homologación.
### Activación de encuestas sobre el servicio
Parte fundamental de un Servicio consiste en la medición del mismo. Dentro del actual contrato se van a medir los ANS firmados con la empresa Oracle S.L.R.
Otro concepto que se tiene que medir es el grado de satisfacción de los usuarios del servicio, para lo cual se activara un servicio de encuestas a los perceptores del servicio, para que informen de punto de vista sobre la prestación del mismo.
### Revisiones Trimestrales
Revisiones de Rendimiento
El Equipo de Analistas de Oracle realizará revisiones de rendimiento particularizadas para determinadas instancias Oracle dentro del Entorno Software del Cliente. Se analizará la información que reportan herramientas estándar de análisis de Oracle así como otras particulares del Equipo de Oracle Soporte. Como consecuencia de este análisis, se darán recomendaciones que ayuden al Cliente a mantener los grados de rendimiento requeridos.
Las áreas a analizar[2] en esta revisión son:
[2] Tanto en el caso de la Red como en el caso de los Sistemas corresponderá al departamento de Sistemas del Cliente el análisis profundo y posible solución de los comportamientos observados
- Informes de actividad del Sistema (Uso de CPU, análisis de la memoria, uso de disco)
- Tiempos de respuesta del software Oracle
- Eficiencia de la instancia Oracle
- Análisis de la Shared Pool
- Actividad de la base de datos por disco
Caso de tener un impacto significativo, se detallarán las 5 sentencias que más consumen por número de lecturas lógicas Esta actividad quedará reflejada en el Plan de Soporte.
Estas revisiones darán lugar a un Informe de Revisión de Rendimiento que será entregado al Organismo. En una reunión posterior, caso de ser necesario, se repasará la información incluida en el Informe de Revisión de Rendimiento.
El presente contrato cuenta con un total de cuarenta Revisiones de Rendimiento.
Revisiones de Configuración
El Equipo de Analistas de Oracle realizará revisiones de configuración particularizadas a determinadas instancias de Oracle, para dar recomendaciones sobre las configuraciones hardware y software del entorno.
El análisis estará basado en información extraída con herramientas estándar de Oracle, y otras particulares del Equipo de Analistas de Oracle.
Las áreas de análisis serán:
- Información de Sistemas:
  - Uso de disco y espacio libre
  - Uso de CPU
  - Niveles de parches de S.O.
  - Información de logs del sistema
- Configuración Oracle:
  - ORACLE_HOME, ORACLE_SID
  - Ubicación y contenido de los ficheros de configuración
  - Estructura de directorios
  - Tamaño y ubicación de los ficheros de datos
  - Estructura de Tablespaces
  - Objetos Inválidos
  - Fichero de Alert
- Información de Red:
  - Configuración TCP/IP
  - Configuración de tarjetas de red
  - Listener Oracle
  - Configuración de SQL*Net
Como consecuencia del análisis, se darán recomendaciones que ayuden al Cliente a mantener los grados de disponibilidad y estabilidad de la instancia estudiada.
Esta actividad quedará reflejada en el Plan de Soporte y quedará recogida en un Informe de Revisión de Configuración será entregado al Cliente. En una reunión posterior, caso de ser necesario, se repasará la información incluida en el Informe de Revisión de Configuración.
El número de Revisiones de Configuración incluidas en el presente contrato es diez.
### Memorias Anuales
Dentro del actual contrato se establecen reuniones periódicas, una al mes, para vigila la correcta prestación del servicio, para lo que se hará uso de las herramientas que para ellos esté dotada la dirección del proyecto.
Todas estas reuniones de seguimiento están acompañadas por un Informe de Prestación del Servicio en el que se recogerán los hechos más relevantes acaecidos en el último periodo.
Una vez al año y por parte de la empresa prestataria del servicio se elevará una Memoria Anual de la prestación del servicio en el que se han de recoger las actividades más relevantes del periodo, así como los datos estadísticos suficientes para que se pueda estudiar el estado de la prestación del servicio.
### Reuniones
Reuniones de la Comisión de Implantación y Seguimiento del Servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014
Dentro de sus competencia y siendo files a la filosofía que la Dirección General de Política Digital viene aplicando en los casos de Contrato Corporativos se propuso la creación de la Comisión de Implantación y Seguimiento del Servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014 (CIS).
Esta comisión ha de ser un órgano ejecutor y con capacidad de decisión frente al proyecto de Servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014.
Se reúne con carácter mensual, pudiendo cambiar su periodicidad en función a la marcha del contrato.
Antes de la reunión ha de proporcionar a los integrantes de la misma toda la documentación necesaria para la toma de las decisiones que en ella se tengan que tomar.
Reuniones de Seguimiento del Servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014
Se realizarán entre el Gerente de Cuenta y el Responsable del Contrato, tiene carácter fiscalizador de la marcha del servicio.
Reuniones de Seguimiento con los organismos.
Si es necesario se podrán realizar reuniones mensuales entre el Gerente de Cuentas y cada uno de los Responsables Organizativos y/o los Enlaces Dinamizadores.
En estas reuniones se tratará sobre la marcha del servicio en el Organismo.
### Certificación trimestral de los trabajos
Según el contrato firmado con la empresa Oracle Ibérica S.R.L. Las certificaciones del actual contrato se realizarán con una periodicidad de tres meses.
En el actual contrato y dentro de los ANS que se han firmado, existe la posibilidad de sancionar a la empresa adjudicataria, en el caso de no cumplir con los límites acordados en el contrato. Por lo que se faculta al CIS para decidir sobre las posibles sanciones que se tiene que aplicar y sobre su necesidad o no.
### Consolidación de la Guía de Configuración de Entornos
La Guía de Configuración de Entornos, no ha de ser un documento muerto. Una vez que se haya realizado una primera versión, es obligación tanto de los técnicos de los Organismos pertenecientes a la Junta de Andalucía como de los Analistas de Oracle, que esta guía se mantenga actualizada de forma periódica.
### Consolidación de la Guía de Contactos y Escaladas
La Guía de Contactos y Escaladas, no ha de ser un documento muerto. Una vez que se haya realizado una primera versión, es obligación tanto de los técnicos de los Organismos pertenecientes a la Junta de Andalucía como de los Analistas de Oracle, que esta guía se mantenga actualizada de forma periódica.
## Devolución del Servicio
### Certificación de Licencias Instaladas
Un mes antes de la finalización del contrato, la Junta de Andalucía está obligada a Certificar al licitador, Oracle Ibérica S.L.R., el despliegue de licencias acogidas al ULA que se han producido durante la vigencia del contrato.
Para este proceso contamos con la Guía de Configuración de Entornos.
### Informe de cierre del proyecto
A la finalización del proyecto, por parte del proveedor se emitirá un informe de cierre del proyecto, en el que se recojan todos los datos del lo acaecido en el proyecto.
### Transferencia del Servicio
Toda la información que se se genere a partir del Servicio Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014, es, por contrato propiedad de la Junta de Andalucía. Por lo que a la finalización del contrato, el adjudicatario tiene la obligación de haber entregado toda la documentación que se haya generado para el proyecto, en la que se recoge todo el conocimiento, que ha generado este contrato.
Así mismo ha de solicitar, por parte de los organismos la baja de aquellos sistemas de información a los que tenga acceso.
## Plan de Transición del Servicio
### Plan de Comunicación
La Gestión de las Comunicaciones incluye los procesos requeridos para asegurar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento y, finalmente, la disposición puntual y adecuada, de la información del proyecto.
Para que los integrantes de la DGTHAE acepten y se impliquen en el cambio, deben disponer de información clara y suficiente que impulse su alineamiento con los objetivos del proyecto.
La gestión de las comunicaciones incluye dos procesos principales: la planificación de las comunicaciones y la distribución de la información.
La planificación de las comunicaciones implica determinar las necesidades de información y de comunicación de los afectados por el proyecto: quién necesita qué información, cuándo la necesitarán, cómo se les entregará, y por quién. Se deben analizar las necesidades de información de los distintos afectados por el cambio, de manera que permita desarrollar una visión metódica y lógica de sus necesidades de información y las fuentes que permitan satisfacerlas, identificando:
- Comunicación interna, dirigida a las personas de la organización implicadas y/o afectadas por el proyecto.
- Comunicación interna, a otras áreas de la organización no relacionadas directamente con el proyecto.
- Comunicación externa, hacia otras áreas de la organización u otras organizaciones.
Fusilar lo más relevante del PCO
### Desarrollo del Cuadro de Mando de Evaluación del Servicio CO
- Informe de Satisfacción del Servicio: contiene información personalizada de la situación de los Servicios englobados en una Cartera de Servicios, permitiendo una evaluación detallada de la situación de los Servicios de un cliente determinado. Este informe recoge además las expectativas que ese cliente tiene sobre los servicios que se prestan desde la DGTHAE y que se han obtenido a través de CEIS, CLARA o encuestas de satisfacción.
- Informe anual de seguimiento de Cartas de Servicio: contiene información detallada de los resultados e indicadores y se explicarán las medidas correctoras y planes de mejora se van a aplicar derivados de las autoevaluaciones EFQM. Este informe se elabora para su remisión la Dirección General de Innovación, Organización y Procedimientos de los Servicios Públicos.
# Planificación de los trabajos

# Acuerdos sobre el servicio

## Acuerdo de Niveles de Servicios
La prestación de los servicios el Centro de Calidad Integral se regirá según un Acuerdo de Nivel de Servicio, que será objeto de seguimiento por parte de la Dirección de Proyecto para seguimiento y control de la calidad del servicio prestado por el Centro de Calidad Integral.

### Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio
Al inicio de la trabajos se definirán los acuerdos de nivel de servicio aplicables al periodo. De forma preliminar, y dada su relevancia, se establecen los siguientes criterios generales para la gestión de incidencias.

Acuerdo de Nivel de Servicio	Definición	Prioridad	Umbral	Objetivo
Tiempo de respuesta	Tiempo máximo de respuesta del servicio de soporte técnico ante una incidencia.	1	2 horas	>= 90%
		2	7 horas
		3 y 4	24 horas
Tiempo de resolución	Tiempo máximo de resolución de incidencias por parte del servicio de soporte técnico.	1 (sin tener que desarrollar un parche)	1 día	>= 90%
		1 (si hay que desarrollar un parche)	9 días
		2	30 días
		3 y 4	40 días

El horario de prestación del servicio para el cálculo de dichos indicadores será el correspondiente al componente de servicio que corresponda atendiendo a la prioridad asignada.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el horario aplicable para las incidencias de prioridad 1 es de 24x7.
El pliego de clausulas administrativas particulares recoge el régimen de penalizaciones a aplicar en caso de incumplimiento de los indicadores definidos.
### Formalización y Revisión del ANS
El ANS propuesto en el apartado anterior se completará durante la fase inicial de la prestación del servicio. Así, se procederá a la formalización del ANS, para lo que cual se llevará a cabo una evaluación del servicio prestado y se elaborará una propuesta una propuesta con el nuevo ANS para su validación por la Dirección de Proyecto, en el que se recogerán los nuevos valores objetivo mejorados, los nuevos indicadores de servicio y los criterios de penalizaciones/bonificaciones que conlleva el incumplimiento del ANS. Una vez acordado el ANS con la Dirección de Proyecto este será elevado a la Comisión de Implantación y Seguimiento (CIS) y si procede a la Comisión de Dirección para su aprobación definitiva y entrada en funcionamiento.
## Plan de Facturación
Plan de facturación

# Equipo de Trabajo
## Estructura Organizativa
El actual proyecto se ha dotado de la siguiente estructura organizativa, para la gestión del contrato.
- Comisión de Implantación y Seguimiento.
- Responsable del Contrato.
- Responsable Organizativo
- Enlace Dinamizador
- Técnicos de sistemas
- Gerente de Cuenta
- Jefe del Equipo de trabajo.
- Equipo de trabajo.
## Responsabilidades y Funciones del Equipo de Trabajo Base

Actividad /Roles	Comisión de Implantación y Seguimiento	Responsable del Contrato	Responsable Organizativo	Enlace Dinamizador	Técnicos de Sistemas	Gerente de Cuenta	Jefe del Equipo de Trabajo	Equipo de trabajo
Sesión inicial de presentación del contrato	A	R	I	I		C	C	I
Guía de Contactos y Escaladas		A	C	C	C		I	R
Guía de Configuración de Entornos		A	C	C	R		I	C
Publicación de los ANS	I	R	I	I	I
Elaboración del Plan de Soporte		A	I	I	I		I	R
Sesiones de transferencia de conocimiento	A	A	I	I	I		I	R
Activación de encuestas sobre el servicio	A	R				I	I	I
Revisiones trimestrales		I	I	A			I	R
Memorias anuales	A	A	I				R
Certificaciones trimestrales de los trabajos	A	R				I
Consolidación de la Guía de Configuración de Entornos		A	C	C			R	C
Certificación de Licencias Instaladas	A	A	R			I
Informe de cierre del proyecto	A	A	I				R
Seguimiento del Plan de Comunicación	A	R	I	I

# ANEXOS
## Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados.
Consejerías
• Consejería de la Presidencia e Igualdad
• Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
• Consejería de Justicia e Interior
• Consejería de Educación
• Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
• Consejería de Hacienda y Administración Pública
• Consejería de Fomento y Vivienda
• Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
• Consejería de Salud y Bienestar Social
• Consejería de Turismo y Comercio
• Consejería de Cultura y Deporte

Agencias Administrativas y Entidades Instrumentales
• Consejo Audiovisual de Andalucía
• Consejo Consultivo de Andalucía
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
• Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
• Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
• Instituto Andaluz de Administraciones Públicas
• Instituto Andaluz de la Juventud
• Instituto Andaluz de la Mujer
• Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
• Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
• Patronato de la Alhambra y Generalife
• Servicio Andaluz de Empleo
• Servicio Andaluz de Salud
• Agencia Andaluza de la Energía
• Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
• Agencia de Medio Ambiente y Agua
• Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir
• Agencia Sanitaria del Bajo Guadalquivir
• Agencia Pública Sanitaria del Poniente
• Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
• Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
• Empresa Pública de Puertos de Andalucía
• Empresa Pública del Suelo de Andalucía
• Agencia Andaluza de Promoción Exterior
• Fundación Progreso y Salud
• Fundación Pública de Andalucía, Andalucía Emprende
• Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
• Radio Televisión de Andalucía
• Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
• Verificaciones Industriales de Andalucía
• Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

## Lista de productos Afectados
En el Bloque de Licencias de Uso, los productos contratados son
- SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Bases de Datos Relacionales) – Licencia Ilimitada.
- Sv. Aplicaciones[3]: Servidor de aplicaciones – Licencia Ilimitada.
  [3] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
- Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle) – Licencia Ilimitadas
En los Bloques de Soporte Básico y Soporte Avanzado, los productos afectados son:
- SGBD
- Partitioning
- Sv. Aplicaciones1 :Servidor de aplicaciones
- RAC: Oracle Real Application Clusters (Software de Base de Datos para soluciones de alta disponibilidad)
- IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle, en concreto: Enterprise Single Sign-On Suite Plus, Identity Manager Connector, Identity Federation, Identity Manager y Directory Services.
## Listado de licencias limitadas

Organismo	CSI	Producto	Nº. Us. / Proc.
SAS	16251591	Real Application Clusters - Processor Perpetual	460
CICE	14696588	JDeveloper - Named User Perpetual	1
CICE	14696588	Discoverer Desktop Edition - Named User Perpetual	90
CICE	14696588	Programmer - Named User Perpetual	53
CICE	14696588	Internet Developer Suite - Named User Perpetual	13
CICE	14696588	Tuning Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Developer Server - Named User	164
CICE	14696588	Designer - Nonstandard User	57
CICE	14696588	Tuning Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Change Management Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14651112	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Tuning Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual	7
CICE	16124791	Real Application Clusters - Processor Perpetual	92
Consejería de Economía	15614855	Enterprise Single Sign-On Suite Plus - Named User Plus Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Sun Solaris - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RedHat Linux - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - UNIX - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RSA Authentication Manager - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Microsoft Active Directory - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Siebel Enterprise Applications - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database Applications Table - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database User Management - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - IBM RACF - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Federation - Processor Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager - Employee User Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Directory Services - Named User Plus Perpetual	**
HOSPITAL DE PONIENTE-SAS.(JUAND)	77782	OEM PERF PACK V7.3	50
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	18148136	Real Application Clusters - Processor Perpetual	2

** Los productos señalados anteriormente fueron contratados como una suite bajo la modalidad de licencia Ciudadano Perpetual (definido como “cada una de las personas que constituyen la población de la Comunidad Autónoma de Andalucía”) lo que implica un número ilimitado de usuarios
# GLOSARIO

Término	Descripción
Bloque Licencia de Uso	Capacidad de utilizar determinado Software de Oracle. Las licencias de uso se aplican sobre la lista de productos contratados en el bloque del contrato.
Bloque Soporte Avanzado	Bloque del contrato que proporciona servicios de alto valor añadido, al ofrecer conocimiento experto de los productos Oracle y conocimiento detallado de su uso por parte de la Junta de Andalucía.
Bloque Soporte Básico	Bloque del contrato que proporciona el servicio de mantenimiento y actualización de las licencias de uso contratadas.
CEIS	Centro de Información y Servicios. Punto central de acceso a cualquier información sobre el contrato.
Contacto Técnico en Organismo de la Junta de Andalucía beneficiario del Servicio	Persona al servicio de la Junta de Andalucía que actúa como contacto técnico específico para una Consejería o Entidad Instrumental y que dispone de conocimiento detallado sobre la infraestructura de los productos Oracle incluidos en los distintos bloques del contrato.
ECT	Acrónimo para el término “Entorno Colaborativo de Trabajo”, se utiliza para referirse a la herramienta que implementa este paradigma en lo relativo a este contrato.
My Oracle Support (MOS)	Herramienta de Oracle habilitada para las solicitudes relativas a Soporte Básico.
NAOS	Herramienta especializada en el seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio y utilizada en este contrato para el control y seguimiento de los mismos.
OVCTIC	Portal de la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC que alberga información detallada sobre el contrato, la planificación y ejecución del contrato y los eventos relacionados.
Soporte Especializado	Habitualmente se utiliza como término para referirse al conjunto de personas que intervienen en el nivel más especializado. En el ámbito de este Soporte Corporativo de Productos Oracle 2012-2014 se refiere a los técnicos de Oracle, tanto dedicados al Soporte Básico como al Soporte Avanzado.
Técnico Especialista Oracle	Persona al servicio de la empresa Oracle que colabora en la prestación del servicio contratado.
ULA	Acrónimo del término Unlimited License Agreement (Licencia de Uso Ilimitado).

## ECT
La red profesional es una integración de varias herramientas libres (Elgg, Etherpad Lite y BigBlueButton, principalmente) que ofrece toda una serie de funcionalidades de Red Social Empresarial y herramientas de colaboración en grupos, ya sean estos formales o simples grupos de interés.
Haciendo una enumeración no exhaustiva, provee:
- blogs
- mensajes cortos
- foros o discusiones
- brainstormings (aportación y valoración de ideas)
- encuestas
- wiki
- editor colaborativo on-line (edición simultánea de documentos)
- área de ficheros
- enlaces compartidos
- web conference (vídeo, audio, pizarra, documentos y escritorio compartidos, chat)
- informe de actividad
- etc
salvo los mensajes cortos, los demás servicios están asociados a grupos.

Los grupos pueden ser abiertos o cerrados (por invitación o por solicitud). Los contenidos pueden ser públicos, para toda la RCJA sin necesidad de autenticación o para usuarios autenticados, o solo para miembros del grupo.

Para la comunicación de un proyecto permite desde la simple publicación de contenidos a la comunicación bidireccional con los interesados. Se puede diferenciar entre publicadores (un subgrupo) y usuarios en general, el resto.

La utilidad de web conference puede emplearse para webinars con plenas capacidades de moderación por parte del ponente.

La Red Profesional funciona en cualquier navegador razonablemente moderno y en dispositivos móviles, el requisito más delicado es disponer de una versión reciente del player de flash para poder usar web conference.