Soporte Corporativo Oracle 2014-2016

Plan de Comunicación

Sevilla, enero de 2015
Dirección General de Política Digital

# INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su artículo 9, corresponde a la Dirección General de Política Digital, adscrita a la misma, la competencia para realizar la gestión de las contrataciones de bienes y servicios informáticos de carácter general.
Dentro de este marco, se incluyen los Proyectos de Carácter Corporativo, que son aquéllos cuyo alcance organizativo incluye a la gran mayoría de la administración de la Junta de Andalucía, entre los que se incluyen las bases de datos, que son el núcleo de este proyecto de Soporte Corporativo Oracle 2014-2016.
Al tratarse de un proyecto cuyos beneficiarios son un conjunto de Consejerías y Organismos de la Administración de la Junta de Andalucía, la comunicación se entiende como parte esencial de este proyecto, que contribuye, por un lado a fomentar la integración, motivación y desarrollo personal de los profesionales TIC implicados en la gestión de servicios TIC (comunicación interna); y por otro, a generar conocimiento, credibilidad del servicio y buenas prácticas entre todos los agentes implicados en la gestión TIC en la Junta de Andalucía para dar mejor servicio y satisfacción al ciudadano (comunicación externa).
Las personas beneficiarias de este servicio se caracterizan por ser profesionales altamente cualificados, cada vez más conscientes de sus derechos y funciones en la organización y por tanto mas exigentes a la hora de evaluar la satisfacción de sus necesidades.
La implantación de este Plan de comunicación interno en la organización tiene como principales objetivos:
- Mejorar la gestión integral de la Organización
- Dar a conocer los servicios y logros de la Institución Pública.
- Mejora de la Imagen publica.
- Mejora en la gestión de los Recursos Públicos.
- Implicación y motivación del capital humano.
En este documento se definen las actividades a realizar, los canales de comunicación aplicables, los soportes de archivo, custodia y difusión de la información, y los actores implicados para que la comunicación se convierta en un pilar básico del funcionamiento del servicio contratado por la Junta de Andalucía con la Empresa Oracle Ibérica, S.R.L.
Es muy importante que dentro de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Dirección General de Política Digital, articule los mecanismos oportunos para que exista una relación fluida entre el equipo de Proyecto y los interlocutores y responsables de implantación designados para cada Organismo bajo el alcance de la prestación de este servicio, tanto al nivel de responsables de la toma de decisiones como de los integrantes de equipos de trabajo concretos que se establezcan para dar solución a determinados problemas durante la ejecución del Proyecto.

# OBJETIVO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
## Principales objetivos del Proyecto
El Proyecto de Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 tiene tres grandes objetivos:
1. Dotar a la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales de las Licencias de Uso de determinados productos Oracle, altamente consolidados, y que suponen la base de sistemas de información críticos para la prestación de un número muy elevado de Servicios Públicos.
2. Asegurar que la infraestructura desplegada de estos productos dispone de un adecuado mantenimiento, garantizando la actualización de versiones, parches, solución a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
3. Disponer de servicios avanzados de atención y soporte especializado y personalizado remoto e in situ que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.

Entidad
Instrumental
Entidad
Instrumental
Entidad
Instrumental
Consejería
Consejería
Consejería

Servicio Corporativo Oracle
Contrato Oracle 2014-2016
Proyecto Oracle 2014-2016
Acuerdos de Nivel de Servicio
Condiciones Contractuales

Dibujo 1: Diagrama de relación entre el Contrato, Proyecto y Servicio Corporativo Oracle
## Alcance: bloques del Contrato
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Política Digital adscrita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha suscrito con la empresa Oracle Ibérica, S.R.L. Un contrato por dos años, que se estructura en los siguientes bloques:
Dibujo 2: Estructura Contrato Soporte Corporativo Productos Oracle 2014-2016
CONTRATO CORPORATIVO ORACLE
Licencias
Soporte Avanzado
Soporte Básico
De forma breve, el detalle de cada uno de estos bloques presenta las siguientes características

- Adquisición de nuevas Licencias de Uso: Se permitirá incrementar el despliegue de de los productos siguientes en un número ilimitado de procesadores durante el periodo de duración del contrato (modelo de licenciamiento ULA – Unlimited Licence Agreement)
  - SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Base de Datos Relacionales)
  - Sv. Aplicaciones: Servidor de aplicaciones[1] de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite
    [1] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
  - Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle).
    Quedan fuera del contrato en el bloque de nuevas licencias otros productos de la empresa Oracle y que están siendo empleados por diferentes Entidades de la Junta de Andalucía, a destacar los siguientes:
  - Oracle RAC
  - Oracle Siebel
  - Oracle Tuxedo
  - Oracle People Soft
  - Oracle Financials
  - Oracle Business Intelligence

- Soporte Básico (Oracle Premier Support): Garantiza la actualización de versiones, parches, soluciones a errores y acceso a base de datos de soporte vía web y telefónica.
  Quedan incluidos en el contrato en el bloque de soporte básico el mantenimiento de todas las licencias, nuevas y antiguas, desplegadas en la Junta de Andalucía al amparo de contratos corporativos anteriores y de aquellos celebrados por las Entidades Instrumentales de forma particular para el mantenimiento de sus licencias de software Oracle respecto a los productos siguientes:
  - Base de datos: Oracle Data Base Enterprise Edition
  - Software de Particionamiento: Oracle Partitioning
  - Sv. Aplicaciones1: Servidor de Aplicaciones de Oracle. El actual producto es Web Logic Suite.
  - Software de Bases de Datos para soluciones de alta disponibilidad: Oracle Real Applicacion Cluster - RAC
  - IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle.
    Además de las licencias de los productos ya indicados, tanto nuevas como antiguas, que la Junta de Andalucía está autorizada a emplear y cuyo mantenimiento se aborda en este bloque, queda incluido en el contrato el mantenimiento de una lista adicional de licencias de productos Oracle en número limitado que fueron previamente adquiridas por Consejerías y Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía. Dado su carácter LIMITADO estamos obligados a controlar este grupo de licencias, para realizar, al igual que con todas las demás, el mejor uso de las mismas. El listado detallado de los productos y el número de licencias incluido puede consultarse en el apartado 9.3 Listado de licencias limitadas
- Soporte Avanzado (Advanced Customer Support): Pone a disposición de la Junta de Andalucía Servicios Avanzados de atención y soporte especializado y personalizado, remoto e in situ, que permitan a las diferentes Consejerías y Entidades Instrumentales prevenir situaciones no deseables y contar con asesoramiento para la toma de decisiones técnicas o estratégicas.
  Quedan incluidos en el contrato, en el bloque de soporte avanzado, la atención personalizada y conocimiento experto sobre las instancias de los mismos productos incluidos en el bloque de soporte básico, a partir de los principios de proactividad, prevención y optimización de la infraestructura software.
  Quedan excluidas en el contrato la contratación de perfiles de Administradores de Bases de Datos (DBA), los servicios de monitorización respecto a dichas instancias y las tareas de instalación de los productos Oracle que sean necesarios.
## Alcance: Organismos beneficiarios
El actual proyecto mantiene el alcance del anterior. En concreto, en lo referido al alcance organizativo, los tres bloques: Licencias de Uso (nuevas y antiguas), Mantenimiento de las mismas, y Soporte Avanzado se extienden de forma idéntica al mismo conjunto de Consejerías y Entidades Instrumentales. Que son:
- Las once Consejerías que en la actualidad conforman la Junta de Andalucía
- La totalidad de los Entes Instrumentales, de la Junta de Andalucía, en sus distintas variedades respecto a su forma jurídica y que en su día declararon disponer de productos Oracle desplegados en sus instalaciones.
  Para ver con mayor detalle los organismos que se encuentran dentro del actual contrato corporativo, ver el apartado 9.1 Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados., del presente documento.
## Características principales del Servicio Corporativo Oracle
Cada uno de los bloques del contrato se constituye en un componente del Servicio Corporativo Oracle. Éste se diseña por medio de la ejecución del Proyecto para sacar el máximo partido del contrato suscrito y ponerlo a disposición de todos los beneficiarios que se identifican con el alcance organizativo ya descrito.
A continuación, se describe de forma somera cada componente:
- Licencias de Uso:
  - Este componente se ocupa de todo lo relativo con el correcto despliegue de los productos Oracle incluidos en el contrato, tanto desde el punto de vista técnico, por su adecuación a los requisitos de negocio que se identifiquen en cada caso, como por su conformidad con las condiciones contractuales, realizando un control y seguimiento pormenorizado del parque de licencias propiedad de la Junta de Andalucía.
  - Así mismo se ocupa de las posibles reasignaciones del uso de las licencias que tengan carácter limitado para sacar el mayor provecho del patrimonio, en este concepto, de la Junta de Andalucía.
  - Por último será el componente de servicio que incluirá entre sus objetivos la detección de necesidades a nivel corporativo sobre los productos Oracle y forma de licenciamiento más ventajoso para la Junta de Andalucía.
- Soporte Básico:
  - Este componente se ocupa de que el mantenimiento de las licencias software que se utilicen bajo el amparo del contrato Corporativo con Oracle respete escrupulosamente las condiciones contractuales manteniendo el parque de licencias dentro de la legalidad.
  - Se ocupa también de minimizar los riesgos que supondría la obsolescencia de estos productos, haciendo un correcto uso de las posibilidad de actualizar versiones, aplicar parches, corregir agujeros de seguridad, etc.
  - Sacar el máximo provecho de la base de conocimientos de la compañía Oracle Corporation que se pone a disposición de los beneficiarios del servicio.
- Soporte Avanzado:
  - Este componente se ocupa de poner a disposición de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales del conocimiento técnico experto, altamente especializado, sobre las características técnicas de los productos Oracle afectados y el uso más adecuado de los mismos de acuerdo a las características personalizadas de cada Entidad beneficiaria para el mejor ejercicio de sus competencias en la prestación de los Servicios Públicos que tiene encomendados, permitiendo realizar revisiones de configuración, rendimiento, optimización,etc.
  - Como consecuencia de la prestación de este componente del servicio se obtiene un conocimiento experto sobre las particularidades de la infraestructura de estos productos Oracle en su uso eficaz y eficiente en el ámbito de la Junta de Andalucía. Este conocimiento es, contractualmente, propiedad intelectual de la Junta de Andalucía, por lo que debe registrarse, ponerse a disposición y fomentar su reutilización para el máximo beneficio de los Servicios Públicos que se apoyan en esta infraestructura.
  - Al disponer de un equipo de trabajo, específicamente asignado a cada Entidad beneficiaria, y participar en la planificación estratégica sobre la evolución de la infraestructura de estos productos Oracle, el componente de Servicio Avanzado representa un elemento vertebrador, de primer orden para la consecución de los objetivos establecidos por el Proyecto.
  - Dado que este componente se comporta como consultor tecnológico altamente especializado, aportará criterios de racionalidad, mejor aprovechamiento y oportunidad para el uso equilibrado de los productos disponibles, indicando las alternativas y proponiendo actuaciones preventivas y proactivas, de forma particularizada a cada Entidad pero siempre orientadas al bien general.
  - En aquellos casos que se requiera, este componente de servicio dispone de los mecanismos necesarios para actuar de forma reactiva ayudando a recuperar los sistemas Oracle frente a situaciones sobrevenidas que ocasionen merma de los sistemas que soportan los Servicios Públicos.
## Obligación de uso
Al tratarse de un proyecto corporativo, siempre que se obtenga un beneficio para la Junta de Andalucía en el uso de los componentes del servicio ya descritos, será obligatorio utilizar este Servicio, no permitiéndose la contratación individualizada de los mismos productos y servicios.
Sin perjuicio, por supuesto, de que en cada caso concreto, habrá de estudiarse detenidamente los costes y beneficios que se obtienen utilizando el Servicio Corporativo Oracle frente a otras soluciones tecnológicas que también sean satisfactorias.
Así por ejemplo, no es exigible que todos los sistemas de bases de datos relacionales migren al producto Oracle. En casos concretos, puede ser más ventajoso utilizar otros productos funcionalmente equivalentes (por ejemplo porque la migración tuviera como consecuencia la adaptación de los sistemas de información ya existentes).
Lo que debe regir siempre en la toma de decisiones es obtener el máximo beneficio para la Junta de Andalucía bajo criterios de proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.

# PAUTAS PARA COMUNICAR
## Pautas relacionadas con la actividad de la Administración
El objetivo primordial de la comunicación es lograr alinear a la Organización con los procesos operativos vinculados con el servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016.
Dicho objetivo, desde un punto de vista más operativo, se concreta en los siguientes:
Favorecer la comunicación. Realizar un cambio de la cultura de la organización a diferentes niveles, facilitando que las Consejerías adquieran la capacidad de responder con mayor rapidez y flexibilidad a los retos que planea el uso de la infraestructura Oracle.
- El grado de satisfacción con el servicio está directamente relacionado con la medida en que éste satisfaga las necesidades y expectativas que los usuarios hayan depositado en él. Por ello, resulta especialmente crítico incorporar en la monitorización y evaluación de las actuaciones técnicas más demandadas y necesitadas por los usuarios, siendo la principal de ella, la resolución de incidencias técnicas sobre la infraestructura Oracle ya desplegada (que tienen carácter reactivo) pero sin desmerecer las actividades de carácter planificador y proactivo que son las que pueden producir mejores resultados con un consumo de recursos más acotado.
- Alineamiento estratégico mediante la incorporación de este servicio al catálogo de servicios de la Dirección General de Política Digital, ha de estar, en todo momento, alineado con la estrategia de proporcionar un servicio corporativo de la máxima calidad, para lo cual es preciso una constante actualización del mismo. Ha de entenderse siempre este tipo de actuaciones como un todo integrado y no la creación de servicios inconexos.
- Fijar objetivos concretos en aplicación de la estrategia digital y establecer su vinculación con el servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 que puedan utilizarse como puntos de referencia durante el proceso de implantación y despliegue del servicio.
- Marcar objetivos realistas, aunque el alcance sea menor. Es preciso considerar todos los aspectos que condicionan la capacidad de la Consejería a la hora de afrontar un proyecto como el de implantación de este servicio. Para que los objetivos sean realistas se debe tener en cuenta el modelo de procesos, la dimensión organizativa, la cualificación del personal, las decisiones estratégicas sobre uso racional de las tecnologías Oracle, etc.
- Involucrar a todas las unidades afectadas. La distribución de información sobre la actividad del servicio de Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, de forma desigual, podría provocar desconfianza entre las distintas unidades, por lo que la necesidad de “hacer suyo” el Proyecto es un factor determinante (participación).
- Utilizar a los mejores empleados públicos. Es conveniente utilizar los mejores empleados públicos, como expertos y “propietarios” de los distintos procesos, que deben ayudar a definirlos y configurarlos, en colaboración con el equipo técnico responsable del Proyecto y en una dirección clara y compartida: primero es la función y después el soporte. Deben, por tanto, colaborar en la evaluación y mejora progresiva de los resultados obtenidos en la prestación del servicio, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, aportando su experiencia y proponiendo las actuaciones de mejora que consideren adecuadas. Para ello se habilitarán encuestas, y los canales de quejas, sugerencias y propuestas de mejora.
## Pautas relacionadas con la propia gestión del Proyecto
Un Proyecto de esta naturaleza, de soporte a una infraestructura software de carácter básico, que tiene que atender a todas las Consejerías y Entidades Instrumentales incluidas en el alcance organizativo establecido debe:
- Favorecer la transparencia en la gestión: Cada Organismo presenta sus propias particularidades, tanto en necesidades de los elementos de infraestructura Oracle, como en cuanto a los recursos humanos y técnicos de los que dispone. Hay que tener en cuenta que las personas pueden provocar una resistencia que haga que el beneficio de la implantación pueda quedar significativamente reducido o bien por desconocimiento de las características del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 o bien porque son reacias a compartir la información. Este proyecto aboga por la transparencia y compartición de experiencias.
- Conseguir una amplia participación en el Proyecto: desde el comienzo del Proyecto es necesario implicar no sólo a los propietarios de los procesos, sino también a otros ámbitos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales. Lo cual puede conseguirse mediante su participación en distintas formas: grupos de contactos técnicos, reuniones tanto de carácter general como particularizadas por centro gestor, sesiones para la transferencia de conocimientos, u otras acciones con igual finalidad.
- Coordinar el Proyecto con otras iniciativas de los Organismos: el Proyecto ha de integrarse en las iniciativas que ya funcionan en las Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio y abrir camino proactivo respecto de la nueva gestión de la relación con los gestores y ciudadanos, puesto que el software Oracle objeto del servicio de soporte contratado sirve de cimiento de la mayoría de los sistemas de información implantados para la prestación de los Servicios Públicos.
- Seguir detenidamente la evolución del Proyecto: uno de los aspectos más importantes a la hora de abordar el Proyecto es la elaboración de un detallado Plan Maestro del mismo, que permite tener en esta fase de planificación de la gestión del cambio y comunicación, una visión de conjunto del Proyecto. En el Plan Maestro se han identificado las principales tareas a realizar, que sirvan para realizar el seguimiento de su avance y permitan identificar y corregir desviaciones. El Plan Maestro de este proyecto para la prestación del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 contiene los principales hitos, así como los tiempos estimados y los recursos asignados a los mismos.
- Aprender del benchmarking/mejores prácticas: conocer la experiencia que Organizaciones similares (Otras Comunidades Autónomas, las que ejercen algún tipo de liderazgo, experiencias europeas e internacionales) han tenido en la implantación de experiencias similares es siempre una buena manera de planificar y afrontar el Proyecto. El conocimiento del estado del arte en el ámbito nacional es una referencia inexcusable a la hora de justificar este tipo de proyectos, aprovechando las experiencias con resultados positivos y evitando los errores que se hayan detectado en experiencias similares.
## Pautas relacionadas con la gestión del cambio
Impulsar de forma adecuada la gestión del cambio para atender de forma personalizada a todos los Organismos beneficiarios del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 aconseja seguir las siguientes pautas:
- Comunicar los avances del Proyecto, es de vital importancia mantener informados de la marcha del Proyecto, tanto en lo referido al parque de licencias instaladas, las asignaciones vigentes para estas licencias, las variaciones sobre el personal adscrito, tanto en la prestación como en la percepción del servicio y sobre las principales experiencias obtenidas.
- Disponer de un “patrocinador” interno: el proyecto necesitará en cada centro gestor, beneficiario del servicio, de uno o varios patrocinadores en el ámbito directivo y cuyos objetivos estén directamente involucrados con el éxito del Proyecto. Esta figura será clave en la gestión del cambio y sus conocimientos en materia de la mejora de la prestación de los Servicios Públicos que utilizan como elemento de software base los productos Oracle objeto del contrato serán muy útiles para el desarrollo del Proyecto identificando problemas y aportando recursos adecuados.
- Gestionar adecuadamente las expectativas: la experiencia muestra que un proyecto de estas características atraviesa distintas etapas que es preciso controlar. Inicialmente las expectativas son muy altas y el ambiente es optimista, momento en el cual es importante ser realistas con los objetivos y controlar las expectativas. A medida que el Proyecto avanza, las personas van siendo conscientes del esfuerzo que se les exige y los resultados todavía no son tangibles. Los prestadores del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 son conscientes de la importancia que supone mantener perfectamente identificado el despliegue de los productos Oracle, pero también reconocen el esfuerzo compartido que ello supone. Por lo que habilitarán los mecanismos técnicos y humanos necesarios para facilitar estas y otras tareas. Al final del Proyecto las expectativas subirán en la medida en que se vaya viendo la utilidad y rentabilidad del esfuerzo acometido. No obstante, las actividades de gestión del cambio permiten minimizar y allanar los altibajos que sufre el Proyecto.
- No ahorrar en enseñanza y formación: formar a las personas involucradas en el Proyecto y a los propios usuarios es un requisito imprescindible para tener éxito en el proyecto. La formación es una buena oportunidad para involucrar a los trabajadores de los distintos órganos destino de la implantación del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, haciéndoles partícipes del Proyecto. Las sesiones de transferencia de conocimiento que se programarán durante la ejecución del proyecto irán orientadas a la compartición de experiencias, internas y externas que pongan de manifiesto un conjunto de buenas prácticas para sacar el máximo provecho a la infraestructura de productos Oracle de la Junta de Andalucía.
# ACCIONES DE COMUNICACIÓN

La no información tiene como consecuencia la estimulación de temores y falsas presunciones, posicionando a los afectados en una postura negativa y bloqueante. Con el Plan de Comunicación se consigue reducir resistencias, motivando e implicando a los usuarios.
Para ello resulta imprescindible el diseño y ejecución de un conjunto de acciones para su difusión, con un objetivo definido que va a trabajar tres variables:
- La información que se quiera transmitir.
- El objetivo que se quiere cumplir con esa transmisión de datos
- La etapa a lo largo de la vida del Proyecto en que es más efectivo realizar cada una de las acciones previstas.
Por este motivo, se definen una serie de acciones adaptadas a estos tres parámetros y que conseguirán difundir lo máximo posible la nueva iniciativa y alcance del servicio de Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 de acuerdo a las líneas estratégicas principales sobre las que se apoya la Política Digital para la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales.
Por ello, para elaborar un Plan de Comunicación eficaz hay que comenzar por plantear y dar respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Qué información necesitan realmente los perceptores del servicio?
- ¿Cuáles son sus fuentes de información preferidas?
- ¿Cuáles son sus fuentes reales?
- ¿Cómo es el estado actual de la comunicación interna?
- ¿Cómo podemos mejorar la comunicación?
- ¿Qué imagen tienen los perceptores del servicio de la dirección?
- ¿Qué importancia da la dirección a los perceptores del servicio?
- Si es posible innovar en materia de comunicación
- ¿Cómo se puede influir acertadamente en esta etapa?
Aunque se entrará en detalle sobre todo ello más adelante, se plantean una serie de líneas maestras que acompañarán a dos grupos de los anteriores citados: Dirección y Perceptores del Servicio. Las acciones de comunicación dirigidas hacia los responsables de los Servicios Públicos que hacen uso de la infraestructura Oracle, corresponden también a este servicio de Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 comportándose como facilitadoras de las acciones de las acciones de comunicación que afecten al Público en General y que se emitirán de acuerdo a las necesidades de cada Servicio Público.

## Acciones de comunicación para la Dirección.

### Presentación a la dirección
Es importante que la dirección esté permanentemente informada de la evolución del proyecto.
La idea es exponer la información que necesitan para desarrollar su trabajo con relación al Proyecto y dejarles bien claro cómo y dónde pueden acceder a ella.
Trimestralmente, se proporcionará información ejecutiva de seguimiento.
## Acciones de comunicación para usuarios
### Sesión de presentación del contrato
Tras la formalización del contrato, se organizará una sesión en la que se trasladará de forma oficial a los representantes designados por los Organismos amparados por el contrato corporativo las principales características del servicio contratado, los recursos de información disponibles, los canales de acceso al servicio, y en particular, los principios que inspiran este servicio, traducido en términos de indicadores de calidad, compromiso de transparencia, claridad y continuidad.
Es recomendable, dada la amplia distribución del público objetivo que presenta el actual contrato y su distribución por toda la geografía de Andalucía, que esta sesión y las que se vayan produciendo con características de dispersión similares sean grabadas y publicadas mediante herramientas de webminars.
### Contacto con los Dinamizadores del Servicio Corporativo Oracle
Como primera medida particularizada a cada Organismo, se establecerá comunicación con la persona que se haya designado para desempeñar este rol, con el objetivo de revisar y confirmar la información de contacto del Organismo. Dentro de este conjunto de información necesaria está:
- Actualizar y confirmar la información recopilada en la Guía de Contactos en lo referido a la prestación del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 en dicho Organismo, con el objetivo de que estén todos los interlocutores correctamente identificados
- Actualizar y confirmar la información existente en la Guía de Configuración de Entornos, delimitando de forma precisa, los mecanismos para la gestión del cambio asociados a la infraestructura de productos Oracle. Este proceso adquiere gran importancia en este contrato puesto que la información recopilada se cargará como línea base de la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB) y será utilizada como referencia en el alta de la incidencias y demás actuaciones realizadas en el marco del contrato.
- Recoger las necesidades que el Órgano prevé para el año en curso en referencia a la infraestructura Oracle y las actuaciones que quiere planificar. Para aquellos Organismos con necesidades de soporte identificadas, se elaborará un Plan de Soporte, informando de la periodicidad mínima para su actualización y de los mecanismos de control y seguimiento. Esta recogida anticipada de las necesidades, implica el compromiso del Organismo en lo que respecta a la realización de las actuaciones. Es importante que sean actuaciones cuya ejecución esté prevista con probabilidad de ejecución muy alta, para optimizar la dedicación del equipo. Aquellos organismos que inicialmente no tengan prevista ninguna actuación pero que en el transcurso del año tengan alguna necesidad sobrevenida, podrán comunicarlo y se planificarán las acciones de soporte necesaria cuando proceda.
- Recoger cualquier otra información que el Órgano considere relevante para el correcto desempeño del servicio.
### Acciones de formativas y de compartición de experiencias
La mayor parte del éxito de una implantación depende del nivel de aprendizaje obtenido por los usuarios. Capacitar es otro de los ejes que sustenta este Plan de Comunicación, ya que cuando los usuarios consiguen dominar técnicamente el nuevo entorno de trabajo, en clave virtual, desaparecen todas las resistencias derivadas de esta carencia.
La prestación del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 incluye como un elemento específico del componente de Soporte Avanzado la celebración de Sesiones de Transferencia de Conocimiento para trasladar al conjunto de perceptores del servicio aquellas cuestiones que sean más relevantes, ya sean de naturaleza organizativa y de gestión, o bien debido a su alto interés técnico.
Habrá cuatro sesiones de Transferencia de Conocimiento anuales. Dichas sesiones tienen la característica esencial de estar orientadas a la puesta a disposición del conjunto de beneficiarios de los conocimientos obtenidos de forma específica por medio de la prestación del servicio, orientándose a las particularidades que se vayan consolidando en la Junta de Andalucía y que la caractericen frente a otros contextos y con un fuerte acoplamiento al conjunto de necesidades recogidas.
Es recomendable, dada la amplia distribución del público objetivo que presenta el actual contrato y su distribución por toda la geografía de Andalucía, que estas sesiones sean grabadas y publicadas mediante herramientas de webminars.
Asimismo, el contrato incluye la posibilidad de realizar un taller práctico anual de carácter presencial para un número reducido de participantes, con el objetivo de que determinados perfiles comprometidos en la colaboración activa para la difusión de los conocimientos recibidos puedan profundizar en el aprendizaje de determinados aspectos técnicos. La duración de este taller deberá ser al menos de 4 jornadas de 5 horas.
### Acciones de seguimiento
La Dirección del Proyecto realizará con periodicidad cuatrimestral, presentaciones para evaluar el nivel de implantación y realizar el control y seguimiento del proyecto.
Cualquier vicisitud relevante para la correcta prestación del servicio será elevada a la Dirección del Proyecto, para promover las acciones correctoras correspondientes.
La evaluación del servicio se realizará de forma continuada durante todo el periodo de prestación contratado, informando y aportando las evidencias que permitan contrastar los resultados del servicio con los objetivos previstos.
Se dará traslado de forma periódica a los Dinamizadores del Servicio Corporativo Oracle, sobre los hitos más relevantes en la implantación del servicio y de la información de alcance sobre su prestación, y con carácter anual, quedarán recogidas en la memoria del ejercicio sobre los resultados del Servicio Corporativo Oracle.
### Recursos de información para usuarios
Entre los materiales de los que dispondrán los usuarios para acceder a la información sobre el servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 se encuentran, además de la información publicada en la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC (OVCTIC), los documentos de las presentaciones, la documentación utilizada en las sesiones de Transferencias de Conocimiento, las guías de buenas prácticas sobre el uso de determinados productos y servicios, etc.
Cabe mencionar de forma específica tres recursos esenciales para la correcta prestación del servicio:
- La Guía de Contactos: es el documento que se utiliza como instrumento para recoger la información de todos y cada uno de los Enlaces Dinamizadores y de los Técnicos, en base a la preceptiva designación por parte de cada Centro Directivo. La responsabilidad de su correcta actualización es compartida entre el prestatario del servicio y la Junta de Andalucía contando para ello con la colaboración esencial de las personas que desempeñen el rol de dinamizador. A esta información se le añaden los datos de contacto de los prinpales roles asociados a la Dirección del Proyecto, al Equipo de Técnicos Especialistas Oracle y a los miembros participantes en los instrumentos de Gestión asociados.
- La Guía de Configuración de Entornos: es el instrumento que registra de forma estructurada, la información correspondiente a los despliegues de los productos Oracle afectados por el servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016, sus características técnicas, entornos de despliegue y datos de configuración correspondientes. La información que contiene es especialmente sensible a los cambios que se vayan produciendo sobre la infraestructura del software Oracle y que está, forzosamente, sujeta a la gestión de cambios. Por esta razón, el mantenimiento actualizado de esta información es de vital importancia para obtener el máximo partido del servicio. La responsabilidad sobre dicha información es compartida entre Oracle, como prestatario del servicio, y de la Junta de Andalucía.
- El Plan de Soporte: Es el documento que, a partir de un modelo general de Plan de Soporte, establece con carácter temporal las actuaciones previstas durante un determinado periodo sobre la infraestructura de software Oracle atendida con este servicio para aquellos Organismos incluidos en el alcance organizativo del contrato que hayan comunicado tener planificadas actuaciones en el año en curso. La responsabilidad de mantener este plan de soporte correctamente actualizado es de Oracle, partiendo del principio de que la iniciativa sobre las actuaciones que se habrán realizar sobre dicha infraestructura parte de cada uno de los Organismos.
Para facilitar el acceso a esta información se habilitará un espacio virtual en el que se irán poniendo a disposición de los usuarios las novedades relativas a la prestación de servicio, y su posterior evolución. Este mismo espacio contará también con un apartado reservado para preguntas más frecuentes (FAQ). Los contenidos recogidos en dicho espacio se confeccionarán a partir de una selección de los casos de uso principales y de mayor interés para el usuario, del trabajo periódico de análisis de las incidencias y peticiones de información del Centro de Información y Servicios que llevará a cabo la atención de usuarios, así como de otros que de forma antecedente se puedan detectar como de interés para los usuarios a partir de la recepción y análisis de cuestionarios y encuestas de satisfacción.
Aquellos recursos cuya naturaleza lo permita podrán llegar referenciados a los usuarios vía correo electrónico, mediante suscripción previa y voluntaria a una o varias listas de distribución confeccionadas para este fin expreso.
### Atención a usuarios
A través de la herramienta NAOS, de gestión del Servicio de Soporte Oracle, se canalizarán las peticiones de servicio, prestando asistencia multicanal para la gestión y solución de dudas o incidencias relativas a la prestación del servicio en sus múltiples facetas, con el objetivo de centralizar y normalizar el servicio de atención para generar la necesaria confianza en los resultados del cambio, mediante un equipo de expertos estructurados en diferentes niveles de atención especializada.
### Retroalimentación de información por parte de los usuarios
Con el fin explícito y expreso de tomar el pulso constante a la percepción y satisfacción de los usuarios finales del sistema, se contempla proporcionar vías telemáticas para que éstos aporten sugerencias organizativas, funcionales y técnicas, mediante la confección de formularios de sugerencias en línea o incluso dirección de correo al efecto.
Asimismo, el envío periódico de encuestas de satisfacción que permitan comprobar el grado de aceptación, adecuación de los resultados a los objetivos previstos, asunción de nuevas capacidades, permitirá profundizar en la percepción de los usuarios perceptores del servicio acerca de la implantación real y efectiva del Proyecto.

# ROLES
Actores intervinientes, de acuerdo a la revisión actualizada, que quedará reflejada en la Guía de Contactos y Escaladas[2].
[2] Enlace a la Guía de Contactos: http://ovctic.i-administracion.junta-andalucia.es/node/3665/download/Gu%C3%ADa%20de%20Contactos%20y%20Escaladas

Organización	Rol	Descripción / Cargo	Apellidos, Nombre
Junta de Andalucía: Dirección del Proyecto	Órgano Contratante	Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la persona titular de la Dirección General de Política Digital	Huerta Almendro, Jesús
	Director del Proyecto	Gabinete de Planificación y Relación con los Usuarios	Gamero Esteban, Amparo
	Equipo del Proyecto	Grupo Técnico de Apoyo / Oficina Técnica	Martínez Atienza, Laura / Varela Pairet, Lorenzo
Junta de Andalucía: Organismos beneficiarios	Representantes	Responsables de TI en Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio	De acuerdo a la Guía de Contactos
	Dinamizadores	Responsable de coordinar el acceso a los canales de prestación del servicio a los técnicos de su Organismo	Los designados por los Representantes, de acuerdo a la Guía de Contactos
	Contactos Técnicos	Contactos Técnicos en las Consejerías y Entidades Instrumentales beneficiarias del servicio	Los designados por los Representantes, de acuerdo a la Guía de Contactos
Oracle	Representante en España de Oracle Corporation	Oracle Iberica, S.R.L.	Persona por designar
	Responsable Bloque Licencias de Uso	Representante del departamento de ventas de licencias de Oracle	Abraira Fernández, Pedro
	Responsable Bloque de Soporte Básico	Representante del departamento de Soporte Básico – Premier Support / Mantenimiento de licencias	Sánchez Burgos, Fernando
	Responsable Bloque de Soporte Avanzado	Representante del departamento de Soporte Avanzado – Advanced Customer Support	López Rodríguez, José Luis
	Jefatura de Proyecto	Jefe del proyecto por parte de Oracle	Gómez Mera, José María
	Gestor de Cuenta	Coordinador de todos los componentes del servicio objeto del contrato	Gómez Mera, José María
	Grupo Técnico Especialistas de Oracle	Técnicos especialistas de tecnologías y productos Oracle miembros del Equipo del Proyecto	Conjunto de técnicos especialistas en tecnologías y productos Oracle

# CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

#	Tipo de Actividad	Periodicidad	Formato	Canal de Comunicación y Herramientas	Roles Implicados
1	Presentación inicial	Inicial - Única	Presentación	Reunión presencial con invitación previa a los Responsables TIC de Consejerías y resto de Entidades. / Documentos utilizados en la presentación, publicados en OVCTIC. / Envío a lista de distribución de correo electrónico. / Publicación en Red Profesional / Distribución adicional vía telemática (webminars): grabación en streaming audio/video, para su difusión on-line y offline.	Dirección del Proyecto (responsable) / Equipo del Proyecto (apoyo) / Representantes/ Dinamizadores/ Técnicos (asistentes) / Oracle (asistentes/ apoyo)
2	Reuniones de Seguimiento	Cuatrimestral	Presentación	Memoria de prestación del servicio. / Documentos utilizados en la presentación, publicados en Red Profesional / Envío a lista de distribución de correo electrónico / Distribución adicional vía telemática (webminars): grabación en streaming audio/video, para su difusión on-line y offline	Dirección del Proyecto (responsable) / Equipo del proyecto (apoyo) / Representantes/ Dinamizadores/ Técnicos (asistentes) / Oracle (asistentes/ apoyo)
3	Reuniones de control y seguimiento con el proveedor	Mensual	Reunión Presencial	Informe de seguimiento.	Dirección del Proyecto (responsable) / Equipo del proyecto (apoyo) / Oracle (asistentes)
4	Actualización de la Guía de Contactos Escaladas, Presentación de Sugerencias Generales y Quejas sobre la prestación del Servicio	Anual (proactiva) /A demanda	Petición de Servicio	NAOS	Equipo del Proyecto (responsable) / Dinamizadores
5	Actualización de la Guía de Configuración y Entornos	A demanda / La Guía de Configuración y Entornos al menos una anual	Documento Guía de Configuración y Entornos / Carga de la información en la CMDB de NAOS	A comienzos del contrato: envío de hojas de cálculo para cumplimentación. / En el transcurso del proyecto: solicitudes de actualización de la Guía de Configuración y Entornos - Módulo CMDB NAOS.	Equipo del Proyecto (responsable) / Dinamizadores
6	Actualización del Plan de Soporte particularizado por Consejería y Entidad Instrumental	A demanda	Documento de Plan de Soporte	A comienzos del contrato: envío de sondeo para planificación de actuaciones y elaboración de Plan de Soporte / Solicitudes de actualización del Plan de Soporte a través del Centro de Información y Servicios - Módulo Ticketing NAOS. / Reuniones técnicas cuando sean precisas. / Documento actualizado en el Gestor documental de la Junta de Andalucía	Dinamizadores / Oracle
7	Seminarios de Transferencia de Conocimiento y Talleres Prácticos	Trimestral	Presencial	Convocatorias expresas publicadas en la OVCTIC. Posibilidad de sindicación. / Refuerzo mediante envío de lista de distribución por correo electrónico. / Distribución adicional vía telemática (webminars): grabación en streaming audio/video, para su difusión on-line y offline.	Equipo del Proyecto (organización) / Oracle (impartición) / Técnicos (asistentes)
8	Reuniones Técnicas entre Consejerías y Entidades Instrumentales con Personal Técnico de Oracle	A demanda	Reunión Presencial	Utilizando el módulo de ticketing de NAOS.	Responsables, Dinamizadores, Técnicos (solicitan/asisten) / Técnicos de Oracle (asisten)
9	Alertas proactivas, de seguridad, etc.	A demanda	Contenido publicado en web	OVCTIC. Posibilidad de sindicación. / Red Profesional / Envío a lista de distribución de correo electrónico.	Dirección del Proyecto/Equipo del proyecto
10	Código de Buenas Prácticas en el uso de la Infraestructura Oracle de los productos objeto del contrato	Único	Contenido publicado en web	OVCTIC. Posibilidad de sindicación.	Dirección del Proyecto (Aprobación) / Equipo Interno (elaboración) / Oracle (revisión y apoyo)
11	Acceso a la información particularizada por Consejería y Entidad Instrumental sobre las evidencias en la prestación del servicio	A demanda	Contenido publicado en web	Portal del Catálogo de Servicios Digitales

# PLAN DE SEGUIMIENTO

Se debe revisar en esta etapa el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para ser realizados en etapas anteriores, información sobre las actividades abordadas en el servicio, e información de estado sobre los resultados operativos obtenidos frente a los previstos.
Esta información dará medidas que dirán cómo está siendo la evolución y si se están cumpliendo los objetivos que se marcaron, elaborando un Plan de acción específico o de choque, si fuera necesario, cuando la situación así lo requiera.
## Acciones de seguimiento.
Una acción adecuada a esta etapa es una encuesta realizada mediante entrevistas a un muestreo objetivo de usuarios, que puede realizarse de forma presencial, telefónica, via e-mail, o a través del portal o de la intranet, cuyos resultados nos indicarán si el proceso se ha desarrollado de una forma adecuada o es necesario realizar alguna acción correctiva en alguno de los factores incidentes.
Esta acción se debe repetir en dos o tres fechas determinadas con anterioridad, a intervalos que se consideren adecuados, como pueden ser, uno, tres y seis meses tras la implantación.
## Satisfacción y proceso de mejora continua.
La mejor forma de conocer si las acciones de difusión son correctas y efectivas, es mantener un sistema de seguimiento y retroalimentación entre todas las partes implicadas en la implantación del servicio.
La recogida de encuestas tras las sesiones de difusión junto con los mecanismos para recoger la percepción individualizada sobre los resultados en la prestación del servicio Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 permitirán constatar si los canales de comunicación desarrollados en el Plan de comunicación son realmente los más efectivos o si, por el contrario, habría que rediseñarlos y tomar medidas correctoras. Además, este tipo de cuestionarios, que se distribuirían también con carácter anual, servirían para sumar las novedades que se vayan derivando del Proyecto, para que los propios agentes implicados tengan presente el mismo y para que los nuevos trabajadores que se incorporen vayan asimilando los conceptos y poniéndose al día sobre el Proyecto.

# ANEXOS
## Alcance Organizativo. Lista de Organismos afectados.
Consejerías
- Consejería de la Presidencia
- Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
- Consejería de Hacienda y Administración Pública
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
- Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte
- Consejería de Justicia e Interior
- Consejería de Fomento y Vivienda
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
- Consejería de Turismo y Comercio

Agencias Administrativas y Entidades Instrumentales
- Consejo Audiovisual de Andalucía
- Consejo Consultivo de Andalucía
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
- Instituto Andaluz de Administración Pública
- Instituto Andaluz de la Juventud
- Instituto Andaluz de la Mujer
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
- Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
- Patronato de la Alhambra y el Generalife
- Servicio Andaluz de Empleo
- Servicio Andaluz de Salud
- Agencia Andaluza de la Energía
- Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
- Agencia de Medio Ambiente y Agua
- Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir
- Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir
- Agencia Pública Sanitaria Hospital del Poniente
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
- Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
- Agencia Publica de Puertos de Andalucía
- Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
- Agencia Andaluza de Promoción Exterior
- Fundación Progreso y Salud
- Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
- Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
- Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
- Radio Televisión de Andalucía
- Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
- Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
- Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
- Agencia Andaluza del Conocimiento
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
## Lista de productos Afectados
En el Bloque de Licencias de Uso, los productos contratados son
- SGBD: Oracle Database Enterprise Edition (Gestor de Bases de Datos Relacionales) – Licencia Ilimitada.
- Sv. Aplicaciones[3]: Servidor de aplicaciones – Licencia Ilimitada.
  [3] La referencia a Sv. Aplicaciones incluye: Internet Application Server, Oracle Aplication Server, Web Logic Suite
- Partitioning: Oracle Partitioning (Software de particionamiento para la Base de Datos Oracle) – Licencia Ilimitadas
En los Bloques de Soporte Básico y Soporte Avanzado, los productos afectados son:
- SGBD
- Partitioning
- Sv. Aplicaciones1 :Servidor de aplicaciones
- RAC: Oracle Real Application Clusters (Software de Base de Datos para soluciones de alta disponibilidad)
- IdM: Productos asociados a la suite de gestión de identidades de Oracle, en concreto: Enterprise Single Sign-On Suite Plus, Identity Manager Connector, Identity Federation, Identity Manager y Directory Services.
## Listado de licencias limitadas

Organismo	CSI	Producto	Nº. Us. / Proc.
SAS	16251591	Real Application Clusters - Processor Perpetual	460
CICE	14696588	JDeveloper - Named User Perpetual	1
CICE	14696588	Discoverer Desktop Edition - Named User Perpetual	90
CICE	14696588	Programmer - Named User Perpetual	53
CICE	14696588	Internet Developer Suite - Named User Perpetual	13
CICE	14696588	Tuning Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	37
CICE	14696588	Developer Server - Named User	164
CICE	14696588	Designer - Nonstandard User	57
CICE	14696588	Tuning Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Diagnostics Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14696588	Change Management Pack - Named User Perpetual	40
CICE	14651112	Diagnostics Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Tuning Pack - Processor Perpetual	12
CICE	14651112	Internet Developer Suite - Named User Plus Perpetual	7
CICE	16124791	Real Application Clusters - Processor Perpetual	92
Consejería de Economía	15614855	Enterprise Single Sign-On Suite Plus - Named User Plus Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Sun Solaris - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RedHat Linux - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - UNIX - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - RSA Authentication Manager - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Microsoft Active Directory - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Siebel Enterprise Applications - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database Applications Table - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - Database User Management - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager Connector - IBM RACF - Connector Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Federation - Processor Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Identity Manager - Employee User Perpetual	**
Consejería de Economía	15623401	Directory Services - Named User Plus Perpetual	**
HOSPITAL DE PONIENTE-SAS.(JUAND)	77782	OEM PERF PACK V7.3	50
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.	18148136	Real Application Clusters - Processor Perpetual	2

** Los productos señalados anteriormente fueron contratados como una suite bajo la modalidad de licencia Ciudadano Perpetual (definido como “cada una de las personas que constituyen la población de la Comunidad Autónoma de Andalucía”) lo que implica un número ilimitado de usuarios
# GLOSARIO

Término	Descripción
Bloque Licencia de Uso	Capacidad de utilizar determinado Software de Oracle. Las licencias de uso se aplican sobre la lista de productos contratados en el bloque del contrato.
Bloque Soporte Avanzado	Bloque del contrato que proporciona servicios de alto valor añadido, al ofrecer conocimiento experto de los productos Oracle y conocimiento detallado de su uso por parte de la Junta de Andalucía.
Bloque Soporte Básico	Bloque del contrato que proporciona el servicio de mantenimiento y actualización de las licencias de uso contratadas.
Contacto Técnico en Organismo de la Junta de Andalucía beneficiario del Servicio	Persona al servicio de la Junta de Andalucía que actúa como contacto técnico específico para una Consejería o Entidad Instrumental y que dispone de conocimiento detallado sobre la infraestructura de los productos Oracle incluidos en los distintos bloques del contrato.
ECT	Acrónimo para el término “Entorno Colaborativo de Trabajo”, se utiliza para referirse a la herramienta que implementa este paradigma en lo relativo a este contrato (Red Profesional)
My Oracle Support (MOS)	Herramienta de Oracle habilitada para las solicitudes relativas a Soporte Básico.
NAOS	Herramienta especializada en el seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio y utilizada en este contrato para el control y seguimiento de los mismos.
OVCTIC	Portal de la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC que alberga información detallada sobre el contrato, la planificación y ejecución del contrato y los eventos relacionados.
Soporte Especializado	Habitualmente se utiliza como término para referirse al conjunto de personas que intervienen en el nivel más especializado. En el ámbito de este Soporte Corporativo Oracle 2014-2016 se refiere a los técnicos de Oracle, tanto dedicados al Soporte Básico como al Soporte Avanzado.
Técnico Especialista Oracle	Persona al servicio de la empresa Oracle que colabora en la prestación del servicio contratado.
ULA	Acrónimo del término Unlimited License Agreement (Licencia de Uso Ilimitado).

# BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia	Título
Ref. 1	Página del proyecto en la Oficina Virtual de Coordinación de las TIC, / http://ovctic.i-administracion.junta-andalucia.es/proyectos/oracle
Ref. 2	Guía de Contactos y Escaladas / http://ovctic.i-administracion.junta-andalucia.es/node/3665/download/Gu%C3%ADa%20de%20Contactos%20y%20Escaladas
Ref. 3	Guía de Configuración de Entornos (enlace) / (pendiente)