Soporte corporativo de productos oracle 2014-2016
Acta de Reunión

Proyecto: / Soporte corporativo de productos oracle 2014-2016	Lugar de la Reunión: Oficina Oracle / Fecha: 15/01/2014
Aprobada por: / Fecha:	Aprobada por parte del Empresa Suministradora por: / Fecha:26/01/15

Versión: 0101
Fecha: 15/01/2014
Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

HOJA DE CONTROL

Organismo	Consejería de Hacienda y Administración Pública
Proyecto	Soporte corporativo de productos oracle 2014-2016
Entregable	Acta de Reunión
Autor	Oracle SRL
Versión/Edición	0101	Fecha Versión	15/01/2014
		Nº Total de Páginas

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	José María Gómez Mera	26/01/15
0101	Revisión	Lorenzo Varela	28/01/15
0102	Revisión	Amparo Gamero	30/01/15

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Amparo Gamero
Laura Martínez
Lorenzo Varela Pairet
Agustín Calvo
Alfonso Chaves
José María Gómez

# LISTA DE CONVOCADOS

ASI	Org	STE (S/N)
Amparo Gamero	Junta de Andalucía – CHAP	S
Laura Martínez	Junta de Andalucía - SANDETEL	S
Lorenzo Varela Pairet	Junta de Andalucía - SANDETEL	S
Agustín Calvo	Oracle	S
Alfonso Chaves	Oracle	S
José María Gómez Mera	Oracle	S
Jonathan Ortíz	Oracle	N

# AGENDA DE LA REUNIÓN
## Orden del Día

Nº	Asunto	Tiempo Estimado	Responsable
1	Seguimiento de las tareas realizadas en Diciembre de 2014	60 min	Todos
2	Otros aspectos y actividades del contrato	60 min	Todos

## Objetivos Principales
Realización del seguimiento del servicio realizado por Oracle durante el mes de Diciembre de 2014 y evaluación del uso de la nueva versión de NAOS para gestionar adecuadamente el contrato

# DESARROLLO DE LA REUNIÓN
- En la apertura de la reunión se comenta un tema que quedó pendiente de aclarar en uno de los correos de Oracle hacia el SCO. ¿A quién asignar las peticiones realizadas por Sandetel? Ya que Sandetel tiene delegada funciones del algunos organismos, los entornos son responsabilidad de Sandetel, por lo qué los tiques se mantienen asignados a Sandetel
- JdA comenta que es importante comprobar que los usuarios registran los tiques con el organismo adecuado, en caso contrario cambiar la denominación del organismo en el tique.
- Oracle ACS comenta que en la reclasificación de tique se pierde toda la información previa (nombre instancia, entorno, etc..). JdA va a solicitar una mejora del producto NAOS que contemple guardar esta in formación. Esto también ocurre cuando se retipifica el tique.
## Seguimiento de las tareas realizadas en los meses de Diciembre de 2014
- Se repasa el informe de seguimiento de las tareas realizadas entre el 1 de Diciembre y el 31 de Diciembre de 2014.
- Como norma general para esta revisión se comenta que hay pocos tiques por lo que no se pueden sacar muchas conclusiones. Por otra parte también se comenta que en próximos informes, se incluirá gráficas de tendencias mensuales.
- Existen varios tiques de incidencias que llevan abiertos más de dos meses. JdA solicita a Oracle que los revise y compruebe cuales se pueden cerrar. Se pide también aquí que proponga un modelo de cierre de las incidencias para que no estén tanto tiempo abiertas en pendiente de usuario.
- Se repasan los ANS, todos OK y falsos positivos
- En el apartado de consultas se ve como se han solucionado todas las que había pendientes.
- JdA comenta que va a compartir con Oracle a través de Alfresco las estadísticas que se utilizan para el informe. JGO y ACH ya tienen acceso al gestor documental, ACA aún no. Después de autorizarlo, sería necesario tener acceso al directorio donde se encuentran los documentos, incluyendo la guía de contactos
- Oracle ACS comenta también la posibilidad de acceso a la red profesional
- En el caso de asistencia especializada habría que comprobar los motivos de cierre para ver si responden a las posibles casuíticas.
- Se comenta que sería interesante que los tiques de los organismos pudieran ser consultados/actualizados por más de un técnico del organismo, ya que muchos trabajan en equipo o por temas de vacaciones. Al no permitir esta opción NAOS, los usuarios utilizan el correo para informar al resto y el técnico de Oracle tiene que copiar y pegar la información en el tique. JdA va a comprobar si se puede hacer alguna modificación en NAOS o utilizar listas de correo.
- JdA solicita las listas de correo que utilizan los organismos

## Otros aspectos y actividades del contrato
- Oracle ACS comenta la propuesta de fechas y contenidos de las transferencias de conocimiento para este año. Enviará la propuesta con un borrador de agenda por correo. Ésta se compartirá con los técnicos de la JdA a través de red profesional para que den su opinión
- Oracle ACS comenta que está de acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas y la orientación que se le ha dado.
- Por último JdA comenta que se va a realizar un sondeo entre todos los organismos para recabar las necesidades de los planes de soporte de 2015. Oracle ACS comenta lo importante que es para ellos iniciar los SDPs para la planificación de sus recursos. JdA enviará la plantilla del sondeo para que sea revisada por Oracle A finales de Enero se tendrá una respuesta global. Se acuerda que según se vayan recibiendo respuestas de los organismos se comunicará a Oracle ACS para que empiecen a planificar las reuniones.
- Se acuerda que a las reuniones del SDP con los organismos solo asistirán los miembros de ACS. Las presentaciones de los SDPs se cargarán en Alfresco para que el equipo del SCO tenga acceso a ellas.
- Las tareas genéricas de los SDPs no se cargarán en NAOS, sólo las actividades que se desprenden de ellas
- Se va a crear un parámetro nuevo de información proactiva para los tiques de propuesta que abre el equipo de Oracle ACS con los informes proactivos que se envían a los organismos, como revisión de parches, versiones, nuevos bugs, alertas, etc..
ACUERDOS Y TAREAS

Acuerdo	Responsable	Fecha Prevista	Estado
Revisión de las incidencias abiertas durante más de dos meses	Oracle ACS	10/02/15	Confirmado
Propuesta de cierre de incidencias para evitar que se lleven mucho tiempo abiertas	Oracle ACS	10/02/15	Confirmado
Autorizar el acceso al directorio de Alfresco donde se mantienen las estadísticas	JdA	10/02/15	Confirmado
Autorizar el acceso a la red profesional	JdA	10/02/15	Confirmado
Comprobar motivos de cierre en asitencia especializada	JdA	10/02/15	Confirmado
Envío de propuesta de transferencias de conocimiento	Oracle ACS	ASAP	Confirmado
Envío de las listas de correos de los organismos	Oracle ACS	ASAP	Confirmado
Envío de plantilla de sondeos de SDP	JdA	ASAP	Confirmado
Revisión de plantilla de sondeos de SDP	Oracle ACS	ASAP	Confirmado
Petición de mejora de NAOS para que no se pierda información a reclasificar o retipificar	JdA	10/02/15	Confirmado
Creación de nuevo valor para tipificar los informes proactivos de Oracel ACS	JdA	10/02/15	Confirmado
Transmitir al proyecto NAOS requisito sobre usuarios interesados	JDA	ASAP	Confirmado
Añadir en el cuadro de mandos una gráfica para el motivo de cierre que por defecto almacena NAOS	JDA	ASAP	Confirmado
Continuar desarrollo de la Guía de Uso	JDA	ASAP	Confirmado
Compartir la propuesta de temáticas para las transferencias de conocimiento y taller práctico en Red profesional	JDA	ASAP	Confirmado
Definir convocatoria para recabar interesados en taller práctico 2015	JDA	ASAP	Confirmado

Confirmado: Listo para su realización. Pendiente: Un tercer rol no interviene en la reunión se debe consultar para pasarlo a estado Confirmado.

## Registro Histórico de Acuerdos
Acuerdo	Responsable	Fecha Acuerdo	Fecha Prevista	Estado
Propuesta de revisiones de planificación de revisiones de rendimiento	Oracle ACS. José María Gómez / Agustín Calvo		27/11/14	Realizado
Envío de última versión de la Guía de contactos y escaladas	JdA / Lorenzo Varela	10/12/14		Realizado
Envío de correo a los organismos informado del uso obligatorio de NAOS y de la convocatoria de presentación del acuerdo	JdA / Amparo Gamero	01/12/14		Realizado
Envío de borrador de la guía de buenas prácticas en el uso del SCO	Oracle ACS. José María Gómez	10/12/14		Realizado
Hacer una propuesta de como relacionar SR en MOS y tiques en NAOS	Oracle ACS. José María Gómez	10/12/14		Realizado
Envío a JdA de fichero de ejemplo e información de referencia para el control de las licencias	Alfonso Chaves	ASAP		Realizado
Elaboración de acta de la reunión	Oracle ACS. José María Gómez	01/12/14		Realizado
Creación de tiques de mejora del servicio sobre cada uno de los asuntos tratados en la reunión	JdA	ASAP		Realizado

# PRÓXIMAS REUNIONES
12/02/2015, a las 10h. En oficinas Oracle.