Hospital Carlos Haya:
Progreso de la implantación (aproximado) usuario/usuarios totales o cualquier otra forma de medir el progreso si es posible : Pendiente de confirmar
Fecha prevista para fin de la implantación : Pendiente de confirmar
Número de usuarios : Pendiente de confirmar
Número de terminales móviles : Pendiente de confirmar
Terminales móviles utilizados : Iphone
Usan outloook : Si
Usan Thunderbird : Si
Usa contactos en servidor : Si
Incidenias vigentes :
106291 = 111276 --> Estos tickets hacen referencia a la incidencia "Descripción:La usuaria silvia.saenztejada.sspa no puede sincronizar la agenda y contactos de su jefe carlos.martin.sspa" registrada por el Carlos Haya. Ambos tickets están pendientes de usuario el "106291" lo paso GMV a dicha fase en diciembre y desde entonces no han reclamado información, les voy a pedir que lo muevan y el ticket "111276" lo paso Maribel a pendiente de usuario a mediados de febrero, le pediremos información en la próxima reunión telefónica.
103913 --> Error de sincronización de AGATA desde cliente thunderbird "está momentaneamente no disponible" . El usuario adjunta el resultado de la prueba "wget" está en fase de GMV , pendient de analisis de resultados.
Resumen de la reunión telefónica con el Carlos Haya.
Tienen 3 usuarios apuntando a la URL del SAD, dos de ellos están trabajando sin problemas, hay una usuaria a la que le sigue apareciendo el problema de sincronización, le hemos solicitado los datos de esta usuaria para estudiar su caso en concreto (volumen de citas)
Hemos solicitado un excel con toda la información de los usuarios, tal y como nos paso el HUVR y el Macarena.Con esta información queremos obtener una foto del estado actual de la implantación.
No les han llegado incidencias sobre el bloqueo de iphone.
Nos ha mandado los resultados de la prueba "wget" siendo satisfactorios ya que les dan el mismo tiempo que las pruebas realizadas tanto por Fran como por Inmaculada.

Hospital Macarena:
Progreso de la implantación (aproximado) usuario/usuarios totales o cualquier otra forma de medir el progreso si es posible :  27 usuarios
Fecha prevista para fin de la implantación : Terminado
Número de usuarios : 27 usuarios
Número de terminales móviles : 4
Terminales móviles utilizados : Iphone
Usan outloook : No
Usan Thunderbird : Si
Usa contactos en servidor : No y no tienen previsión de hacerlo
No tienen agendas problemáticas con gran volumen de citas ya que han hecho todas las migraciones de los dos o tres últimos meses.
En el último contacto con el técnico nos informa que los usuarios están trabajando sin incidencias.
Incidencias Vigentes:
114039 --> Desactivación puntual de algunas de las agendas agata a las que estan suscritas algunas de las secretarias, volviendo a pedirles en thunderbird el usuario y contraseña de Agata. La incidencia fue puntual el día 27/02, en  posteriores contactos con el técnico nos ha informado que no se ha vuelto a reproducir. Estamos pendientes de confirmar que fue un error de conexión LDAP ya que vimos en los log de producción el siguiente error relacionado con una de las usuarias a las que le paso la incidencia :
"27/feb/2015-12:37:54 WARN[ework.security.event.authentication.LoggerListener]  Authentication event AuthenticationFailureBadCredentialsEvent: avelina.guzman.sspa; details: org.springframework.security.ui.WebAuthenticationDetails@0: RemoteIpAddress: 10.240.225.251; SessionId:9C1887472828DE86CCCE7E7EC3913CAC.sad; exception: Bad credentials"
Hospital Virgen del Rocio:
Progreso de la implantación (aproximado) usuario/usuarios totales o cualquier otra forma de medir el progreso si es posible :  Total de usuarios 48
Fecha prevista para fin de la implantación : 12/03/2015
Número de usuarios : Actualmente migrados 42
Número de terminales móviles : 10 o 15
Terminales móviles utilizados : Iphone
Usan outloook : No
Usan Thunderbird : Si
Usa contactos en servidor : Los contactos los han importado desde outlook a thunderbird y si los sincronizan.
En el último contacto con el técnico nos informa que los usuarios están trabajando sin incidencias y que la migración también ha transcurrido sin incidencias. Solo les queda un día de migración.
Incidencias Vigentes: Ninguna
Hospital Virgen de la Victoria:
No tenemos datos de la migración ni contacto con el técnico, pero se abrió una incidencia, la cual ya está resuelta:
109131 --> Esta incidencia la creo Ceges es del Hospital Virgen de la Victoria, "El calendario AGATA está momentáneamente no disponible" estaba pendiente de usuario y Ceges no tenía ninguna información adicional registrada, por lo que he llamado al usuario y me ha confirmado que se podía cerrar ya que se había solucionado.
Hospital Infanta Margarita:
Progreso de la implantación (aproximado) usuario/usuarios totales o cualquier otra forma de medir el progreso si es posible : 9 usuarios migrados
Fecha prevista para fin de la implantación : Terminado
Número de usuarios : 9 usuarios
Número de terminales móviles : No han configurado ningún móvil todavía, utilizan iphone y android. En principio no tienen previsto configurarlos, no obstante les daremos indicaciones para que nos avisen en el caso de que vayan a configurarlos.
Terminales móviles utilizados :
Usan outloook : No, han dejado de utilizarlo tras la migración. Dicha migración la han hecho con el plugin de funambol sin problemas.
Usan Thunderbird : Si, también utilizan la web a través de firefox cuando thunderbird les ha dado algún problema.
Usa contactos en servidor: Si
De los 9 usuarios migrados me comenta que hay 4 con problemas a la hora de sincronizar.
He podido comprobar que tenía configurada la url del CSA y le he pedido que la modifique por la del SAD. Quedamos a la espera de un correo donde nos confirme si se ha solucionado el problema de sincronización en los 4 usuarios.

Incidencias Vigentes:
Nos han reportado una incidencia a través del correo, tras hablar con el técnico y darme mas datos he podido comprobar que se corresponde con una incidencia que dio de alta Ceges y se quedo en fase pendiente del usuario, concretamente:
111455 --> Incidencia creada por Ceges, "Problemas en AGATA, aparecen errores de Sincronizacion y no se muestran las mismas Citas por la web de Agata que en cliente", aparentemente podría ser el time out del CSA. El último comentario registrado en NAOS es del día 30/01 pidiendo información al usuario, en Ceges el último comentario registrado en su aplicación es del 03/02 donde el usuario reclamaba la incidencia.
INCIDENDIAS RECIBIDAS POR CEGES VIGENTES:
111455 --> Incidencia creada por Ceges, "Problemas en AGATA, aparecen errores de Sincronizacion y no se muestran las mismas Citas por la web de Agata que en cliente", aparentemente podría ser el time out del CSA. El último comentario registrado en NAOS es del día 30/01 pidiendo información al usuario, en Ceges el último comentario registrado en su aplicación es del 03/02 donde el usuario reclamaba la incidencia. Les he pedido que actualicen el ticket naos y le indicaremos al usuario que haga el cambio de url.
111664 --> Incidencia creada por Ceges que hace referencia al Time out del CSA, se le indica al usuario que cambie la url pero no ha contestado. He intentado contactar con él varias veces pero no ha sido posible. Queda pendiente la confirmación del usuario para proceder al cierre.
La comunicación entre el portal de Ceges y Naos se debe mejorar ya que en algunas incidencias (104024,113125 ) se han dado varias casuisticas por las que los tickets quedan en el aire, en uno de los casos había comentarios del usuario registrados en el portal de Ceges y no se habían trasladado al portal NAOS, y en otros casos cuando se queda pendiente de usuario no contesta nadie... posiblemente porque se quede en un buzón de Ceges.