Proyecto: Gestión Unificada de identidades y Accesos
Asunto: Reunión de seguimiento y validación de diseños
Fecha: 17 de Marzo de 2015
Orden del día:
Tarea	Responsable	Fecha
Revisar los atributos de la identidad corporativa: / Validar los campos definidos / Añadir los campos que se requieran / Definir desde donde se obtendrá esta información	Junta de Andalucía
Revisar la visibilidad de los diferentes actores, en un principio sólo será necesario identificar los requisitos en el caso de violencia de genero.	Junta de Andalucía
Revisar el concepto y/o procedimiento de bajas para permitir la rehabilitación de cuentas en casos concretos. / En la Junta de Andalucía se permite continuar usando el mail hasta un año después de su baja.	PwC
Añadir la funcionalidad de activar y desactivar usuarios al funcional.	PwC
Añadir la caducidad de rol en el diseño funcional. / Para los internos será facultativa, para los externos será obligatorio con un máximo de dos años. / Revisar y añadir el flujo de caducidad de accesos. / Revisar y añadir el flujo de eliminación de identidades sin accesos.	PwC
Incorporar en la planificación los pre-requisitos y gestión del riesgo.	PwC
Solicitar requisitos de infraestructura a Oracle y proporcionarlos lo antes posible.	PwC
Proporcionar los requisitos de acceso según el conector de OotB	PwC
Revisar el estado de la matriz de autorizaciones en GIRO. / Se proporcionará de SAP el número de usuarios, roles y perfiles configurados en SAP para estimar el esfuerzo que costaría realizar un rol mining.	Junta de Andalucía
Ajustar los flujos con las áreas implicadas	Junta de Andalucía
Ajustar los tiempos de la planificación en base al conector que se utilice.	PwC
Proporcionar el nuevo formato estándar a utilizar en los documentos entregables	Junta de Andalucía
Revisar la regla de correlación de usuarios y sus UOs asociadas durante las cargas iniciales de los usuarios en GUIA	Junta de Andalucía
Revisar el procedimiento de administración de UOs para permitir el movimiento entre organismos	PwC
Eliminar el procedimiento de carga inicial de UOs desde el GUIA actual	PwC
Eliminar el procedimiento de carga inicial de identidades externas desde las almacenadas en el GUIA actual	PwC
Modificación del workflow de asignación de roles, dejando un único punto de decisión asignado al responsable funcional del rol	PwC
Aumento de RAM a 6Gb en las máquinas del entorno de desarrollo	Junta de Andalucía
Crear carpeta específica dentro del repositorio de proyecto para el almacenamiento de la documentación	Junta de Andalucía

Decisión
Se ha informado a la Junta de Andalucía que el cifrado de Base de Datos es reversible. Es el funcionamiento de la herramienta y no se realizarán modificaciones.
La documentación deberá contener los logos de feder.
Se decide apagar el entorno del antiguo GUIA, sacar copia de seguridad del entorno y proporcionar más recursos a este entorno.