Oficina Técnica – AGATA
Normas de Gestión de Tickets NAOS

Versión: 0100
Fecha: 29/10/2014

[Versión del Producto]
Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

HOJA DE CONTROL

Organismo	Consejería de Hacienda y Administración Pública
Proyecto	Oficina Técnica – AGATA
Entregable	Normas de Gestión de Tickets NAOS
Autor	Maribel Villar Contreras
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	11/03/15
Aprobado por		Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Maribel Villar Contreras	11/03/15

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

# INTRODUCCIÓN
El principal objetivo del presente documento es definir los procedimientos para realizar el seguimiento y gestión de los tickets NAOS.
# Procedimiento de soporte a los tickets NAOS
## Formalización y registro de las comunicaciones
Para la correcta comunicación entre todos los participantes de las incidencias NAOS, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- Los usuarios serán atendidos vía NAOS y el tipo de la incidencia debe ser “Incidencia Agata”.
- Las nuevas “Incidencias Agata” deberán llevar adjunto un documento que recoge la información necesaria y básica para que los técnicos puedan dar curso a dicha incidencia. El documento se puede descargar desde la siguiente URL:
  http://gestdoc.i-administracion.junta-andalucia.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/994ff57b-fbd6-4a75-a297-427addd6877d/AGATAv2_CheckList_soporte_N1.ods
  En el caso en el que una incidencia no aporte dicho documento, CAU TIC procederá a la devolución de dicho ticket al usuario para que lo adjunte.
  A veces, para diagnosticar el ticket, es necesario una exportación de citas. Es recomendable, por tanto, adjuntar la exportación de citas del usuario que tiene la incidencia.
  Sólo en el caso en que la incidencia no esté relacionada con las citas o que haya un motivo justificado por el que no se quiera realizar dicha exportación de citas, CAU TIC no devolverá al usuario dicho ticket y dará curso al mismo.
- Todos los comentarios introducidos por el proveedor en NAOS deberán ser marcados como “Público” en la gestión del mismo.
- Cualquier tipo de comunicación que se realice con el proveedor (teléfono, mail, ...) debe quedar completa y perfectamente registrada en NAOS. En caso de no hacerlo, no se tendrá en consideración para el cálculo de los ANS, como se describe en apartados posteriores.
- En caso de que un usuario inicie un contacto con el proveedor para solicitar su atención fuera del marco de un ticket NAOS, el proveedor le debe indicar que es necesario que cree un ticket en NAOS para poder atenderlo por motivos contractuales y porque es la única forma de garantizar la correcta atención de la incidencia: que todo queda registrado, medición de ANS, la información llega a todas las partes interesadas, ...
Si el usuario insiste en ser atendido sin crear el ticket, el proveedor le remitirá a la OT	que se encarga de la gestión del proyecto de soporte, proporcionando nuestros	correos electrónicos.

El proveedor podrá atender peticiones que lleguen por otros medios siempre que se reciba autorización, expresa e individualizada en cada caso, de la OT y únicamente para tratar de aligerar la resolución de las mismas.
  La OT se encargará de controlar que, las incidencias que ha autorizado a tratar sin ticket NAOS previo, el usuario registre un ticket con la incidencia tratada. Todas las peticiones serán registradas en NAOS por los usuarios que demanden algún tipo de asistencia técnica.

Aquellos documentos y entregables para los que no se haya definido una ubicación específica de entrega, entregados por el proveedor en la carpeta INBOX del espacio Alfresco del proyecto:
http://gestdoc.i-administracion.junta-andalucia.es/alfresco/n/browse/workspace/ SpacesStore/516e2ebc-cbf6-4a55-941c-9471d192d26c
Posteriormente, la Oficina Técnica se encargará de mover este documento a la	carpeta Alfresco que corresponda.
De esta manera, se elimina el envío de cualquier documentación adjunta a correos	electrónicos o tickets NAOS.
La entrega/subida de estos entregables a Alfresco será notificada por correo	electrónico a la dirección l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es en el que	se	indicará el nombre del documento subido y una muy breve descripción del	mismo.

## Funciones del Proveedor. Operativa en NAOS
Dada la configuración actual del flujo "Incidencia AGATA"en la que los tickets deben pasar obligatoriamente de CAU TIC a Proveedor antes de pasar a Oficina Técnica vamos a intercambiar de facto el funcionamiento de estas dos fases de tramitación, de manera que el proveedor atenderá los tickets en fase "Oficina Técnica" y nosotros los que estén en fase "Proveedor"
  De esta manera GMV deberá atender los tickets que, mientras dure el periodo de soporte ,entren en fase "Oficina Técnica" que serán aquellos que la OT les haya escalado tras haberlos analizado e intentado resolver en la fase "Proveedor".
  Los tickets se considerarán trasladados y comunicados a GMV cuando se transicionen a la fase Oficina Técnica. Esta transición de fase es la que marcará el punto de comienzo de medición de los tiempos de respuesta y de resolución recogidos en los ANS.
  Los ANS los obtendremos, por tanto, de la fase Oficina Técnica que realmente será la fase en la que actúa el Proveedor
Los tickets tramitados a la fase que se ha definido como de gestión por parte del proveedor, deberán ser contestados por parte del proveedor en los plazos descritos en el pliego y que se encuentran descritos en el ANEXO 1.
    Esta respuesta deberá darse como comentario añadido al ticket NAOS.
  - Con la inclusión del primer comentario se asume que el proveedor ha revisado que la información básica necesaria y que se detalla dentro del apartado “Funciones de la Oficina Técnica” ha sido añadida al ticket NAOS.
- El proveedor deberá revisar los tickets que le han sido asignados (mediante transición previa a la fase Oficina Técnica) y se encuentran en las fases Pendientes de Usuario/CAU TIC/Proveedor periódicamente realizando reintentos de comunicación con el usuario en concreto a los 4 ó 5 días hábiles sin respuesta por parte de los usuarios.
  En el caso de que no se reintente la comunicación para un determinado ticket en el plazo previsto, el tiempo en exceso computará como tiempo de resolución para la obtención de los ANS, como se ejemplifica en el apartado correspondiente
  De estos tickets que el proveedor debe revisar, expondrá en las reuniones de seguimiento con la OT los que se encuentran en una determinada fase (CAU, OT, Usuario) durante al menos 10 días hábiles para determinar si es necesario proceder a su cierre o algún tipo de actuación especial
  El reintento de comunicación por parte del proveedor se realizará exclusivamente por NAOS y de los siguientes modos:
1. en fase “Pendiente Usuario”, el proveedor retomará el ticket y volverá a transicionarlo a dicha fase, añadiendo un nuevo comentario al ticket solicitando al usuario la atención del ticket y advirtiendo del posible cierre del mismo si no se contesta en un plazo prudencial: “Por favor, conteste a este ticket, si no lo hace...”
2. en fase “Proveedor”, añadiendo un comentario al ticket en NAOS e incluyendo la dirección de correo l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.espara que el sistema realice el envío del correo correspondiente
3. en fase “CAU TIC”, añadiendo un comentario al ticket en NAOS e incluyendo la dirección de correo l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es para que el sistema realice el envío del correo correspondiente, advirtiendo en el nuevo comentario del posible cierre del mismo si no se contesta en un plazo prudencial.
- Los tickets normalmente no transicionarán a otras fases distintas a Proveedor/Oficina Técnica/CAU TIC/Pendiente de Usuario. En caso de que un ticket. cuya resolución ha sido trasladada al proveedor, transicione a una fase distinta de estas, el proveedor deberá informarlo a l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es en un plazo inferior a dos días hábiles desde que se realice dicha transición.
- Entendemos que siempre va a ser posible para el proveedor el añadir un comentario a un ticket, ya sea recuperando el ticket de la fase “Pendiente de Usuario”, utilizando el botón “Añadir Comentario”. En todo caso, cuando el proveedor vaya a reintentar la comunicación en un determinado ticket y no le sea posible hacerlo vía NAOS lo justificará enviado correo a la OT y lo expondrá en la siguiente Reunión de Seguimiento con la OT.
- Cuando un ticket necesite modificación de código, el proveedor lo transicionará a cierre temporal y enviará un email a l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es para la creación de un ticket TEO para la corrección del defecto o problema.
- Un ticket estará resuelto con conformidad de usuario cuando éste lo pase a “Cierre Definitivo”.
- Los tickets NAOS cuya resolución ha sido trasladada al proveedor y se haya realizado algún trabajo sobre el mismo durante un día, debe ser actualizado a final del día con el estado del mismo y así se podrá conocer si se ha producido algún avance o si, por el contrario, se encuentra bloqueado.
- Para tareas complejas que solicitemos al proveedor (por ejemplo analizar informe de resultado de pruebas, elaboración de ANS o similares) deben contestarnos en 1 día hábil con la estimación formal para la respuesta. El incumplimiento de esta estimación será penalizada.
  1. Ver ANS al final del documento
  2. La OT procederá al alta de estas peticiones registrándolas en NAOS como “Consulta Agata”, y procediendo a su tramitación a la fase que se ha definido como de gestión por parte del proveedor. Para distinguir estas peticiones del resto se cambiará la prioridad de estos tickets a “Crítica” y se añadirá el siguiente comentario en NAOS: “Este ticket NAOS es considerado como relevante por parte de la Oficina Técnica”. Antes de que expire el plazo estimado el proveedor deberá comprometerse a una fecha para la finalización de los trabajos que acarreará penalización en caso de no ser cumplida.

## Gestión de la Bolsa de Horas de Soporte y su consumo
No podrá imputarse a la bolsa de horas ningún tipo de consulta que sea trasladada al proveedor por otro medio que no sea NAOS. Para poder imputar una consulta o incidencia a la bolsa de horas todas estas consultas deberán estar registradas en NAOS así como todas la actuaciones y comentarios de cada una de las partes intervinientes en el mismo
        La Oficina Técnica revisará los tickets que se facturen a la bolsa de horas para	garantizar que se cumple esta directiva

- Es una premisa para GMV cumplir los ANS descritos ya que en caso de no hacerlo podrá aplicarse la penalización correspondiente.
- GMV deberá elaborar una previsión de consumo de la bolsa de horas para el periodo de tiempo que se quiere extender el contrato de soporte .
- Se asume un consumo de 10 horas semanales.
- El proveedor deberá notificar a la OT inmediatamente cuando estime que en una semana el consumo de la bolsa de horas va a superar en un 20% el montante total estimado para dicha semana. Si no avisan no podrán imputar más de esa desviación. Para ello el proveedor controlará diariamente y de forma interna la imputación de horas correspondiente a cada ticket
- Semanalmente el proveedor informará de las horas consumidas a la dirección de proyecto en la hoja de cálculo habilitado a tal efecto en la ruta alfresco http://gestdoc.i-administracion.junta-andalucia.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d3d1816-7048-43d4-8835-806950fb2253/HistoricoSemanalConsumo.ods.
  En dicha hoja deberá consignarse la bolsa a la que se realiza la imputación (Soporte, Desarrollo u Homologación), la prioridad del ticket, la complejidad del mismo, el ticket NAOS al que se refiere, el día de inicio de la semana en la que se consumen dichas horas y las horas imputadas. El último día hábil de cada semana se enviará un correo de aviso a la dirección l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es para informar de dicha actualización.
- Con una periodicidad mensual, el proveedor generará un informe en el que detallará el consumo total de la bolsa, el incurrido en el periodo y el detalle de consumo de la misma en cada uno de los tickets NAOS que han sido tratados en el mismo.
  El reporte de horas consumidas presentado en el informe de seguimiento mensual reflejará el estado de dicho consumo con fecha de último día laborable a la semana anterior a la de celebración de la reunión de seguimiento mensual. Esto es, con fecha del último correo semanal con información de bolsa de horas consumida que el proveedor deberá haber enviado a la dirección de proyecto (ver punto anterior a este)
- El informe se entregará en Alfresco de la OT en la carpeta http://gestdoc.i-administracion.junta-andalucia.es/alfresco/n/browse/workspace/SpacesStore/d8fea5a1-dd5d-4b89-bb62-c54bcc0d231e. El informe será entregado en dicha carpeta Alfresco tres días hábiles antes de la reunión de seguimiento mensual correspondiente y notificada dicha entrega por correo electrónico a l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es
- El proveedor debe almacenar las actas de las reuniones mensuales en la carpeta Alfrescohttp://gestdoc.i-administracion.junta-andalucia.es/alfresco/n/browse/ workspace/SpacesStore/f146b896-4d2f-4ef7-b52f-f97a9b6f3e83, evitándose el envío de las mismas por correo electrónico.
- La bolsa de horas se irá consumiendo conforme a los informes que GMV vaya presentando en las reuniones periódicas mensuales y será el Jefe de Gabinete quien validará el consumo de dicho mes.
- En el caso en que la OT no esté de acuerdo con las horas repostadas por GMV, será el Jefe de Gabinete en la reunión mensual, el que decida qué hacer con dichas horas.

## Medición de los ANS y su cumplimiento
- Intercambios de información no registrados en NAOS no tendrán ningún tipo de validez ni capacidad para alterar la valoración de los ANS (que serán extraídos de NAOS) incluso cuando puedan acreditarse posteriormente y hayan quedado registrados por cualquier medio electrónico o manuscrito.
- Medición de los tiempos que el ticket depende del proveedor para la verificación de los cumplimientos de los ANS
  1. Los ANS solo aplicarán sobre los tickets que han sido trasladados para su resolución a GMV.
  2. En un ticket computará el tiempo que éste se encuentra en fase Oficina Técnica, que realmente modelará el tratamiento por parte del proveedor
  3. Computará también el tiempo que por exceso de 5 días hábiles estos tickets se encuentren en las fases Proveedor/CAU TIC/Pendiente de Usuario desde el último reintento de contacto por parte del proveedor.
    - Es decir, un ticket cuya resolución ha sido trasladada al proveedor puede estar hasta 5 días hábiles en alguna de las fases Proveedor/CAU TIC/Pendiente de usuario sin computar como tiempo de resolución para los ANS. Cuando el ticket llegue al día hábil número 5 en una de estas fases el proveedor debe reintentar una comunicación con el responsable de dicha fase para que no empiece a computar como tiempo de resolución. Por ejemplo, si se transiciona a Pendiente de Usuario un lunes día 7 a las 12:00 y el siguiente lunes día 14 se reintenta la comunicación a las 13:00 sin haber días festivos entre semana, se computará 1 hora para el tiempo resolución por parte del proveedor.
  1. Sobre los ANS hay que tener en cuenta que el horario de atención de GMV es el siguiente:
- De lunes a jueves de 09:00h a 18:00h
- Viernes 09:00h a 15:00h
  1. La Dirección de Proyecto se reserva el derecho de que una determinada transición por parte del Proveedor de un ticket cuya resolución le ha sido asignada, compute a efectos de los tiempos de resolución si:
- considerase que dicha transición fuera innecesaria
- se está realizando un uso abusivo de las mismas.
- la transición se realiza para indicar a un tercero (usuario, técnico, CAU, …) determinadas acciones que han sido descritas por el proveedor de manera incompleta o ambigua resultando necesaria la aclaración posterior de las mismas por parte del proveedor
Para los tickets que precisen una corrección en código, el proveedor deberá cumplir los tiempos de respuesta y resolución conforme al ANS y que el ticket queda corregido en la entrega para no sufrir también la penalización por objetivo prioritario.
## Funciones de la Oficina Técnica
Verificar que se adjunta al ticket el documento AGATAv2_CheckList_soporte_N1.ods que incluye la información necesaria y básica para que los técnicos puedan dar curso a dicho ticket.
Si no se incluye esta información la OT solicitará la que falte. Se anotará en un registro los tickets que no están cumpliendo con estos requisitos de información para trasladarlo posteriormente al CAU que es quien debe cumplir esta función
1. Estudiar la información proporcionada por el usuario, e intentar dar respuesta al mismo.
2. En el caso de no poder resolver el ticket, la OT deberá recabar la información solicitada en el siguiente documento:
http://gestdoc.i-administracion.junta-andalucia.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0bcefc0f-4eb5-4efb-98a7-7500d1ce5e35/AGATAv2_CheckList_soporte_N3.ods
y adjuntarla al ticket que se está tratando.
1. Antes de transicionar un ticket a la fase “Oficina Técnica”, la OT asignará la prioridad a los tickets. A este efecto será utilizado el campo “Prioridad” existente como propiedad de todos los tickets en NAOS.
2. Una vez transicionado el ticket a la fase “Oficina Técnica”, si el proveedor no está de acuerdo con la prioridad asignada por parte de la OT deberá indicarlo mediante un comentario. En este caso la OT deberá confirmar si está o no de acuerdo con el proveedor y actualizar el ticket si corresponde. Si la OT no está de acuerdo con el proveedor en la prioridad que debería tener el ticket, se debe enviar un mail a la lista de coordinación con un asunto concreto para quede constancia del conflicto y quedará pendiente.
3. Si el proveedor, en su primer comentario después de que el ticket haya sido transicionado por primera vez a “Oficina Técnica” no indica disconformidad con la prioridad del ticket se entenderá que está de acuerdo con dicha prioridad que será la que aplique de cara a los indicadores y penalizaciones asociadas al soporte.
4. Cuando se cierra un ticket, la OT debe comprobar cuál ha sido el tipo de respuesta dada por GMV y , si es necesario, crear ticket TEO para el seguimiento de la resolución de la incidencia.
Nota.- La Oficina Técnica se encargará también de solicitar las modificaciones necesarias a este documento que deberán ser consensuadas por todas las partes con el objetivo de conseguir una mejora continua en el servicio de soporte prestado a los usuarios y una mayor eficiencia de los equipos involucrados
# Generación de Estadísticas NAOS

## Tratamiento de datos NAOS para el control de la dedicación del nivel 4
Para el tratamiento de los datos NAOS de nivel 4 disponemos de 2 hoja de cálculo:

- HistoricoSemanalConsumo_Nivel4
- Seguimiento Mensual_Nivel4
- Gestión de Bolsa de horas

### Tareas a realizar sobre la hoja HistoricoSemanalConsumo
Esta hoja de cálculo se rellena semanalmente por parte del proveedor informando de las horas consumidas a la dirección de proyecto.
En dicha hoja deberá consignarse la bolsa a la que se realiza la imputación (Soporte, Desarrollo u Homologación), la prioridad del ticket, la complejidad del mismo, el ticket NAOS al que se refiere, el día de inicio de la semana en la que se consumen dichas horas y las horas imputadas. Una vez realizado enviará un correo de aviso a la dirección l-coordinacion.agata@juntadeandalucia.es para informar de dicha actualización.

Si el proveedor no rellena alguna de las columnas, como por ejemplo la complejidad o prioridad, la oficina técnica mandará un correo al proveedor para indicarle que debe de informar los campos que faltan.

### Tareas a realizar sobre la hoja Seguimiento Mensual nivel 4
Esta hoja se construye a partir de las siguientes consultas que se van a realizar a la BBDD NAOS:
- Consulta sobre las incidencias dadas de alta por organismo entre dos fechas.
- Consulta sobre tiempos de resolución de los tickets cerrados entre dos fechas.
En ella encontramos las siguientes pestañas:

Eventos: El objetivo de esta pestaña es registrar los eventos que puedan influir en la demanda de soporte. Nosotros somos los que solicitamos las puestas en producción de las versiones nuevas de SAD y CSA, por lo tanto conocemos esta información
Contiene las versiones que se han actualizado en el SAC, SAD y CSA por meses, así como los nuevos usuarios que se han dado de alta cada mes.

Entidad-Mes: En esta pestaña se recogen todos los tickets que se han dado de alta por cada organismo para los distintos meses y diferenciados por nivel de resolución. Este dato se saca de la consulta de incidencias a NAOS.

Mes-indicadores: En esta pestaña se sacan los indicadores del servicio para el cálculo de penalizaciones. Estos datos se extraen de la consulta a la base de datos de los tiempos de resolución.
Las columnas se describen a continuación.

- INS.IN.01: Resolución de tickets sin modificación de código. Se cuentan los que han cumplido el Tiempo de Resolución y los que no y se calcula el indicador de la siguiente forma: (A * 100)/ E
- INS.IN.02: Resolución de tickets con modificación de código.
  Se cuentan los que han cumplido el Tiempo de Resolución y los que no y se calcula el indicador de la siguiente forma: (B * 100)/F

A: Nº de Tickets que han cumplido tiempo de resolución y no han precisado	modificación de código

B: Nº de Tickets que han cumplido tiempo de resolución y han precisado modificación de código

E: Nº de tickets total cerrados en el periodo de soporte y no han precisado modificación de código

F: Nº de tickets total cerrados en el periodo de soporte y han precisado	modificación de código
Los niveles de incumplimiento de los indicadores se clasifican de la siguiente forma:

INCUMPL. LEVE
70% <=INS<80%
INCUMPL. MODERADO
60% <=INS<70%
INCUMPL. GRAVE
INS<60%

La penalización para cada uno de ellos se calcula de la siguiente forma:

 TIPO DE PENALIZACIÓN
 CUANTÍA SOBRE PTO. ADJUDICACIÓN

GRAVE :1,00%
MODERADA :0,50%
LEVE :0,25%

### Tareas a realizar sobre la hoja Gestión de Bolsa de horas
Esta hoja de cálculo se debe completar semanalmente por parte de la OT con los datos proporcionados por GMV. Los campos Horas OK y Horas No OK , se completarán a criterio de la OT
Después de cada reunión mensual, se completará la información referente a las horas consolidadas.
### Resumen de tareas a realizar mensualmente nivel 4
- Actualizar la hoja de seguimiento mensual tal y como se ha descrito en este documento
- Actualizar la hoja de gestión de bolsa de horas
## Tratamiento de datos NAOS para el control de la dedicación del nivel 3

Para el tratamiento de los datos NAOS de nivel 3 disponemos de 1 hoja de cálculo:

Seguimiento Mensual_Nivel3
### Tareas a realizar sobre la hoja Seguimiento Mensual nivel 3
Esta hoja se construye a partir de las siguientes consultas que se van a realizar a la BBDD NAOS:
- Consulta sobre las incidencias dadas de alta por organismo entre dos fechas.
- Consulta sobre tiempos de resolución de los tickets cerrados entre dos fechas.
En ella encontramos las siguientes pestañas:

Eventos: El objetivo de esta pestaña es registrar los eventos que puedan influir en la demanda de soporte. Nosotros somos los que solicitamos las puestas en producción de las versiones nuevas de SAD y CSA, por lo tanto conocemos esta información
Contiene las versiones que se han actualizado en el SAC, SAD y CSA por meses, así como los nuevos usuarios que se han dado de alta cada mes.

Entidad-Mes: En esta pestaña se recogen todos los tickets que se han dado de alta por cada organismo para los distintos meses y diferenciados por nivel de resolución. Este dato se saca de la consulta de incidencias a NAOS.

Mes-indicadores: En esta pestaña se sacan los indicadores del servicio para el cálculo de penalizaciones. Estos datos se extraen de la consulta a la base de datos de los tiempos de resolución.
Las columnas se describen a continuación.

- INS.IN.01: Resolución de tickets sin modificación de código. Se cuentan los que han cumplido el Tiempo de Resolución y los que no y se calcula el indicador de la siguiente forma: (A * 100)/ E
- INS.IN.02: Resolución de tickets con modificación de código.
  Se cuentan los que han cumplido el Tiempo de Resolución y los que no y se calcula el indicador de la siguiente forma: (B * 100)/F

A: Nº de Tickets que han cumplido tiempo de resolución y no han precisado	modificación de código

B: Nº de Tickets que han cumplido tiempo de resolución y han precisado modificación de código

E: Nº de tickets total cerrados en el periodo de soporte y no han precisado modificación de código

F: Nº de tickets total cerrados en el periodo de soporte y han precisado	modificación de código
Los niveles de incumplimiento de los indicadores se clasifican de la siguiente forma:

INCUMPL. LEVE
70% <=INS<80%
INCUMPL. MODERADO
60% <=INS<70%
INCUMPL. GRAVE
INS<60%
# Dinamización de Tickets NAOS

Una vez en semana se debe actualizar el archivo de Dinamización de tickets localizado en la siguiente ruta de Alfresco:

http://gestdoc.i-administracion.junta-andalucia.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c807100f-e786-45a0-bf2f-839bc0b30979/Registro%20de%20Dinamizaci%c3%b3n.ods

Esta archivo recoge un histórico de todos los tickets de tipo “Incidencias AGATA” que se han creado.
Las columnas fijas que se recogen en dicho documento son:

- Tickets NAOS: Número de ticket NAOS
- Asunto: Asunto del ticket NAOS
- Descripción: Breve descripción de la incidencia
- Posible causa raíz: Identificación de la posible causa que conlleva a crear la incidencia (Reservado para uso interno de Jorge)
- Organismos: Organismo creador del ticket NAOS
- Fecha de Alta : Fecha de Alta del ticket NAOS
- Estado: Estado del ticket NAOS (Abierto/Cerrada)
- Prioridad: Priorida del ticket NAOS

Cada semana se añadirá una nueva columna con la fecha en la que se realiza la nueva dinamización y se completará, por cada ticket NAOS, la fase en la que se encuentra en ese momento.

Las fases recogidas son las siguientes:
- Los tickets que se han cerrado de una semana a otra, hay que revisar el cómo y por qué se han cerrado. Si es necesario, se creará un ticket TEO con el defecto que se ha derivado del ticket cerrado.
- Los tickets que no han cambiado de fase de una semana a otra, deben ser estudiados más exhaustivamente para detectar posibles bloqueos. En este caso, habrá que ponerse en contacto con la persona que tiene en ese momento asignado el ticket para conocer, de primera mano, el por qué ese ticket no ha evolucionado.

# Funciones a desempeñar en relación al N3
## Tareas diarias

- Revisión de incidencias escaladas a N3
- Resolución de incidencias N3 que estén dentro de las capacidades técnicas del equipo de trabajo

## Tareas semanales
- Dinamización de tickets: Detectar bloqueos, facilitar la comunicación con el usuario .
- Seguimiento de la bolsa de horas consumida por el proveedor
## Tareas mensuales
- Elaboración del informe de Estadísticas Mensuales
- Seguimiento de la bolsa de horas consumida por el proveedor y consolidación de horas

# Funciones a desempeñar en relación al N4
## Tareas diarias

- Revisión de incidencias escaladas a N4
- Resolución de incidencias N4 que estén dentro de las capacidades técnicas del equipo de trabajo
# ANEXO 1: ANS y penalizaciones extraídos del PPT y PCAP
### Clasificación de incidencias (priorización de peticiones)
A fin de establecer prioridades en el soporte técnico y poder establecer rápidamente un Tiempo de Resolución óptimo, se considerarán como norma general tres tipos de incidencias:
Crítica:
- Aquellas que provoquen la plataforma no responde a ninguna operación
- Incidencias que ocasionen que ningún usuario del sistema puede ejecutar de forma correcta alguna de las siguientes operaciones:
- Crear, editar o eliminar datos PIM propios o compartidos desde ninguna interfaz
- Consulta de disponibilidad
Alta:
- Incidencias que ocasionen que ningún usuario del sistema puede ejecutar de forma correcta alguna de las siguientes operaciones:
- Crear, editar o eliminar datos PIM propios o compartidos desde la interfaz web
- Sincronización con algún terminal que haya sido homologado para AG@TAv2
- Convocatorias de reuniones, recepción y procesamiento de invitaciones y de respuestas de las mismas propias o compartidas
- Incidencias que causen la presentación inconsistente de cualquier tipo de información en cualquiera de las interfaces del sistema para cualquier usuario del sistema
Media:
Aquellas que provoque que algún usuario del sistema puede ejecutar de forma correcta alguna de las siguientes operaciones:
- Crear, editar o eliminar datos PIM propios o compartidos desde alguna interfaz
- Consulta de disponibilidad
- Sincronización con cualquier terminal que haya sido homologado para AG@TAv2
- Convocatorias de reuniones, recepción y procesamiento de invitaciones y de respuestas de las mismas propias o compartidas
- Presentación inconsistente de cualquier tipo de información en cualquiera de las interfaces del sistema para algún usuario del sistema
- Algún módulo del sistema se encuentra en un estado que impide su uso

Baja: resto de Consultas e Incidencias
Para el conjunto de usuarios de perfil directivo, la valoración de la criticidad de la	incidencia se verá incrementada en un nivel de forma automática.

### Acuerdo de Nivel de Servicio GMV
Se aplicará el siguiente ANS dada la clasificación de incidencias anterior.
Consultas e Incidencias que no precisen modificación de código

Criticidad	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución
Crítica	1 hora	8 horas
Alta	4 horas	12 horas
Media	4 horas	24 horas
Baja	4 horas	48 horas

Consultas e Incidencias que precisen modificación de código

Criticidad	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución
Crítica	1 hora	8 horas
Alta	4 horas	16 horas
Media	4 horas	40 horas
Baja	4 horas	40 horas

Incumplimiento en la fecha de liberación de entregables especialmente relevantes:
Existen entregables (documentos, herramientas software, scripts de actualización, ...) que dado su carácter o naturaleza requieren de una garantía en la fecha de la entrega por parte de la empresa adjudicataria, como puede ser el caso de aquellos que han sido solicitados a la Dirección de Proyecto por parte de Organismos, Consejerías o cualquier otro Ente.
Estos entregables serán señalados como especialmente relevantes por parte de la Dirección de Proyecto cuando sean solicitados al proveedor.
Por cada día de retraso que sufran estos entregables respecto a la fecha indicada por el proveedor se aplicará una penalización de 0,1 % del importe total de adjudicación.

### Acuerdo de Nivel de Servicio OT
Se aplicará el siguiente ANS dada la clasificación de incidencias anterior.

Consultas e Incidencias que no precisen modificación de código
Criticidad	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución
Crítica	8 horas	8 horas
Alta	8 horas	12 horas
Media	8 horas	24 horas
Baja	8 horas	48 horas

Consultas e Incidencias que precisen modificación de código

Criticidad	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución
Crítica	8 horas	8 horas
Alta	8 horas	16 horas
Media	8 horas	40 horas
Baja	8 horas	40 horas