CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Política Digital

Informe Seguimiento del Servicio Corporativo Oracle

Informe de Progreso del 01/03/2015 al 31/03/2015

Hoja de Control del Documento

Información del Documento
Título	Informe Seguimiento del Servicio Corporativo Oracle / Informe de Progreso del 01/03/2015 al 31/03/2015
Nombre del fichero	DGPD IP-20150331-Seguimiento_ORACLE.odt

Control de Versiones
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha Elaboración
1.0	Elaboración inicial del documento	Lorenzo Varela / Laura Martínez	06/04/15

Lista de Distribución
Apellidos, Nombre	Cargo / Función
Gamero, Amparo	Dirección del Proyecto, Junta de Andalucía
Martinez, Laura	Oficina Técnica, Junta de Andalucía
Varela, Lorenzo	Oficina Técnica, Junta de Andalucía
Gómez, José María	Gerente Cuenta, Oracle
Calvo, Agustín	Gerente Cuenta, Oracle

Índice

# Objetivos
El objeto de este documento es llevar a cabo el seguimiento correspondiente al periodo del informe sobre los trabajos desarrollados por el proveedor Oracle dentro del Contrato de Servicios y Licencias Oracle para la Junta de Andalucía 2014-2016. Así mismo se mostrarán los dato correspondientes del periodo en una comparativa con el acumulado del contrato completo.
En el apartado 2 Seguimiento de Tareas de Mejora del Servicio se realiza un seguimiento sobre los tiques correspondientes a la operación “Mejora del Servicio” registrados en NAOS por la Dirección de Proyecto para que sean atendidos por el proveedor Oracle y que consisten en la identificación de elementos de mejora en la operación del servicio a los que es necesario dar respuesta y que deben ser aplicados en los procedimientos del día a día.
En el punto 3 Estadísticas de Seguimiento se tratan las estadísticas más destacadas de los meses que van desde el inicio del contrato 30/11/2014 hasta el último día del mes en estudio( para este informe el 31/03/2015).
En el apartado 6 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS CON VALORES ANORMALES se tratan los datos detallados de algunas de las estadísticas, que destacan por sus valores y sobre los que se tendría que discutir para mejorar la información que nos proporcionan.
En el apartado 7 OTROS ASPECTOS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATO se expondrán otras actividades y asuntos relevantes en el periodo de estudio a tratar con el proveedor Oracle. Ej: reunión de arranque, transferencias de conocimiento, etc.

# Seguimiento de Tareas de Mejora del Servicio
Existen más acuerdos, pero que ya han sido revisados de forma positiva en otras reuniones.
Tique	Titulo	Descripción	31/01/15	28/02/15	31/03/15
SLA-200298	Gestión de tiques abiertos por largo periodo	En la pasada reunión de seguimiento del día 15/01/15, se llegó al siguiente acuerdo y compromiso por parte de Oracle: 1) Oracle va a revisar los tiques que llevan más tiempo abiertos 2) Oracle va a plantear un protocolo para ver el mecanismo de "cierre administrativo" de estos tiques de incidencia. Relacionarlo con el uso de la operación "Registrar Problema" para las incidencias que así lo requieran. El objetivo es limitar el tiempo que los tiques, especialmente de tipo "incidencia" y "consulta", permanecen abiertos en el sistema. Registramos este tique para el seguimiento de esta tarea	Notificación	Revisión Negativa	Revisión Positiva
SLA-200480	Continuar desarrollo de la Guía de Uso	Plasmar en la Guía el acuerdo de plan de acción para evitar que los tiques permanezca mucho tiempo abierto		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200481	Elaborar una propuesta de Actuaciones a realizar, dentro de los planes de soporte	Elaborar una propuesta de Actuaciones a realizar, dentro de los planes de soporte		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200488	Aperturas de tique por los técnicos de Oracle	Se ha observado en el periodo de Enero un incremento en los tiques abiertos por los técnicos de Oracle. En concreto ha llamado la atención el incremento que han experimentado los tiques abiertos por Paola Juarez, que ha dado de alta los siguientes tiques: / 200313 / 200322 / 200328 / 200333 / 200335 / 200347		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200490	Error en clasificación INCIDENCIA CRITICA	El tique 200489 está siendo atendido y no se ha reclasificado la operación a la correcta. Siendo claramente una incidencia con impacto CRITICO en el negocio el tique aparece con la operación "Solicitar Asistencia Especializada". Ha sido el usuario el que se ha equivocado eligiendo la operación pero la reclasificación debería ser realizada por el ingeniero como primer paso en la tramitación y atención de un tique. Por favor reclasificad el tique en cuanto sea posible, por supuesto antes de cerrarlo. Comunicar a todos los ingenieros que una asistencia especializada no tiene merma en el negocio de producción, si hay un mal funcionamiento que tiene impacto en el negocio es claramente una incidencia y se debería reclasificar como tal al principio de recibir el tique en el sistema. Gracias.		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200493	Al respecto de notificaciones de e-mail de NAOS	Se debe trasladar al equipo que los ANS se miden a partir de la herramienta de gestión del servicio, que es NAOS. Por tanto la dinámica no debe estar basada en las notificaciones de e-mail a la hora de recepcionar peticiones. Esta funcionalidad de notificaciones por e-mail solo se debe utilizar como medio de apoyo pero no como medio principal de prestación del servicio. Las notificaciones de e-mail son un medio que no garantiza la entrega del mensaje (pueden fallar). Además de esto, se pueden producir retardos en la recepción de e-mails con respecto al tiempo de registro del tique en NAOS debidos a: / NAOS envía notificaciones acumuladas en bloque cada cierto tiempo (unos 10 min). No se hace un envío instantáneo por registro de tique individual. / Los otros retardos que pueden sumarse a este tiempo son: / el tiempo que tenga configurado el buzón o cliente de correo para descarga de e-mail / tiempos de latencia de red, retardo de procesamiento de servidores, etc.		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200495	Evaluar temática de TC sobre ASM	Necesitamos que vayáis evaluando una nueva propuesta de temática para una transferencia de conocimiento que no está entre las que habíamos propuesto y que nos ha llegado de un organismo y está teniendo mucha aceptación (cantidad de votos) Por favor evaluad la posible preparación de este material para una posible charla. Aunque aún no se ha cerrado la votación y por tanto no hemos determinado las temáticas que van a cerrarse para este a&ntilde;o debemos ir adelantándonos y analizando esta posibilidad. Ya nos decís. […]		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200527	Transferencias de Conocimiento 2015	Muy buenos días, el pasado día 20 de febrero terminó el plazo para votar las actividades formativas que más interesan a los técnicos para el a&ntilde;o 2015. Estos temas de interés está sacados de las propuestas hechas por Oracle y alguna que han realizado los mismos técnicos.<br /> <br /> El resultado de la votación ha dado el siguiente Orden:[...]		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200529	Manual de MOS	Muy buenos días, como se puede ver en el tique SLA-200527, el tema de "Uso eficiente de MOS" ha sido el tema menos votado por lo técnicos, por lo que no está entre la formación que se dará este año. Desde la dirección consideramos que es importante que los técnicos que prestan su servicio en la JdA dispongan de un manual con el buen uso de esta herramienta. ¿Dispone Oracle de este manual enun formato que nos lo pueda pasar? La intención es colgar dicho manual en la OVCTIC para que los técnicos lo puedan consultar y referenciarlo en el manual de buenas prácticas.		Notificación	Revisión Positiva
SLA-200537	TC2015 - Oracle Security Best Practices vs ENS (Esquema Nacional de Seguridad)	Muy buenos días abrimos este tique para la gestión de la transferencia de conocimiento" Oracle Security Best Practices vs ENS (Esquema Nacional de Seguridad) " a celebrar el próximo día 18 de MarzoNecesitamos conocer: / Datos del Ponente / Medios técnicos adicioneles (acceso a red, equipos, etc) / Material para la presentación (trasnparencias) Adjuntamos Modelos de Autorización para la grabación Plantilla para la presentación		Notificación	Revisión Negativa
SLA-200578	Al respecto de remisión de informes proactivos periódicos	Analizando el tique de propuesta de cambio, 200574, se puede ver que en el cierre se indica: Enviado mail al cliente con el informe La idea es que estos informes se custodiasen tambien en la herramienta NAOS (como archivo adjunto en el tique), para que se quede trazabilidad de su existencia en la herramienta de gestión del servicio y no excluvisamente en los clientes de correo particulares de remitente y destinatario. De hecho en el futuro deberían incluso evolucionar a notas de conocimiento en la KB. El envío de mail debería ser exclusivamente un mensaje de refuerzo invitando al usuario a que se desgargue el informe del tique NAOS, no debiendo adjuntarse el documento por correo para "educar" al usuario en el uso cada vez mayor de la herramienta.			Notificación
SLA-200605	Tiques de Propuesta de Cambio sin adjunto	Se han detectado que los siguientes tiques de “Propuesta de Cambio”, han sido gestionados vía mail. 200309, 200310, 200311, 200372, 200373, 200447, 200448, 200470, 200471, 200473 y 200474 Si se sigue con esta practica no conseguiremos que los usuarios se tomen en serio la NECESIDAD de dar de alta los tique vía NAOS y hacer su seguimiento mediante esta herramienta, para poder hacer un seguimiento del servicio. Propongo, que puesto que se quiere seguir mandado al usuario un correo, se opere de la forma contraria. Se suban los informes en NAOS y se le envíe al usuario un correo indicando el tique en el que puede consultar la información, de esta forma obligamos al usuario a entrar en la herramienta.			Notificación
SLA-200610	Calculo de los ANS para Soporte Básico	Muy buenos días, con el objetivo de poder medir los ANS contratados con el Soporte Básico, necesitamos conocer la herramienta o procedimiento a seguir para poder hacer estos cálculos. / Un saludo			Notificación
SLA-200652	Revisión de tiques abiertos desde hace más tiempo	Se han identificado los siguientes tiques como abiertos desde hace más tiempo. / Por favor, revisar el motivo por el que no se encuentran cerrados y si procede se deben cerrar: / 200353, 200414, 200417 y 200515			Notificación
SLA-200655	TC2015 - Dataguard	Muy buenos días abrimos este tique para la gestión de la transferencia de conocimiento "Dataguard" a celebrar el próximo día 16 de Abril. / Necesitamos conocer: / Datos del Ponente / Medios técnicos adicioneles (acceso a red, equipos, etc)<br /> / Material para la presentación (transparencias) / Adjuntamos / Modelos de Autorización para la grabación / Plantilla para la presentación			Notificación
SLA-200656	TC2015 - New features de Administración de BBDD en versiones 11g y 12c	Muy buenos días abrimos este tique para la gestión de la transferencia de conocimiento " New features de Administración de BBDD en versiones 11g y 12c" a celebrar el próximo día 28 de Mayo. / Necesitamos conocer: / Material para la presentación (transparencias) / Adjuntamos / Modelos de Autorización para la grabación / Plantilla para la presentación			Notificación
SLA-200657	TC2015 - Configuración, administración y best practices de ASM	Muy buenos días abrimos este tique para la gesión de la transferencia de conocimieto "Configuración, administración y best practices de ASM" a celebrar el próximo día 8 de octubre. / Necesitamos conocer / Datos del Ponente / Medios técnicos adicioneles (acceso a red, equipos, etc) / Material para la presentación (transparencias) / Adjuntamos / Modelos de Autorización para la grabación / Plantilla para la presentación			Notificación
SLA-200683	Registro de tiques de reuniones	En la medida de lo posible se debe poner atención en registrar y cerrar los tiques de reuniones dentro del mes en el que se celebran éstas, ya que de otro modo se desvirtúan las estadísticas que analizan este parámetro a nivel temporal. / Ej: el tique 200679 se registra el 16/03/15 y corresponde a una reunión fijada para el 25/02/15 / el tique 200681 se registra el 16/03/15 y corresponde a reunión planificada para el 11/05/15 / Proponemos que a principio de cada mes se realice el registro de todas las reuniones periódicas del mes y que antes de final de mes se proceda al cierre de las mismas.			Notificación
SLA-200687	Administración del CSI 19759786	Muy buenos días, tanto Laura como yo, hemos solicitado el rol de administrador en el CSI 19759786, pero ninguno ha obtenido este rol.<br />&iquest;Por favor, podéis gestionar que se nos asigne este rol?<br />			Notificación
SLA-200701	Al respecto de pérdida de parámetros al reclasificar	Como hemos comentado a lo largo de varias reuniones de seguimiento, al reclasificar se pierden los valores de los parámetros de entrada que hubiera especificado el usuario. <br />Quería informaros que acabo de confirmar que esta información se puede rescatar a posteriori del histórico. <br />Podéis mirar como ejemplo el tique <span id="j_id80" class="headShortNameINC">200695. Se creó como "Solicitar Asistencia Especializada" y fue reclasificado a "Notificar Incidencia". Los parámetros que originalmente especificó el usuario bajo la operación original se pueden consultar en la línea del histórico que pone Acción=CREACIóN, Valor=Registro. Ver imagen adjunta. Desde esta ventana el ingeniero puede copiar manualmente los valores que quiera trasladar a los parámetros de la nueva operación.<br /></span>			Notificación
SLA-200711	Revisión Plantilla Recogida de Activos SW Oracle	Tal como quedamos en la última reunión, aquí os pasamos la última y en principio versión definitiva de la plantilla que utilizaremos para la recogida de datos de activos SW Oracle. Necesitamos que la reviséis para detectar cualquier posible error u omisión importante tanto desde el punto de vista técnico en relación a información de infraestructura y del soporte como desde el punto de vista del licenciamiento de productos. / Revisad también que la información que se ha proporcionado de ejemplo en la plantilla sea coherente. / También adjuntamos un modelo a nivel de análisis de cómo quedaría la CMDB de NAOS, para que podáis hacernos llegar cualquier comentario que consideréis.			Notificación
SLA-200820	Formato de URL para acceso directo a un tique	En el tique SLA-200578 os había comentado una forma de construir la URL directa a un tique de NAOS, pero no me di cuenta que el formato que os pasé llevaba a la interfaz técnica, no la de autoservicio que es la que ven los usuarios. Aquí os paso la URL correcta para enviar a los usuarios: https://naossuite.i-administracion.junta-andalucia.es/autoservicio/faces/xhtml/incident/details/incidentDetails.xhtml?sid=<tique> donde <tique> es el número de tique. Debo también informaros que actualmente hay un bug por el cual si la cookie de sesión no está informada (el usuario no se ha logado en el navegador previamente en la interfaz de NAOS) el enlace no funciona. El usuario debe primero ir a la interfaz de autoservicio https://naossuite.i-administracion.junta-andalucia.es/autoservicio, hacer login y luego ir al enlace directo que le proporcionéis vosotros. Según me informa Jose Luis el parche que corrige este bug será puesto en preprodución esta semana por lo cual en producción estará pronto, yo supongo que la semana que viene, si no ponen pegas por ser Semana Santa.			otificación

# Estadísticas de Seguimiento
## Resumen Ejecutivo
ESTADÍSTICA	RESULTADO
Estadística Por Operación
Tiques Abiertos - Por Operación	DESTACAR
Operación “Notificar Incidencia”
Análisis de demanda/efectividad "Notificar Incidencia"	DESTACAR
Análisis de ANS de Incidencias	OK
Operación “Formular Consulta Técnica”
Análisis de demanda/efectividad "Formular Consulta Técnica"	OK
Análisis de ANS de Consultas	OK
Operación “Solicitar Asistencia Especializada”
Análisis de demanda/efectividad "Solicitar Asistencia Especializada"	DESTACAR
Análisis del Parámetro "Tipo/ Naturaleza de Asistencia"	DESTACAR
Operación “Proponer, evaluar, ejecutar y verificar cambio”
Análisis de demanda/efectividad "Propuestas Cambio"	DESTACAR
Análisis del Parámetro "Motivo de Cierre"	OK
Análisis de Parámetros Horizontales
Análisis del Parámetro "Motivo de la Solicitud"	DESTACAR
Análisis del Parámetro "Producto/Tecnología"	OK
Análisis del Parámetro "Medio de Resolución"	DESTACAR
Análisis del Parámetro "Horario"	OK

## Tiques Abiertos - Por Operación
A continuación se muestra la proporción de tiques abiertos en el periodo clasificados por operación[1]. En esta gráfica se incluyen todas las operaciones disponibles en el servicio, independientemente del equipo que esté encargado de atenderlas.
[1] Para todo el informe, siempre que aparezcan dos gráficas juntas, a la izquierda aparecen los datos acumulados desde el día 30/11/2014 y a la derecha los datos correspondientes al mes de estudio

En el periodo de estudio, la mayoría de las operaciones están atendidas por Oracle (74%). La disminución en los tiques atendidos por la dirección del proyecto, son debido a que en el mes de marzo no se ha realizado ninguna campaña de solicitud de información.
En la siguiente gráfica únicamente se representan las operaciones que atiende el proveedor Oracle dentro del servicio.

Se observa un fuerte incremento en los tique de “Solicitar Asistencia Especializada”
En este periodo tenemos que destacar el gran aumento de los tiques de “Solicitar Asistencia Especializada”, en el mes de Marzo se han solicitado 45 tiques de esta procedimiento, cuando en los tres meses anteriores se habían solicitado 46, esto puede ser debido a que tras la celebración de las reuniones de Planes de Soporte, se han comenzado a dar de alta aquellas actividades que se pretenden realizar en el mes de Marzo y Abril.
## Estadísticas Operación "Notificar Incidencia"
### Análisis de demanda/efectividad "Notificar Incidencia"

En el mes de Marzo se nos presenta una reducción en los tiques abiertos para “Notificar Incidencia”, esta reducción es de 40% (de 20 tiques en Febrero, hemos pasado a 12 en en Marzo), esto rompe con la tendencia desde el comienzo del contrato, que era alcista. Extraña esta reducción ya que en marzo no se han producido periodos vacacionales.

Se ha disminuido en un 40% la creación de nuevos Tiques. La efectividad ha alcanzado el 71% en el mes de marzo.
Destacar también el porcentaje de efectividad alcanzado del 71%. Se observa la efectividad del “cierre administrativo” de aquellos tiques que se encuentran en “Pendiente Usuario” durante periodos largos.

### Análisis de ANS de Incidencias

En este mes nos se observan incumplimientos en los ANS.
### Análisis de Prioridad.
La distribución gráfica de los tiques del procedimiento “Notificar Incidencia” por prioridad y grupo de organismos es la siguiente, durante lo que va de contrato:
Hasta la fecha, las incidencias clasificadas con una Urgencia Crítica o Alta, sólo han sido reportadas por las Consejerías y por el sector Socio Sanitario.

## Estadísticas Operación "Formular Consulta Técnica"
### Análisis de demanda/efectividad "Formular Consulta Técnica"
Se observa que, como en el caso de Notificar Incidencias, los tique de Formular Consulta Técnica, presentan una abrupta caída en el mes de Marzo. Este decrecimiento es del casi de un 48% con respecto a los datos del mes anterior (Febrero). Esta tendencia, no tienen justificación con la celebración de la Semana Santa en el mes de Marzo, ya que esta se ha celebrado en los últimos días de este mes.
Si se junta el decremento de la demanda, con un incremento del 80% en la efectividad, nos encontraros que los tiques de “Formular Consulta Técnica” se encuentran en los mínimos del periodo tras el inicio del actual contrato.

### Análisis de ANS de Consultas
En el mes de Febrero no se observan incumplimientos en los ANS de los tiques.
## Estadísticas Operación "Solicitar Asistencia Especializada"
### Análisis de demanda/efectividad "Solicitar Asistencia Especializada"

Como se ha comentado en el apartado 3.2 Tiques Abiertos - Por Operación, los tique de “Solicitar Asistencia Técnica” han sufrido, en el mes de Marzo un incremento muy acusado, del 225%, con respecto al mes de Febrero. Este pico es debido a la celebración, en este mes, del grueso de las reuniones para acordar los Planes de Soporte.

Se ha producido un incremento del 225% en la apertura de tiques de “Solicitar Asistencia Técnica”
La efectividad ha alcanzado el 63%.
### Análisis del Parámetro "Tipo/ Naturaleza de Asistencia"
En la siguiente gráfica se analiza el parámetro “Tipo/Naturaleza de Asistencia” que aplica sobre los tiques cerrados en el periodo bajo a la operación “Solicitar Asistencia Especializada”

Con respecto al mes anterior se observa un incremento de los tiques abiertos por “Reuniones Presenciales” del 342%, en su mayoría se deben corresponder con las reuniones de Planes de Soporte que ha celebrado Oracle en este periodo.

Las reuniones presenciales han sufrido un incremento del 342%.
En la siguiente gráfica se observa, como el volumen de tiques que se han resuelto con este parámetro permanecen estables, en el número de tiques por mes, y como las “Reuniones presenciales” han presentado un gran incremento.

## Estadísticas Operación "Proponer, evaluar, ejecutar y verificar cambio"
### Análisis de demanda/efectividad "Propuestas Cambio"

Se observa un gran incremento en el número de Propuestas de Cambio que se han abierto en el mes de Marzo (del 100%). Este incremento se debe relacionar con los planes de soporte.
Se observa que las propuestas de cambio, para el mes de marzo han sido cerradas en su mayoría.

### Análisis del Parámetro "Motivo de Cierre"

Del análisis de la gráfica anterior se puede destacar que el 68% de la actividad se corresponde con propuestas proactivas (información enviada por Oracle a los organismos, para que estos la tengan en cuenta a la hora de realizar el mantenimiento de sus sistemas). Para el periodo de estudio, esta estadística llega hasta el 92%.

El 68% de la actividad se corresponde con propuestas proactivas
## Análisis del Parámetro "Motivo de la Solicitud"
En la siguiente gráfica se analiza el parámetro “Motivo de la Solicitud” que aplica sobre los tiques nuevos creados en el periodo, bajo cualquiera de las operaciones “Notificar Incidencia” y “Formular Consulta Técnica”
La mayor parte de la tarta, en lo relativo al periodo completo del contrato, se corresponde con los motivos de Errores/problemas en Administración avanzada de productos Oracle (34%), la Migración o actualización de productos Oracle (21%) y Cambio de plataforma HW o SO (15%), entre los cuales suman el 70% de los tiques.
En lo relativo al mes de febrero, se observa que la mayor cantidad de tiques se han abierto a causa de errores Asociados al producto (BUGs o problemas de productos), que en este mes ha alcanzado el 25% de los tiques, junto con el 15% de tiques debidos a Cambios de plataforma HW o SO, Modificaciones en la aplicación que hace uso de productos Oracle y los Problemas de Rendimientos, respectivamente.

En el mes de Marzo el 25% de los tiques han sido dados de alta debido a problemas Asociadas al producto (BUGs o problemas de producto)
## Análisis del Parámetro "Producto/Tecnología"

En lo relativo al periodo completo (desde el 30/11/2014 hasta el 28/02/2015) destacar que el 67% de tiques se abrieron para las tecnologías que tienen que ver con RDBMS, frente un 70% en el mes de febrero. Si descomponemos estos valores tendremos la siguiente gráfica, comparativas del periodo completo frente al mes de Enero. En la que se observa que la mayoría de los tiques son relativos a la base de datos.

No se detectan tiques en los que el producto no esté identificado.

## Análisis del Parámetro "Medio de Resolución"

Durante todo el periodo del contrato la mayoría de los tiques, un 60%, se están resolviendo de forma remota.

Tal y como se predijo en el informe anterior, los tiques resueltos de forma presencial han superado a aquellos que se resuelven de forma remota.
Se ha de intentar corregir esta tendencia.
Pero tal y como se predijo en el informe del mes pasado, en el mes de Marzo, los tiques que se han cerrado de forma presencial ha superado a aquellos que se han resuelto de forma remota.
Esto ha podido ser debido a que en este mes se han tenido todas las reuniones de seguimiento de los Planes de Soporte y este incremento ha afecta a la infromación

## Análisis del Parámetro "Horario"

Los valores se encuentran dentro de los márgenes que se esperaban obtener, tanto para el proyecto completo, como para el caso del mes de enero.
En el mes de febrero, se han dado de alta un tique fuera del horario de oficina.
NOAS	Descricpión	Organismo
200700	Migracion weblogic forms&reports de Solaris a HP-UX	CAPDER

# Soporte Básico
## Efectividad del Soporte Básico
En lo relativo al la efectividad del Soporte Básico, tenemos que comentar que en lo que va de contrato su comportamiento es el que se muestra en la siguiente gráfica de efectividad.
Los tiques en durante el mes de marzo es a la baja, con respecto al mes de febrero en un 33%. También se ha conseguido un aumento en la efectividad en un 65%.
## SR en función del producto.
Si agrupamos los SR en función del producto que se ha visto afectado, observamos que la gran mayoría de los tiques son debidos a cuestiones relacionadas con Oracle Database - Enterprise Edition (43%), Oracle Forms (19%) y Oracle WebLogic Server (13%).
## SR por Sistemas Operativos.
Cuando se comparan las configuraciones del hardware afectado, los resultados son los siguites:
Los SO que presentan una mayor cantidad de incidencias son los correspondientes a Linux x86-64,
Oracle Solaris on SPARC (64-bit) con el 21,74% cada uno de ellos y HP-UX Itanium con 19,57%.
## Comparación de Soporte Básico / Soporte Avanzado.
En lo relativo a la comparación de volumen de trabajo del Soporte Básico (SB) y el volumen de trabajo que soporta (SA), podemos ver que mientras que el trabajo de SB no crece en ningún momento por encima de 20 tiques, el SA tiene que soportar un incremento continuo de los tiques que se le están abriendo.
En el apartado 8.1 Revisión tique de NAOS. se hace una revisión de los tiques relativos Soporte Avanzado “Notificar Incidencia” con “Urgencia” igual a “Baja”.
# Comparación de los ANS a lo largo de los contratos
## Tiempo de Respuesta
Incidencias

INCIDENCIAS	Tiempo en HORAS
Tiempo de respuesta
Crítica (P1)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,07	0,15	0,18	0,00	0,00
2014	2,12	0,02	0,77	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,50	0,02	0,05	0,33
2015	0,00	1,02	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INCIDENCIAS	Tiempo en HORAS
Tiempo de respuesta
Alta (P2)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2013	0,22	0,02	0,37	0,00	0,05	1,23	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03
2014	0,00	0,02	0,18	0,07	0,27	0,02	0,20	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,12	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INCIDENCIAS	Tiempo en HORAS
Tiempo de respuesta
Media (P3)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2013	0,75	0,27	2,25	2,07	0,77	0,23	0,25	0,08	0,27	0,45	0,32	0,02
2014	0,35	0,07	0,12	0,57	0,72	163,63	0,85	7,15	0,83	3,30	0,25	1,00
2015	0,48	1,15	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INCIDENCIAS	Tiempo en HORAS
Tiempo de respuesta
Baja (P4)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2013	5,63	0,35	1,22	1,93	0,98	0,32	0,58	2,73	0,50	0,18	0,85	0,43
2014	0,85	5,98	0,53	1,20	0,70	1,55	1,48	12,55	1,65	1,43	1,68	2,12
2015	1,60	2,43	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consultas

CONSULTAS	Tiempo en HORAS
Tiempo de respuesta
Media (P3)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2013	0,10	0,00	0,03	0,28	0,07	0,37	0,08	0,43	0,57	0,20	0,08	0,07
2014	0,00	0,02	0,07	0,48	0,37	0,22	0,97	0,00	0,23	0,12	5,85	0,18
2015	3,23	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTAS	Tiempo en HORAS
Tiempo de respuesta
Baja (P4)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2013	0,22	0,27	0,20	0,50	0,15	0,00	0,10	0,00	0,58	1,50	0,68	0,90
2014	0,00	0,43	0,18	2,23	0,50	0,75	0,00	0,37	0,38	2,05	3,87	1,43
2015	1,72	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS CON VALORES ANORMALES

Tiques Abiertos - Por Operación
Se observa, para el mes de Marzo un incremento muy significativo en los tiques de Solicitar Asistencia Especializad. De los 45 tiques 29 son debido a reuniones presenciales y de estas 20 son por los planes de soporte

Análisis de demanda/efectividad “Notificar Incidencias”
Se observa una gran disminución de los tique de incidencias en el mes de Marzo. En principio no lo podemos achacar a la celebración de la Semana Santa, dado que sólo ha cogido los 2 último días del mes. / Esta bajada es del 40%.

Análisis de demanda/efectividad "Solicitar Asistencia Especializada"
Se produce una incremento, del 225% con respecto al mes pasado. / En esta caso queda claro que este incremento ha sido debido a la campaña de reuniones de planes de soporte.

Análisis de demanda/efectividad "Propuestas Cambio"
Se produce una incremento, del 100% con respecto al mes pasado. / En este caso.

Análisis del Parámetro "Motivo de la Solicitud"
Se observa un incremento en los tiques Asociados al producto. No tenemos una explicación.

Análisis del Parámetro "Medio de Resolución"
Como ya se predijo el mes pasado, en este periodo los tiques que se han resuelto de forma presencial han superado a los tiques que se resuelven de forma remota. / En este caso se puede justificar en que se ha producido un incremento en el número de reuniones, gracias a las reuniones de Planes de Soporte. / Esperamos que esta tendencia se revierta el en próximo periodo.

# OTROS ASPECTOS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATO
Durante el seguimiento de este periodo, es necesario analizar los siguientes puntos como aspectos relevantes:
- Seguimiento del proyecto
- Estado de los planes de soporte
- Transferencia de conocimiento
## Estado de los planes de soporte
El calendario aprobado para los planes de soporte es el siguientes.

	L	M	X	J	V	S	D
Febrero	23	24	25	26	27	28	29
		SAS
				CHAP

Marzo	2	3	4	5	6	7	8
	IECA
	IFAPA
		CAPDER
			AAC	AAIICC
			AAE	CMAOT
		CICA
			CED

Marzo	9	10	11	12	13	14	15
		SAE
			AMAYA
		CALRI
		VEIASA
			EPTDA-DEP	AVRA
				CSBS

Marzo	16	17	18	19	20	21	22
		CEDCD-CUL
		CFV
			PAG	ASAG

La información del estado de los planes de soporte debe ser proporcionada por el proveedor.
## Trasnferecias de Conocimiento
Nombre Curso:	Oracle Database Security Best Practices vs ENS (Esquema Nacional de Seguridad)
Fecha Impartición:	18/03/15
Ponente/s:	María Soledad Segade

Encuestas recopiladas:	26

Contenido de la Charla
	Valoración (1-5)
Contenido técnico de la charla	3,77
Lógica y Coherencia de la charla	4,08
Duración de la charla	3,88
Documentación utilizada	4,00
¿Cubrió la charla sus expectativas?	3,69
Valoración General:	3,95

Comentarios
1) Poco enfocada a la problemática concreta de la Junta de Andalucía2) Poca comunicación y no muy útil3) Esperaba más casos piráticos4) Más opciones prácticas
Ponentes
	María Soledad Segade
	Valoración (1-5)
Claridad al comunicar	4,35
Dominio técnico de la materia	4,42
Ritmo de la charla	3,73
¿Sus dudas fueron aclaradas adecuadamente?	4,29
Valoración General:	4,55

Comentarios
1) Sería deseable no retrasar tanto el comienzo de la charla 2) Probar vídeo conferencia con antelación. Texto de Powerpoint más grande cuando pueda ser 3) Introducir más casos prácticos 4)

# Anexos
## Revisión tique de NAOS.
Se hace una revisión de los tiques relativos Soporte Avanzado “Notificar Incidencia” con “Urgencia” igual a “Baja”. En la que se demuestra que los Organismos no proceden a realizar una investigación en el MOS

Tique	Organismo	Contiene Investigación	Solución a través de MOS	Alta del tique
200238	AVRA	NO	SÍ	Org.
200294	SSPA	NO	NO	Org.
200301	CECD-EDU	NO	NO	Org.
200328	CAPDER	NO	No se menciona	Oracle
200333	CAPDER	NO	NO	Oracle
200335	IFAPA	NO	SI	Oracle
200353	SSPA	SI, pero no se indica en el tique	SÍ	Org.
200417	SSPA	NO	SÍ	Org.
200444	VEIA	NO	SÍ	Org.
200518	CECD-EDU	NO	SÍ	Org.
200519	SSPA	NO	SÍ	Org.
200597	SSPA	NO	NO	Org.

Esta tabla demuestra que los técnicos de los Organismos, siguen sin hacer la investigación por su cuenta en MOS y en caso de hacerla, no se indica a Oracle que documentación se ha revisado.
## Límites de los ANS
Tiempo de resolución	Crítica (P1)	72h	90,00%
	Alta (P2)	240h
	Media (P3)	320h
	Baja (P4)	320h
Tiempo de respuesta	Crítica (P1)	2h	90,00%
	Alta (P2)	7h
	Media (P3)	24h
	Baja (P4)	24h
Pendiente de usuario	Crítica (P1)	3h	50,00%
	Alta (P2)	6h
	Media (P3)	12h
	Baja (P4)	24h