GUIA
Gestión de Identidades en la Junta de Andalucía
Presentación para el Comité de Implantación y Seguimiento
Enero de 2.015
[Speaker Notes: El Sistema GUIA (Gestión Unificada de las Identidades de Andalucía) se impulsa para dotar a la Junta de Andalucía de una gestión de identidades completa, no sólo una gestión de usuarios. Se trata de un proyecto ambicioso que no persigue la implantación de una o varias herramientas que solucionan problemas parciales y que a la larga se acaban suplantando al fin mismo del sistema, dejando de ser los medios para lograr un verdadero sistema de gestión de identidades, con los beneficios a medio y largo plazo que estos sistemas aportan. La gestión de identidades debe considerarse como un sistema de infraestructura de apoyo al resto de los procesos. La consideración holística del conjunto de los componentes del sistema de gestión de identidades redunda en ventajas para la organización como conjunto, proporcionando servicios a las personas que trabajan en ella, participando como un componente de infraestructura en el resto de sistemas de información y gestión que, a su vez, aportará información útil e indicadores que alimentarán a otros procesos de la organización como los de gestión del conocimiento o de trazabilidad de los mismos. Gracias a una correcta y completa gestión de las identidades digitales, se puede conseguir una visión centralizada, veraz y actualizada de cada persona que hace uso de los sistemas de información, conociendo desde los datos básicos (nombre, apellidos, ubicación, teléfono, etc.) a información más avanzada gracias a la integración con otros sistemas (inventario de equipo que utiliza, controles de acceso a instalaciones o sistemas de información, etc.). Una vez que un Sistema de Gestión de Identidades se consolida en el núcleo de los sistemas de la organización, permite su uso en formas difíciles de anticipar, facilitando mayor eficiencia interna e innovación. Si reciben el impulso necesario, se convierten en sistemas que aportan un alto valor añadido a la organización.]

---
Índice
- ¿Qué es GUIA?
  - Funcionalidad
  - Bloques
- Tareas de carácter no tecnológico
  - Elaboración de normativa
  - Elaboración de procedimientos
  - Plan de gestión del cambio
- Tareas de carácter tecnológico
  - Diseño de la solución
  - Instalación de plataforma
  - Integración con fuente autoritativa
  - Integración con GIRO
  - Migración del sistema de autorizaciones CHAP
  - Integración con resto de Sistemas Corporativos
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional

---
¿Qué es GUIA? - Funcionalidad
- GUIA tiene entre sus objetivos la gestión de las autorizaciones de acceso a los sistemas
  - Controlando:
    - Quién puede solicitar acceso a los sistemas de información
    - Para qué personas se puede pedir el acceso
    - A qué sistemas se puede pedir acceso
  - Garantizando:
    - Que la autorización la da quien corresponde
    - Todo queda registrado para su posterior consulta
  - Permitiendo:
    - Implantar una política única de usuarios, contraseñas, solicitudes, etc. y login único.
    - Creación automática las credenciales y sincronización de cambios
    - Cancelación automática de accesos por la baja de la persona o caducidad
  - Liberando la carga de trabajo de operación a través de:
    - Creación y sincronización automática de credenciales
    - Autoservicio
[Speaker Notes: El modelo unificado de gobierno electrónico sin saber qué usuarios hay, cuántos, con qué permisos, sin dar de baja usuarios, etc. es imposible. He dejado al margen la letra f) que hace referencia a la dirección, administración y gestión integral de los sistemas corporativos de hacienda, pero también hay que mencionarlos puesto que requieren de la gestión de identidades como veremos en la siguiente transparencia GUIA sería un sistema de infraestructura TIC de carácter corporativo Ofrecer a la ciudadanía de forma transversal toda su información requiere, para hacerlo de forma avanzada, la Gestión de Identidades. La trazabilidad requiere integración de sistemas o al menos un hilo conductor que debe ser la identidad GUIA en el PDS La atención a la ciudadanía con acceso a sus datos es clave La perspectiva de género puede verse muy soportado por GUIA, puesto que almacena ese dato]

---
¿Qué es GUIA? - Funcionalidad
- Para dar cobertura a la gestión de las autorizaciones de acceso a los sistemas, GUIA necesita cargar y mantener la estructura organizativa (funcional) de los organismos donde se implanta, así como los datos de todas las personas que pueden usar los sistemas de información → Gestión del Ciclo de Vida de la Identidad.
- Toda esa información la gestiona en un único directorio donde están todos los organismos, su estructura y los datos de las identidades digitales de las personas que usan sus sistemas → Directorio Corporativo
- Al tener toda esa información, lo deseable es que no tenga que estar copiada múltiples veces en múltiples sistemas o que, como mínimo, no haya que gestionarla en varias herramientas → Integración
- Con todos estos datos y sistemas integrados, unificando usuarios y contraseñas, políticas de acceso, etc. se puede ir más allá y ofrecer, entre otras, soluciones de login único → Acceso al puesto
[Speaker Notes: El modelo unificado de gobierno electrónico sin saber qué usuarios hay, cuántos, con qué permisos, sin dar de baja usuarios, etc. es imposible. He dejado al margen la letra f) que hace referencia a la dirección, administración y gestión integral de los sistemas corporativos de hacienda, pero también hay que mencionarlos puesto que requieren de la gestión de identidades como veremos en la siguiente transparencia GUIA sería un sistema de infraestructura TIC de carácter corporativo Ofrecer a la ciudadanía de forma transversal toda su información requiere, para hacerlo de forma avanzada, la Gestión de Identidades. La trazabilidad requiere integración de sistemas o al menos un hilo conductor que debe ser la identidad GUIA en el PDS La atención a la ciudadanía con acceso a sus datos es clave La perspectiva de género puede verse muy soportado por GUIA, puesto que almacena ese dato]

---
¿Qué es GUIA? - Bloques
- GUIA es un sistema muy complejo que se estructura en cuatro bloques funcionales
  - Gestión del Ciclo de Vida de la Identidad
  - Directorio Corporativo
  - Integración
  - Acceso al puesto
[Speaker Notes: El modelo unificado de gobierno electrónico sin saber qué usuarios hay, cuántos, con qué permisos, sin dar de baja usuarios, etc. es imposible. He dejado al margen la letra f) que hace referencia a la dirección, administración y gestión integral de los sistemas corporativos de hacienda, pero también hay que mencionarlos puesto que requieren de la gestión de identidades como veremos en la siguiente transparencia GUIA sería un sistema de infraestructura TIC de carácter corporativo Ofrecer a la ciudadanía de forma transversal toda su información requiere, para hacerlo de forma avanzada, la Gestión de Identidades. La trazabilidad requiere integración de sistemas o al menos un hilo conductor que debe ser la identidad GUIA en el PDS La atención a la ciudadanía con acceso a sus datos es clave La perspectiva de género puede verse muy soportado por GUIA, puesto que almacena ese dato]

---
¿Qué es GUIA? - Bloques – Ciclo de vida de la identidad
- Áreas usuarias:
  - Personal/RR.HH.
  - Responsables de Unidades (Jefaturas de servicio)
  - Cada persona usuaria final
- Eventos del Ciclo de Vida:
  - Alta
    - Internos
    - Externos
  - Traslados
  - Bajas
  - Gestión de Autorizaciones
- Gestión de Autorizaciones:
  - Delimitación de responsabilidades
  - Traza, auditoría e histórico
  - Cumplimiento de normativa: LOPD
  - Caducidad de autorizaciones: Anulación de cuentas

---
¿Qué es GUIA? - Bloques – Ciclo de vida de la identidad
Ejemplos de Flujos del Ciclo de Vida de la Identidad
TRASLADO DE IDENTIDAD INTERNA ENTRE UO DE DISTINTO ORGANISMO
GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

---
¿Qué es GUIA? - Bloques – Directorio Corporativo
- Directorio centralizado:
  - Diseñado para ser consumido por el resto de sistemas de información de la Junta de Andalucía
  - Robusto y seguro
- Refleja la estructura organizativa a nivel funcional del organismo (distinta a la orgánica formal)
- Fuente de información estadística y de uso real de los sistemas: Dimensionamiento
- Incorpora información de género

---
¿Qué es GUIA? - Bloques – Acceso al puesto
- Single Sign-on vía web: Basado en estándar SAMLv2
  - Se integra con el login de las aplicaciones
  - Las aplicaciones requieren sencilla adaptación
  - Escenarios de federación de identidades aportando seguridad
  - Integrados:
    - Red profesional
    - Correo Corporativo
    - Consigna
    - Reserva de salas CJI
    - INFOCOR

---
Índice
- ¿Qué es GUIA?
  - Funcionalidad
  - Bloques
- Tareas de carácter no tecnológico
  - Elaboración de normativa
  - Elaboración de procedimientos
  - Plan de gestión del cambio
- Tareas de carácter tecnológico
  - Diseño de la solución
  - Instalación de plataforma
  - Integración con fuente autoritativa
  - Integración con GIRO
  - Migración del sistema de autorizaciones CHAP
  - Integración con resto de Sistemas Corporativos
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional

---
Tareas de carácter no tecnológico
- Elaboración y Aprobación de normativa
- Establecimiento de Procedimientos asociados al ciclo de vida de la identidad
  - Definición
  - Aprobación y validación de procedimientos
  - Determinación de la estructura funcional
  - Determinación de roles
  - Creación de unidades operativas y responsables
- Definición del modelo de autorizaciones de CHAP
- Plan de Gestión del cambio
- Elaboración de la documentación funcional
  - Creación manuales, material para formación, etc.
  - Formación a responsables
  - Formación a usuarios finales
- Constitución del grupo de usuarios expertos

---
Índice
- ¿Qué es GUIA?
  - Funcionalidad
  - Bloques
- Tareas de carácter no tecnológico
  - Elaboración de normativa
  - Elaboración de procedimientos
  - Plan de gestión del cambio
- Tareas de carácter tecnológico
  - Diseño de la solución
  - Instalación de plataforma
  - Integración con fuente autoritativa
  - Integración con GIRO
  - Migración del sistema de autorizaciones CHAP
  - Integración con resto de Sistemas Corporativos
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional

---
Tareas de carácter tecnológico
  - Diseño de la solución: estructura organizativa, identidad, flujos básicos, arquitectura.
  - Instalación de la Plataforma: hardware, software de base, software de gestión de identidades
  - Integración de fuente autoritativa: SIRhUS
  - Integración de GIRO
    - Implantación de workflow y matriz de autorizaciones
    - Automatización y aprovisionamiento de identidades: ERP y Central de Información
    - Procesos de Reconciliación
  - Migración del sistema de autorizaciones CHAP: SUR, Datamart SUR, Active Directory, ...
  - Integración del resto de Sistemas Corporativos:
    - Nuevas integraciones:
    - Evolución de integraciones actuales: SSOWeb, Directorio de Correo

---
Índice
- ¿Qué es GUIA?
  - Funcionalidad
  - Bloques
- Tareas de carácter no tecnológico
  - Elaboración de normativa
  - Elaboración de procedimientos
  - Plan de gestión del cambio
- Tareas de carácter tecnológico
  - Diseño de la solución
  - Instalación de plataforma
  - Integración con fuente autoritativa
  - Integración con GIRO
  - Migración del sistema de autorizaciones CHAP
  - Integración con resto de Sistemas Corporativos
- Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
  - Incorporación del resto de organismos
  - Carga de personas externas
  - Administración funcional

---
Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
Poblado del directorio
    1. Carga de la estructura definida por el Comité de Dirección
    2. Presentación a las personas responsables de unidad (jefatura de servicio)
    3. Asignación de personas a unidades
- Incorporación del resto de organismos
  - Carga mínima:
    - Creación de una UO por cada responsable de usuarios actual en el organismo
      - Asignación del rol de administrador de UO a esa persona
      - Asignación a su UO de las identidades a las que deba gestionar acceso a GIRO
    - Requiere que la DGPD desempeñe el resto de roles a través de la administración funcional
  - Transición desde carga mínima a carga completa
    - De forma gradual
    - Comienza con la transferencia de los roles de administración de identidades, de unidades y responsable técnico
    - De forma autónoma por el organismo, con apoyo en seguimiento y formación por parte de la DGPD
  - Posible integración con otras fuentes autoritativas

---
Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento

---
Tareas operativas para puesta en marcha/mantenimiento
- Integración de la Gestión de autorizaciones de acceso
  - Implantado a posteriori gradualmente para cada sistema
- Incorporación de personas externas: Autoservicio
  - Solicitud de autorregistro
  - Responsable de UO acepta/rechaza la solicitud
- Administración funcional
  - Durante fase de carga mínima: Completa
  - Posteriormente: Como acompañamiento
    - Soporte y asesoramiento
    - Adaptación a reformas de la estructura organizativa de la Junta de Andalucía
  - Englobada en la “Administración de Sistemas Corporativos de la Dirección General de Política Digital” de manera análoga a la función realizada por el Servicio de Administración SIRhUS