Implantación del Servicio Interoperabilidad con GIRO
06/02/2015

---
Índice
- Reunión de arranque.
- Toma de requisitos del Servicio.
- Sesión de demo de la implantación del piloto.
- Formación a usuarios.
- Implementación y puesta en producción.
- Soporte al Servicio implantado.
- Tiempos de implantación.
- Ruegos y preguntas.
[Speaker Notes: El registro de interesados involucra tanto la definición de las distntas áreas y grupos a utilizar en el servicio, como el detalle del listado de integrantes de cada grupo.]

---
Reunión de arranque.
- Alcance y expectativas del Responsable del Servicio
  - Controlar las actuaciones relacionadas con el soporte en el ámbito de la Interoperabilidad de los Sistemas de Información que se integran con GIRO
- Registro de interesados:
  - Responsable del Servicio: SCDSH
  - Áreas usuarias: Responsables técnicos de Consejerías y de Agencias Administrativas afectadas por GIRO
  - Grupos para la prestación del Servicio (interlocutores)
    - UTE GIRO
    - Sv. Sistemas Corporativos Económicos Financieros*
    - Sv. Producción*
    - Sv. Planificación Estratégica*
    - Sv. Coordinación y Desarrollo de Sistemas Horizontales

---
Propuesta de Operaciones

---
Gestión de accesos.
Solicitar acceso al entorno

---
Gestión de Incidencias.
Notificar Incidencia

---
Gestión de Incidencias.
Presentar queja o sugerencia

---
Gestión de Peticiones
Formular Petición/Consulta Técnica

---
Gestión de Peticiones
Responder a campaña de información

---
Gestión de Problemas
Gestión de problemas

---
Sesión del Piloto de implantación.
- Implementación en un entorno de prueba de la propuesta de Diseño del Servicio. (Enero)
- Presentación al SPE . (Viernes 6 de febrero)
- Aprobación y formación (Semana 9 febrero)
- Arranque (Semana 16 de febrero)

---
Formación
- Sesiones de formación por grupos
  - Se explican los puntos de participación en el sistema por cada grupo de prestación del Servicio y se aportan videos descriptivos sobre el funcionamiento (1 hora)
    - Grupos de prestación del servicio:
      - UTE-GIRO,
      - Sv. Producción, Sv. Corporativos Economico-Financieros,Sv. Planificación Estratégica
- Se aporta vídeos descriptivos sobre el funcionamiento:para los beneficiarios del servicio
  - Responsables de Informatica con Sistemas de Información en Producción de Consejerías y de Agencias Administrativas

---
Implementación y puesta en producción
- Funcionamiento :
    - UTE de GIRO
      - El interlocutor de la UTE en el área de interoperabilidad accedería a NAOS y gestionaría los tiquets .La información debe incluir todo el detalle técnico neceasrio
    - Sevicio de Producción
      - Sólamente accede a las incidencias de su area de competencia.Tiene visibilidad sobre las incidencias de la UTE
    - Servicio de Sistemas Corporativos Economico-Financieros
      - Sólamente accede en caso de que le afecte
      - Puede acceder para cambiar la prioridad de las incidencias
    - Servicio de Coordinación y Desarrollo de Sistemas Horizontales
      - Dinamiza todas las operaciones relacionadas con el servicio
      - Realiza las campañas de información
      - Responde a las reclamaciones, quejas y sugerencias
      - Traslada incidencias a peticiones de mejora y evolutivos
      - Registra problemas
      - Proporciona informes a la dirección sobre la situación de la interoperabilidad de GIRO

---
Soporte al Servicio
- Prestación de soporte a dudas y cuestiones de la herramienta a través del Servicio “Herramienta de Gestión del Servicio”
- URL's actuales:
  - Portal técnico: http://des.naos.i-administracion.junta-andalucia.es/servicedesk/
  - Portal de autoservicio: http://des.naos.i-administracion.junta-andalucia.es/autoservicio/

---
Ruegos y preguntas