Plan de Pruebas Homologación iOS8 y Android 5

Agata 2.11.1.0

42123

Hoja de Control del Documento

Información del Documento
Título	Plan de Pruebas Homologación iOS8 y Android 5
Asunto	Agata 2.11.1.0
Nombre del fichero	Agata 2.11.1.0_CAL_Plan de Pruebas de Homologación iOS8 y Android 5_v01r00-1.doc
Versión	v01r00
Elaborado por	Centro de Calidad Integral	Fecha Elaboración	42123
Aprobado por		Fecha Aprobación
Confidencialidad

Control de Versiones
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha Elaboración
01r00	Elaboración inicial del documento	Centro de Calidad Integral	29/04/2015

Lista de Distribución
Nombre Apellidos	Cargo / Función
Juan Sebastián Ojeda Pérez	Jefe de Servicio Coordinación y Desarrollo de Sistemas Horizontales
Javier Jesús García de Bringas	Jefe de Servicio Planificación Estratégica
Gabriel Medel Valpuesta	Jefe de Gabinete Administración Electrónica Tributaria
Jorge Sánchez Martín	Jefe de Gabinete de Desarrollo de Sistemas de Gestión
Francisco Rodríguez Corredor	Gestor de Proyecto
Rosario Ochoa Zalduendo	Jefe de Proyecto Centro de Calidad Integral
Esther Fraile Amodeo	Responsable de Calidad y Certificación
Javier Ruiz Hidalgo	Analista de Pruebas

ÍNDICE

# INTRODUCCIÓN
## Objeto
El presente documento tiene por objeto la definición de la totalidad de las pruebas relativas al proyecto Ag@ta Se pretende que este documento sea validado, para la posterior ejecución de las pruebas contenidas en el mismo.
## Alcance
El documento contiene las pruebas de evolución para la versión 2.11.1.0 y un conjunto de pruebas seleccionadas para llevar a cabo la función de pruebas de regresión. Además, se detallan las verificaciones de seguridad que han sido seleccionadas en cuanto a la criticidad de la aplicación para ejecutarse en sobre esta versión.

# CERTIFICACIÓN de MOVILIDAD
## Plan de Pruebas
### IOS
Nombre de Prueba	Descripción
PF-09-01 Prueba de sincronización lenta	Se prueban distintos escenarios de sincronizacion lenta.
PF-09-02 Prueba de cancelación de sincronización rápida	Se prueba la cancelacion de la sincronizacion rapida.
PF-09-03 Creación de contacto en el servidor	Se prueba la creacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-09-04 Creación de contacto en el dispositivo	Se prueba la creacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-09-05 Modificación de contacto en el servidor	Se prueba la modificacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-09-06 Modificación de contacto en el dispositivo	Se prueba la modificacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-09-07 Modificación de contacto en el servidor y en el dispositivo	Se prueba la modificación simultánea de un contacto en el servidor y el dispositivo, y su posterior sincronización.
PF-09-08 Borrar un contacto en el servidor	Se prueba la eliminacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-09-09 Borrar un contacto en el dispositivo	Se prueba la eliminacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-09-12 Error de sincronización de contactos	Se prueba el tratamiento de los errores de sincronizacion.
PF-09-13 Aviso de sincronización lenta de contactos	Se prueba el tratamiento de los avisos de sincronizacion lenta de contactos.
PF-09-14 Sincronización de tratamiento y apodo	Se prueba la sincronizacion de los datos tratamiento y apodo.
PF-09-15 Defecto de sincronización de varios componentes	Siendo el orden de sincronizacion Contactos , Citas y Tareas , si elegimos la sincronizacion de todos los componentes, en el caso de que falle unos de los componentes, debera; comenzar con el otro tipo. Es decir, si se produce un error en los Contactos deberia proseguir la sincronizacion de Citas .
PF-09-16 Defecto de sincronizaciones automáticas	Siendo el orden de sincronizacion Contactos , Citas y Tareas , si elegimos la sincronizacion de todos los componentes, en el caso de que falle unos de los componentes, debera; comenzar con el otro tipo. Es decir, si se produce un error en los Contactos deberia proseguir la sincronizacion de Citas .
PF-09-17 Sincronización de teléfonos de contacto.	Se prueba la sincronizacion en el dispositivo de los telefonos de un contacto modificado en el servidor.
PF-09-18 Sincronización con iOS	Se debe realizar una sincronizacion lenta con un iOS, en la que tanto el servidor como el dispositivo disponen de los mismos datos.Problema que se detecto.Se ha pasado de tener 288 contactos a tener 299 contactos. Lo he hecho una segunda vez y se ha pasado de 299 a 310.
PF-12-05 Sincronización con dispositivo bloqueado a borrados masivos.	Se prueba la sincronizacion con un dispositivo que haya sido previamente bloqueado para borrados masivos desde la aplicacion de administracion.
PF-12-06 Creación de dispositivos de forma automática	Se realiza una sincronizacion lenta de forma satisfactoria. Prerrequisitos Se ha realizado la sincronizacion con dispositivo no registrado en el sistema.
PF-12-07 Establecimiento de dispositivos bloqueados a borrados masivos	Se establecen dispositivos bloqueados a borrados masivos. Una vez bloqueados, se desbloquean Prerrequisitos Usar un dispositivo cualquiera que no este bloqueado a borrados.
PF-12-10 Aviso de sincronización lenta bloqueada	Se prueba el aviso de bloqueo de sincronizacion lenta.
PF-12-13 Comprobar comportamiento de refresh from server programático	Se prueba el funcionamiento de refresco desde la aplicacion funambol admin.
PF-12-14 Forzar sincronización lenta.	Se prueba el comportamiento al forzar una sincronizacion lenta mediante la aplicacion funambol admin.
PF-10-01 Creación de cita en el servidor con periodicidad.	Se prueba la creacion de una cita en el servidor sin errores provocados por meses de distintos dias.
PF-10-02 Prueba de sincronización lenta	Se prueban distintos escenarios de sincronizacion lenta.
PF-10-03 Configuración y pruebas de la ventana de sincronización	Prueba de las distintas configuraciones de sincronizacion de citas.
PF-10-04 Prueba de cancelación de sincronización rápida	Se prueba la cancelacion de la sincronizacion rapida.
PF-10-05 Creación de cita en el servidor	Se prueba la creacion de una cita en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-10-06 Creación de cita en el dispositivo	Se prueba la creacion de una cita en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-10-07 Modificación de cita en el servidor	Se prueba la modificacion de una cita en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-10-08 Modificación de cita en el dispositivo	Se prueba la modificacion de una cita en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-10-09 Modificación de cita en el servidor y en el dispositivo	Se prueba la modificacion simultanea de una cita en el servidor y el dispositivo, y su posterior sincronizacion.
PF-10-10 Borrar una cita en el dispositivo	Se prueba la eliminacion de una cita en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-10-11 Borrar una cita en el servidor	Se prueba la eliminacion de una cita en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-10-12 Borrar el 50 porciento de las citas	Se prueba la eliminacion de un porcentaje superior al 50 porciento de las citas del servidor y su posterior sincronizacion.
PF-10-13 Error en refresco de calendario en iPhone	El sistema debe sincronizar unicamente la citas que han sido editadas en el servidor. Por ello, la recarga del calendario en iPhone debe tardar poco tiempo, ya que solo debe realizar la sincronizacion de las citas editadas y no del calendario entero.
PF-10-16 Error de sincronización de citas	Se prueba el tratamiento de los errores de sincronizacion.
PF-10-17 Sincronizacion con IOS de las citas periodicas anuales	Sincronizacion con IOS de las citas periodicas anuales. Datos de entrada. Los datos de una cita periodica anual
PF-10-18 Aviso de sincronización lenta de citas	Se prueba el tratamiento de los avisos de sincronizacion lenta de citas.
PF-10-19 Sincronización rapida agrupada	Prueba de sincronizacion rapida de citas con todos los casos posibles.
PF-10-20 Modificar una de las ocurrencias de una cita periódica ya sincronizada	Modificar una de las ocurrencias de una cita periodica ya sincronizada y volver a sincronizar.

Tabla 1 – Pruebas de Regresión de Movilidad
### Android
Nombre de Prueba	Descripción
PF-09-03 Creación de contacto en el servidor	Se prueba la creacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-09-04 Creación de contacto en el dispositivo	Se prueba la creacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-09-05 Modificación de contacto en el servidor	Se prueba la modificacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-09-06 Modificación de contacto en el dispositivo	Se prueba la modificacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-09-08 Borrar un contacto en el servidor	Se prueba la eliminacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
PF-09-09 Borrar un contacto en el dispositivo	Se prueba la eliminacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
PF-25-01 Creación de las citas periódicas anuales	Creación de una cita periódica anual
PF-25-03 Crear cita completa	Rellenar todos los campos a sincronizar que aparecen en el manual de la aplicacion. Campos a rellenar. Asunto, Lugar, Fecha de comienzo, Fecha de fin, Privada, Todo el dia, Prioridad, Notas, categoria y Alarma.
PF-25-05 Silenciar un aviso de alarma	Crear una cita, establecerle un periodo de alarma y silenciarla
PF-25-06 Descartar varios avisos de alarma	Crear varias cita, establecerle un periodo de alarma y descartarla
PF-25-07 Silenciar varios avisos de alarma	Crear varias cita, establecerle un periodo de alarma y descartarla
PF-25-12 Modificar campos de una cita	Modificar de una cita ya creada los campos Asunto, Lugar, Fecha de comienzo, Fecha de fin, Privada, Todo el dia, Prioridad, Notas, añadir varias categoria y Alarma de una cita ya creada.
PF-25-13 Eliminar cita	Prueba de eliminacion de cita.

Tabla 2 – Pruebas de Regresión de Movilidad

# ANEXO
## Detalle de las Pruebas
### Certificación Movilidad
#### IOS
PF-09-03 Creación de contacto en el servidor
Descripción		Se prueba la creacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el servidor, crear un nuevo contacto. Poblar los siguientes campos: / *Nombre, Apelliidos, Privado, Notas, Categorías / *Trabajo Ciudad, Provincia, Código Postal, País / *Particular Cumpleaños. Cónyuge, Email, Tel. Casa, Tel. Casa 2, Móvil, Fax, Calle, Ciudad, Código Postal, País / *Otros Página Web, Email, Fijo, Fax, Calle, Ciudad, Provincia, Código Postal, País		El nuevo contacto es creado en el servidor.
2	Sincronizar contactos.		El nuevo contacto es creado en el dispositivo, con la información introducida en el servidor.

Tabla 3 – Caso de Prueba

PF-09-04 Creación de contacto en el dispositivo
Descripción		Se prueba la creacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el dispositivo, crear un nuevo contacto. Poblar los siguientes campos. Nombre, Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Organización, Trabajo Cargo, Trabajo Correo electrónico 3, Trabajo Trabajo, Trabajo Trabajo 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax del trabajo, Trabajo Trabajo Calle , Trabajo Trabajo Ciudad , Trabajo Trabajo Provincia o estado , Trabajo Trabajo Código Postal , Trabajo Trabajo País o región , Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Correo electrónico 2, Particular Particular, Particular Particular 2, Particular Principal, Particular Fax particular, Particular Particular Calle , Particular Particular Ciudad , Particular Particular Provincia o estado , Particular Particular Código Postal , Particular Particular País o región , Otros Página Web, Otros Correo electrónico 1, Otros Otro, Otros Otro Fax, Otros Otra Calle , Otros Otra Ciudad , Otros Otra Provincia o estado , Otros Otra Código Postal , Otros Otra País o región .		El nuevo contacto es creado en el dispositivo.
2	Sincronizar contactos.		El nuevo contacto es creado en el servidor, con la información introducida en el dispositivo.

Tabla 4 – Caso de Prueba

PF-09-05 Modificación de contacto en el servidor
Descripción	Se prueba la modificacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el servidor, en un contacto ya existente, modificar los siguientes campos. Nombre , Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Empresa, Trabajo Cargo, Trabajo Email, Trabajo Tel. Oficina, Trabajo Tel. Oficina 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax, Trabajo Calle, Trabajo Ciudad, Trabajo Provincia, Trabajo Código Postal, Trabajo País, Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Email, Particular Tel. Casa, Particular Tel. Casa 2, Particular Movil, Particular Fax, Particular Calle, Particular Ciudad, Particular Provincia, Particular Código Postal, Particular País, Otros Página Web, Otros Email, Otros Fijo, Otros Fax, Otros Calle, Otros Ciudad, Otros Provincia, Otros Código Postal, Otros País.	El contacto es modificado en el servidor.
2	Sincronizar contactos.	El contacto es modificado en el dispositivo, con la nueva información introducida en el servidor.

Tabla 5 – Caso de Prueba

PF-09-06 Modificación de contacto en el dispositivo
Descripción		Se prueba la modificacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el dispositivo, en un contacto ya existente, modificar los siguientes campos. Nombre, Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Organización, Trabajo Cargo, Trabajo Correo electrónico 3, Trabajo Trabajo, Trabajo Trabajo 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax del trabajo, Trabajo Trabajo Calle , Trabajo Trabajo Ciudad , Trabajo Trabajo Provincia o estado , Trabajo Trabajo Código Postal , Trabajo Trabajo País o región , Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Correo electrónico 2, Particular Particular, Particular Particular 2, Particular Principal, Particular Fax particular, Particular Particular Calle , Particular Particular Ciudad , Particular Particular Provincia o estado , Particular Particular Código Postal , Particular Particular País o región , Otros Página Web, Otros Correo electrónico 1, Otros Otro, Otros Otro Fax, Otros Otra Calle , Otros Otra Ciudad , Otros Otra Provincia o estado , Otros Otra Código Postal , Otros Otra País o región .		El contacto es modificado en el dispositivo.
2	Sincronizar contactos.		El contacto es modificado en el servidor, con la nueva información introducida en el dispositivo.

Tabla 6 – Caso de Prueba
PF-09-07 Modificación de contacto en el servidor y en el dispositivo
Descripción	Se prueba la modificacion simultanea de un contacto en el servidor y el dispositivo, y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el dispositivo, en un contacto ya existente y sincronizado, modificar los siguientes campos. Nombre, Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Organización, Trabajo Cargo, Trabajo Correo electrónico 3, Trabajo Trabajo, Trabajo Trabajo 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax del trabajo, Trabajo Trabajo Calle , Trabajo Trabajo Ciudad , Trabajo Trabajo Provincia o estado , Trabajo Trabajo Código Postal , Trabajo Trabajo País o región , Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Correo electrónico 2, Particular Particular, Particular Particular 2, Particular Principal, Particular Fax particular, Particular Particular Calle , Particular Particular Ciudad , Particular Particular Provincia o estado , Particular Particular Código Postal , Particular Particular País o región , Otros Página Web, Otros Correo electrónico 1, Otros Otro, Otros Otro Fax, Otros Otra Calle , Otros Otra Ciudad , Otros Otra Provincia o estado , Otros Otra Código Postal , Otros Otra País o región .	El contacto es modificado en el dispositivo.
2	En el servidor, en el mismo contacto, modificar los siguientes campos. Nombre , Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Empresa, Trabajo Cargo, Trabajo Email, Trabajo Tel. Oficina, Trabajo Tel. Oficina 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax, Trabajo Calle, Trabajo Ciudad, Trabajo Provincia, Trabajo Código Postal, Trabajo País, Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Email, Particular Tel. Casa, Particular Tel. Casa 2, Particular Movil, Particular Fax, Particular Calle, Particular Ciudad, Particular Provincia, Particular Código Postal, Particular País, Otros Página Web, Otros Email, Otros Fijo, Otros Fax, Otros Calle, Otros Ciudad, Otros Provincia, Otros Código Postal, Otros País.	El contacto es modificado en el servidor.
3	Sincronizar contactos.	La información es la misma tanto en el servidor como en el dispositivo. Para los campos que tuvieran datos distintos, los cambios que prevalecen son los del dispositivo.

Tabla 7 – Caso de Prueba
PF-09-08 Borrar un contacto en el servidor
Descripción		Se prueba la eliminacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el servidor, eliminamos un contacto ya sincronizado.		El contacto es eliminado en el servidor.
2	Sincronizamos		El contacto es eliminado en el dispositivo.

Tabla 8 – Caso de Prueba

PF-09-09 Borrar un contacto en el dispositivo
Descripción		Se prueba la eliminacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el dispositivo, eliminamos un contacto ya sincronizado.		El contacto es eliminada en el dispositivo.
2	Sincronizamos		El contacto es eliminado en el servidor.

Tabla 9 – Caso de Prueba

PF-09-01 Prueba de sincronización lenta
Descripción	Se prueban distintos escenarios de sincronizacion lenta.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Iniciar una sincronización lenta de contactos y pulsar Cancel Sync antes de finalizar, confirmando la cancelación. Tras esto, volver a sincronizar y permitir que la sincronización finalice.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
2	Sin ningun contacto tanto en el dispositivo como en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
3	Con contactos en el dispositivo pero sin ningun contacto en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
4	Con contactos en el servidor pero ningun contacto en el dispositivo, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
5	Con contactos distintos en el dispositivo y en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
6	Con los mismos contactos en el dispositivo y en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
7	Tanto en el dispositivo como en el servidor hay contactos iguales, pero en el servidor hay contactos que no se encuentran en el dispositivo y en el dispositivo hay contactos que no se encuentran en el servidor.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.

Tabla 10 – Caso de Prueba
PF-09-02 Prueba de cancelación de sincronización rápida
Descripción	Se prueba la cancelacion de la sincronizacion rapida.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Iniciar una sincronización rápida de contactos y detenerla pulsando Cancel Sync antes de finalizar, confirmando la cancelación. Tras esto, volver a sincronizar y permitir que finalice.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.

Tabla 11 – Caso de Prueba
PF-09-12 Error de sincronización de contactos
Descripción	Se prueba el tratamiento de los errores de sincronizacion.
Prerrequisito	Servidor y dispositivo estan sincronizados. Existen seis contactos. No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Preparar una sincronización fallida de contactos, ejecutando el modo debug el conector o disparando manualmente las excepciones.	Se prepara una sincronización fallida.
2	Sincronizar.	A la dirección de correo indicada en preferencias se envía un mensaje con la información de los contactos.
3	Entrar en sad web con el usuario que ha realizado la sincronización.	Aparece una ventana de aviso que indica que hay errores de sincronización sin revisar.
4	Pulsar el botón Ver errores . En la ventana que aparece, seleccionar la pestaña Contactos .	Se muestra un listado de errores. Los errores son los mismos que los del mensaje de correo anterior.
5	Comprobar que la ordenación es correcta en todas las columnas que admiten ordenación.	La ordenación funciona bien.
6	Pulsar el icono de edición en cualquiera de los errores listados.	Se abre el formulario de contacto con los datos cargados.
7	Pulsar el icono descartar de cualquiera de los errores listados. Confirmar el descarte.	El error descartado desaparece del listado. El contacto relacionado permanece sin cambios
8	Pulsar el botón de borrar de un error cualquiera del listado. Confirmar.	El error desaparece del listado. El contacto asociado se envía a la papelera.
9	Marcar dos errores cualesquiera del listado.Pulsar el botón descartar en la barra del menú. Confirmar.	Los errores marcados desaparecen del listado. Los contactos asociados no se ven afectados.
10	Seleccionar dos errores cualesquiera del listado. Pulsar el botón borrar de la barra del menú. Confirmar.	Los errores borrados desaparecen del listado. Los contactos asociados se envían a la papelera.
11	Pulsar Descartar todos . Confirmar.	Todos los errores desaparecen del listado.

Tabla 12 – Caso de Prueba

PF-09-13 Aviso de sincronización lenta de contactos
Descripción	Se prueba el tratamiento de los avisos de sincronizacion lenta de contactos.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Creamos en dispositivo tres nuevos contactos. Creamos en servidor otros tres nuevos contactos.	Los contactos son creadas correctamente.
2	Realizamos una sincronización lenta.	La sincronización lenta es realizada correctamente.
3	Accedemos a la aplicación sad web con el usuario que ha realizado la sincronización.	Aparece un mensaje indicando que hay sincronizaciones lentas sin revisar.
4	Pulsamos el botón Ver Avisos .	Se muestra la pantalla listado de avisos.
5	Seleccionamos la pestaña de Contactos .	Se muestra el listado de avisos de contactos, en la que aparecen los contactos creados anteriormente.
6	Pulsamos el botón de Edición correspondiente a un contacto.	Aparece el formulario de edición del contacto
7	Pulsamos Cancelar . Pulsamos el botón de Eliminar correspondiente a un contacto. Confirmamos la eliminación.	Se borra la entrada del listado y el contacto del registro de contactos.
8	Seleccionamos varios contactos y pulsamos el botón Eliminar . Confirmamos la eliminación.	Se borran las entradas del listado y los contactos del registro de contactos.
9	Seleccionamos un contacto y pulsamos Descartar . Confirmamos el descarte.	Se borra la entrada del listado, pero el contacto permanece en el registro de contactos.
10	Seleccionamos varios contactos y pulsamos Descartar . Confirmamos el descarte.	Se borran las entradas del listado, pero los contactos permanecen en el registro de contactos.
11	Pulsamos Descartar todos . Confirmamos el descarte.	Se borran todas las entradas del listado.
12	Abrimos el correo del usuario que ha realizado la sincronizacion.	Se ha recibido un correo avisando de la sincronizacion lenta. El correo solo ha sido recibido por los contactos indicados en la propiedad Envio de notificaciones de sincronizacion y que no se incluye por defecto al propietario del calendario.

Tabla 13 – Caso de Prueba
PF-09-14 Sincronización de tratamiento y apodo
Descripción	Se prueba la sincronizacion de los datos tratamiento y apodo.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el dispositivo, crear un contacto que tenga tratamiento y sobrenombre.	El contacto es creado en el dispositivo.
2	Sincronizar.	El contacto es creado en el servidor, con el tratamiento y apodo correcto.
3	En el servidor, crear un contacto que tenga tratamiento y apodo En la pestaña Otros .	El contacto es creado en el servidor.
4	Sincronizar.	El contacto es creado en el dispositivo, con el tratamiento y sobrenombre correcto.

Tabla 14 – Caso de Prueba

PF-09-15 Defecto de sincronización de varios componentes
Descripción	Siendo el orden de sincronizacion Contactos , Citas y Tareas , si elegimos la sincronizacion de todos los componentes, en el caso de que falle unos de los componentes, debera; comenzar con el otro tipo. Es decir, si se produce un error en los Contactos deberia proseguir la sincronizacion de Citas .
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Preparar los datos de Contactos en el servidor para que la sincronización provoque un error.	Los contactos quedan preparados en el servidor.
2	Abrir la aplicación Funambol del dispositivo. Pulsar el botón Sync All	Se comrprueba que, tras fallar la sincronización de contactos, se continua con el resto de elementos.

Tabla 15 – Caso de Prueba

PF-09-16 Defecto de sincronizaciones automáticas
Descripción	Siendo el orden de sincronizacion Contactos , Citas y Tareas , si elegimos la sincronizacion de todos los componentes, en el caso de que falle unos de los componentes, debera; comenzar con el otro tipo. Es decir, si se produce un error en los Contactos deberia proseguir la sincronizacion de Citas .
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Preparar los datos de Contactos en el servidor para que la sincronización provoque un error.	Los contactos quedan preparados en el servidor.
2	En el plazo programado el dispositivo lanza una sincronización total.	El dispositivo detiene la ejecución de la sincronización, informando del error en el log. Al pasar el plazo programado vuelve a lanzar la sincronización.

Tabla 16 – Caso de Prueba
PF-09-17 Sincronización de teléfonos de contacto.
Descripción	Se prueba la sincronizacion en el dispositivo de los telefonos de un contacto modificado en el servidor.
Prerrequisito
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el servidor, modificamos un contacto existente, incluyendole valores para todos sus telefonos, tanto de empresa como particulares.	El contacto es modificado de forma correcta.
2	Sincronizamos.	El contacto es modificado de forma correcta en el dispositivo. Debe comprobarse que cada telefono se asigna a su valor equivalente, sin que se produzcan asignaciones de valores a telefonos distintos de los modificados previamente en el servidor.

Tabla 17 – Caso de Prueba

PF-09-18 Sincronización con iOS
Descripción	Se debe realizar una sincronizacion lenta con un iOS, en la que tanto el servidor como el dispositivo disponen de los mismos datos.Problema que se detecto.Se ha pasado de tener 288 contactos a tener 299 contactos. Lo he hecho una segunda vez y se ha pasado de 299 a 310.
Prerrequisito
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Se debe realizar una sincronizacion lenta con un iOS5, en la que tanto el servidor como el dispositivo disponen de los mismos datos.	Comprobar que se mantiene el mismo numero de contactos que inicialmente.
2	Sincronizacion lenta de nuevo.	Comprobar que se mantiene el mismo numero de contactos que inicialmente.

Tabla 18 – Caso de Prueba
PF-10-01 Creación de cita en el servidor con periodicidad.
Descripción	Se prueba la creacion de una cita en el servidor sin errores provocados por meses de distintos dias.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el servidor, crear una nueva cita. Poblar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Inicio, Fin y con Periodicidad de los dias 31 ultimo dia del mes .	La nueva cita es creada en todos< o u> los meses. No solamente en los meses que tiene 31 dias.

Tabla 19 – Caso de Prueba

PF-10-02 Prueba de sincronización lenta
Descripción	Se prueban distintos escenarios de sincronizacion lenta.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Iniciar una sincronización lenta de citas y pulsar Cancel Sync antes de finalizar, confirmando la cancelación. Tras esto, volver a sincronizar y permitir que la sincronización finalice.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
2	Sin ninguna cita tanto en el dispositivo como en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
3	Con citas en el dispositivo pero sin ninguna cita en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
4	Con citas en el servidor pero ninguna cita en el dispositivo, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
5	Con citas distintas en el dispositivo y en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
6	Con las mismas citas en el dispositivo y en el servidor, realizar una sincronización lenta.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.
7	Tanto en el dispositivo como en el servidor hay citas iguales, pero en el servidor hay citas que no se encuentran en el dispositivo y en el dispositivo hay citas que no se encuentran en el servidor.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.

Tabla 20 – Caso de Prueba

PF-10-03 Configuración y pruebas de la ventana de sincronización
Descripción	Prueba de las distintas configuraciones de sincronizacion de citas.
Prerrequisito	Tanto en el servidor como en el dispositivo debe de haber citas distintas en un rango de fechas de varios meses. No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Entramos en la aplicación sad web mediante usuario y contraseña. Pulsamos el botón Preferencias . Seleccionamos la pestaña Sincronización .	Accedemos a la pestaña de configuración de la sincronización.
2	En el desplegable Sincronizar citas , seleccionamos de la última semana . Pulsamos Guardar . Realizamos una sincronización lenta de citas.	Se sincronizan solo las citas de la última semana.
3	En el desplegable Sincronizar citas , seleccionamos de las últimas dos semanas . Pulsamos Guardar . Realizamos una sincronización lenta de citas.	Se sincronizan solo las citas de las dos últimas semanas.
4	En el desplegable Sincronizar citas , seleccionamos del último mes . Pulsamos Guardar . Realizamos una sincronización lenta de citas.	Se sincronizan solo las citas del último mes.
5	En el desplegable Sincronizar citas , seleccionamos de los últimos dos meses . Pulsamos Guardar . Realizamos una sincronización lenta de citas.	Se sincronizan solo las citas de los dos últimos meses.
6	En el desplegable Sincronizar citas , seleccionamos de los últimos tres meses . Pulsamos Guardar . Realizamos una sincronización lenta de citas.	Se sincronizan solo las citas de los tres últimos meses.
7	En el desplegable Sincronizar citas , seleccionamos de los últimos cuatro meses . Pulsamos Guardar . Realizamos una sincronización lenta de citas.	Se sincronizan solo las citas de los cuatro últimos meses.
8	En el desplegable Sincronizar citas , seleccionamos TODAS . Pulsamos Guardar . Realizamos una sincronización lenta de citas.	Se sincronizan todas las citas.

Tabla 21 – Caso de Prueba

PF-10-04 Prueba de cancelación de sincronización rápida
Descripción	Se prueba la cancelacion de la sincronizacion rapida.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Iniciar una sincronización rápida de citas y detenerla pulsando Cancel Sync antes de finalizar, confirmando la cancelación. Tras esto, volver a sincronizar y permitir que finalice.	El conjunto de datos en el dispositivo es el mismo al del servidor.

Tabla 22 – Caso de Prueba

PF-10-05 Creación de cita en el servidor
Descripción	Se prueba la creacion de una cita en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el servidor, crear una nueva cita. Poblar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Inicio, Fin, Alarma, Categorias, Notas, Periodicidad y Privacidad.	La nueva cita es creada en el servidor.
2	Sincronizar citas.	La nueva cita es creada en el dispositivo, con la información introducida en el servidor.

Tabla 23 – Caso de Prueba

PF-10-06 Creación de cita en el dispositivo
Descripción	Se prueba la creacion de una cita en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el dispositivo, crear una nueva cita. Poblar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Inicio, Fin, Aviso, Categorias, Comentario, Periodicidad y Privacidad.	La nueva cita es creada en el dispositivo.
2	Sincronizar citas.	La nueva cita es creada en el servidor, con la información introducida en el dispositivo.

Tabla 24 – Caso de Prueba

PF-10-07 Modificación de cita en el servidor
Descripción	Se prueba la modificacion de una cita en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el servidor, en una cita ya existente, modificar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Inicio, Fin, Alarma, Categorias, Notas, Periodicidad y Privacidad.	La cita es modificada en el servidor.
2	Sincronizar citas.	La cita es modificada en el dispositivo, con la nueva información introducida en el servidor.
3	Modificar la alarma existente en el servidor	Comprobar que se modifica la alarma y no se crean nuevos recordatorios.

Tabla 25 – Caso de Prueba

PF-10-08 Modificación de cita en el dispositivo
Descripción	Se prueba la modificacion de una cita en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el dispositivo, en una cita ya existente, modificar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Inicio, Fin, Aviso, Categorias, Comentario, Periodicidad y Privacidad.	La cita es modificada en el dispositivo.
2	Sincronizar citas.	La cita es modificada en el servidor, con la nueva información introducida en el dispositivo.

Tabla 26 – Caso de Prueba

PF-10-09 Modificación de cita en el servidor y en el dispositivo
Descripción	Se prueba la modificacion simultanea de una cita en el servidor y el dispositivo, y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el dispositivo, en una cita ya existente y sincronizada, modificar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Inicio, Fin, Aviso, Categorias, Comentario, Periodicidad y Privacidad.	La cita es modificada en el dispositivo.
2	En el servidor, en la misma cita, modificar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Inicio, Fin, Alarma, Categorias, Notas, Periodicidad y Privacidad.	La cita es modificada en el servidor.
3	Sincronizar citas.	La información es la misma tanto en el servidor como en el dispositivo. Para los campos que tuvieran datos distintos, los cambios que prevalecen son los del dispositivo.

Tabla 27 – Caso de Prueba

PF-10-10 Borrar una cita en el dispositivo
Descripción	Se prueba la eliminacion de una cita en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el dispositivo, eliminamos una cita ya sincronizada.	La cita es eliminada en el dispositivo.
2	Sincronizamos	La cita es eliminada en el servidor.

Tabla 28 – Caso de Prueba

PF-10-11 Borrar una cita en el servidor
Descripción	Se prueba la eliminacion de una cita en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el servidor, eliminamos una cita ya sincronizada.	La cita es eliminada en el servidor.
2	Sincronizamos	La cita es eliminada en el dispositivo.

Tabla 29 – Caso de Prueba

PF-10-12 Borrar el 50 porciento de las citas
Descripción	Se prueba la eliminacion de un porcentaje superior al 50 porciento de las citas del servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	En el servidor, eliminamos el 50 porciento de las citas ya sincronizadas.	Las citas son eliminadas en el servidor.
2	Sincronizamos	Las citas son eliminadas en el dispositivo.

Tabla 30 – Caso de Prueba

PF-10-13 Error en refresco de calendario en iPhone
Descripción	El sistema debe sincronizar unicamente la citas que han sido editadas en el servidor. Por ello, la recarga del calendario en iPhone debe tardar poco tiempo, ya que solo debe realizar la sincronizacion de las citas editadas y no del calendario entero.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Acceder a la aplicación sad web.	Accedemos a la pantalla principal de la aplicación.
2	Editamos una cita.	La cita es editada correctamente.
3	Desde el dispositivo iPhone, recargamos el calendario.	La recarga del calendario tarda poco tiempo, ya que solo debe sincronizar la cita editada.

Tabla 31 – Caso de Prueba

PF-10-14 Comprobación mapeo citas con Black Berry
Descripción
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Crear en el servidor una cita con todos los campos especificados en la tabla	La cita es creada en el servidor
2	Sincronizamos	La cita es creada en el dispositivo con todos los datos correspondientes según la tabla.

Tabla 32 – Caso de Prueba

PF-10-15 Comprobación mapeo citas con Nokia
Descripción
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Crear en el servidor una cita con todos los campos especificados en la tabla	La cita es creada en el servidor
2	Sincronizamos	La cita es creada en el dispositivo con todos los datos correspondientes según la tabla.

Tabla 33 – Caso de Prueba

PF-10-16 Error de sincronización de citas
Descripción	Se prueba el tratamiento de los errores de sincronizacion.
Prerrequisito	Servidor y dispositivo estan sincronizados. Existen seis citas. No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Preparar una sincronización fallida de citas, ejecutando el modo debug el conector o disparando manualmente las excepciones.	Se prepara una sincronización fallida.
2	Sincronizar.	A la dirección de correo indicada en preferencias se envía un mensaje con la información de las citas.
3	Entrar en sad web con el usuario que ha realizado la sincronización.	Aparece una ventana de aviso que indica que hay errores de sincronización sin revisar.
4	Pulsar el botón Ver errores . En la ventana que aparece, seleccionar la pestaña Citas .	Se muestra un listado de errores. Los errores son los mismos que los del mensaje de correo anterior.
5	Comprobar que la ordenación es correcta en todas las columnas que admiten ordenación.	La ordenación funciona bien.
6	Pulsar el icono de edición en cualquiera de los errores listados.	Se abre el formulario de cita con los datos cargados.
7	Pulsar el icono descartar de cualquiera de los errores listados. Confirmar el descarte.	El error descartado desaparece del listado. La cita relacionada permanece sin cambios.
8	Pulsar el botón de borrar de un error cualquiera del listado. Confirmar.	El error desaparece del listado. La cita asociada se envía a la papelera.
9	Marcar dos errores cualesquiera del listado.Pulsar el botón descartar en la barra del menú. Confirmar.	Los errores marcados desaparecen del listado. Las citas asociadas no se ven afectadas.
10	Seleccionar dos errores cualesquiera del listado. Pulsar el botón borrar de la barra del menú. Confirmar.	Los errores borrados desaparecen del listado. Las citas asociadas se envían a la papelera.
11	Pulsar Descartar todos . Confirmar.	Todos los errores desaparecen del listado.

Tabla 34 – Caso de Prueba

PF-10-17 Sincronizacion con IOS de las citas periodicas anuales
Descripción	Sincronizacion con IOS de las citas periodicas anuales. Datos de entrada. Los datos de una cita periodica anual
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Crear una cita con periodicidad anual para un dia concreto en el servidor	La cita se crea en el servidor
2	Sincronizamos	La cita se ha sincronizado en el cliente correctamente

Tabla 35 – Caso de Prueba

PF-10-18 Aviso de sincronización lenta de citas
Descripción	Se prueba el tratamiento de los avisos de sincronizacion lenta de citas.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Creamos en dispositivo tres nuevas citas. Creamos en servidor otras tres nuevas citas.	Las citas son creadas correctamente.
2	Realizamos una sincronización lenta.	La sincronización lenta es realizada correctamente.
3	Accedemos a la aplicación sad web con el usuario que ha realizado la sincronización.	Aparece un mensaje indicando que hay sincronizaciones lentas sin revisar.
4	Pulsamos el botón Ver Avisos .	Se muestra la pantalla listado de avisos.
5	Seleccionamos la pestaña de Citas .	Se muestra el listado de avisos de citas, en la que aparecen las citas creadas anteriormente.
6	Pulsamos el botón de Edición correspondiente a una cita.	Aparece el formulario de edición de la cita.
7	Pulsamos Cancelar . Pulsamos el botón de Eliminar correspondiente a una cita. Confirmamos la eliminación.	Se borra la entrada del listado y la cita del registro de citas.
8	Seleccionamos varias citas y pulsamos el botón Eliminar . Confirmamos la eliminación.	Se borran las entradas del listado y las citas del registro de citas.
9	Seleccionamos una cita y pulsamos Descartar . Confirmamos el descarte.	Se borra la entrada del listado, pero la cita permanece en el registro de citas.
10	Seleccionamos varias citas y pulsamos Descartar . Confirmamos el descarte.	Se borran las entradas del listado, pero las citas permanecen en el registro de citas.
11	Pulsamos Descartar todos . Confirmamos el descarte.	Se borran todas las entradas del listado.
12	Abrimos el correo del usuario que ha realizado la sincronización.	Se ha recibido un correo avisando de la sincronización lenta. El correo solo ha sido recibido por los contactos indicados en la propiedad Envío de notificaciones de sincronización

Tabla 36 – Caso de Prueba

PF-10-19 Sincronización rapida agrupada
Descripción	Prueba de sincronizacion rapida de citas con todos los casos posibles.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Creamos en servidor una cita normal campos asunto,comentario, ubicación y avisos rellenos , que comience y termine en el mismo día.	La cita es creada.
2	Modificamos en servidor una cita normal campos asunto,comentario, ubicación y avisos rellenos .	La cita es modificada.
3	Borramos una cita del servidor.	La cita es borrada.
4	Creamos en el dispositivo una cita normal campos asunto,comentario, ubicación y avisos rellenos , que comience y termine en el mismo día.	La cita es creada.
5	Modificamos en el dispositivo una cita normal campos asunto,comentario, ubicación y avisos rellenos .	La cita es modificada.
6	Borramos una cita del dispositivo.	La cita es borrada.
7	Sincronizamos.	Tras la sincronización los datos del servidor y el dispositivo son los mismos.

Tabla 37 – Caso de Prueba

PF-10-20 Modificar una de las ocurrencias de una cita periódica ya sincronizada
Descripción	Modificar una de las ocurrencias de una cita periodica ya sincronizada y volver a sincronizar.
Prerrequisito
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Modificar una de las ocurrencias de una cita periodica ya sincronizada.
2	Sincronizar.	Tras la sincronizacion la cita almacenada en el dispositivo es igual a la almacenada en el servidor.

Tabla 38 – Caso de Prueba

PF-12-05 Sincronización con dispositivo bloqueado a borrados masivos.
Descripción	Se prueba la sincronizacion con un dispositivo que haya sido previamente bloqueado para borrados masivos desde la aplicacion de administracion.
Prerrequisito	Utilizar a un usuario al que se le ha reseteado la ultima sincronizacion de tareas, de contactos y de citas, y con el dispositivo bloqueado a borrados masivos.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Realizamos una sincronización lenta de tareas, de contactos y de citas.	La sincronización se realiza de forma correcta.
2	Creamos tareas, contactos y citas tanto en el dispositivo como en el servidor. Realizamos una sincronización rápida de tareas, de contactos y de citas.	La sincronización se realiza de forma correcta.

Tabla 39 – Caso de Prueba

PF-12-06 Creación de dispositivos de forma automática
Descripción	Se realiza una sincronizacion lenta de forma satisfactoria. Prerrequisitos Se ha realizado la sincronizacion con dispositivo no registrado en el sistema.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Realizar las modificaciones asociadas a la característica funcional #2077 Mecanismo en servidor para evitar borrados masivos . Se realiza una sincronización lenta de forma satisfactoria. < o ol>	Comprobar que la creación automática de dispositivos y principales sigue funcionando correctamente

Tabla 40 – Caso de Prueba

PF-12-07 Establecimiento de dispositivos bloqueados a borrados masivos
Descripción	Se establecen dispositivos bloqueados a borrados masivos. Una vez bloqueados, se desbloquean Prerrequisitos Usar un dispositivo cualquiera que no este bloqueado a borrados.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Desde la interfaz web de administración se deberá seleccionar un dispositivo concreto y seleccionar check bloqueo a borrados.	Tanto en el listado de dispositivos como en el de principales con en la vista de detalle del dispositivo, debe aparecer el dispositivo como bloqueado a borrados masivos. / Tanto en el listado de dispositivos como en el de principales con en la vista de detalle del dispositivo,aparece el dispositivo como bloqueado a borrados masivos.< o li> < o ol>
2	Desde la interfaz web de administración, seleccionar el mismo dispositivo concreto y deseleccionar check bloqueo a borrados	Tanto en el listado de dispositivos como en el de principales con en la vista de detalle del dispositivo, debe aparecer el dispositivo como no bloqueado a borrados masivos.

Tabla 41 – Caso de Prueba

PF-12-10 Aviso de sincronización lenta bloqueada
Descripción	Se prueba el aviso de bloqueo de sincronizacion lenta.
Prerrequisito	Usuario con perfil administrador.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Bloquear las sincronizaciones lentas de un dispositivo X desde sad web admin.	Las sincronizaciones quedan bloqueadas.
2	Forzar las sincronizaciones lentas para el dispositivo X con la utilidad funambol admin.	El dispositivo queda preparado para la sincronización.
3	Sincronizar el dispositivo X.	Se realiza la sincronización.
4	Acceder a la cuenta de correo configurada en las preferencias de sincronizacion del usuario al que pertenece el dispositivo.	Al acceder a la cuenta de correo del usuario se debe mostrar un mensaje indicando que el dispositivo X ha bloqueado la sincronizacion lenta.
5	Acceder a la interfaz sad web con el usuario al que pertenece el dispositivo.	Al acceder a la interfaz sad web se debe mostrar un mensaje indicando que el dispositvo X ha bloqueado la sincronizacion lenta.
6	Se cierra la ventana de aviso y se abandona la sesion.	Se cierra la aplicación.
7	Se accede de nuevo con el mismo usuario y se comprueba que el mensaje de aviso ha desaparecido.	El mensaje de aviso no vuelve a aparecer.

Tabla 42 – Caso de Prueba

PF-12-13 Comprobar comportamiento de refresh from server programático
Descripción	Se prueba el funcionamiento de refresco desde la aplicacion funambol admin.
Prerrequisito	Usuario con perfil administrador, usuario normal y aplicacion de administracion de funambol.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Desde sad web admin marcamos el dispositivo como bloqueado.	El dispositivo queda bloqueado.
2	Creamos un nuevo contacto, una nueva tarea y una nueva cita en el servidor.	Los elementos son creados en el servidor.
3	Reseteamos desde funambol admin el principal y sincronizamos.	Tras el refresh los elementos se crearán en el dispositivo.
4	Creamos un nuevo contacto, una nueva tarea y una nueva cita en el dispositivo.	Los elementos son creados en el dispositivo.
5	Reseteamos desde funambol admin el principal y sincronizamos.	Tras el refresh los elementos se borrará en el dispositivo.
6	Eliminamos un contacto, una tarea y una cita en el servidor.	Los elementos son eliminados en el servidor.
7	Reseteamos desde funambol admin el principal y sincronizamos.	Tras el refresh los elementos se eliminarán en el dispositivo.
8	Eliminamos un contacto, una tarea y una cita en el dispositivo.	Los elementos son eliminados en el dispositivo.
9	Reseteamos desde funambol admin el principal y sincronizamos.	Tras el refresh los elementos se crearán de nuevo en el dispositivo.
10	Modificar un contacto, una tarea y una cita en el servidor y en el dispositivo.	Los elementos son modificados.
11	Reseteamos desde funambol admin el principal y sincronizamos.	Tras el refresh los elementos se modificarán en el dispositivo con los datos del servidor.

Tabla 43 – Caso de Prueba

PF-12-14 Forzar sincronización lenta.
Descripción	Se prueba el comportamiento al forzar una sincronizacion lenta mediante la aplicacion funambol admin.
Prerrequisito	No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad	Media

Nombre del Paso	Descripción	Resultado Esperado
1	Entramos en sad web admin y bloqueamos el dispositivo correspondiente a nuestro principal.	El dispositivo queda bloqueado.
2	Entramos en funambol admin. Vamos a Principals . Buscamos nuestro principal y seleccionamos Details . Pulsamos Reset sobre la linea que nos interese.	El principal es reseteado.
3	Sincronizamos.	Se realiza un Refresh from server programático.
4	Entramos en sad web admin y desbloqueamos el dispositivo correspondiente a nuestro principal.	El dispositivo queda desbloqueado.
5	Entramos en funambol admin. Vamos a Principals . Buscamos nuestro principal y seleccionamos Details . Pulsamos Reset sobre la linea que nos interese.	El principal es reseteado.
6	Sincronizamos.	Se realiza una sincronización lenta normal.
7	Entramos en sad web admin y bloqueamos un dispositivo no asociado a nuestro usuario.	El dispositivo queda bloqueado.
8	Entramos en funambol admin. Vamos a Principals . Buscamos el principal del dispositivo y seleccionamos Details . Pulsamos Reset sobre la linea que nos interese.	El principal es reseteado.
9	Sincronizamos.	Se realiza una sincronización lenta normal.
10	Entramos en sad web admin y desbloqueamos un dispositivo no asociado a nuestro usuario.	El dispositivo queda desbloqueado.
11	Entramos en funambol admin. Vamos a Principals . Buscamos el principal del dispositivo y seleccionamos Details . Pulsamos Reset sobre la linea que nos interese.	El principal es reseteado.
12	Sincronizamos.	Se realiza una sincronización lenta normal.
13	Comprobamos que se ha recibido correo indicando todas las sincronizaciones lentas efectuadas.	El correo se ha recibido correctamente.

Tabla 44 – Caso de Prueba

#### Android
PF-09-03 Creación de contacto en el servidor
Descripción		Se prueba la creacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el servidor, crear un nuevo contacto. Poblar los siguientes campos: / *Nombre, Apelliidos, Privado, Notas, Categorías / *Trabajo Ciudad, Provincia, Código Postal, País / *Particular Cumpleaños. Cónyuge, Email, Tel. Casa, Tel. Casa 2, Móvil, Fax, Calle, Ciudad, Código Postal, País / *Otros Página Web, Email, Fijo, Fax, Calle, Ciudad, Provincia, Código Postal, País		El nuevo contacto es creado en el servidor.
2	Sincronizar contactos.		El nuevo contacto es creado en el dispositivo, con la información introducida en el servidor.

Tabla 45 – Caso de Prueba

PF-09-04 Creación de contacto en el dispositivo
Descripción		Se prueba la creacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el dispositivo, crear un nuevo contacto. Poblar los siguientes campos. Nombre, Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Organización, Trabajo Cargo, Trabajo Correo electrónico 3, Trabajo Trabajo, Trabajo Trabajo 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax del trabajo, Trabajo Trabajo Calle , Trabajo Trabajo Ciudad , Trabajo Trabajo Provincia o estado , Trabajo Trabajo Código Postal , Trabajo Trabajo País o región , Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Correo electrónico 2, Particular Particular, Particular Particular 2, Particular Principal, Particular Fax particular, Particular Particular Calle , Particular Particular Ciudad , Particular Particular Provincia o estado , Particular Particular Código Postal , Particular Particular País o región , Otros Página Web, Otros Correo electrónico 1, Otros Otro, Otros Otro Fax, Otros Otra Calle , Otros Otra Ciudad , Otros Otra Provincia o estado , Otros Otra Código Postal , Otros Otra País o región .		El nuevo contacto es creado en el dispositivo.
2	Sincronizar contactos.		El nuevo contacto es creado en el servidor, con la información introducida en el dispositivo.

Tabla 46 – Caso de Prueba

PF-09-05 Modificación de contacto en el servidor
Descripción		Se prueba la modificacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el servidor, en un contacto ya existente, modificar los siguientes campos. Nombre , Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Empresa, Trabajo Cargo, Trabajo Email, Trabajo Tel. Oficina, Trabajo Tel. Oficina 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax, Trabajo Calle, Trabajo Ciudad, Trabajo Provincia, Trabajo Código Postal, Trabajo País, Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Email, Particular Tel. Casa, Particular Tel. Casa 2, Particular Movil, Particular Fax, Particular Calle, Particular Ciudad, Particular Provincia, Particular Código Postal, Particular País, Otros Página Web, Otros Email, Otros Fijo, Otros Fax, Otros Calle, Otros Ciudad, Otros Provincia, Otros Código Postal, Otros País.		El contacto es modificado en el servidor.
2	Sincronizar contactos.		El contacto es modificado en el dispositivo, con la nueva información introducida en el servidor.

Tabla 47 – Caso de Prueba

PF-09-06 Modificación de contacto en el dispositivo
Descripción		Se prueba la modificacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el dispositivo, en un contacto ya existente, modificar los siguientes campos. Nombre, Apellidos, Privado, Notas, Categorias, Trabajo Organización, Trabajo Cargo, Trabajo Correo electrónico 3, Trabajo Trabajo, Trabajo Trabajo 2, Trabajo Móvil, Trabajo Fax del trabajo, Trabajo Trabajo Calle , Trabajo Trabajo Ciudad , Trabajo Trabajo Provincia o estado , Trabajo Trabajo Código Postal , Trabajo Trabajo País o región , Particular Cumpleaños, Particular Cónyuge, Particular Correo electrónico 2, Particular Particular, Particular Particular 2, Particular Principal, Particular Fax particular, Particular Particular Calle , Particular Particular Ciudad , Particular Particular Provincia o estado , Particular Particular Código Postal , Particular Particular País o región , Otros Página Web, Otros Correo electrónico 1, Otros Otro, Otros Otro Fax, Otros Otra Calle , Otros Otra Ciudad , Otros Otra Provincia o estado , Otros Otra Código Postal , Otros Otra País o región .		El contacto es modificado en el dispositivo.
2	Sincronizar contactos.		El contacto es modificado en el servidor, con la nueva información introducida en el dispositivo.

Tabla 48 – Caso de Prueba

PF-09-08 Borrar un contacto en el servidor
Descripción		Se prueba la eliminacion de un contacto en el servidor y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el servidor, eliminamos un contacto ya sincronizado.		El contacto es eliminado en el servidor.
2	Sincronizamos		El contacto es eliminado en el dispositivo.

Tabla 49 – Caso de Prueba
PF-09-09 Borrar un contacto en el dispositivo
Descripción		Se prueba la eliminacion de un contacto en el dispositivo y su posterior sincronizacion.
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	En el dispositivo, eliminamos un contacto ya sincronizado.		El contacto es eliminada en el dispositivo.
2	Sincronizamos		El contacto es eliminado en el servidor.

Tabla 50 – Caso de Prueba

PF-25-01 Creación de las citas periodicas anuales
Descripción		Creacion de una cita periodica anual
Prerrequisito		No se requiere un usuario con perfil especifico para esta prueba.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	Crear una cita con periodicidad anual para un dia concreto en el servidor.		La cita se crea en el servidorde forma periodica.

Tabla 51 – Caso de Prueba

PF-25-03 Crear cita completa
Descripción		Rellenar todos los campos a sincronizar que aparecen en el manual de la aplicacion. Campos a rellenar. Asunto, Lugar, Fecha de comienzo, Fecha de fin, Privada, Todo el dia, Prioridad, Notas, categoria y Alarma.
Prerrequisito		Utilizar un usuario dado de alta en el sistema.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	Iniciar sesión en web con usuario y contraseña correcto.		Se accede de forma correcta a la aplicación
2	Crear una nueva cita y rellanar los siguientes campos. Asunto, Lugar, Fecha de comienzo, Fecha de fin, Privada, Todo el dia, Prioridad, Notas, categoria y Alarma. Se debe añadir mas de una categoria.
3	Realizar una sincronizacion.		Realizar sincronizacion y comprobar que se han sincronizado todos los campos mencionados con anterioridad y no se han duplicado las citas en el dispositivo.

Tabla 52 – Caso de Prueba

PF-25-12 Modificar campos de una cita
Descripción		Modificar de una cita ya creada los campos Asunto, Lugar, Fecha de comienzo, Fecha de fin, Privada, Todo el dia, Prioridad, Notas, añadir varias categoria y Alarma de una cita ya creada.
Prerrequisito		Utilizar un usuario dado de alta en el sistema.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	Iniciar sesión con un usuario dado de alta en el sistema.
2	Modificar de una cita ya creada los campos Asunto, Lugar, Fecha de comienzo, Fecha de fin, Privada, Todo el día, Prioridad, Notas, añadir varias categoría y Alarma de una cita ya creada.
3	Realizar sincronización.		Los campos se han modificado correctamente.
4	Modificar la cita creada añadiendo en la pestaña periodicidad todas las posibles modificaciones por ejemplo. cada mes, cada día laborable, cada año, con o sin fecha fin, etc .
5	Realizar sincronización.		Los campos se han modificado correctamente.

Tabla 53 – Caso de Prueba

PF-25-13 Eliminar cita
Descripción		Prueba de eliminacion de cita.
Prerrequisito		Utilizar un usuario dado de alta en el sistema.
Severidad		Media

Nombre del Paso	Descripción		Resultado Esperado
1	Iniciar sesión en agata web.
2	Eliminar una cita existente
3	Realizar una sincronización		La cita es eliminada de forma satisfactoria.

Tabla 54 – Caso de Prueba