# Procedimiento de migración de ramas del LDAP de correo corporativo.

El cambio masivo de usuarios de una rama del directorio LDAP de Correo Corporativo a otra, usualmente provocado por cambios organizativos o de nombres de las Consejerías, tiene una serie de implicaciones. Estas instrucciones contienen información del proceso, fases y consecuencias.
## Consideraciones previas al movimiento de cuentas entre ramas

El directorio de Correo Corporativo es utilizado también para atenticación de aplicaciones y la VPN.
1. Aplicaciones que usen el Directorio LDAP de Correo Corporativo para autenticarse:
  Hay que asegurarse que la autenticación de aplicaciones se comuniquen correctamente con el LDAP, independientemente de la rama en la que se encuentre el usuario para el que se pretende el proceso de autenticación. Pueden presentar problemas de autenticación aquellas aplicaciones que usen la validación en un sólo paso, y que construyan el DN en base al nombre de la rama antigua.
  Para evitar esta situación, y no tener que realizar modificaciones en las aplicaciones, recomendamos el uso de la autenticación en dos pasos. De esta forma en un primer paso, se buscaría con el UID del usuario en todas las ramas del directorio (c=es,o=juntadeandalucia,o=empleados), y en un segundo paso, se utilizará el DN localizado en la búsqueda para la validación con la contraseña a comprobar.
2. VPN
  La nueva organización puede conllevar cambios en las IPs asignadas a las VPNs de los organismos, lo cual podría llevar a la inoperatividad de estos accesos.
  A este respecto recomendamos ponerse en contacto con RCJA para determinar los posibles cambios.

Procedimiento de migración:
1º. Creación de nueva rama en el directorio de correo corporativo.
La creación de la nueva rama responde habitualmente al acrónimo de la consejería. Como además de ser usado como nombre de la rama, también se usa como sufijo de cuentas genéricas, dicho acrónimo debe ser acordado con el responsable de correo en cada organismo/consejería afectado/a.
2º. Migración de cuentas externas:
- Como mínimo dos días antes de la migración de las mismas, se proporciona el listado de cuentas externas al organismo para su depuración (eliminación de cuentas que ya no estén en uso).
- Las cuentas externas se migran conservando todos los atributos del directorio salvo los relativos al cambio de rama.
- El día acordado para la migración de las misma, se obtiene un listado de todas las cuentas externas de la rama actual y, previo backup, se migra a la nueva.

3º. Migración de cuentas genéricas:
- Como mínimo dos días antes de la migración de las mismas, se proporciona el listado de cuentas genéricas al organismo, agrupadas en bloques (volumen de movimientos en el directorio aconsejado por día).
- Las cuentas genéricas tendrán un identificador diferente en la nueva rama. Para la migración se dispone de dos opciones:
  - OPCIÓN 1: Para cada cuenta de la lista, se procede a la creación de una nueva cuenta en la nueva rama, con el mismo identificador que la existente, pero sustituyendo el sufijo del acrónimo antiguo de la consejería u organismo por el nuevo. A la cuenta nueva se le asignará un apuntador al buzón antiguo (con su contenido); mientras que a la cuenta antigua se le creará un buzón nuevo vacío con una redirección de correo a la nueva cuenta y una respuesta automática al remitente avisando del cambio.
    - La ventaja de esta opción es que se avisará automáticamente del cambio a aquellos remitentes que sigan usando la dirección antigua, redirigiendo además los correos a la nueva cuenta.
    - La desventaja es que desde el momento que se produzca el cambio, aquellos usuarios que tengan en sus clientes de correo el identificador de la cuenta antigua, no tendrán visibles ninguno de los correos ni se recibirán correos nuevos.
    - A los 3 meses de realizar esta operación se eliminará la cuenta antigua.
  - OPCIÓN 2: Para cada cuenta de la lista, se procede a la creación de una nueva cuenta en la nueva rama, con el mismo identificador que la existente, pero sustituyendo el sufijo del acrónimo antiguo de la consejería u organismo por el nuevo. Las dos cuentas tendrán compartirán el mismo buzón.
    - La desventaja de esta opción es que NO se avisará automáticamente del cambio a aquellos remitentes que sigan usando la dirección antigua.
    - La ventaja es que desde el momento que se produzca el cambio, aquellos usuarios que tengan en sus clientes de correo el identificador de la cuenta antigua, seguirán teniendo todos los correos disponibles.
    - A los 3 meses de realizar esta operación se eliminará la cuenta antigua.
- El día acordado para la migración de las misma, se obtiene un listado de todas las cuentas genéricas de la rama actual y, previo backup de la rama, se migra el bloque de cuentas a la nueva rama. Esta tarea se realizará hasta el fin de los bloques acordados.

4º. Migración de listas:
4.0 - Para cada lista en la antigua rama se crea una lista idéntica en la nueva rama, con el mismo identificador salvo el sufijo, que corresponderá al nuevo acrónimo que el organismo o consejería apruebe.
La actual lista en la rama antigua se transforma en una cuenta genérica en la rama antigua con una respuesta automática avisando del cambio y un reenvío del correo a la nueva lista.
4.1. - Unos días previos a la migración de las mismas, se proporciona el listado de listas al organismo para su depuración (es decir, para que eliminen las que ya no estén en uso).
4.2. - El día acordado para la migración de las mismas, se obtiene un listado de todas las listas de la rama actual y, previo backup de la rama, se migra a la nueva por el procedimiento citado.
4.3.-Al cabo de 3 meses, se elimina la cuenta correspondiente a la lista antigua.

5º. - Migración del personal de Sirhus
5.0 - La aplicación que sincroniza Sirhus con el directorio corporativo calcula la rama en la que tiene que crear la entrada de un usuario en función del código del centro de destino que tenga en Sirhus el mismo. Cuando se produce un cambio de Consejería, Sirhus vincula los centros de destino de la Consejería antigua a la nueva. La aplicación de sincronización está preparada para trasladar de forma automática a los usuarios a las nuevas ramas, creadas con la denominación de la nueva Consejería, una vez que se detecta el cambio. Sin embargo, hasta que la Consejería confirme que sus aplicaciones están preparadas para validar contra la nueva rama, se dejará la actualización de los usuarios en suspenso. Además, para aquellas Consejerías con usuarios en GUIA, corresponde a este sistema el traslado de los mismos a la nueva rama.
5.1 – Como mínimo dos días previos a la migración se proporciona listado de usuarios Sirhus organizados en bloques al organismo y confirmamos si el código en Sirhus se mantiene o cambia a alguno nuevo.
5.2- El día acordado para la migración de las cuentas de Sirhus, se sincroniza manualmente el bloque de cuentas a procesar, y se mueven a la nueva rama.
5.3.-Se repite el proceso hasta la finalización de todos los bloques de cuentas.
5.4.-Se reanuda la aplicación de sincronización de SIRhUS con el directorio LDAP de Correo Corporativo.