| **Fecha Realización** | **Descripción** | **Responsable** |
| --- | --- | --- |
| CONTINUO | *Resolución incidencias CEIS* | Antonio Manuel Marín |
| 14/09/2015 | *Revisión circuito acumulación* | Antonio Manuel Marín /IG |
| 25/09/2015 | *Indicador de concesiones para ir al Portal de Transparencia* | Antonio Manuel Marín /IG |
| 25/09/2015 | *Control de cierre de expediente de concesión con documentos contables en tramitación y/o con saldo en fase D* | Antonio Manuel Marín /IG |
| 28/09/2015 | *Número de operación a nivel de línea* | Antonio Manuel Marín /centros directivos |
| 29/09/2015 | *Incorporación plazo de justificación en meses* | Antonio Manuel Marín /IG |
| 29/09/2015 | *Formación área subvenciones usuarios finales* | Antonio Manuel Marín |
| 30/09/2015 | *Descarga datos subvenciones para agricultura* | Antonio Manuel Marín |